**ПЛАН**

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры Печенгского района

| **№ п/п** | **Место реализации** | **Наименование инвестиционного проекта, в рамках которого создается объект** | **Назначение проекта**  **(проектная мощность)** | **Пери-од реа-лиза-ции** | **Сумма инве-стиций, млн. руб.** | **Источники финансирования, млн. руб.**  (1 – собственные внебюджетные и/или привлеченные средства,  2 – бюджет поселения,  3 – районный бюджет,  4 – областной бюджет,  5 – федеральный бюджет) | **Текущая стадия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Государственные (муниципальные) проекты** | | | | | | | |
| 1.1 | п.г.т. Никель | Реконструкция Дворца спорта «Металлург» | Восстановление фасада здания, кровли и части внутренних помещений, повышения качества предоставляемой услуги в области спорта | 2014-2016 | 126,5 | 2 – 35  4 – 91,5 | В завершающей стадии реализации |
| 1.2 | п.г.т. Никель | Развитие городской среды и общественных пространств в п.г.т. Никель | Модернизация системы водоснабжения (реконструкция станции биологической очистки, реконструкция хозяйственно-питьевых резервуаров, реконструкция станции 1-го подъема с насосами, строительство нового водовода оз. Лучломполо), модернизация систем наружного освещения, реконструкция центральной площади, модернизация и реконструкция улиц и дорог местного значения, установка переведенных на английский язык карты-стенда на топливо-заправочном комплексе, табличек с названиями улиц, информационных стендов и др. | 2014-2017 | 278,15 | 2 – 22,58  4 – 258,47 | В стадии реализации |
| 1.3 | п. Спутник | Строительство детского сада | Количество созданных мест – 140 ед., количество создаваемых рабочих мест – 45 ед. | 2016-2017 | 201, 9 | 3 – 51,6  4 – 150,3 | Разработана ПСД, пройдена государственная экспертиза |
| 1.4 | п.г.т. Никель | Реконструкция Дворца культуры «Восход» | Восстановление фасада здания, кровли и части внутренних помещений, повышения качества предоставляемой услуги в области культуры | 2016-2019 | 188,0 | 2 – 18,8  4 – 169,2 | Разработана ПСД |
| **2. Частные проекты** | | | | | | | |
| 2.1 | г. Запо-лярный | Техническое перевооруже-ние дробиль-ного отделения обогатитель-ной фабрики | Рост извлечения цветных металлов в коллективный концентрат обогатительной фабрики | 2009-2015 | 610,0 | 1 | Завершающая стадия реализации |
| 2.2 | п.г.т. Никель | Капитализируемый ремонт рудно-термической печи № 5 | Дополнительная численность 44 человека. Снижение себестоимости производства, улучшение условий труда | 2014-2015 | 732,0 | 1 | Завершающая стадия реализации |
| 2.3 | п.г.т. Никель | Создание визит-центра ФГБУ «Государственный природный заповедник «Пасвик» | Занятость 5 человек. Комплекс будет включать в себя: Выставочный зал – 90 м², конференц-зал – 94 м² на 100 человек с мультимедийным оборудованием и оборудованием для международных переговоров и конференций | 2014-2016 | 52,0 | 1 | В стадии реализации |
| 2.4 | п. Лиинахамари | Товарное выращивание атлантического лосося и морской форели ПАО «Русский Лосось» | Строительство стационарной фабрики по убою атлантического лосося. Строительство кормового завода и смолтовой фабрики | 2014-2020 | 1967,01 | 1 | Разработана ПСД |
| 2.5 | г. Заполярный | Медицинский центр «Здоровая семья» | Повышение уровня медицинскими учреждениями (организациями) в медицинских услугах. Планируется:  - услуги лабораторной диагностики;  - консультационные услуги специалистов (гинеколога, уролога, невролога);  - кабинет УЗИ;  - кабинет восстановительной медицины.  Планируемое к созданию количество рабочих мест - 8 человек. | 2015-2016 | 8,5 | 1 | В стадии завершения капитальный ремонт помещения |
| 2.6 | п.г.т. Никель | Капитальный ремонт помещений для создания столовой для жителей и социально незащищенных слоев населения г.п. Никель | Создание столовой для жителей и социально незащищенных слоев населения г.п. Никель. Планируемое к созданию количество рабочих мест – 15 человек. | 2015-2016 | 6,3 | 1 | Ведутся ремонтные работы, приобретена часть оборудования |
| 2.7 | п.г.т. Никель | Строительство автомобильной мойки | Увеличение количества объектов по уходу за автомобилем с целью удовлетворения спроса населения | 2015-2016 | 1,3 | 1 | В стадии завершения |
| **3. Проекты, в которых участвует государство (муниципалитет)** | | | | | | | |
| 3.1 | п-ова Средний и Рыбачий | Развитие инфраструктуры на территории парка «Полуострова Рыбачий и Средний» | Круглогодичный прием и размещение 1,5 тыс. туристов. Увеличение поголовья стада до 2,5 тыс. голов. Переработка и реализации готовой продукции (до 20 т. мяса) | 2013-2016 | 50,0 | 1 – 17  3 – 32  4 – 0,5  5 – 0,5  Имеется потребность в инвестициях | Ведется строительство:  - гостиничных домиков для туристов;  - кораля и убойного цеха для оленей |
| 3.2 | п.г.т. Никель | Создание семейного досугового центра | Запланировано расширение существующего детского кафе с отдельным залом и детской игровой комнатой для детей 81 кв.м. и зал для взрослых 100 кв.м., веранда для летнего кафе 84 кв.м и 56 кв.м. Общая площадь 562,5 кв.м. | 2014-2017 | 10,0 | 1 - 9,9  3 - 0,1 (субсидия) | В стадии реализации. Построен фундамент, каркас и сделана внешняя отделка |
| 3.3 | п.г.т. Никель | Создание гостиницы «Виктори» | Создание мест для размещения гостей, планируется 14 комнат для размещения. Планируемое к созданию количество рабочих мест - 6 человек. | 2015-2016 | 5,1 | 1 – 4,1  3 – 0,5  4 – 0,5  Имеется потребность в инвестициях | Разработаны ТЭО, ПСД, бизнес-план |
| 3.4 | акватория Баренцева моря | Создание предприятия в сфере развития добычи аквакультуры | Создание современного производства по добыче и первичной переработке аквакультур | 2016-2019 | 21,5 | 1 – 20,6  3 – 0,9  Имеется потребность в инвестициях | Разработка ТЭО |
| **4. Потенциальные (в стадии разработки) проекты** | | | | | | | |
| 4.1 | п.г.т. Никель | Строительство мини-гостиницы | - | - | - | - | - |
| 4.2 | п.г.т. Никель | Строительство торгового центра с кинотеатром | - | - | - | - | - |
| 4.3 | п.г.т. Никель | Строительство бани и кафе в 5 километрах от п.г.т. Никель в сторону п. Приречный, возле «Первого моста» | - | - | - | - | - |
| 4.4 | г. Заполярный | Строительство торгового центра | - | - | - | - | - |