АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2024 																								       № 814

п.г.т. Никель

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Печенгского муниципального округа к работе в отопительный период 2024/2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Мурманской области от 27.04.2024 № 267-ПП «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2024/2025 года», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Печенгского муниципального округа, к работе в отопительный период 2024/2025 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), расположенных на территории Печенгского муниципального округа, к работе в отопительный период 2024/2025 года (далее – План мероприятий) согласно приложению № 1.

  - Состав комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Печенгского муниципального округа к работе в отопительный период 2024/2025 года согласно приложению № 2.

  - Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Печенгского муниципального округа к работе в отопительный период 2024/2025 года согласно приложению № 3.

2. АО «Мурманэнергосбыт», Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», ООО «ПромВоенСтрой», ООО «Теплонорд», МУП «Тепловые сети» (далее – теплоснабжающие и теплосетевые организации):

2.1. Назначить должностных лиц, ответственных за подготовку объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2024/2025 года.

2.2. Согласовать с теплопотребляющими организациями графики предъявления систем теплопотребления на готовность к отопительному периоду 2024/2025 года. Провести промывку сетей теплоснабжения в соответствии с ГОСТ Р 56501-2015 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Общие требования».

2.3. В срок до 14.06.2024 выдать предписания потребителям тепловой энергии о проведении технических и регламентных работ на подведомственных тепловых системах с учетом замечаний и недостатков, выявленных в отопительном периоде 2023/2024 года.

2.4. В срок до 30.08.2024 провести проверку объектов потребления тепловой энергии в соответствии с требованиями технических регламентов, установить, что подключение объектов к системе теплоснабжения осуществляется только после подписания соответствующего паспорта готовности.

2.5. Обеспечить создание нормативного запаса топлива на котельных к 01.09.2024 для бесперебойного прохождения отопительного периода 2024/2025 года.

2.6. Сформировать неснижаемый запас материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода                     2024/2025 года.

2.7. Для оформления сводной информации по Печенгскому муниципальному округу представить в отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Печенгского муниципального округа (далее – ОС и ЖКХ) посредством отправки на электронную почту (adm-pech.jkh@yandex.ru):

2.7.1. Информацию о назначении должностных лиц, ответственных за подготовку объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2024/2025 года;

2.7.2. В срок до 23.08.2024 на согласование график пробных топок;

2.7.3. В срок до 30.08.2024 согласованный график отпуска тепловой энергии в сеть в отопительный период 2024/2025 года;

2.7.4. Информацию о создании нормативного запаса топлива на котельных:

- еженедельно по четвергам до начала отопительного периода 2024/2025 года;

- два раза в неделю в понедельник и четверг в отопительный период 2024/2025 года;

2.7.5. Ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчётным, в период с 01.07.2024 по 01.11.2024 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

2.7.6. Ежемесячно не позднее, чем за два дня до 1-го числа месяца, следующего за отчётным, в период с 01.07.2024 по 01.11.2024, сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утверждённой постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 01 июля, 01 августа, 01 сентября, 01 октября, 01 ноября 2024 года.

3. МУП «Жилищный сервис», ООО «Никельская УК», ООО «Благоникель», ООО «Краски», ТСЖ «Раякоски» (далее – организации, обслуживающие жилищный фонд):

  - Назначить должностных лиц, ответственных за подготовку объектов жилищного фонда к работе в отопительный период 2024/2025 года.

  - Согласовать с теплоснабжающими организациями графики предъявления систем теплопотребления на готовность к отопительному периоду 2024/2025 года.

  - Обеспечить проведение весеннего технического осмотра многоквартирных жилых домов и составление актов технического осмотра.

  - В срок до 23.08.2024 провести промывку внутридомовых систем отопления жилищного фонда.

  - В срок до 23.08.2024 обеспечить выполнение требований и предписаний теплоснабжающей организации по выполнению регламентных работ по подготовке к новому отопительному сезону.

  - Обеспечить до 30.08.2024 выполнение работ по подготовке жилищного фонда к устойчивой и безаварийной эксплуатации в отопительный период 2024/2025 года в соответствии с утвержденным Планом мероприятий.

  - Результаты готовности тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств оформить актами в соответствии с приложениями №№ 3, 4 к Организационно-методическим рекомендациям по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации (МДС 41-6.2000), утвержденным приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203, и направить их в ОС и ЖКХ.

  - Обеспечить своевременное приобретение материалов для выполнения работ по подготовке к зиме, а также запас материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

  - Обеспечить в срок до 13.09.2024 представление документов, подтверждающих выполнение требований по готовности к отопительному периоду, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

  - Не позднее 13.09.2024 подготовить объекты к эксплуатации в зимний период 2024/2025 года с подписанием паспортов (актов) готовности.

  - Для оформления сводной информации по Печенгскому муниципальному округу представлять в ОС и ЖКХ посредством отправки на электронную почту (adm-pech.jkh@yandex.ru):

    - в срок до 28.06.2024 графики предъявления тепловых сетей, тепловых пунктов и теплопринимающих устройств теплоснабжающим организациям;

    - приказ о назначении должностных лиц, ответственных за исправное и противопожарное состояние, безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок зданий, сооружений и систем, с приложением копий удостоверений;

    - в срок до 28.06.2024 графики установки расчетных дроссельных диафрагм в МКД;

    - в срок до 30.08.2024 сведения о создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода 2024/2025 годов;

    - ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчётным, в период с 01.07.2024 по 01.11.2024 сведения о фактическом выполнении Плана мероприятий;

    - ежемесячно не позднее, чем за два дня до 1-го числа месяца, следующего за отчётным, в период с 01.07.2024 по 01.11.2024, сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утверждённой постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7, по состоянию на 01 июля, 01 августа, 02 сентября, 01 октября, 01 ноября 2024 года.

- Руководителям организаций, имеющим на балансе объекты потребления тепловой энергии:

4.1. Обеспечить выполнение требований и предписаний теплоснабжающих организаций по выполнению регламентных работ по подготовке к новому отопительному сезону 2024/2025 года.

4.2. Не позднее 13.09.2024 подготовить объекты к эксплуатации в зимний период                 2024/2025 года с подписанием паспортов (актов) готовности.

- Рекомендовать «Заполярный район электрических сетей» АО «МЭС», Каскаду Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1», филиалу «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» обеспечить до 01.11.2024 оформление паспортов готовности объектов электроэнергетики к работе в отопительный период 2024/2025 года.

- Владельцам социально-значимых объектов коммунального хозяйства, требующих гарантированного электроснабжения, провести проверку оснащения автономных резервных источников электроснабжения (при их отсутствии предусмотреть средства на установку оборудования) и пробные пуски (тренировки).

- ОС и ЖКХ (Н.Ю. Жулидова.):

  - В установленные сроки предоставлять информацию, предусмотренную постановлением Правительства Мурманской области от 27.04.2024 № 267-ПП, в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области и Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

  - Совместно с теплоснабжающими организациями до 30.08.2024 разработать и утвердить графики и программы опробования систем теплоснабжения в работе (пробные топки), графики подключения систем отопления жилых и общественных зданий.

  - Обеспечить контроль за своевременным выполнением работ по мероприятиям муниципальных программ, связанных с подготовкой к отопительному периоду.

  - Обеспечить контроль за:

- выполнением ответственными исполнителями (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) утвержденного Плана мероприятий;

- созданием ресурсоснабжающими организациями к началу отопительного периода нормативных запасов топлива на котельных;

- проведением теплоснабжающими организациями испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировки гидравлических и тепловых режимов инженерных сетей и систем теплоснабжения жилых домов;

- укомплектованностью организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и ремонтным персоналом, обеспеченностью ремонтных бригад техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безопасного выполнения работ;

- формированием неснижаемого запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

- Определить должностным лицом, ответственным за взаимодействие и координацию работы с областной комиссией по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период                  2024/2025, заместителя Главы Печенгского муниципального округа Пономарева А.В.

- Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Печенга» и размещению на официальном сайте Печенгского муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru/.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Печенгского муниципального округа                                                        А.В. Кузнецов

Жулидова Н.Ю.., 51291

Приложение № 2

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа

от № 814 от 17.05.2024

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства

на территории Печенгского муниципального округа к работе

в отопительный период 2024/2025 года

| Пономарев А.В. | - | заместитель Главы Печенгского муниципального округа, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Жулидова Н.Ю. | - | начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Печенгского муниципального округа, заместитель председателя комиссии; |
| Синицкая Г.Ф. | - | специалист 1 категории отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Печенгского муниципального округа, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Самойлов С.А. | - | начальник юридического отдела администрации Печенгского муниципального округа; |
| Соболев А.В. | - | начальник отдела ГО, ЧС и ПБ администрации Печенгского муниципального округа; |
| Князева Э.Г. | - | заместитель начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Печенгского муниципального округа |
| по согласованию | - | представитель теплоснабжающей организации* |

Примечание:

- В случае временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) члена комиссии его функции исполняет лицо его замещающее.

- * - член комиссии участвует в проверке потребителей тепловой энергии и не участвует в проверке в отношении теплоснабжающей организации.

Приложение № 3

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа

от № 814 от 17.05.2024

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии на территории Печенгского муниципального округа

к работе в отопительный период 2024/2025 года

- Общие положения

  - Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Печенгского муниципального округа к работе в отопительный период 2024/2025 года (далее – Программа) является оценка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Печенгского муниципального округа к работе в отопительный период путем проведения проверок.

  - Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила).

  - Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется в отношении теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии согласно приложению № 1 к Программе.

  - Проверка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии проводится комиссией по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Печенгского муниципального округа к работе в отопительный период 2024/2025 года (далее – Комиссия).

- Работа Комиссии

  - В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

  - Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемой форме в соответствии с приложением № 2 к Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному периоду или при невыполнении требований по готовности к отопительному периоду к Акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

При устранении указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности к отопительному периоду Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

  - Ответственные лица теплоснабжающих организаций представляют Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду, в соответствии с пунктом 13 раздела 3 Правил.

Ответственные лица потребителей тепловой энергии представляют Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду, в соответствии с пунктом 16 раздела 4 Правил.

- Выдача паспорта готовности к отопительному периоду

  - Паспорт готовности к отопительному периоду (далее-Паспорт) составляется по форме в соответствии с приложением № 3 к Программе и выдается Комиссией по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, по каждому потребителю тепловой энергии в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности к отопительному периоду, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

  - Срок выдачи Паспортов:

- для теплоснабжающих, теплосетевых организаций – не позднее 01.11.2024;

- для потребителей тепловой энергии – не позднее 13.09.2024.

3.3. Теплоснабжающая, теплосетевая организация, потребитель тепловой энергии, не получившие Паспорт до даты, установленной пунктом 3.2 настоящей Программы, продолжают подготовку к отопительному периоду и устраняют указанные в Перечне замечания к выполнению (невыполнению) требований по готовности к отопительному периоду. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности к отопительному периоду осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к Программе

ГРАФИК

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года

| № п/п | Наименование организации, объекты которой подлежат проверке | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АО «Мурманэнергосбыт» | котельная, магистральные, квартальные и распределительные трубопроводы п.г.т. Никель | 01.08.2024 – 01.10.2024 | подтверждающие выполнение требований п. 13 раздела 3 Правил |
| 2. | АО «Мурманэнергосбыт» | котельная г. Заполярный | 01.08.2024 – 01.10.2024 | подтверждающие выполнение требований п. 13 раздела 3 Правил |
| 3. | МУП «Тепловые сети» | магистральные, квартальные и распределительные трубопроводы г. Заполярный | 01.08.2024 – 01.10.2024 | подтверждающие выполнение требований п. 13 раздела 3 Правил |
| 4. | Каскад Пазских ГЭС филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» | 2 котельные н.п. Раякоски | 01.08.2024 – 01.10.2024 | подтверждающие выполнение требований п. 13 раздела 3 Правил |
| 5. | ООО «Теплонорд» | котельная н.п. Корзуново | 01.08.2024 – 01.10.2024 | подтверждающие выполнение требований п. 13 раздела 3 Правил |
| 6. | ООО «ПромВоенСтрой» | 3 котельные н.п. Печенга | 01.08.2024 – 01.10.2024 | подтверждающие выполнение требований п. 13 раздела 3 Правил |
| 7. | ООО «ПромВоенСтрой» | 2 котельные н.п. Луостари | 01.08.2024 – 01.10.2024 | подтверждающие выполнение требований п. 13 раздела 3 Правил |
| 8. | ООО «ПромВоенСтрой» | котельная н.п. Спутник | 01.08.2024 – 01.10.2024 | подтверждающие выполнение требований п. 13 раздела 3 Правил |
| 9. | ООО «ПромВоенСтрой» | котельная н.п. Лиинахамари | 01.08.2024 – 01.10.2024 | подтверждающие выполнение требований п. 13 раздела 3 Правил |
| 10. | МУП «Жилищный сервис» | многоквартирные дома г. Заполярный, п.г.т. Печенга, н.п. Корзуново, н.п. Луостари, н.п. Спутник, н.п. Лиинахамари, ж/д ст. Печенга | 01.07.2024 – 30.08.2024 | подтверждающие выполнение требований п. 16 раздела 4 Правил |
| 11. | ООО «Никельская УК» | многоквартирные дома п.г.т. Никель | 01.07.2024 – 30.08.2024 | подтверждающие выполнение требований п. 16 раздела 4 Правил |
| 12. | ООО «Краски» | многоквартирные дома п.г.т. Никель | 01.07.2024 – 30.08.2024 | подтверждающие выполнение требований п. 16 раздела 4 Правил |
| 13. | ООО «Благоникель» | многоквартирные дома п.г.т. Никель | 01.07.2024 – 30.08.2024 | подтверждающие выполнение требований п. 16 раздела 4 Правил |
| 14. | Потребители тепловой энергии | тепловые пункты объектов потребителя | 01.07.2024 – 30.08.2024 | подтверждающие выполнение требований п. 16 раздела 4 Правил |

Приложение № 2

к Программе

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду

2024/2025 года №______

__________________________			                                          		"_____"__________ 20__ г.

(место составления акта)						                                                                           (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "____"________________ 20__ г., утвержденной__________________________________

_____________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объекта(ов): __________________________________________________________________

| № | Перечень требований | Результаты проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _____________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 202__/202__ года:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

Председатель комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:							___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:				___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к Программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2024/2025 года

Выдан_______________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объекта (-ов), по которому (-ым) проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________.

_______________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)