АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2024 										 № 1791

п.г.т. Никель

О внесении изменений в муниципальную программу Печенгского муниципального округа «Транспортная система» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 01.11.2024 № 1718

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021 № 838, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Печенгского муниципального округа «Транспортная система» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением администрации  Печенгского муниципального округа от 01.11.2024 № 1718 (далее – Программа), следующие изменения:

- строку «Финансовое обеспечение программы» в паспорте Программы изложить в  следующей редакции:

| «Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: 388 432,2 тыс. рублей, в том числе: ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них: 2025 год: 0,0 тыс. рублей, 2026 год: 0,0 тыс. рублей, 2027 год: 0,0 тыс. рублей, ОБ: 133727,4 тыс. рублей, из них: 2025 год: 48840,3 тыс. рублей, 2026 год: 44991,1 тыс. рублей, 2027 год: 39896,0 тыс. рублей, МБ: 254704,8 тыс. рублей, из них: 2025 год: 89989,7 тыс. рублей, 2026 год: 88084,6 тыс. рублей, 2027 год: 76630,5 тыс. рублей, ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них: 2025 год: 0,0 тыс. рублей, 2026 год: 0,0 тыс. рублей, 2027 год: 0,0 тыс. рублей.»; |
| --- | --- |

- строки 2.2, 2.3, 2.5 и 2.6 таблицы «Основные показатели эффективности реализации программы» раздела 2. «Основные цели и задачи программы с указанием сроков ее реализации, а также перечень основных мероприятий и показателей» Программы изложить в следующей редакции:

| «2.2. | Площадь проведенного ямочного ремонта, на участках автодорог, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия | кв. м. | 800 | 800 | Не менее 500 | Не менее 500 | - | Отчеты исполнителей программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Протяженность дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения | км | 29,2 | 17 | не менее 17 | не менее 17 | - | Отчеты исполнителей программы |
| 2.5. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв. м. | 16997 | 5800 | Не менее 5500 | Не менее 5500 | Не менее 5500 | Отчет МКУ «УбиР» |
| 2.6. | Количество обустроенных автобусных остановок | Шт. | - | - | Не менее 2 | Не менее 2 | - | Отчет МКУ «УбиР»»; |

- Приложение 1 «Перечень мероприятий программы с объемом финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

- строки 1.2, 1.3, 1.5 и 1.6 Приложения 2 «Перечень мероприятий программы с показателями результативности выполнения мероприятий» к Программе изложить в следующей редакции:

| «1.2. | Выполнение работ по карточному (ямочному) ремонту автомобильных дорог | 2025-2026 | Площадь проведенного ямочного ремонта, на участках автодорог, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия | кв. м. | Не менее 500 | Не менее 500 | - | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения | 2025-2026 | Протяженность дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения | км | Не менее 17 | Не менее 17 | - | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| 1.5. | Выполнение работ по ремонту дорог | 2025-2027 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв. м. | Не менее 5500 | Не менее 5500 | Не менее 5500 | МКУ «УБиР» |
| 1.6. | Устройство автобусных остановок | 2025-2026 | Количество обустроенных автобусных остановок | шт. | Не менее 2 | Не менее 2 | - | МКУ «УБиР»». |

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании газета «Печенга» и разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

Глава Печенгского муниципального округа                                                        А.В. Кузнецов

Князева Э.Г., 6-06-23

Приложение № 1

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 14.11.2024 № 1791

«Приложение 1 к программе

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий программы с объёмом финансирования

| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования |  | Объем финансирования, тысяч рублей |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Цель: «Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, городских площадей и проездов | 2025-2027 | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 208024,7 |  | 69339,7 |  | 69345,0 |  | 69340,0 |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 208024,7 |  | 69339,7 |  | 69345,0 |  | 69340,0 |  |  |  |
| 1.2. | Выполнение работ по карточному (ямочному) ремонту автомобильных дорог | 2025-2026 | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2800,0 |  | 1400,0 |  | 1400,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 2800,0 |  | 1400,0 |  | 1400,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.3. | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения | 2025-2026 | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2300,0 |  | 1150,0 |  | 1150,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 2300,0 |  | 1150,0 |  | 1150,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.4. | Выполнение работ по обустройству автомобильных дорог дорожными знаками | 2025-2027 | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 750,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 750,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |
| 1.5. | Выполнение работ по ремонту дорог | 2025-2027 | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | МКУ «УБиР» |  |
|  |  |  | ОБ | 133727,4 |  | 48840,3 |  | 44991,1 |  | 39896,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 24980,1 |  | 10000,0 |  | 7939,6 |  | 7040,5 |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 158707,5 |  | 58840,3 |  | 52930,7 |  | 46936,5 |  |  |  |
| 1.6. | Устройство автобусных остановок | 2025-2026 | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | МКУ «УБиР» |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 15000,0 |  | 7000,0 |  | 8000,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 15000,0 |  | 7000,0 |  | 8000,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.7. | Разработка проекта содержания автомобильных дорог и определению нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Печенгского муниципального округа | 2025 | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | ОС и ЖКХ |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 850,0 |  | 850,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 850,0 |  | 850,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 133727,4 |  | 48840,3 |  | 44991,1 |  | 39896,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 254704,8 |  | 89989,7 |  | 88084,6 |  | 76630,5 |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 388432,2 |  | 138830,0 |  | 133075,7 |  | 116526,5 |  |  |  |
| Всего по программе |  |  | ФБ | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 133727,4 |  | 48840,3 |  | 44991,1 |  | 39896,0 |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 254704,8 |  | 89989,7 |  | 88084,6 |  | 76630,5 |  |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 388432,2 |  | 138830,0 |  | 133075,7 |  | 116526,5 |  |  |  |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.».