АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от											 №

п.г.т. Никель

Об управлении капитальными вложениями, финансовое обеспечение которых осуществляется (планируется осуществлять) за счет средств бюджета Печенгского муниципального округа

Руководствуясь статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2024 № 702 
«Об управлении капитальными вложениями, финансовое обеспечение которых осуществляется (планируется осуществлять) за счет средств федерального бюджета»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить прилагаемые:

-	Правила принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Печенгского муниципального округа и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Печенгского муниципального округа за счет средств бюджета округа согласно приложению № 1;

-	Правила осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Печенгского муниципального округа и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Печенгского муниципального округа за счет бюджета округа согласно приложению № 2.

2.	Установить, что:

-	внесение изменений в ранее принятые в форме правовых актов главных распорядителей решения о предоставлении субсидий из бюджета Печенгского муниципального округа на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Печенгского муниципального округа, не требуется;

-	внесение изменений в принятое решение об осуществлении за счет средств бюджета Печенгского муниципального округа капитальных вложений не требуется в случае изменения (увеличения) стоимости объекта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и обусловленного им изменения (увеличения) цены контракта, а также изменения общего (предельного) объема капитальных вложений и (или) распределения сметной стоимости объекта по годам реализации инвестиционного проекта, связанного с изменением цены контракта.

3.	Признать утратившим силу следующие постановления администрации Печенгского муниципального округа:

-	от 23.03.2021 № 216 «Об утверждении порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Печенгский муниципальный округ за счет средств бюджета округа»;

-	от 14.04.2021 № 307 «Об утверждении правил принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета Печенгского муниципального округа на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Печенгского муниципального округа и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Печенгского муниципального округа».

4.	Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Печенга».

5.	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Печенгского муниципального округа https://pechengamr.gov-murman.ru/.

Глава Печенгского муниципального округа 					 А.В. Кузнецов

Ионова О.В.,50270

Приложение № 1

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от          №

# ПРАВИЛА

# принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Печенгского муниципального округа и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Печенгского муниципального округа за счет средств бюджета округа

1. Общие положения

# 1.	Настоящие Правила принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Печенгского муниципального округа и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Печенгского муниципального округа за счет средств бюджета округа (далее - Правила) устанавливают порядок принятия решений об осуществлении за счет средств бюджета Печенгского муниципального округа (далее – бюджет округа) капитальных вложений в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) (далее - строительство) объектов капитального строительства или приобретения объектов недвижимого имущества на территории Печенгского муниципального округа (далее соответственно - объекты, решения) путем:

# осуществления бюджетных инвестиций или предоставления субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям (далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям, в том числе казенным (далее - предприятия), на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита.

# 2.	Инициатором подготовки проекта решения выступает главный распорядитель средств бюджета округа, ответственный за реализацию мероприятий муниципальной программы Печенгского муниципального округа (далее – муниципальная программа), непрограммного мероприятия.

# 3.	Не допускается при исполнении бюджета округа предоставление бюджетных инвестиций на строительство объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, в отношении которого принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций о предоставлении субсидий на капитальные вложения.

# Принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций о предоставлении инвестиций на строительство объекта капитального строительства или объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания этого решения утратившим силу либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (субсидии на капитальные вложения на бюджетные инвестиции).

# 4.	Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого имущества производится с учетом:

# -	приоритетов и целей развития Печенгского муниципального округа исходя из прогнозов и стратегии социально-экономического развития Печенгского муниципального округа, плана мероприятий по реализации данной стратегии, муниципальных программ;

# -	поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области, главы Печенгского муниципального округа.

# 5.	Бюджетные инвестиции, субсидия, предоставляемые предприятию не могут  быть направлены на:

# -	финансовое обеспечение работ (услуг), предшествующих строительству, в том числе на разработку проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

# -	проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства;

# -	проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

# -	проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства которых планируется осуществлять с использованием субсидии на капитальные вложения;

# -	проведение аудита проектной документации.

## 2. Подготовка проекта решения

6.	Проект решения подготавливается и утверждается в форме распоряжения (приказа) главного распорядителя.

7.	Проектом решения могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества одного учреждения (предприятия), а в случае, если объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества включены в муниципальную программу, - несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества одного учреждения (предприятия), строительство или приобретение которых предусмотрено в рамках одного мероприятия муниципальной программы.

8.	В решении в отношении каждого объекта предусматриваются:

-	наименование объекта капитального строительства согласно утвержденной проектной документации (согласно утвержденному заданию на проектирование в случае отсутствия утвержденной проектной документации), наименование объекта недвижимого имущества;

-	направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

-	наименование муниципальной программы (мероприятия) или указание на направление деятельности, не входящее в муниципальные программы;

-	наименование главного распорядителя;

-	наименования застройщика, заказчика;

-	мощность (прирост мощности) объекта;

-	год ввода в эксплуатацию, приобретения объекта;

-	сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

-	общий объем средств бюджета округа на весь срок реализации инвестиционного проекта;

-	распределение по годам общего объема средств бюджета округа на реализацию инвестиционного проекта с указанием в отношении объекта капитального строительства объема средств на разработку проектной документации (если на разработку проектной документации предусматриваются средства бюджета округа);

-	объем иных, кроме бюджета округа, источников финансового обеспечения на реализацию инвестиционного проекта.

9.	Проект решения направляется главным распорядителем одновременно с предложениями о планируемых объемах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период на рассмотрение в финансовое управление администрации Печенгского муниципального округа (далее – финансовое управление) в сроки, установленные постановлением администрации Печенгского муниципального округа, регулирующим порядок составления проекта бюджета округа.

Для принятия решения в отношении каждого объекта в зависимости от его типа (объект строительства, объект недвижимого имущества) главный распорядитель представляет информацию по форме приложения к настоящим Правилам и следующие документы (сведения):

1)	паспорт инвестиционного проекта;

2)	техническое задание на проектирование, предусмотренное частью 12.4 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или проект указанного задания с указанием предполагаемой (предельной) сметной стоимости объекта;

3)	документ об утверждении проектной документации на объект капитального строительства, в случае её отсутствия указать причины отсутствия и сроки её разработки;

4)	положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, и положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (при наличии);

5)	отчет об оценке приобретаемого объекта, составленный оценщиком (оценщиками) в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

6)	копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия – копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства.

10.	В отношении объектов, по которым планируется техническое перевооружение, не предусматривающее выполнение работ по строительству, вместо документов, предусмотренных подпунктами 2- 3 пункта 9 настоящих Правил требуются следующие документы:

1)	заключение об отсутствии работ по строительству объекта, подготовленное специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования;

2)	информация о центах товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены контракта по объекту вне зависимости от способа заключения такого контракта, или иная информация, используемая заказчиком для определения начальной (максимальной) цены контракта, отличными от метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

11.	В отношении объекта, по которому планируются подготовка обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, вместо документов, предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил, требуется тест-паспорт, содержащий краткую характеристику объекта, а также обоснование невозможности подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита без предоставления средств из бюджета округа.

12.	Проект решения в текущем финансовом году направляется главным распорядителем одновременно с предложениями о внесении изменений в бюджет округа на текущий финансовый год и на плановый период в финансовое управление.

Финансовое управление рассматривает проект решения в ходе исполнения бюджета округа при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет округа и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета округа.

13.	Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами для его принятия, в следующих обязательных случаях:

-	включение в решение нового объекта;

-	исключение объекта из решения.

Внесение изменений в решение не требуется в следующих случаях:

-	увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на предоставление капитальных вложений в размере, не превышающем остатка не исполненных на 1 января текущего финансового года соответствующих бюджетных обязательств, по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации;

-	предоставление бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации, Правительства Мурманской области или бюджетных ассигнований, иным образом зарезервированных в федеральном законе о федеральном бюджете, законе Мурманской области об областном бюджете, в целях строительства, приобретения объекта, по которому принято решение.

14.	Объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества подлежат включению в муниципальные программы в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Печенгского муниципального округа.

Приложение к Правилам принятия решений

# ФОРМА

# ИНФОРМАЦИЯ

# по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства,

# приобретению объекта недвижимого имущества

# (необходимое указать)

| # 1 | # Наименование инвестиционного проекта |  |
| --- | --- | --- |
| # 2 | # Главный распорядитель средств бюджета округа | # Наименование ГРБС, код |
| # 3 | # Заказчик инвестиционного проекта |  |
| # 4 | # Сведения о земельном участке | # Местоположение земельного участка (адрес, площадь), кадастровый номер |
| # 5 | # Наименование муниципальной программы, в рамках которой планируется реализация инвестиционного проекта, мероприятие программы | # Реквизиты и наименование постановления администрации Печенгского муниципального округа |
| # 6 | # Код муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия |  |
| # 7 | Форма осуществления капитальных вложений | (бюджетные инвестиции/ субсидии) |
| # 8 | # Направление инвестирования | # (строительство/реконструкция, в том числе с элементами реставрации/ техническое перевооружение/ приобретение) |
| # 9 | Цель инвестиционного проекта |  |
| # 10 | # Ожидаемый (непосредственный) результат с указанием количественных показателей |  |
| # 11 | # Проектная мощность |  |
| # 12 | # Стоимость инвестиционного проекта | # Рублей (оценочная, сметная при наличии, необходимое указать) |
| # 13 | # Срок реализации инвестиционного проекта | # Разработка ПСД: _____________ годы. # Строительно-монтажные работы: _____годы. # Приобретение:______ годы. |
| # 14 | # Наличие проектной документации, степень её готовности | # (отсутствует, разрабатывается, имеется в полном объеме) # При наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий/положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. |

Уполномоченное лицо Главного распорядителя

средств бюджета округа                                   _______________             ФИО (расшифровка)

Исполнитель                                                       _______________            ФИО (расшифровка)

Приложение № 2

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от                              №

# ПРАВИЛА

# осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Печенгского муниципального округа и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Печенгского муниципального округа за счет бюджета округа

1. Общие положения

1.	Настоящие правила осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Печенгского муниципального округа и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Печенгского муниципального округа за счет средств бюджета округа (далее – Правила) устанавливают порядок осуществления за счет средств бюджета Печенгского муниципального округа (далее – бюджет округа) капитальных вложений в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) (далее – строительство) объектов капитального строительства или приобретение объектов недвижимого имущества на территории Печенгского муниципального округа (далее - решения) путем:

Осуществления бюджетных инвестиций на предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям (далее – учреждения), муниципальным унитарным предприятиям, в том числе казенным (далее – предприятия), на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности в соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в целях подготовки обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита.

2.	Предоставление указанных в пункте 1 настоящих Правил бюджетных инвестиций и субсидий на капитальные вложения (далее соответственно - бюджетные инвестиции, субсидии) осуществляется в пределах доведенных в установленном порядке до получателей средств бюджета округа на соответствующие цели лимитов бюджетных обязательств.

Объем предоставляемы бюджетных инвестиций и субсидий должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели муниципальной программы Печенгского муниципального округа (далее – муниципальная программа).

3.	Предоставление бюджетных инвестиций и субсидий осуществляется на основании принятых в установленном порядке решений об осуществлении капитальных вложений (далее - решения о капитальных вложениях).

4.	Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в целях строительства или приобретения объектов муниципальной собственности, а также о сроках и об объемах перечисления субсидий на капитальные вложения учреждениям, предприятиям учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета округа, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения бюджета округа.

2. Осуществление бюджетных инвестиций

5.	Бюджетные инвестиции осуществляются путем заключения и исполнения от имени Печенгского муниципального округа муниципальных контрактов на выполнение проектных и (или) изыскательских работ, строительство, приобретение объектов:

а)	муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета округа;

б)	учреждениями и предприятиями, которым получатель средств бюджета округа передали свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Печенгского муниципального округа муниципальных контрактов от лица соответствующих получателей средств бюджета округа.

Полномочия при осуществлении бюджетных инвестиций могут быть переданы учреждениям, предприятиям, осуществляющими функции и полномочия учредителя учреждения или права собственника имущества предприятия.

6.	В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 настоящих Правил орган местного самоуправления заключает с юридическим лицом соглашение о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Печенгского муниципального округа муниципальных контрактов от лица указанного органа (далее - соглашение о передаче полномочий).

Соглашение о передаче полномочий и дополнительные соглашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовой формой, утверждаемой финансовым управлением администрации Печенгского муниципального округа (далее – финансовое управление).

7.	Соглашение о передаче полномочий заключается в отношении одного или нескольких объектов и содержит в том числе:

а)	цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства, приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта (сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости приобретения), а также рассчитанного в ценах соответствующих лет общего объема капитальных вложений, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного органу местного самоуправления как получателю средств бюджета округа, которые должны соответствовать объему средств, определенному решением о капитальных вложениях;

б)	положения, устанавливающие права и обязанности юридического лица по заключению и исполнению от имени Печенгского муниципального округа муниципальных контрактов от лица органа местного самоуправления;

в)	ответственность юридического лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ему полномочий;

г)	положения, устанавливающие право органа местного самоуправления на проведение проверок соблюдения юридическим лицом условий соглашения о передаче полномочий;

д)	положения, устанавливающие обязанность юридического лица по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности органу местного самоуправления как получателю средств бюджета округа в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, финансовым управлением;

е)	положения, определяющие порядок и сроки передачи объектов, созданных в результате осуществления бюджетных инвестиций.

8.	Объекты, созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления за учреждениями либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на соответствующем вещном праве у этих учреждений, предприятий, а также с увеличением уставного фонда предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны Печенгского муниципального округа.

3. Предоставление субсидий учреждениям, предприятиям

9.	Предоставление субсидии учреждению, предприятию осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между органом местного самоуправления как  получателем средств бюджета округа, предоставляющим субсидию, и учреждением, предприятием (далее - соглашение о предоставлении субсидии), а в случае предоставления субсидии муниципальному бюджетному учреждению, осуществляющему в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочия главного распорядителя бюджетных средств, - на условиях, предусмотренных решением о капитальных вложениях, без заключения соглашения.

Соглашение о предоставлении субсидии и дополнительные соглашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовой формой, утверждаемой финансовым управлением.

При предоставлении субсидии без заключения соглашения о предоставлении субсидии в случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, положения, предусмотренные подпунктами «в» - «е», «и» - «м» пункта 10 настоящих Правил, включаются в решение о капитальных вложениях.

10.	Соглашение о предоставлении субсидии заключается в отношении одного или нескольких объектов и содержит в том числе:

а)	цель и значения результатов предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства, приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта (сметной или предполагаемой (предельной) стоимости либо стоимости приобретения), а также общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, который должен соответствовать объему средств, определенному решением о капитальных вложениях. В случае если субсидия предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта, указывается наименование соответствующего федерального проекта, при этом результаты предоставления субсидии должны соответствовать результатам федерального проекта.

б)	положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации указанного соглашения;

в)	условие о соблюдении учреждением, предприятием при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

г)	обязательство учреждения, предприятия осуществлять без использования субсидии выполнение работ, предшествующих строительству, в том числе разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если предоставление субсидии на эти цели не предусмотрено решением о капитальных вложениях;

д) обязательство предприятия осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода в эксплуатацию, приобретения, без использования на эти цели средств бюджета округа;

е) обязательство учреждения осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода в эксплуатацию, приобретения, за счет средств, предоставляемых из бюджета округа, в размере, не превышающем размер соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

ж) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет для учета операций с субсидиями, открытый в органе Федерального казначейства;

з)	положения, устанавливающие право получателя средств бюджета округа, предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения учреждением, предприятием условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;

и) порядок возврата учреждением, предприятием средств в объеме остатка не использованной на начало текущего финансового года перечисленной ему в предшествующем финансовом году субсидии в случае отсутствия принятого в установленном администрацией Печенгского муниципального округа  порядке решения получателя средств бюджета округа, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии в текущем финансовом году;

к)	порядок возврата сумм, использованных учреждением, предприятием, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

л)	положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением учреждением, предприятием условия о софинансировании капитальных вложений в объекты за счет иных источников, в случае если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено такое условие;

м)	порядок и сроки представления учреждением, предприятием отчетности об использовании субсидии, а также о достижении значений результатов предоставления субсидии;

н)	случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю средств бюджета округа, предоставляющему субсидию, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

11. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у предприятий. Осуществление капитальных вложений за счет субсидий в объекты предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, влечет также увеличение их уставного фонда.

4. Особенности осуществления бюджетных инвестиций или предоставления субсидий учреждениям, предприятиям в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита

12.	Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий учреждениям, предприятиям в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита осуществляются в случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной.

13.	Соглашение о передаче полномочий при осуществлении бюджетных инвестиций в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита должно содержать, в том числе положения, предусмотренные подпунктами «б» - «д» пункта 7 настоящих Правил, а также цель осуществления бюджетных инвестиций с указанием в отношении каждого объекта его наименования, сроков подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита и общего объема капитальных вложений в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного органу местного самоуправления как получателю средств бюджета округа, соответствующего решению о капитальных вложениях.

14.	Соглашение о предоставлении субсидии в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита должно содержать, в том числе положения, предусмотренные подпунктами «б», «в» и «ж» - «н» пункта 10 настоящих Правил, а также цель, значения результатов предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования и общего объема капитальных вложений на подготовку обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего решению о капитальных вложениях, сроков подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита.