АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2025									                        № 1891

п.г.т. Никель

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Транспортная система» на 2026 - 2028 годы

В соответствии с пунктом 2.15 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа 
от 18.09.2025 № 1488, постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2025 № 1847 «Об утверждении муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Транспортная система» на 2026 - 2028 годы», в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Транспортная система» на 2026 - 2028 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

3. Настоящее постановление разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Печенгского муниципального округа                                                        А.В. Кузнецов

Шавырова Ю.В., 51291

Приложение

к постановлению администрации

Печенгского муниципального округа

от 18.11.2025 № 1891

ПЛАН

реализации муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Транспортная система»

на 2026 - 2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, направление (подпрограмма), комплексы процессных и(или) проектных мероприятий, мероприятие | Годы выполнения | Объемы и источники финансирования (рублей) |  |  |  |  | Связь комплексов процессных и (или) проектных мероприятий с показателями муниципальной программы, направлений (подпрограмм), ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Соисполнители, участники 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По годам | Всего | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Транспортная система» | 2026 - 2028 | Всего | 651 493 479,26 | 232 297 426,42 | 209 598 026,42 | 209 598 026,42 | - | ОС и ЖКХ, МБУ «НДС», МБУ «РЭС», МКУ «УБиР» |
|  |  |  | МБ | 458 133 208,95 | 155 944 669,65 | 151 094 269,65 | 151 094 269,65 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 182 114 770,31 | 65 107 256,77 | 58 503 756,77 | 58 503 756,77 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 11 245 500,00 | 11 245 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа» | 2026 - 2028 | Всего | 651 493 479,26 | 232 297 426,42 | 209 598 026,42 | 209 598 026,42 | 0.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 0.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании. 0.3. Площадь проведенного ямочного ремонта участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия. 0.4. Протяженность дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 0.5. Обеспечение улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа дорожными знаками. 0.6. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) их участков, приведенных в нормативное состояние в результате их ремонта, в том числе в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации. 0.7. Наличие разработанного проекта содержания автомобильных дорог и определения нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Печенгского муниципального округа. 0.8. Наличие разработанной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. 0.9. Выполнение мероприятий по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ОС и ЖКХ, МБУ «НДС», МБУ «РЭС», МКУ «УБиР» |
|  |  |  | МБ | 458 133 208,95 | 155 944 669,65 | 151 094 269,65 | 151 094 269,65 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 182 114 770,31 | 65 107 256,77 | 58 503 756,77 | 58 503 756,77 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 11 245 500,00 | 11 245 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, городских площадей и проездов» | 2026 - 2028 | Всего | 240 463 800,00 | 80 154 600,00 | 80 154 600,00 | 80 154 600,00 | Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил | МБУ «НДС», МБУ «РЭС», |
|  |  |  | МБ | 240 463 800,00 | 80 154 600,00 | 80 154 600,00 | 80 154 600,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие «Выполнение работ по карточному (ямочному) ремонту» | 2026 - 2028 | Всего | 4 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | Карточный (ямочный) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | МБУ «НДС», МБУ «РЭС», |
|  |  |  | МБ | 4 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие «Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | 2026 - 2028 | Всего | 3 600 000,00 | 1 300 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
|  |  |  | МБ | 3 600 000,00 | 1 300 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие «Выполнение работ по обустройству автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными знаками» | 2026 - 2028 | Всего | 800 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными знаками в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
|  |  |  | МБ | 800 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Мероприятие «Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения» | 2026 - 2028 | Всего | 379 930 279,26 | 126 643 426,42 | 126 643 426,42 | 126 643 426,42 | Проведение ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения | МКУ «УБиР» |
|  |  |  | МБ | 204 419 008,95 | 68 139 669,65 | 68 139 669,65 | 68 139 669,65 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 175 511 270,31 | 58 503 756,77 | 58 503 756,77 | 58 503 756,77 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6. | Мероприятие «Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий планов социального развития экономического роста субъектов РФ Арктической зоны РФ» | 2026 | Всего | 17 850 000,00 | 17 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: н.п. Спутник (поворот с федеральной трассы М-18 до жилого дома по ул. Новая) | МКУ «УБиР» |
|  |  |  | МБ | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6 603 500,00 | 6 603 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 11 245 500,00 | 11 245 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7. | Мероприятие «Разработка проекта содержания автомобильных дорог и определения нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2026 | Всего | 1 922 733,33 | 1 922 733,33 | 0,00 | 0,00 | Установление стандарта содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и определения объемов бюджетных ассигнований на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОС и ЖКХ |
|  |  |  | МБ | 1 922 733,33 | 1 922 733,33 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.8. | Мероприятие «Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры» | 2026 | Всего | 1 346 666,67 | 1 346 666,67 | 0,00 | 0,00 | Комплексное стратегическое планирование, направленное на совершенствование транспортной системы с целью обеспечения безопасности, высокого качества и эффективности перевозок, беспрепятственного доступа к транспортной инфраструктуре и развития дорожной сети | ОС и ЖКХ |
|  |  |  | МБ | 1 346 666,67 | 1 346 666,67 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.9. | Мероприятие «Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 2026 | Всего | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | Определение соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения требованиям технических регламентов (приказ Минтранса России от 07.08.2020 № 288) | ОС и ЖКХ |
|  |  |  | МБ | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

1 Соисполнители, участники:

- ОС и ЖКХ - Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Печенгского муниципального округа);

- МБУ «РЭС» - муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба»;

- МБУ «НДС» - муниципальное бюджетное учреждение «Никельская дорожная служба»;

- МКУ «УБиР» - муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и развития» Печенгского муниципального округа Мурманской области.

Используемые сокращения:

МБ – местный бюджет; ОБ – областной бюджет; ФБ – федеральный бюджет; ВБС – внебюджетные средства.