****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 19.01.2021 № 14**

**п.г.т. Никель**

**Об утверждении муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование**

**Печенгский муниципальный округ» на 2021-2023 годы**

(в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 03.03.2021 № 138,

от 20.05.2021 № 442, от 11.10.2021 № 1090 и от 06.12.2021 № 1343)

Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (утв. Президентом РФ от 09.05.2017 № 203), государственной программой Мурманской области «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 573-ПП, в целях повышения качества муниципального управления и информационной открытости органов местного самоуправления Печенгского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование Печенгский муниципальный округ» на 2021-2023 годы (далее - программа) согласно приложению.

2. Постановление администрации Печенгского района от 19.10.2020 № 1044 «Об утверждении муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование Печенгский муниципальный округ» на 2021-2023 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021, подлежит опубликованию в районной газете «Печенга» и размещению на сайте http://pechengamr.gov-murman.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Печенгского муниципального округа.

Глава Печенгского муниципального округа А.В. Кузнецов

Ионова О.В.

Приложение

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа

от 19.01.2021 № 14

(в редакции постановления от 20.05.2021 № 442, от 11.10.2021 № 1090 и от 06.12.2021 № 1343)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Цифровое муниципальное образование Печенгский муниципальный округ»

на 2021-2023 годы

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Повышение качества жизни населения Печенгского муниципального округа на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.  Своевременное, качественное и объективное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) и учреждений округа. |
| Задачи программы | 1. Повышение качества системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.  2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».  3. Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества. |
| Целевые показатели программы | Общий индекс удовлетворенности населения информационной открытостью (по 5 бальной шкале) |  |  |  | 72,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 - 2023 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ».  Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра».  Подпрограмма 3 «Деятельность и развитие печатных средств массовой информации Печенгского муниципального округа». |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе **111 574,2** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы реализации | Всего | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) | | | | | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального округа | внебюджетные средства | | 2021 | 39 994,5 | 0,0 | 4 272,5 | 35 122,0 | 600,0 | | 2022 | 36 087,9 | 0,0 | 561,0 | 34 876,9 | 650,0 | | 2023 | 35 491,8 | 0,0 | 592,1 | 34 199,7 | 700,0 | | **Всего** | **111 574,2** | **0,0** | **5 425,6** | **104 198,6** | **1 950,0** | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Общий индекс удовлетворенности населения информационной открытостью (по 5 бальной шкале) – 4,0 |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Печенгского муниципального округа (далее – Администрация) |
| Исполнители программы | МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» (далее - МКУ «Управление по ОДА»), муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Печенгского муниципального округа Мурманской области» (далее - МБУ «МФЦ»), муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия (далее - МБУ «ЦБ»), муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и учреждений» (далее - МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС гп. Заполярный»), муниципальное автономное учреждение «Городской информационный центр» (далее - МАУ «Городской информационный центр»), муниципальное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационная служба Печенги» (далее – МБУ «ДЭСП») |

1. **Характеристика проблемы, описание основных целей и задач,**

**прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

В течение последних лет в Печенгском муниципальном округе осуществлялись мероприятия, направленные на совершенствование системы муниципального управления, повышение информационной открытости, что позволило получить положительные результаты в сфере муниципального управления в Печенгском муниципальном округе.

Но, несмотря на это актуальными остаются следующие вопросы:

- недостаточно проработаны вопросы обеспечения информационной безопасности информационных систем (в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, таких как Указ Президента Российской Федерации от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена», Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон РФ от 27.07.2006№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»);

- создаваемые информационные системы должны быть аттестованы и обеспечивать безопасность конфиденциальной информации, в том числе персональных данных населения, находящихся в информационных системах муниципального образования Печенгский муниципальный округ;

- необходимо поддерживать уровень оснащенности сотрудников ОМСУ и муниципальных учреждений современной вычислительной техникой;

- для дальнейшего развития информационного взаимодействия с организациями и населением необходимо поддержание в актуальном состоянии официального сайта ОМСУ муниципального образования Печенгский муниципальный округ, его модернизация для предоставления информации о деятельности органов государственной власти и ОМСУ и обеспечения доступа к муниципальным ресурсам (исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»);

- внедрение и использование информационных систем и информационных ресурсов Мурманской области, обеспечивающих эффективное взаимодействие ОМСУ Печенгского муниципального округа с населением и организациями.

Несмотря на наличие нерешенных вопросов, хочется отметить и ряд положительных тенденций. Так, в целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг было создано МБУ «МФЦ». Приём заявителей осуществляется в двух офисах МФЦ с 09.01.2016 – в офисе в п.г.т. Никель, с 01.04.2016 – в офисе в г. Заполярный.

Создание офисов МФЦ на территории Печенгского муниципального округа позволило:

- организовать предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

- предоставлять услуги по экстерриториальному принципу вне зависимости от места обращения заявителя для получения услуги;

- обеспечить жителям повышение доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.

Целями настоящей программы являются:

1. Повышение качества жизни населения Печенгского муниципального округа на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

2. Своевременное, качественное и объективное информирование населения о деятельности ОМСУ и учреждений округа.

Достижение цели программы осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по основным мероприятиям, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

В ходе реализации программы будут решаться следующие задачи:

1. Повышение качества системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.
2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
3. Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества.

В результате успешной реализации комплекса мероприятий программы к концу 2023 года будут достигнуты следующие результаты:

- совершенствование системы муниципального управления Печенгского муниципального округа;

- снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании;

- повышение уровня удовлетворенности населения при получении государственных и муниципальных услуг;

- сокращение времени на оказание государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Мурманской области и ОМСУ;

- внедрение в деятельность ОМСУ муниципального образования эффективных информационных технологий и современных методов управления;

- создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов Печенгского муниципального округа, обеспечивающих эффективное взаимодействие ОМСУ с населением и организациями.

1. **Перечень показателей муниципальной программы**

| №  п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет | Оценка | Годы реализации Программы | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| 1. | Показатель цели муниципальной программы | | | | | | | | |
| 1.1. | Общий индекс удовлетворенности населения информационной открытостью (по 5 бальной шкале) | Балл | 3,61 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | | 4,0 | Результаты социологического опроса Министерства экономического развития |
| 2. | Показатели задач муниципальной программы (целей подпрограммы) | | | | | | | | |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ» | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Доля рабочих мест ОМСУ, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Отчет отдела ИТ |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Доля населения Печенгского муниципального округа, имеющего доступ к услугам МБУ «МФЦ» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | отчет МБУ «МФЦ» |
| 2.3. | Подпрограмма 3 «Деятельность и развитие печатных средств массовой информации Печенгского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ и учреждений округа в общем объеме публикаций газеты | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | Отчет исполнителей |
| 2.3.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования от общего количества поступивших | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Отчет исполнителей |

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм**

Исполнение программы осуществляется путем реализации подпрограмм, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач программы.

В структуру программы входят две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ» (приложение 1):

Цель подпрограммы: повышение качества системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:

1. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение защиты информационных систем и ресурсов.

2. Создание условий для повышения информационной открытости в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ.

Реализация подпрограммы обеспечивается комплексом мероприятий:

- созданию, развитию и обеспечению функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Печенгского муниципального округа;

- обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах, используемых ОМСУ муниципального образования Печенгский муниципальный округ;

- обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Печенгский муниципальный округ.

Решение задач в рамках подпрограммы позволит повысить оперативность и результативность работы, качество принимаемых решений, удовлетворенность населения Печенгского муниципального округа качеством получаемых муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, расширить доступ населения к информации о деятельности ОМСУ.

Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» (приложение 2):

Цель подпрограммы: организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения задачи по обеспечению функционирования МБУ «МФЦ».

Реализация подпрограммы обеспечивается комплексом мероприятий по оснащению и обеспечению функционирования МБУ «МФЦ».

Решение задачи в рамках подпрограммы позволит обеспечить максимальную доступность и повысит качество предоставления государственных и муниципальных услуг жителям Печенгского муниципального округа.

Подпрограмма 3 «Деятельность и развитие печатных средств массовой информации Печенгского муниципального округа» (приложение 3):

Цель подпрограммы: повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества.

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения задачи по обеспечению населения актуальной достоверной информацией о деятельности ОМСУ и учреждений округа.

Реализация подпрограммы обеспечивается комплексом мероприятий по информированию населения о деятельности ОМСУ, социально-экономическом, общественно – политическом развитии округа.

Решение задачи в рамках подпрограммы будет способствовать повышению уровня открытости о деятельности ОМСУ.

1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы**

(в редакции постановлений от 20.05.2021 № 442, от 11.10.2021 № 1090 и от 06.12.2021 № 1343)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Муниципальная программа, всего** | **111 574,2** | **39 994,5** | **36 087,9** | **35 491,8** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет муниципального округа | 104 198,6 | 35 122,0 | 34 876,9 | 34 199,7 |
| областной бюджет | 5 425,6 | 4 272,5 | 561,0 | 592,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 1 950,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ» | 20 548,2 | 7 141,9 | 7 435,6 | 5 970,7 |
| в том числе: | 20 464,2 | 7 112,7 | 7 408,2 | 5 943,3 |
| бюджет муниципального округа |
| областной бюджет | 84,0 | 29,2 | 27,4 | 27,4 |
| Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» | 61 412,9 | 24 074,7 | 18 307,7 | 19 030,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет муниципального округа | 56 071,3 | 19 831,4 | 17 774,1 | 18 465,8 |
| областной бюджет | 5 341,6 | 4 243,3 | 533,6 | 564,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Деятельность и развитие печатных средств массовой информации Печенгского муниципального округа» | 29 613,1 | 8 777,9 | 10 344,6 | 10 490,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет муниципального округа | 27 663,1 | 8 177,9 | 9 694,6 | 9 790,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 1 950,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 |

**V. Описание механизмов управления рисками**

Реализация программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием округа.

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты программы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации программы.

**VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности выполнения программы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнении мероприятий программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению изменений в программу.

Эффективность реализации программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

|  |
| --- |
| Приложение 1  к программе |

**ПОДПРОГРАММА 1**

«Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановлений от 03.03.2021 № 138, от 20.05.2021 № 442, от 11.10.2021 № 1090 и от 06.12.2021 № 1343)

|  |  |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Повышение качества системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, и обеспечение защиты информационных систем и ресурсов. 2. Создание условий для повышения информационной открытости в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ. |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля рабочих мест ОМСУ, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 – 2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит **20 548,2** тыс. руб., в том числе по годам реализации и источникам финансирования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2021 | 2022 | 2023 | Итого | | Бюджет муниципального округа | 7 112,7 | 7 408,2 | 5 943,3 | **20 464,2** | | Областной бюджет | 29,2 | 27,4 | 27,4 | **84,0** | | **ИТОГО** | **7 141,9** | **7 435,6** | **5 970,7** | **20 548,2** | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 100 % рабочих мест ОМСУ обеспечены необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в целях повышение качества системы муниципального управления. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Соисполнители подпрограммы | МБУ «ЦБ», МКУ «Управление по ОДА», МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС гп. Заполярный», МБУ «ДЭСП» |

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | Источник данных |
| Отчет | Оценка | Годы реализации программы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Показатели цели подпрограммы.  Цель - Повышение качества системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. | | | | | | | |
| 1.1. | Доля рабочих мест ОМСУ, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет отдела ИТ |
| 2. | Показатели задач подпрограммы | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, и обеспечение защиты информационных систем и ресурсов. | | | | | | | |
| 2.1.1. | Доля рабочих мест ОМСУ подключенных к системе электронного документооборота | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Аналитический отчет отдела ИТ |
| 2.1.2. | Доля работников ОМСУ, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями и задачами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Аналитический отчет отдела ИТ |
| 2.2. | Задача 2. Создание условий для повышения информационной открытости в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ. | | | | | | | |
| 2.2.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов и сведений о размещении информации об официальном опубликовании нормативных правовых актов от общего количества поступивших за отчетный период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Аналитический отчет отдела ИТ |

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановлений от 03.03.2021 № 138, от 20.05.2021 № 442, от 11.10.2021 № 1090 и от 06.12.2021 № 1343)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки испол-нения | Объём финансирования (тыс. руб.) | | | | Источники финансирования |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Задача 1. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, и обеспечение защиты информационных систем и ресурсов | | | | | | | | |
| 1.1. | Обновление парка вычислительной и оргтехники | **Всего, в т. ч.** |  | **3 718,3** | **1 395,1** | **1 733,8** | **589,4** | Бюджет муниципального округа |
| МКУ «Управление по ОДА» | 2021-2023 | 3 192,5 | 1 043,1 | 1 646,9 | 502,5 |
| МБУ «ЦБ» | 2021-2023 | 425,9 | 252,1 | 86,9 | 86,9 |
| МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС гп. Заполярный» | 2021 | 99,9 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение необходимыми расходными материалами и комплектующими оргтехники и вычислительной техники | **Всего, в т. ч.** |  | **1 614,7** | **466,0** | **572,2** | **576,5** | Бюджет муниципального округа |
| МКУ «Управление по ОДА» | 2021-2023 | 1 178,0 | 386,0 | 396,0 | 396,0 |
| МБУ «ЦБ» | 2021-2023 | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС г.п.Заполярный» | 2021 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ «ДЭСП» | 2021-2023 | 216,7 | 0,0 | 106,2 | 110,5 |
| 1.3. | Ремонт и утилизация вычислительной и оргтехники, заправка картриджей и модернизация телекоммуникационной сети | **Всего, в т. ч.** |  | **1 334,0** | **282,2** | **524,6** | **527,2** | Бюджет муниципального округа |
| МКУ «Управление по ОДА» | 2021-2023 | 834,2 | 192,4 | 320,6 | 321,2 |
| МБУ «ЦБ» | 2021-2023 | 374,0 | 70,0 | 152,0 | 152,0 |
| МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС г.п.Заполярный» | 2021 | 19,8 | 19,8 | 0,0 | 0,0 |
| МБУ «ДЭСП» | 2021-2023 | 106,0 | 0,0 | 52,0 | 54,0 |
| 1.4. | Приобретение, сопровождение, обновление и развитие программных комплексов | **Всего, в т. ч.** |  | **12 735,2** | **4 653,5** | **4 204,9** | **3 876,8** | Бюджет муниципального округа |
| Администрация | 2021-2023 | 1 546,9 | 508,4 | 704,2 | 334,3 |
| ФИНУ | 2021-2023 | 1 568,4 | 508,4 | 530,0 | 530,0 |
| КУИ | 2021-2023 | 869,5 | 295,3 | 287,1 | 287,1 |
| МКУ «Управление по ОДА» | 2021-2023 | 3 660,7 | 1 766,3 | 940,3 | 954,1 |
| МБУ «ЦБ» | 2021-2023 | 1 482,1 | 790,3 | 345,9 | 345,9 |
| МКУ «Централизованная бухгалтерия» г. Заполярный | 2021-2023 | 1 418,6 | 325,0 | 546,8 | 546,8 |
| МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС г.п.Заполярный» | 2021 | 255,3 | 255,3 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «Управление городского хозяйства» г. Заполярный | 2021-2023 | 453,6 | 151,2 | 151,2 | 151,2 |
| МБУ «ДЭСП» | 2021-2023 | 1 480,1 | 53,3 | 699,4 | 727,4 |
| 1.5. | Техническое сопровождение ПО «Система автоматизированного рабочего места муниципального округа» | **Всего, в т. ч.** | 2021-2023 | **88,3** | **30,7** | **28,8** | **28,8** |  |
| Администрация Печенгского округа | 4,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | Бюджет муниципального округа |
|  | 84,0 | 29,2 | 27,4 | 27,4 | Областной бюджет |
| 1.6. | Проведение мероприятий, в том числе приобретение оборудования и программного обеспечения, в целях обеспечения технической защиты информации, защиты государственной тайны, конфиденциальной информации и персональных данных в информационных системах (других объектах информатизации, предназначенных для обработки информации ограниченного доступа) | **Всего, в т. ч.** |  | **1 057,7** | **314,4** | **371,3** | **372,0** |  |
| МКУ «Управление по ОДА» | 2021-2023 | 1 057,7 | 314,4 | 371,3 | 372,0 | Бюджет муниципального округа |
|  | **ВСЕГО по задаче 1** | | | 20 548,2 | 7 141,9 | 7 435,6 | 5 970,7 |  |
| в том числе: | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального округа | | | 20 464,2 | 7 112,7 | 7 408,2 | 5 943,3 |
| областной бюджет | | | 84,0 | 29,2 | 27,4 | 27,4 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2. Создание условий для повышения информационной открытости в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ. | | | | | | | | |
| 2.1. | Создание новых разделов на сайте муниципального образования и регулярное размещение информации на сайте | МКУ «Управление по ОДА» | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 1** | | | 20 548,2 | 7 141,9 | 7 435,6 | 5 970,7 |  |
| в том числе: | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального округа | | | 20 464,2 | 7 112,7 | 7 408,2 | 5 943,3 |
| областной бюджет | | | 84,0 | 29,2 | 27,4 | 27,4 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к программе |

**ПОДПРОГРАММА 2**

«Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановлений от 20.05.2021 № 442, от 11.10.21021 № 1090 и от 06.12.2021 № 1343)

|  |  |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение функционирования МБУ «МФЦ» |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля населения Печенгского муниципального округа, имеющего доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна» |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 – 2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общая сумма планируемых затрат составляет **61 412,9** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы реализации | Всего | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) | | | | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального округа | | 2021 | **24 074,7** | 0,0 | 4 243,3 | 19 831,4 | | 2022 | **18 307,7** | 0,0 | 533,6 | 17 774,1 | | 2023 | **19 030,5** | 0,0 | 564,7 | 18 465,8 | | **Всего** | **61 412,9** | **0,0** | **5 341,6** | **56 071,3** | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля населения Печенгского муниципального округа, имеющего доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна» - 100 %. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Исполнители подпрограммы | МБУ «МФЦ» |

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | Источник данных |
| Отчет | Оценка | Годы реализации программы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Показатели цели подпрограммы.  Цель - Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна. | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения Печенгского муниципального округа, имеющего доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | отчет МБУ «МФЦ» |
| 2. | Показатели задач подпрограммы | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение функционирования МБУ «МФЦ» | | | | | | | |
| 2.1.1. | Количество действующих офисов МБУ «МФЦ»/ «окон» в них | единиц | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | отчет МБУ «МФЦ» |
| 2.1.2. | Доля услуг, оказываемых по принципу «одного окна» в общем объеме оказываемых услуг в муниципальном образовании | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | отчет МБУ «МФЦ» |
| 2.1.3. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых МБУ «МФЦ» | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Мониторинг |

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановления от 20.05.2021 № 442, от 11.10.2021 № 1090 и от 06.12.2021 № 1343)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки  исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) | | | | Источники финансирования |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Задача 1. Обеспечение функционирования МБУ «МФЦ» | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение функционирования МБУ «МФЦ» | МБУ «МФЦ» | 2021-2023 | 55 661,9 | 19 479,9 | 17 746,0 | 18436,0 | Бюджет муниципального округа |
| 1.2. | Расходы, направляемые на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | **Всего, в т.ч.** |  | **2 103,6** | **947,4** | **561,7** | **594,5** |  |
| МБУ «МФЦ» | 2021-2023 | 105,3 | 47,4 | 28,1 | 29,8 | Бюджет муниципального округа |
| 1 998,3 | 900,0 | 533,6 | 564,7 | Областной бюджет |
| 1.2.1. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82- ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера | **Всего, в т.ч.** |  | **2 103,6** | **947,7** | **561,7** | **594,5** |  |
| МБУ «МФЦ» | 2021-2023 | 105,3 | 47,4 | 28,1 | 29,8 | Бюджет муниципального округа |
| 1 998,3 | 900,0 | 533,6 | 564,7 | Областной бюджет |
| 1.3. | Организация мероприятия по созданию Центра цифровых компетенций «МФЦифра» | МБУ «МФЦ» | 2021 | 304,1 | 304,1 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
| 1.4. | Организация выездного обслуживания населения специалистами МФЦ в населенных пунктах, удаленных от административных центров | МБУ «МФЦ» | 2021 | 3 343,3 | 3 343,3 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
|  | **Всего по задаче 1** | | | **61 412,9** | **24 074,7** | **18 307,7** | **19 030,5** |  |
| в том числе: | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального округа | | | 56 071,3 | 19 831,4 | 17 774,1 | 18 465,8 |
| областной бюджет | | | 5 341,6 | 4 243,3 | 533,6 | 564,7 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 2** | | | **61 412,9** | **24 074,7** | **18 307,7** | **19 030,5** |  |
| **в том числе:** | | |  |  |  |  |
| **бюджет муниципального округа** | | | **56 071,3** | **19 831,4** | **17 774,1** | **18 465,8** |
| **областной бюджет** | | | **5 341,6** | **4 243,3** | **533,6** | **564,7** |
| **федеральный бюджет** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к программе |

**ПОДПРОГРАММА 3**

«Деятельность и развитие печатных средств массовой информации Печенгского муниципального округа»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановлений от 20.05.2021№ 442, от 11.10.2021 № 1090 и от 06.12.2021 № 1343)

|  |  |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности ОМСУ и учреждений округа |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ и учреждений округа в общем объеме публикаций газеты.  Доля опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования от общего количества поступивших. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 – 2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общая сумма планируемых затрат составляет **29 613,1** тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Годы реализации | Всего | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) | | | бюджет муниципального округа | внебюджетные средства | | 2021 | 8 777,9 | 8 177,9 | 600,0 | | 2022 | 10 344,6 | 9 694,6 | 650,0 | | 2023 | 10 490,6 | 9 790,6 | 700,0 | | **Всего** | **29 613,1** | **27 663,1** | **1 950,0** | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение уровня открытости деятельности ОМСУ |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Управление по ОДА», МАУ «Информцентр», МБУ «ДЭСП» |

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | Источник данных |
| Отчет | Оценка | Годы реализации программы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель - Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности ОМСУ и учреждений округа | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ и учреждений округа в общем объеме публикаций газеты | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Отчет исполнителей |
| 1.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования от общего количества поступивших | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет исполнителей |

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановления от 11.10.2021 № 1090 и от 06.12.2021 № 1343)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки  исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) | | | | Источники финансирования |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Задача 1. Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности ОМСУ и учреждений округа | | | | | | | | |
| 1.1. | Информирование населения о деятельности ОМСУ, социально-экономическом, общественно-политическом развитии округа | **ВСЕГО, в т.ч.** |  | **29 613,1** | **8 777,9** | **10 344,6** | **10 490,6** |  |
| 27 663,1 | 8 177,9 | 9 694,6 | 9 790,6 | Бюджет муниципального округа |
| 1 950,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | Внебюджетные средства |
| МКУ «Управление по ОДА» | 2021-2023 | 20 145,8 | 6 145,8 | 7 000,0 | 7 000,0 | Бюджет муниципального округа |
| МБУ «ДЭСП» | 2022-2023 | 1 760,6 | 0,0 | 863,0 | 897,6 |
| МАУ «Информцентр» | 2021-2023 | 5 756,7 | 2 032,1 | 1 831,6 | 1 893,0 |
| 1 950,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | Внебюджетные средства |
|  | **Всего по задаче 1** | | | **29 613,1** | **8 777,9** | **10 344,6** | **10 490,6** |  |
| в том числе: | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального округа | | | 27 663,1 | 8 177,9 | 9 694,6 | 9 790,6 |
| областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 1 950,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 3** | | | **29 613,1** | **8 777,9** | **10 344,6** | **10 490,6** |  |
| **в том числе:** | | |  |  |  |  |
| **бюджет муниципального округа** | | | **27 663,1** | **8 177,9** | **9 694,6** | **9 790,6** |
| **областной бюджет** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные средства** | | | **1 950,0** | **600,0** | **650,0** | **700,0** |