

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 19.01.2021 № 19**

**п.г.т. Никель**

**Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортной**

**среды проживания в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы**

(в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 20.05.2021 № 443,

от 11.10.2021 № 1095 и от 06.12.2021 № 1340)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды проживания в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы (далее – программа) согласно приложению.

2. Постановление администрации Печенгского района от 19.10.2020 № 1039 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания в Печенгском муниципальном округе» на 2021-2023 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Печенга» и размещению на сайте <http://pechengamr.gov-murman.ru/>.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа.

Глава Печенгского муниципального округа А.В. Кузнецов

Исполнитель: О.В. Ионова,

тел.50270

Приложение

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа

от 19.01.2021 № 19

(в редакции постановлений от 20.05.2021 № 443, от 11.10.2021 № 1095 и от 06.12.2021 № 1340)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Обеспечение комфортной среды проживания в Печенгском муниципальном округе»

на 2021-2023 годы

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня экологической безопасности округа. 2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства. 3. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Печенгского муниципального округа, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 5. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории. 6. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа. |
| Целевые показатели программы | Удовлетворительная оценка населением уровня комфортности и безопасности проживания на территории Печенгского муниципального округа. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 - 2023 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».  Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».  Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей».  Подпрограмма 4 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения».  Подпрограмма 5 «Комплексное благоустройство городской среды».  Подпрограмма 6 «Организация отлова животных без владельцев». |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: **517 027,1** тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы реализации | Всего | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) | | | | | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные средства | бюджет муниципального округа | | 2021 | **234 967,6** | 37 363,8 | 77 191,0 | 500,0 | 119 912,8 | | 2022 | **151 416,8** | 534,7 | 61 441,9 | 772,6 | 88 667,6 | | 2023 | **130 642,7** | 533,2 | 42 678,2 | 772,6 | 86 658,7 | | **Всего** | **517 027,1** | **38 431,7** | **181 311,1** | **2 045,2** | **295 239,1** | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения.  Повышение привлекательности и эстетического состояния общественных территорий.  Улучшение жилищных условий молодых семей. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Печенгского муниципального округа (далее – Администрация) |
| Исполнители программы | Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа (далее – КУИ), отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Печенгского муниципального округа (далее – ОС и ЖКХ), муниципальное бюджетное учреждение «Никельская дорожная служба» (далее – МБУ «НДС»), муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «Управление городского хозяйства»), муниципальное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационная служба Печенги» (далее – МБУ «ДЭСП») |

1. **Характеристика проблемы, описание основных целей и задач, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях формирования комфортной среды проживания населения в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ.

Создание безопасной и комфортной среды проживания для населения является одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления.

Создавая благоприятные, безопасные и комфортные условия для проживания, муниципалитет получает дополнительные возможности по привлечению экономически активного населения, развитию предпринимательства, и как следствие увеличению налоговых и неналоговых отчислений в бюджеты различных уровней.

В ходе реализации программы будет проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение более комфортных и безопасных условий проживания населения, повышение уровня благоустройства общественных территорий, повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа, повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов, повышению эффективности охраны водных объектов, по обеспечению бесперебойности и надежности функционирования коммунальных систем, Также запланированы мероприятия по обеспечению предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

В рамках развития сферы ритуальных услуг и мест захоронения будут осуществлены мероприятия по строительству нового кладбища, повышению уровня благоустройства территории и санитарного содержания кладбищ. Для этих целей планируется строительство административно-бытового здания, цветочного павильона, туалета и организация парковки для автомобилей.

Основной целью программы является обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели программа ориентирована на решение следующих задач:

1. Повышение уровня экологической безопасности округа.
2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.
3. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Печенгского муниципального округа, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
5. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.
6. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

В ходе успешной реализации программы будут обеспечены более комфортные, безопасные и доступные условия проживания населения на территории Печенгского муниципального округа. Кроме того, будет повышен уровень привлекательности и эстетического состояния общественных территорий. Кроме того возрастет количество молодых семей, обеспеченных жильем.

**II.** **Перечень показателей муниципальной программы**

| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет | Оценка | Годы реализации программы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1. | Показатель цели муниципальной программы | | | | | | | |
| 1.1. | Удовлетворительная оценка населением уровня комфортности и безопасности проживания на территории Печенгского муниципального округа | да/ нет | да | да | да | да | да | Результаты опроса населения |
| 2. | Показатели задач муниципальной программы (целей подпрограммы) | | | | | | | |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | | | | | | | |
| 2.1.1. | Количество снесенных мусоросборников, построенных площадок с устройством площадки для крупногабаритного мусора п.г.т. Никель | шт. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отчет ОС и ЖКХ |
| Количество снесенных мусоросборников, отремонтированных и построенных площадок с устройством площадки для крупногабаритного мусора г. Заполярный | шт. | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.1.2. | Снижение несанкционированных мест размещения отходов на территории округа | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчеты ОС и ЖКХ, МКУ «Управление городского хозяйства»,  п. Корзуново |
| 2.1.3. | Наличие генеральной схемы санитарной очистки округа | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчет ОС и ЖКХ |
| 2.1.4. | Осуществление мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию санкционированной свалки на территории | да/ нет | да | да | да | да | да | КУИ |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | |
| 2.2.1. | Наличие паспортов готовности к отопительному сезону на объекты ЖКХ | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчет ОС и ЖКХ,  п. Печенга |
| 2.2.2. | Доля отремонтированных магистральных сетей тепло - и водоснабжения от общей протяженности системы тепло - и водоснабжения г. Заполярный | % | 2,14 | не менее 1,5 | не менее 1,4 | не менее 1,4 | не менее 1,4 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.2.3. | Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения г. Заполярный | % | - | - | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.2.4. | Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.2.5. | Наличие схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения округа | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчет ОС и ЖКХ |
| 2.2.6. | Количество приобретённых и доставленных дизельных генераторных установок | шт. | - | - | 1 | - | - | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | |
| 2.3.1. | Формирование заявки на участие муниципального образования г. Заполярный в государственной программе «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.3.2. | Количество заявлений и документов на участие в Программе | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.3.3. | Количество консультаций молодым семьям об условиях участия в Программе | шт. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.3.4. | Количество учетных записей в базе данных о молодых семьях – участниках Программы | да/ нет | нет | да | да | да | да | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.3.5. | Количество технико-экономических обоснований и расчетов. | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.3.6. | Доля выданных свидетельств о праве на социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от количества молодых семей – участников Программы | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.3.7. | Количество семей, получивших социальную выплату, при условии вхождения в Программу | шт. | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.4. | Подпрограмма 4 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» | | | | | | | |
| 2.4.1. | Реализация запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель - Приречный Печенгского района Мурманской области» | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчет ОС и ЖКХ |
| 2.4.2. | Реализация запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Новое городское кладбище» муниципального образования г. Заполярный | да/ нет | да | да | да | да | - | Отчет  г. Заполярный |
| 2.4.3. | Площадь отсыпанной территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Заполярный | м2 | 2 800 | не менее 1 000 | не менее 700 | - | - | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| п.г.т. Никель | 2 000 | не менее 800 | не менее 600 | - | - | Отчет МБУ «НДС» |
| 2.4.4. | Количество муниципальных кладбищ, содержащихся в надлежащем состоянии |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Никель | кол-во | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Отчет МБУ «НДС» |
| г. Заполярный | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.4.5. | Соблюдение санитарных и экологических требований к выбору и содержанию мест погребения | да/ нет | да | да | да | да | да | Акты проверок |
| 2.4.6. | Количество информационных материалов о деятельности МБУ «НДС», размещенных в СМИ | кол-во | - | - | 12 | 12 | 12 | Отчет МБУ «НДС» |
| 2.5. | Подпрограмма 5 «Комплексное благоустройство городской среды» | | | | | | | |
| 2.5.1. | Количество построенных и отремонтированных объектов благоустройства и озеленения в п.г.т. Никель | кол-во | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Отчет МБУ «НДС» |
| 2.5.2. | Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов в г. Заполярный | м2 | 431,8 | - | - | не менее 200 | не менее 200 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.5.3. | Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Заполярный | шт. | 20 | не менее 18 | не менее 18 | не менее 18 | не менее 18 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| п. Печенга | - | - | - | не менее 4 | не менее 4 | Отчет п. Печенга |
| п. Корзуново | - | не менее 30 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | Отчет п. Корзуново |
| 2.5.4. | Исправное состояние сетей наружного освещения на территории округа | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчеты ОС и ЖКХ, МКУ «Управление городского хозяйства»,  п. Корзуново |
| 2.5.5. | Количество отремонтированных опор наружного освещения в г. Заполярный | шт. | 24 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.5.6. | Доля объектов уличного освещения находящихся в исправном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Никель | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Отчет ОС и ЖКХ |
| п. Печенга | 50 | 80 | 85 | 90 | 95 | Отчет п. Печенга |
| п. Корзуново | 65 | 90 | 95 | 95 | 95 | Отчет  п. Корзуново |
| 2.5.7. | Количество благоустроенных парковых и дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Заполярный | кол-во | - | - | 1 | 1 | 1 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| п. Печенга | - | - | 1 | 1 | 1 | Отчет п. Печенга |
| п. Корзуново | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отчет  п. Корзуново |
| 2.5.8. | Количество благоустроенных детских игровых площадок |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Заполярный | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| п. Корзуново | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Отчет  п. Корзуново |
| 2.5.9. | Количество бесхозяйных (брошенных) транспортных средств, эвакуированных с дворовых территорий муниципального образования г. Заполярный | шт. | 3 | не менее 7 | не менее 7 | не менее 7 | не менее 7 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.5.10. | Количество отремонтированных подпорных стен и лестниц в г. Заполярный | шт. | 2 | - | - | 2 | 2 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.5.11 | Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчеты МБУ «НДС», МКУ «Управление городского хозяйства»,  МБУ «ДЭСП» |
| 2.6. | Подпрограмма 6 «Организация отлова безнадзорных животных» | | | | | | | |
| 2.6.1. | Количество отловленных безнадзорных животных: |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Заполярный | голов | 138 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| п. Печенга | 28 | не менее 41 | не менее 55 | не менее 55 | не менее 55 | Отчет п. Печенга |
| п. Корзуново | 27 | 5 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | Отчет п. Корзуново |
| п.г.т. Никель | 42 | не менее 40 | не менее 45 | не менее 45 | не менее 45 | Отчет ОС и ЖКХ |

**III. Перечень и краткое описание подпрограмм**

Исполнение программы осуществляется путем реализации подпрограммам, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач программы.

В структуру программы входят шесть подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» (приложение 1):

Цель подпрограммы – повышение уровня экологической безопасности округа.

Задача подпрограммы: повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» (приложение 2):

Цель подпрограммы – устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

Задача подпрограммы: обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению бесперебойности и надежности функционирования коммунальных систем.

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» (приложение 3):

Цель подпрограммы – обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Печенгского муниципального округа, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задача подпрограммы: обеспечение предоставления социальных выплат для приобретения (строительства) жилья на территории муниципального округа молодым семьям - участникам программы.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей.

Подпрограмма 4 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» (приложение 4):

Цель подпрограммы – организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Задачи подпрограммы:

1. Расширение мест захоронения.
2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по строительству нового кладбища, повышению уровня благоустройства территории кладбища и санитарного содержания кладбищ.

Подпрограмма 5 «Комплексное благоустройство городской среды» (приложение 5):

Цель подпрограммы - повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.

2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение привлекательности объектов благоустройства, благоустройство общественных территорий, создание новых мест досуга.

Подпрограмма 6 «Организация отлова животных без владельцев» (приложение 6):

Цель подпрограммы – повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

Задача подпрограммы: регулирование численности животных без владельцев.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по отлову, содержанию, транспортировке и стерилизации животных без владельцев.

1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы**

(в редакции постановлений от 20.05.2021 № 443, от 11.10.2021 № 1095 и от 06.12.2021 № 1340)

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | 2021 | 2022 | 2023 |
| Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания в Печенгском муниципальном округе» | **всего** | **517 027,1** | **234 967,6** | **151 416,8** | **130 642,7** |
| бюджет муниципального округа | 295 239,1 | 119 912,8 | 88 667,6 | 86 658,7 |
| областной бюджет | 181 311,1 | 77 191,0 | 61 441,9 | 42 678,2 |
| федеральный бюджет | 38 431,7 | 37 363,8 | 534,7 | 533,2 |
| внебюджетные средства | 2 045,2 | 500,0 | 772,6 | 772,6 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | **всего** | **10 115,3** | **6 705,0** | **1 648,5** | **1 761,8** |
| бюджет муниципального округа | 6 307,0 | 2 896,7 | 1 648,5 | 1 761,8 |
| областной бюджет | 3 808,3 | 3 808,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | **всего** | **92 384,7** | **76 826,8** | **9 294,8** | **6 263,1** |
| бюджет муниципального округа | 25 398,3 | 9 840,4 | 9 294,8 | 6 263,1 |
| областной бюджет | 29 830,0 | 29 830,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 37 156,4 | 37 156,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» | **всего** | **2 862,1** | **207,4** | **1 328,1** | **1 326,6** |
| бюджет муниципального округа | 41,6 | 0,0 | 20,8 | 20,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 1 275,3 | 207,4 | 534,7 | 533,2 |
| внебюджетные средства | 1 545,2 | 0,0 | 772,6 | 772,6 |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» | **всего** | **154 408,4** | **46 250,0** | **63 912,3** | **44 245,9** |
| бюджет муниципального округа | 16 662,2 | 7 142,1 | 5 211,4 | 4 308,7 |
| областной бюджет | 137 746,2 | 39 108,1 | 58 700,9 | 39 937,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 «Комплексное благоустройство городской среды» | **всего** | **248 770,0** | **101 973,6** | **72 492,1** | **74 304,3** |
| бюджет муниципального округа | 246 830,0 | 100 033,6 | 72 492,1 | 74 304,3 |
| областной бюджет | 1 440,0 | 1 440,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 «Организация отлова безнадзорных животных» | **всего** | **8 486,6** | **3 004,6** | **2 741,0** | **2 741,0** |
| бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 8 486,6 | 3 004,6 | 2 741,0 | 2 741,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Описание механизмов управления рисками**

Реализация Программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации Программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации Программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям Программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных Программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты Программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием округа.

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках Программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации Программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям Программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты Программы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации Программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации Программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации Программы.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнении мероприятий Программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению изменений в Программу.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов Программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

|  |
| --- |
| Приложение 1  к программе |

**ПОДПРОГРАММА 1**

«Охрана окружающей среды»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановлений от 20.05.2021 № 443, от 11.10.2021 № 1095 и от 06.12.2021 № 1340)

|  |  |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня экологической безопасности округа. |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество снесенных мусоросборников, отремонтированных и построенных площадок с устройством площадки для крупногабаритного мусора. 2. Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов 3. Наличие генеральной схемы санитарной очистки округа 4. Осуществление мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию санкционированной свалки на территории |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме **10 115,3** тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы реализации | Всего | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) | | | | федеральныйбюджет | областной бюджет | бюджет муниципального округа | | 2021 | **6 705,0** | 0,0 | 3 808,3 | 2 896,7 | | 2022 | **1 648,5** | 0,0 | 0,0 | 1 648,5 | | 2023 | **1 761,8** | 0,0 | 0,0 | 1 761,8 | | **Всего** | **10 115,3** | **0,0** | **3 808,3** | **6 307,0** | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Улучшение санитарно-экологического состояния территории округа. 2. Повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов. 3. Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | 1. Администрация |
| Исполнители подпрограммы | ОС и ЖКХ, МБУ «НДС», МКУ «Управление городского хозяйства», КУИ |

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | Источник данных |
| Отчет | Оценка | Годы реализации программы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель - Повышение уровня экологической безопасности округа. | | | | | | | | |
| 1. Задача 1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами. | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество снесенных мусоросборников, построенных площадок с устройством площадки для крупногабаритного мусора п.г.т. Никель | шт. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отчет ОС и ЖКХ |
| Количество снесенных мусоросборников, отремонтированных и построенных площадок с устройством площадки для крупногабаритного мусора г. Заполярный | шт. | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 1.2. | Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов | да/нет | да | да | да | да | да | Отчеты ОС и ЖКХ, МКУ «Управление городского хозяйства», п. Корзуново |
| 1.3. | Наличие генеральной схемы санитарной очистки округа | да/нет | да | да | да | да | да | Отчет ОС и ЖКХ |
| 1.4. | Осуществление мероприятий по разработке проектно-сметной документации на рекультивацию санкционированной свалки на территории | да/нет | да | да | да | да | да | КУИ |

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановлений от 20.05.2021 № 443, от 11.10.2021 № 1095 и от 06.12.2021 № 1340)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнители Сроки  исполнения | Сроки  исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) | | | | Источники финансирования |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Задача 1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами. | | | | | | | | |
| 1.1. | Снос мусоросборников, ремонт и строительство контейнерных площадок | **ВСЕГО, в т.ч.** | 2021-2023 | **3 675,9** | **1 265,6** | **1 148,5** | **1 261,8** | Бюджет муниципального округа |
| ОС и ЖКХ | 1 305,9 | 588,5 | 850,2 | 931,3 |
| МКУ «Управление городского хозяйства» | 1 305,9 | 677,1 | 298,3 | 330,5 |
| 1.2. | Мониторинг несанкционированных мест размещения отходов | ОС и ЖКХ | 2021-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Без финансирования |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Сроки  исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) | | | | Источники финансирования |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | **ВСЕГО, в т.ч.** |  | **1 721,0** | **721,0** | **500,0** | **500,0** | Бюджет муниципального округа |
| МКУ «Управление городского хозяйства» | 2021-2023 | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| МБУ «НДС» | 2021-2023 | 621,0 | 421,0 | 100,0 | 100,0 |
| п. Корзуново | Администрация | 2022-2023 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4. | Актуализация генеральной схемы санитарной очистки территории | ОС и ЖКХ | 2021 | 78,4 | 78,4 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
| 1.5. | Разработка проектно-сметной документации по рекультивации свалки ТБО | **ВСЕГО, в т.ч.** |  | **4 640,0** | **4 640,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | 2021 | 831,7 | 831,7 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
| 3 808,3 | 3 808,3 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
| КУИ | 2021 | 580,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
| КУИ | 2021 | 251,7 | 251,7 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
| 3 808,3 | 3 808,3 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
|  | ВСЕГО по задаче 1 | | | **10 115,3** | **6 705,0** | **1 648,5** | **1 761,8** |  |
| в том числе: | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального округа | | | 6 307,0 | 2 896,7 | 1 648,5 | 1 761,8 |
| областной бюджет | | | 3 808,3 | 3 808,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 1** | | | **10 115,3** | **6 705,0** | **1 648,5** | **1 761,8** |  |
| в том числе: | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального округа | | | 6 307,0 | 2 896,7 | 1 648,5 | 1 761,8 |
| областной бюджет | | | 3 808,3 | 3 808,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к программе |

**ПОДПРОГРАММА 2**

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановлений от 20.05.2021 № 443, от 11.10.2021 № 1095и от 06.12.2021 № 1340)

|  |  |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Наличие паспортов готовности к отопительному сезону на объекты ЖКХ. 2. Доля отремонтированных магистральных сетей тепло - и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения г. Заполярный. 3. Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения г. Заполярный. 4. Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения. 5. Наличие схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения округа. 6. Количество приобретённых и доставленных дизельных генераторных установок. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме **92 384,7** тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы реализации | Всего | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) | | | | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального округа | | 2021 | **76 826,8** | 37 156,4 | 29 830,0 | 9 840,4 | | 2022 | **9 294,8** | 0,0 | 0,0 | 9 294,8 | | 2023 | **6 263,1** | 0,0 | 0,0 | 6 263,1 | | **Всего** | **92 384,7** | **37 156,4** | **29 830,0** | **25 398,3** | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение бесперебойного функционирования коммунальных систем, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.  Обеспечение готовности объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к отопительному периоду.  Снижение физического износа и технологических потерь в магистральных трубопроводах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ, МКУ «Управление городского хозяйства», КУИ |

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | Источник данных |
| Отчет | Оценка | Годы реализации программы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель - Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства. | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры. | | | | | | | | |
| 1.1. | Наличие паспортов готовности к отопительному сезону на объекты ЖКХ | да/  нет | да | да | да | да | да | Отчеты ОС и ЖКХ,  п. Печенга |
| 1.2. | Доля отремонтированных магистральных сетей тепло - и водоснабжения от общей протяженности системы тепло - и водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Заполярный | % | 2,14 | не менее 1,5 | не менее 1,4 | не менее 1,4 | не менее 1,4 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| п. Печенга | 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | - | Отчет п. Печенга |
| п.г.т. Никель | 0,5 | не менее 0,7 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | Отчет ОС и ЖКХ |
| 1.3. | Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения г. Заполярный | % | - | - | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 1.4. | Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения | да/нет | да | да | да | да | да | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 1.5. | Наличие схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения округа | да/нет | да | да | да | да | да | Отчет ОС и ЖКХ |
| 1.6. | Количество приобретённых и доставленных дизельных генераторных установок | шт. | - | - | 1 | - | - | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановлений от 20.05.2021 № 443, от 11.10.2021 № 1095 и от 06.12.2021 № 1340)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки  исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) | | | | | Источники финансирования |
| Всего | в том числе по годам | | | |
| 2021 | | 2022 | 2023 |
| Задача: Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. | ВСЕГО, в т.ч. |  | **18 069,7** | **15 792,0** | | **1 130,9** | **1 146,8** |  |
| 3 416,3 | 1 138,6 | | 1 130,9 | 1 146,8 | Бюджет муниципального округа |
| 14 653,4 | 14 653,4 | | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
| ОС и ЖКХ | 2021-2023 | 1 876,2 | 442,0 | | 703,0 | 731,2 | Бюджет муниципального округа |
| 5 688,0 | 5 688,0 | | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
| МКУ «Управление городского хозяйства» | 2021-2023 | 1 391,8 | 696,6 | | 279,6 | 415,6 | Бюджет муниципального округа |
| 8 965,4 | 8 965,4 | | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
| п. Печенга | ОС и ЖКХ | 2021-2023 | 148,3 | 0,0 | | 148,3 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
| 1.2. | Ремонт объектов и внутриквартальных сетей холодного водоснабжения и водоотведения | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2021-2023 | 4 975,6 | 450,0 | | 0,0 | 4 525,6 | Бюджет муниципального округа |
| 1.3. | Проведение экспертизы сметных расчетов стоимости ремонтных работ | **ВСЕГО, в т. ч.** | 2021-2023 | **450,0** | **150,0** | | **150,0** | **150,0** | Бюджет муниципального округа |
| ОС и ЖКХ | 200,0 | 0,0 | | 100,0 | 100,0 |
| МКУ «Управление городского хозяйства» | 250,0 | 150,0 | | 50,0 | 50,0 |
| 1.4. | Приобретение и доставка дизельной генераторной установки | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2022 | 7 600,4 | 0,0 | | 7 600,4 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
| 1.5. | Проведение работ по разработке и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Печенгского муниципального округа | **ВСЕГО, в т.ч.** |  | **1 217,6** | **363,4** | | **413,5** | **440,7** |  |
| ОС и ЖКХ | 2021-2023 | 1 069,6 | 215,4 | | 413,5 | 440,7 | Бюджет муниципального округа |
| Администрация | 2021 | 148,0 | 148,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Капитальный ремонт кровли и фасада жилых домов в п. Спутник и пгт. Печенга | **Всего, в т.ч.** |  | **52 333,0** | **52 333,0** | | **0,0** | **0,0** |  |
| КУИ | 2021 | 15 176,6 | 15 176,6 | | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
| 37 156,4 | 37 156,4 | | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 1.7. | Строительство водопровода к домам участка № 1 нп. Корзуново | ОС И ЖКХ | 2021 | 7 738,4 | 7 738,4 | | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
|  | ВСЕГО по задаче 1 | | | **92 384,7** | **76 826,8** | | **9 294,8** | **6 263,1** |  |
| в том числе: | | |  |  | |  |  |
| бюджет муниципального округа | | | 25 398,3 | 9 840,4 | | 9 294,8 | 6 263,1 |
| областной бюджет | | | 29 830,0 | 29 830,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 37 156,4 | 37 156,4 | | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 2** | | | **92 384,7** | **76 826,8** | | **9 294,8** | **6 263,1** |  |
| в том числе: | | |  |  | |  |  |
| бюджет муниципального округа | | | 25 398,3 | 9 840,4 | | 9 294,8 | 6 263,1 |
| областной бюджет | | | 29 830,0 | 29 830,0 | | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 37 156,4 | 37 156,4 | | 0,0 | 0,0 |
| Приложение 3  к программе | | | | |
|  | | | | |

**ПОДПРОГРАММА 3**

«Обеспечение жильем молодых семей»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановлений от 20.05.2021 № 443 и от 06.12.2021 № 1340)

|  |  |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Печенгского муниципального округа, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение предоставления социальных выплат для приобретения (строительства) жилья на территории муниципального округа молодым семьям - участникам программы. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Формирование заявки на участие в государственной программе «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона». 2. Количество заявлений и документов на участие в Программе. 3. Количество консультаций молодым семьям об условиях участия в Программе. 4. Количество учетных записей в базе данных о молодых семьях – участниках Программы. 5. Количество технико-экономических обоснований и расчетов. 6. Доля выданных свидетельств о праве на социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от количества молодых семей – участников Программы. 7. Количество семей, получивших социальную выплату, при условии вхождения в Программу. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме **2 862,1** тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы реализации | Всего | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) | | | | федеральный бюджет | внебюджетные средства | бюджет муниципального округа | | 2021 | **207,4** | 207,4 | 0,0 | 0,0 | | 2022 | **1 328,1** | 534,7 | 772,6 | 20,8 | | 2023 | **1 326,6** | 533,2 | 772,6 | 20,8 | | **Всего** | **2 862,1** | **1 275,3** | **1 542,2** | **41,6** | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Исполнитель подпрограммы | КУИ, МКУ «Управление городского хозяйства» |

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | Источник данных |
| Отчет | Оценка | Годы реализации программы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель - Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Печенгского муниципального округа, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. | | | | | | | | |
| Задача: Обеспечение предоставления социальных выплат для приобретения (строительства) жилья на территории муниципального округа молодым семьям - участникам программы. | | | | | | | | |
| 1.1. | Формирование заявки на участие Печенгского муниципального округа в государственной программе «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 1.2. | Количество заявлений и документов на участие в Программе | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 1.3. | Количество консультаций молодым семьям об условиях участия в Программе | шт. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 1.4. | Количество учетных записей в базе данных о молодых семьях – участниках Программы | да/нет | нет | да | да | да | да | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 1.5. | Количество технико-экономических обоснований и расчетов | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 1.6. | Доля выданных свидетельств о праве на социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от количества молодых семей – участников Программы | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 1.7. | Количество семей, получивших социальную выплату, при условии вхождения в Программу | шт. | - | 1 | 2 | 2 | 2 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановлений от 20.05.2021 № 443 и от 06.12.2021 № 1340)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки  исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) | | | | Источники финансирования |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Задача: Обеспечение предоставления социальных выплат для приобретения (строительства) жилья на территории муниципального округа молодым семьям - участникам программы. | | | | | | | | |
| 1.1. | Формирование в установленном порядке заявки на участие Печенгского муниципального округа в государственной программе Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» | Администрация, КУИ | 2021-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |
| 1.2. | Организация приема документов и заявлений на участие в Программе молодых семей | Администрация, КУИ | 2021-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |
| 1.3. | Обеспечение информирования и консультирования молодых семей об условиях участия в Программе | Администрация, КУИ | 2021-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |
| 1.4. | Формирование базы данных о молодых семьях - участниках Программы | Администрация, КУИ | 2021-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |
| 1.5. | Подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчётов, необходимых для реализации Программы | Администрация, КУИ | 2021-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |
| 1.6. | Оформление и выдача свидетельств о праве на социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | Администрация, КУИ | 2021-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не требует финансирования |
| 1.7. | Предоставление социальных выплат молодым семьям | **Всего, в т.ч.** | 2021-2023 | **2 862,1** | **207,4** | **1 328,1** | **1 326,6** |  |
| МКУ «Управление городского хозяйства» | 41,6 | 0,0 | 20,8 | 20,8 | Бюджет муниципального округа |
| 1 275,3 | 207,4 | 534,7 | 533,2 | Федеральный бюджет |
| 1 545,2 | 0,0 | 772,6 | 772,6 | Внебюджетные средства |
|  | **ВСЕГО по задаче 1** | | | **2 862,1** | **207,4** | **1 328,1** | **1 326,6** |  |
| в том числе: | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального округа | | | 41,6 | 0,0 | 20,8 | 20,8 |
| федеральный бюджет | | | 1 275,3 | 207,4 | 534,7 | 533,2 |
| внебюджетные средства | | | 1 545,2 | 0,0 | 772,6 | 772,6 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 3** | | | **2 862,1** | **207,4** | **1 328,1** | **1 326,6** |  |
| в том числе: | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального округа | | | 41,6 | 0,0 | 20,8 | 20,8 |
| федеральный бюджет | | | 1 275,3 | 207,4 | 534,7 | 533,2 |
| внебюджетные средства | | | 1 545,2 | 0,0 | 772,6 | 772,6 |

|  |
| --- |
| Приложение 4  к программе |

**ПОДПРОГРАММА 4**

«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановлений от 20.05.2021 № 443, от 11.10.2021 № 1095 и от 06.12.2021 № 1340)

|  |  |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Расширение мест захоронения. 2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Реализация запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области». 2. Реализация запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Новое городское кладбище» г. Заполярный. 3. Площадь отсыпанной территории кладбища.   4. Количество муниципальных кладбищ, содержащихся в надлежащем состоянии.  5. Соблюдение санитарных и экологических требований к выбору и содержанию мест погребения.  6. Количество информационных материалов о деятельности МБУ «НДС», размещенных в СМИ. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме **154 408,4** тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Годы реализации | Всего | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) | | | областной бюджет | бюджет муниципального округа | | 2021 | **46 250,2** | 39 108,1 | 7 142,1 | | 2022 | **63 912,3** | 58 700,9 | 5 211,4 | | 2023 | **44 245,9** | 39 937,2 | 4 308,7 | | **Всего** | **154 408,4** | **137 746,2** | **16 662,2** | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель - Приречный Печенгского района Мурманской области».  Повышение уровня благоустройства территории кладбища и санитарного содержания кладбищ.  Обеспечение погребения невостребованных умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг, создание централизованной системы учета захоронений. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ, МБУ «НДС», МКУ «Управление городского хозяйства» |

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | Источник данных |
| Отчет | Оценка | Годы реализации программы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель - Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. | | | | | | | | |
| Задача 1: Расширение мест захоронения. | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» | да/нет | да | да | да | да | да | ОС и ЖКХ |
| 1.2. | Реализация запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Новое городское кладбище» г. Заполярный | да/нет | да | да | да | да | - | отчет г. Заполярный |
| 1.3. | Площадь отсыпанной территории кладбища |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Заполярный | м2 | 2800 | не менее 1000 | не менее 700 | - | - | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| п.г.т. Никель | 2000 | не менее 800 | не менее 600 | - | - | Отчет МБУ «НДС» |
| Задача 2: Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество муниципальных кладбищ, содержащихся в надлежащем состоянии |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Никель | кол-во | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Отчет МБУ «НДС» |
| г. Заполярный | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 2.2. | Соблюдение санитарных и экологических требований к выбору и содержанию мест погребения | да/нет | да | да | да | да | да | Акты проверок |
| 2.3. | Количество информационных материалов о деятельности МБУ «НДС», размещенных в СМИ | кол-во | - | - | 12 | 12 | 12 | Отчет МБУ «НДС» |

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановлений от 20.05.2021 № 443, от 11.10.2021 № 1095 и от 06.12.2021 № 1340)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки  исполнения | Наименование мероприятия | | | | Источники финансирования |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Задача 1. Расширение мест захоронения. | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель - Приречный Печенгского района Мурманской области» (строительство, строительный контроль, выполнение работ по актуализации проектно- сметной документации - разбивка на этапы строительства). | **Всего, в т.ч.** | 2021-2023 | **82 944,1** | **5 851,7** | **35 045,2** | **42 047,2** | Бюджет муниципального округа |
| ОС и ЖКХ | 4 154,9 | 292,6 | 1 752,3 | 2 110,0 |
| 78 789,2 | 5 559,1 | 33 292,9 | 39 937,2 | Областной бюджет |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство нового кладбища | ОС и ЖКХ | 2022-2023 | **318,2** | 0,0 | 156,0 | 162,2 | Бюджет муниципального округа |
| 1.3. | Строительство объекта «Новое городское кладбище» г. Заполярный» | **Всего, в т.ч.** |  | **62 060,1** | **35 314,8** | **26 745,3** | **0,0** |  |
| Администрация | 2021-2023 | 3 103,1 | 1 765,8 | 1 337,3 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
| 58 957,0 | 33 549,0 | 25 408,0 | 0,0 | Областной бюджет |
| 1.4. | Отсыпка городского кладбища | **Всего, в т.ч.** |  | **3 479,3** | **2 900,0** | **479,3** | **100,0** | Бюджет муниципального округа |
| МКУ «Управление городского хозяйства» | 2021-2022 | 2 179,3 | 1 800,0 | 379,3 | 0,0 |
| МБУ «НДС» | 2021-2023 | 1 300,0 | 1 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.5. | Осуществление строительного контроля | ОС и ЖКХ | 2021 | **598,0** | 598,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
| 1.6. | Захоронение трупов, не востребованных родственниками, доставка тела в морг | МБУ «НДС» | 2021 | **165,1** | 165,1 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
|  | **ВСЕГО по задаче 1** | | | **149 564,8** | **44 829,6** | **62 425,8** | **42 309,4** |  |
| в том числе: | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального округа | | | 11 818,6 | 5 721,5 | 3 724,9 | 2 372,2 |
| областной бюджет | | | 137 746,2 | 39 108,1 | 58 700,9 | 39 937,2 |
| Задача 2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в т.ч. текущее содержание, инвентаризация городского кладбища) | Всего, в т.ч. | 2021-2023 | **4 843,6** | **1 420,6** | **1 486,5** | **1 936,5** | Бюджет муниципального округа |
| МБУ «НДС» | 2 287,3 | 537,3 | 650,0 | 1 100,0 |
| МКУ «Управление городского хозяйства» | 2 556,3 | 883,3 | 836,5 | 836,5 |
| 2.2. | Информирование населения о деятельности МБУ «НДС», размещенных в СМИ | МБУ «НДС» | 2021-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не требует финансирования |
|  | **ВСЕГО по задаче 2** | | | **4 843,6** | **1 420,6** | **1 486,5** | **1 936,5** |  |
| в том числе: | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального округа | | | 4 843,6 | 1 420,6 | 1 486,5 | 1 936,5 |
| областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 4** | | | **154 408,4** | **46 250,2** | **63 912,3** | **44 245,9** |  |
| в том числе: | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального округа | | | 16 662,2 | 7 142,1 | 5 211,4 | 4 308,7 |
| областной бюджет | | | 137 746,2 | 39 108,1 | 58 700,9 | 39 937,2 |

|  |
| --- |
| Приложение 5  к программе |

**ПОДПРОГРАММА 5**

«Комплексное благоустройство городской среды»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановлений от 20.05.2021 № 443, от 11.10.2021 № 1095 и от 06.12.2021 № 1340)

|  |  |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории. |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.  2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество построенных и отремонтированных объектов благоустройства и озеленения. 2. Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов. 3. Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм. 4. Исправное состояние сетей наружного освещения. 5. Количество отремонтированных опор наружного освещения. 6. Доля объектов уличного освещения находящихся в исправном состоянии. 7. Количество благоустроенных парковых и дворовых территорий. 8. Количество благоустроенных детских игровых площадок. 9. Количество бесхозяйных (брошенных) транспортных средств, эвакуированных с дворовых территорий г. Заполярный. 10. Количество отремонтированных подпорных стен и лестниц. 11. Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 - 2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме **248 770,0** тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы реализации | Всего | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) | | | | областной бюджет | бюджет муниципального округа | внебюджетные средства | | 2021 | **101 973,6** | 1 440,0 | 100 033,6 | 500,0 | | 2022 | **72 492,1** | 0,0 | 72 492,1 | 0,0 | | 2023 | **74 304,3** | 0,0 | 74 304,3 | 0,0 | | **Всего** | **248 770,0** | **1 440,0** | **246 830,0** | **500,0** | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение привлекательности и эстетического состояния общественных территорий.  Создание новых мест досуга для населения. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация |
| Исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ, МБУ «НДС», МКУ «Управление городского хозяйства», МБУ «ДЭСП» |

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | Источник данных |
| Отчет | Оценка | Годы реализации программы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель - Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории. | | | | | | | | |
| Задача 1: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования. | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество построенных и отремонтированных объектов благоустройства и озеленения в п.г.т. Никель | кол-во | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Отчет МБУ «НДС» |
| 1.2. | Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов в г. Заполярный | м2 | 431,8 | - | - | не менее 200 | не менее 200 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 1.3. | Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Заполярный | шт. | 20 | не менее 18 | не менее 18 | не менее 18 | не менее 18 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| п. Печенга | - | - | - | не менее 4 | не менее 4 | Отчет п. Печенга |
| п. Корзуново | - | не менее 30 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | Отчет п. Корзуново |
| 1.4. | Исправное состояние сетей наружного освещения на территории округа | да/нет | да | да | да | да | да | Отчеты ОС и ЖКХ, МКУ «Управление городского хозяйства», п. Корзуново |
| 1.5. | Количество отремонтированных опор наружного освещения в г. Заполярный | шт. | 24 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 1.6. | Доля объектов уличного освещения находящихся в исправном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |
| п.г.т. Никель | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Отчет ОС и ЖКХ |
| п. Печенга | 50 | 80 | 85 | 90 | 95 | Отчет п. Печенга |
| п. Корзуново | 65 | 90 | 95 | 95 | 95 | Отчет п. Корзуново |
| 1.7. | Количество благоустроенных парковых и дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Заполярный | кол-во | - | - | 1 | 1 | 1 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| п. Печенга | - | - | 1 | 1 | 1 | Отчет п. Печенга |
| п. Корзуново | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отчет п. Корзуново |
| 1.8. | Количество благоустроенных детских игровых площадок |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Заполярный | кол-во | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| п. Корзуново | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Отчет п. Корзуново |
| 1.9. | Количество бесхозяйных (брошенных) транспортных средств, эвакуированных с дворовых территорий г. Заполярный | шт. | 3 | не менее 7 | не менее 7 | не менее 7 | не менее 7 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| 1.10. | Количество отремонтированных подпорных стен и лестниц в г. Заполярный | шт. | 2 | - | - | 2 | 2 | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» |
| Задача 2: Решение вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности, благоустройства и озеленения. | | | | | | | | |
| 2.1. | Текущее содержание объектов благоустройства и озеленения округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчеты МБУ «НДС», МКУ «Управление городского хозяйства», МБУ «ДЭСП» |

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановлений от 20.05.2021 № 443, от 11.10.2021 № 1095 и от 06.12.2021 № 1340)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | | Сроки  исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) | | | | | | Источники финансирования |
| Всего | в том числе по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | | 2023 | |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования. | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт подпорных стен, строительство и ремонт лестничных спусков | ВСЕГО, в т.ч. | 2021-2023 | | **3 504,9** | **834,7** | **1 335,1** | | **1 335,1** | | Бюджет муниципального округа |
| МКУ «Управление городского хозяйства» | 2 670,2 | 0,0 | 1 335,1 | | 1 335,1 | |
| МБУ «НДС» | 834,7 | 834,7 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.2. | Ремонт пешеходных тротуаров и маршрутов | ВСЕГО, в т.ч. | 2021-2023 | | **13 473,7** | **2 771,5** | **4 811,8** | | **5 890,4** | | Бюджет муниципального округа |
| МКУ «Управление городского хозяйства» | 5 502,2 | 0,0 | 2 211,8 | | 3 290,4 | |
| МБУ «НДС» | 7 971,5 | 2 771,5 | 2 600,0 | | 2 600,0 | |
| 1.3. | Повышение привлекательности объектов благоустройства (приобретение и установка малых архитектурных форм, ремонт светодиодных украшений) | ВСЕГО, в т.ч. | 2021-2023 | | **3 428,4** | **1 989,2** | **714,6** | | **724,6** | |  |
| МКУ «Управление городского хозяйства» | 2021-2023 | | 2 779,4 | 1 930,2 | 424,6 | | 424,6 | | Бюджет муниципального округа |
| МБУ «НДС» | 59,0 | 59,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Администрация | 400,0 | 0,0 | 200,0 | | 200,0 | |
| 190,0 | 0,0 | 90,0 | | 100,0 | |
| 1.4. | Ремонт, техническое обслуживание наружного освещения, приобретение светильников, оплата электроэнергии наружного освещения, в т.ч. | **ВСЕГО, в т.ч.** |  | | **60 131,4** | **18 909,4** | **20 436,0** | | **20 786,0** | | Бюджет муниципального округа |
| ОС и ЖКХ | 2022-2023 | | 16 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | | 8 000,0 | |
| пгт. Никель, нп. Корзуново | Администрация | 2021-2023 | | 1 953,0 | 1 781,0 | 86,0 | | 86,0 | |
| пгт. Никель, нп. Корзуново, нп. Луостари | МБУ «НДС» | 2021 | | 6 143,4 | 6 143,4 | 0,0 | | 0,0 | |
| г. Заполярный | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2021-2023 | | 36 035,0 | 10 985,0 | 12 350,0 | | 12 700,0 | |
| 1.5. | Расчистка подъездов к ИЖС в нп. Корзуново | МБУ «НДС» | 2021-2023 | | **210,0** | **0,0** | **105,0** | | **105,0** | | Бюджет муниципального округа |
| 1.6. | Озеленение территорий | **ВСЕГО, в т.ч.** |  | | **420,0** | **130,0** | **140,0** | | **150,0** | | Бюджет муниципального округа |
| пгт. Печенга, нп. Корзуново | МБУ «НДС» | 2021 | | 130,0 | 130,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| пгт. Печенга | Администрация | 2022-2023 | | 200,0 | 0,0 | 100,0 | | 100,0 | |
| нп. Корзуново | 90,0 | 0,0 | 40,0 | | 50,0 | |
| 1.7. | Выполнение работ по благоустройству парковых территорий, в т.ч. | **ВСЕГО, в т.ч.** |  | | **25 500,0** | **8 500,0** | **8 500,0** | | **8 500,0** | | Бюджет муниципального округа |
| г. Заполярный | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2021-2023 | | 22 500,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | | 7 500,0 | |
| пгт. Печенга | МБУ «НДС» | 2021 | | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| пгт. Печенга | Администрация | 2022-2023 | | 2 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | | 1 000,0 | |
| 1.8. | Выполнение комплекса работ по благоустройству детских игровых площадок | ВСЕГО, в т.ч. | 2021-2023 | | **10 209,2** | **2 796,6** | **3 949,0** | | **3 463,6** | | Бюджет муниципального округа |
| МКУ «Управление городского хозяйства» | 8 809,2 | 2 796,6 | 3 249,0 | | 2 763,6 | |
| Администрация | 1 400,00 | 0,0 | 700,0 | | 700,0 | |
| 1.9. | Эвакуация и хранение бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2021-2023 | | **1 218,0** | **580,0** | **305,0** | | **333,0** | | Бюджет муниципального округа |
| 1.10. | Проведение «субботников», в т.ч. | ВСЕГО, в т.ч. |  | | **280,2** | **35,2** | **120,0** | | **125,0** | | Бюджет муниципального округа |
| пгт. Печенга, нп. Корзуново | МБУ «НДС» | 2021 | | 35,2 | 35,2 | 0,0 | | 0,0 | |
| пгт. Печенга, нп. Корзуново | Администрация | 2022-2023 | | 245,0 | 0,0 | 120,0 | | 125,0 | |
| 1.11. | Обустройство крытых спортплощадок с уличными тренажерами | **ВСЕГО, в т.ч.** |  | | **2 190,0** | **2 190,0** | **0,0** | | **0,0** | |  |
| нп. Луостари | МБУ «НДС» | 2021 | | 125,0 | 125,0 | 0,0 | | 0,0 | | Бюджет муниципального округа |
| 720,0 | 720,0 | 0,0 | | 0,0 | | Областной бюджет |
| 250,0 | 250,0 | 0,0 | | 0,0 | | Внебюджетные средства |
| нп. Лиинахамари | МБУ «НДС» | 2021 | | 125,0 | 125,0 | 0,0 | | 0,0 | | Бюджет муниципального округа |
| 720,0 | 720,0 | 0,0 | | 0,0 | | Областной бюджет |
| 250,0 | 250,0 | 0,0 | | 0,0 | | Внебюджетные средства |
| 1.12. | Обеспечение надлежащего освещения придомовых территорий | МБУ «НДС» | 2021 | | **6 358,8** | **6 358,8** | **0,0** | | **0,0** | | Бюджет муниципального округа |
|  | **ВСЕГО по задаче 1** | | | | **126 924,3** | **45 095,1** | **40 416,5** | | **41 412,7** | |  |
| в том числе: | | | |  |  |  | |  | |
| бюджет муниципального округа | | | | 124 984,3 | 43 155,1 | 40 416,5 | | 41 412,7 | |
| областной бюджет | | | | 1 440,0 | 1 440,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные средства | | | | 500,0 | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Задача 2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения. | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение предоставления услуг (работ) | ВСЕГО, в т.ч. | 2021-2023 | | **96 362,4** | **31 395,2** | **32 075,6** | | **32 891,6** | Бюджет муниципального округа | |
| МБУ «НДС» | 64 132,0 | 25 715,0 | 18 908,5 | | 19 508,5 |
| МКУ "Управление городского хозяйства" | 16 805,7 | 5 470,2 | 5 646,2 | | 5 689,3 |
| Администрация (Корзуново) | 5 150,0 | 0,0 | 2 575,0 | | 2 575,0 |
| МБУ «ДЭСП» | 10 274,7 | 210,0 | 4 945,9 | | 5 118,8 |
| 2.2. | Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений | МБУ «НДС» | 2021 | | **25 483,3** | **25 483.3** | **0.0** | | **0.0** | Бюджет муниципального округа | |
|  | **ВСЕГО по задаче 2** | | | | **121 845,7** | **56 878,5** | **32 075,6** | | **32 891,6** |  | |
| в том числе: | | | |  |  |  | |  |
| бюджет муниципального округа | | | | 121 845,7 | 56 878,5 | 32 075,6 | | 32 891,6 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 5** | | | | **248 770,0** | **101 973,6** | **72 492,1** | | **74 304,3** |  | |
| в том числе: | | | |  |  |  | |  |
| бюджет муниципального округа | | | | 246 830,0 | 100 033,6 | 72 492,1 | | 74 304,3 |
|  | областной бюджет | | | | 1 440,0 | 1 440,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  | внебюджетные средства | | | | 500,0 | 500,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Приложение 6  к программе | | | |

**ПОДПРОГРАММА 6**

«Организация отлова животных без владельцев»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановления от 20.05.2021 № 443)

|  |  |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа |
| Задачи подпрограммы | Регулирование численности животных без владельцев. |
| Целевые показатели подпрограммы | Количество отловленных животных без владельцев. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме **8 486,6** тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Годы реализации | Всего | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) | | | областной бюджет | бюджет муниципального округа | | 2021 | **3 004,6** | 3 004,6 | 0,0 | | 2022 | **2 741,0** | 2 741,0 | 0,0 | | 2023 | **2 741,0** | 2 741,0 | 0,0 | | Всего | **8 486,6** | **8 486,6** | **0,0** | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Создание благоприятных,  комфортных и безопасных условий для  жизни и здоровья населения за счет сокращения численности животных без владельцев |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация |
| Исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ, МКУ «Управление городского хозяйства» |

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | Источник данных |
| Отчет | Оценка | Годы реализации программы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель – Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа. | | | | | | | | |
| Задача: Регулирование численности животных без владельцев | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество отловленных животных без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Заполярный | голов | 138 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | Отчет МКУ "Управление городского хозяйства" |
| п. Печенга | 28 | не менее 41 | не менее 55 | не менее 55 | не менее 55 | Отчет п. Печенга |
| п. Корзуново | 27 | 5 | не менее  40 | не менее  40 | не менее 40 | Отчет п. Корзуново |
| п.г.т. Никель | 42 | не менее 40 | не менее 45 | не менее 45 | не менее 45 | Отчет ОС и ЖКХ |

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

(в редакции постановления от 20.05.2021 № 443)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки  исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) | | | | Источники финансирования |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Задача: Регулирование численности животных без владельцев. | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация осуществления полномочий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Отлов, содержание, транспортировка животных без владельцев | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2021-2023 | **8 478,9** | 2 996,9 | 2 741,0 | 2 741,0 | Областной бюджет |
| КУИ | 2021 | **7,7** | 7,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ВСЕГО по задаче** | | | **8 486,6** | **3 004,6** | **2 741,0** | **2 741,0** |  |
| в том числе: | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | | 8 486,6 | 3 004,6 | 2 741,0 | 2 741,0 |
| бюджет муниципального округа | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по подпрограмме 6** | | | **8 486,6** | **3 004,6** | **2 741,0** | **2 741,0** |  |
| **в том числе:** | | |  |  |  |  |
| **бюджет муниципального округа** | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **областной бюджет** | | | **8 486,6** | **3 004,6** | **2 741,0** | **2 741,0** |