

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 19.01.2021 № 20**

**п.г.т. Никель**

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской**

**среды на территории Печенгского муниципального округа» на 2021-2023 годы**

(в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 20.05.2021 № 447,

от 11.10.2021 № 1089 и от 06.12.2021 № 1347)

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в целях повышения комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории муниципального образования Печенгский муниципальный округ

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Печенгского муниципального округа» на 2021-2023 годы (далее – программа) согласно приложению.

2. Постановление администрации Печенгского района от 19.10.2020 № 1041 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Печенгского муниципального округа» на 2021-2023 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Печенга» и размещению на сайте http://pechengamr.gov-murman.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа.

Глава Печенгского муниципального округа А.В. Кузнецов

Исполнитель: О.В. Ионова,

тел.50270

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации Печенгского муниципального округа  от 19.01.2021 № 20  (в редакции постановлений от 20.05.2021 № 447, от 11.10.2021 № 1089 и от 06.12.2021 № 1347) |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Формирование современной городской среды на территории Печенгского муниципального округа» на 2021-2023 годы

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Цель Программы | Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области (далее - Печенгский муниципальный округ). |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. |
| Целевые показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий.  2. Количество утвержденных дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий.  3. Количество благоустроенных общественных территорий.  4. Количество утвержденных дизайн – проектов благоустройства общественных территорий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 - 2023 годы |
| Перечень подпрограмм | - |
| Финансовое обеспечение Программы | Всего по Программе: **151 476,3** тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы реализации | Всего | В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.) | | | | | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального округа | внебюджетные средства | | 2021 | **119 729,5** | 24 352,1 | 73 636,8 | 11 740,6 | 10 000,0 | | 2022 | **16 436,0** | 0,0 | 0,0 | 16 436,0 | 0,0 | | 2023 | **15 310,8** | 0,0 | 0,0 | 15 310,8 | 0,0 | | Всего | **151 476,3** | **24 352,1** | **73 636,8** | **43 487,4** | **10 000,0** | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Благоустройство дворовых территорий. 2. Повышение привлекательности и эстетического состояния Печенгского муниципального округа (общественных территорий) как места учебы, работы, жизни и отдыха. 3. Создание мест досуга для населения Печенгского муниципального округа, которые могут использоваться по назначению в течение года 4. Повышение доступности озелененных общественных пространств маломобильным гражданам. 5. Вовлечение общественности в развитие городской современной среды. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Печенгского муниципального округа |
| Исполнители Программы | Отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа (далее - ОС и ЖКХ), муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее - МКУ «Управление городского хозяйства»), муниципальное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационная служба Печенги» (далее – МБУ «ДЭСП»), муниципальное бюджетное учреждение «Никельская дорожная служба (далее – МБУ «НДС»), муниципальное спортивное учреждение «СК «Дельфин» (далее – МСУ «СК «Дельфин») |

1. **Характеристика проблемы, описание основных целей и задач, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Одним из факторов, формирующим имидж муниципального образования, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения. Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и административными ресурсами. Современный гражданин воспринимает территорию проживания, как общественное пространство, и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. На сегодняшний день современному жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены заезды на дворовые территории, как обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует комфортная среда на придомовой территории, качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Проблема благоустройства городской и сельской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

В муниципальном образовании в большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Содержание жилищного фонда города с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств. Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий.

В настоящее время существует необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения муниципального образования. Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный дискомфорт.

Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах.

Благоустройство двора − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные микроклиматические, эстетические условия во дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.

Настоящая Программа определяет стратегию действий администрации округа на создание максимально комфортных, безопасных и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей, и разработана в интересах обеспечения единого подхода благоустройства на территории муниципального образования.

Основной целью Программы является повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа.

Задачами Программы, реализация которых позволит достичь поставленной цели, являются:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

1. **Перечень показателей муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели  (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | |
| Годы реализации Программы | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель: Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа. | | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |
| в п.г.т. Никель | кол-во | 8 | 8 | 8 |
| в г. Заполярный | 6 | 6 | 6 |
| п. Корзуново | 2 | 2 | 2 |
| п. Печенга |  | 1 | 1 |
| 1.2. | Количество утвержденных дизайн – проектов благоустройства дворовой территории |  |  |  |  |
| п.г.т Никель | шт. | 8 | 8 | 8 |
| г. Заполярный | 6 | 6 | 6 |
| п. Корзуново | 2 | 2 | 2 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. | | | | | |
| 2.1. | Количество благоустроенных общественных территорий |  |  |  |  |
| в п.г.т. Никель | кол-во | 1 | - | - |
| в г. Заполярный | 2 | - | - |
| п. Печенга | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Количество утвержденных дизайн–проектов благоустройства общественной территории |  |  |  |  |
| п.г.т. Никель | шт. | 1 | - | - |
| г. Заполярный | 2 | - | - |
| п. Печенга | 1 | 1 | 1 |

1. **Перечень и характеристика мероприятий Программы**

Программой предусмотрено проведение мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Печенгский муниципальный округ, в том числе территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадей, скверов и иных территорий), дворовых территорий, в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Реализация мероприятий Программы направлена на достижение высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Программы устанавливается следующий перечень минимальных и дополнительных работ:

*Минимальный перечень работ:*

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн;

д) установка бортовых камней;

е) устройство ливневой канализации.

*Дополнительный перечень работ:*

а) озеленение;

б) устройство ограждений;

в) устройство дворовых проездов;

г) оборудование детских площадок;

д) оборудование автомобильных парковок.

Работы по комплексному благоустройству дворовой территории в рамках программы реализуются при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Реализация работ из дополнительного перечня предусматривает софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в размере 20 % от стоимости выполнения таких работ.

Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу дворовых и общественных территорий и Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий устанавливаются нормативным актом администрации Печенгский муниципальный округ.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления будет выполняться по мере заключения администрацией Печенгского муниципального округа соглашений с собственниками.

Программой не предусмотрено обязательное финансовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального перечня. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием не принимается.

В рамках перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере 20 % от стоимости выполнения таких работ. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием устанавливается нормативным актом администрации Печенгский муниципальный округ.

В целях осуществления контроля за реализацией программы создана общественная комиссия. Порядок организации деятельности общественной комиссии и ее состав, утверждается нормативным актом администрации Печенгский муниципальный округ.

На территории муниципального образования Печенгский муниципальный округ разработаны по результатам инвентаризации дворовых территорий и территорий общего пользования:

- Паспорта благоустройства территорий общего пользования, включенных в муниципальную программу 2021-2023 года;

- Паспорта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу 2021-2023 года.

1. **Перечень программных мероприятий**

(в редакции постановлений от 20.05.2021 № 447, от 11.10.2021 № 1089 и от 06.12.2021 № 1347)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе по годам реализации | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в т. ч.: | **ВСЕГО,**  **в т. ч.** |  | **64 176,4** | **37 659,6** | **13 281,0** | **13 235,8** |  |
|  | 2021-2023 | 28 482,5 | 28 482,5 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
|  | 35 693,9 | 9 177,1 | 13 281,0 | 13 235,8 | Бюджет муниципального округа |
|  | п.г.т. Никель | ОС и ЖКХ | 2022-2023 | 1 519,4 | 0,0 | 782,3 | 737,1 | Бюджет муниципального округа |
|  | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2021 | 11 571,4 | 11 571,4 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
|  | 609,0 | 609,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
|  | г. Заполярный | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2021-2023 | 16 911,1 | 16 911,1 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
|  | 20 487,4 | 890,0 | 9 798,7 | 9 798,7 | Бюджет муниципального округа |
|  | нп. Корзуново | Администрация | 2022-2023 | 5 000,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | Бюджет муниципального округа |
|  | пгт. Печенга | МБУ «ДЭСП» | 2022-2023 | 400,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | Бюджет муниципального округа |
|  | г. Заполярный, пгт. Никель, пгт. Печенга, нп Луостари | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2021 | 7 678,1 | 7 678,1 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
|  |
| 1.2. | Изготовление проектной и сметной документации по благоустройству дворовой территории (нп. Корзуново) | **Всего, в т.ч.** |  | **100,0** | **0,0** | **50,0** | **50,0** |  |
| МБУ «НДС» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
| Администрация | 2022-2023 | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.3. | Экспертиза сметной документации по благоустройству дворовой территории (нп. Корзуново) | **Всего, в т.ч.** |  | **50,0** | **0,0** | **25,0** | **25,0** |  |
| МБУ «НДС» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
| Администрация | 2022-2023 | 50,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 |
|  | **Итого по задаче 1** | | | **64 326,4** | **37 659,6** | **13 356,0** | **13 310,8** |  |
|  | в том числе: | | |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального округа | | | **35 843,9** | 9 177,1 | 13 356,0 | 13 310,8 |  |
|  | областной бюджет | | | **28 482,5** | 28 482,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет | | | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные средства | | | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **85 869,9** | **80 869,9** | **3 000,0** | **2 000,0** |  |
| 2.1. | Благоустройство общественных территорий | **ВСЕГО,**  **в т. ч.** |  | 6 363,5 | 1 363,5 | 3 000,0 | 2 000,0 | Бюджет муниципального округа |
| 45 154,3 | 45 154,3 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
| 24 352,1 | 24 352,1 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
| 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные средства |
|  | п.г.т. Никель | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2021 | 514,8 | 514,8 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
|  | 598,8 | 598,8 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
|  | 9 193,8 | 9 193,8 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
|  | г. Заполярный | МКУ «Управление городского хозяйства» | 2021 | 848,7 | 848,7 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
|  | 967,5 | 967,5 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
|  | 15 158,3 | 15 158,3 | 0,0 | 0,0 | Федеральный бюджет |
|  | МСУ «СК «Дельфин» | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
|  | 43 600,0 | 43 600,0 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
|  | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | Внебюджетные средства |
|  | п. Печенга | МБУ «ДЭСП» | 2021-2023 | 5 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | Бюджет муниципального округа |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Областной бюджет |
| 2.2. | Изготовление проектной и сметной документации по благоустройству общественной территории | **Всего, в т.ч.** |  | **1 280,0** | **1 280,0** | **80,0** | **0,0** |  |
| МБУ «ДЭСП» | 2022 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
| МКУ «Управление городского хозяйства» | 2021 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджет муниципального округа |
|  | **Итого по задаче 2** | | | **87 149,9** | **82 069,9** | **3 080,0** | **2 000,0** |  |
|  | в том числе: | | |  |  |  |  |
| бюджет муниципального округа | | | 7 643,5 | 2 563,5 | 3 080,0 | 2 000,0 |
| областной бюджет | | | 45 154,3 | 45 154,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 24 352,1 | 24 352,1 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО по Программе:** | | | **151 476,3** | **119 729,5** | **16 436,0** | **15 310,8** |  |
|  | **в том числе:** | | |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального округа | | | 43 487,4 | 11 740,6 | 16 436,0 | 15 310,8 |
|  | областной бюджет | | | 73 636,8 | 73 636,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 24 352,1 | 24 352,1 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств, финансируемых из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального образования Печенгского муниципального округа и внебюджетных средств.

Для обоснования предельной стоимости реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» принимается:

- расчетная стоимость работ по капитальному ремонту дворовой территории в Мурманской области, входящий в минимальный перечень работ по благоустройству, в ценах на 01.01.2017, согласно приложению № 1 к Приказу Министерства строительства и территориального развития Мурманской области № 131 от 24.04.2017 «О предельной стоимости работ по благоустройству дворовой территории, входящих в состав минимального перечня работ, и укрупненных нормативах цены конструктивных решений по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав работ»;

- укрупненные нормативы цены конструктивных решений по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ, без учета устройства детских и спортивных площадок в ценах на 01.01.2017, согласно приложению № 2 к Приказу Министерства строительства и территориального развития Мурманской области № 131 от 24.04.2017 «О предельной стоимости работ по благоустройству дворовой территории, входящих в состав минимального перечня работ, и укрупненных нормативах цены конструктивных решений по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав работ»;

- укрупненные нормативы цены конструктивных решений по благоустройству дворовых территорий, в части устройства детских и спортивных площадок, входящих в состав дополнительного перечня работ в ценах на 01.01.2017, согласно приложению № 3 к Приказу Министерства строительства и территориального развития Мурманской области № 131 от 24.04.2017 «О предельной стоимости работ по благоустройству дворовой территории, входящих в состав минимального перечня работ, и укрупненных нормативах цены конструктивных решений по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав работ».

Нормативные расценки работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ рассчитаны в соответствии с действующими техническими документами утверждены Министерством строительства и регионального развития Мурманской области.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 2021 | 2022 | 2023 |
| Муниципальная программа, всего | **151 476,3** | **119 729,5** | **16 436,0** | **15 310,8** |
| в том числе: | **43 487,4** | 11 740,6 | 16 436,0 | 15 310,8 |
| бюджет муниципального округа |
| федеральный бюджет | **24 352,1** | 24 352,1 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | **73 636,8** | 73 636,8 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | **10 000,0** | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |

**VI. Описание механизмов управления рисками**

Реализация Программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации Программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации Программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям Программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных Программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты Программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием округа.

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках Программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации Программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям Программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты Программы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации Программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации Программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации Программы.

**VII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнении мероприятий Программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению изменений в Программу.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов Программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.