

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 12.11.2021 № 1224**

**п.г.т. Никель**

**Об утверждении муниципальной программы Печенгского муниципального округа**

**«Комфортная среда проживания» на 2022-2024 годы**

(в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 11.04.2022 № 491, от 25.05.2022

№ 713, от 07.06.2022 № 780, от 27.06.2022 № 889, от 02.09.2022 № 1167, от 28.09.2022 № 1263, от 31.10.2022 № 1482,

от 03.11.2022 № 1509, от 28.11.2022 № 1619 и от 21.12.2022 № 1796)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021 № 838, в целях обеспечения комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2022-2024 годы (далее – программа) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа Пономарева А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании газета «Печенга» и разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

Глава Печенгского муниципального округа А.В. Кузнецов

Князева Э.Г., 50313

Приложение

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа

от 12.11.2021 № 1224

(в редакции постановлений от 11.04.2022 № 491, от 25.05.2022 № 713, от 07.06.2022 № 780, от 27.06.2022 № 889, от 02.09.2022 № 1167, от 28.09.2022 № 1263, от 31.10.2022 № 1482, от 03.11.2022 № 1509, от 28.11.2022 № 1619 и от 21.12.2022 № 1796)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**«Комфортная среда проживания» на 2022-2024 годы**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Комфортная среда проживания» на 2022-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня экологической безопасности округа. 2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства. 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 4. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории. 5. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа. |
| Показатели программы | 1. Количество отремонтированных и построенных контейнерных площадок.  2. Обследование несанкционированных мест размещения отходов.  3. Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов.  4. Доля отремонтированных магистральных сетей тепло- и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения.  5. Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения.  6. Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения.  7. Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Печенгского муниципального округа; актуализированных схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения округа.  8. Наличие актуализированной проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново.  9. Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области».  10. Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Новое городское кладбище г. Заполярный».  11. Площадь отсыпанной территории городского кладбища.  12. Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в том числе: текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение трупов, невостребованных родственниками).  13. Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению.  14. Количество отремонтированных подпорных стен.  15. Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков.  16. Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов.  17. Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм.  18. Количество приобретенных светодиодных украшений.  19. Содержание фонтана в г. Заполярный.  20. Исправное состояние сетей наружного освещения.  21. Наличие надлежащего освещения придомовых территорий нп. Луостари.  22. Надлежащее содержание парков и скверов в г. Заполярный.  23. Количество благоустроенных детских игровых площадок.  24. Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий.  25. Количество бесхозяйного (брошенного) транспорта, находящегося на хранении.  26. Количество незаселенных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в том числе: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях многоквартирных домов жилого фонда; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания жилых помещений в МКД и др.).  27. Количество приобретенного автотранспорта (специализированной техники).  28. Количество спортивных площадок, на которых выполнены работы по устройству покрытия.  29. Количество трудовых бригад.  30. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства.  31. Количество отловленных животных без владельцев.  32. Доля фактически выполненных работ по подготовке к отопительному периоду.  33. Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам.  34. Наличие ПСД ливневой канализации.  35. Протяженность отремонтированной ливневой канализации.  36. Количество установленных светильников.  37. Количество оборудованных мест надлежащим освещением.  38. Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в свободное от учебы время. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022 - 2024 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».  Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».  Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения».  Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство городской среды».  Подпрограмма 5 «Организация отлова животных без владельцев». |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: **999 198,8 тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 454245,4 тыс. рублей, из них:  2022 год: 300564,8 тыс. рублей,  2023 год: 79141,7 тыс. рублей,  2024 год: 74538,9 тыс. рублей,  МБ: 544878,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 251428,3 тыс. рублей,  2023 год: 173035,9 тыс. рублей,  2024 год: 120413,8 тыс. рублей,  ВБС: 75,4 тыс. рублей, из них:  2022 год: 75,4 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации программы | Всего: 1033,2 тыс. рублей, в том числе:  2022 год: 344,4 тыс. рублей;  2023 год: 344,4 тыс. рублей;  2024 год: 344,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения.  Повышение привлекательности и эстетического состояния общественных территорий. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа) (далее – ОС и ЖКХ) |
| Исполнители программы | Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа (далее - КУИ), муниципальное бюджетное учреждение «Никельская дорожная служба» (далее – МБУ «НДС»), муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и развития» (далее – МКУ «УБиР»), муниципальное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационная служба Печенги» (далее – МБУ «ДЭСП»), муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского муниципального округа» (отдел работы с населением) (далее – ОРН), муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба» (далее – МБУ «РЭС»), администрация Печенгского муниципального округа (далее – администрация) |
| Соисполнители программы | - |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа**

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях формирования комфортной среды проживания населения в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ.

Создание безопасной и комфортной среды проживания для населения является одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления.

Создавая благоприятные, безопасные и комфортные условия для проживания, муниципалитет получает дополнительные возможности по привлечению экономически активного населения, развитию предпринимательства, и как следствие увеличению налоговых и неналоговых отчислений в бюджеты различных уровней.

В ходе реализации программы будет проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение более комфортных и безопасных условий проживания населения, повышение уровня благоустройства общественных территорий, повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа, повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов, повышению эффективности охраны водных объектов, по обеспечению бесперебойности и надежности функционирования коммунальных систем.

В рамках развития сферы ритуальных услуг и мест захоронения будут осуществлены мероприятия по строительству нового кладбища, повышению уровня благоустройства территории и санитарного содержания кладбищ. Для этих целей планируется строительство административно-бытового здания, цветочного павильона, туалета и организация парковки для автомобилей.

1. **Основные цели и задачи программы с указанием сроков ее реализации,**

**а также перечень основных мероприятий и показателей**

Основной целью программы является обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели программа ориентирована на решение следующих задач:

1. Повышение уровня экологической безопасности округа.
2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.
3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
4. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.
5. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

В ходе успешной реализации программы будут обеспечены более комфортные, безопасные и доступные условия проживания населения на территории Печенгского муниципального округа. Кроме того, будет повышен уровень привлекательности и эстетического состояния общественных территорий.

Основные показатели эффективности реализации программы

(в редакции постановлений от 02.09.2022 № 1167, от 28.09.2022 № 1263 и от 28.11.2022 № 1619)

| № п/п | Цели, мероприятия, показатели | Ед. изм. | | Значение показателя | | | | | | | | | | | | | | Источник  данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет | | | Оценка | Годы реализации программы | | | | | | | | | |
| 2020 | | | 2021 | 2022 | | 2023 | | | 2024 | | | | |  |
| 1. | Показатель цели муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удовлетворительная оценка населением уровня комфортности и безопасности проживания на территории Печенгского муниципального округа | да/ нет | | да | | | да | да | | да | | | да | | | | | Результаты опроса населения |
| 2. | Показатели мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Количество отремонтированных и построенных контейнерных площадок | | шт. | - | | | 4 | Не менее 5 | | Не менее  4 | | | Не менее 4 | | | | Отчеты МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС» | |
| 2.1.2. | Обследование несанкционированных мест размещения отходов | | да/ нет | да | | | да | да | | да | | | да | | | | Отчеты исполнителей программы | |
| 2.1.3. | Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов | | да/ нет | да | | | да | да | | да | | | да | | | | Отчеты исполнителей программы | |
| **2.2.** | **Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Доля отремонтированных магистральных сетей тепло - и водоснабжения от общей протяженности системы тепло - и водоснабжения | | % | - | | | - | Не менее 0,5 | | Не менее 0,5 | | | Не менее 0,5 | | | | Отчет МКУ «УБиР» | |
| 2.2.2. | Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения | | % | - | | | 1,5 | Не менее 0,5 | | Не менее 0,5 | | | Не менее 0,5 | | | | Отчет МКУ «УБиР» | |
| 2.2.3. | Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения | | да/ нет | да | | | да | да | | да | | | да | | | | Отчет МКУ «УБиР» | |
| 2.2.4. | Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Печенгского муниципального округа; актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа | | да/ нет | - | | | да | да | | да | | | да | | | | Отчет МКУ «УБиР» | |
| 2.2.5. | Наличие актуализированной проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново | | да/ нет | - | | | - | да | | - | | | - | | | | Отчет КУИ | |
| 2.2.6. | Протяженность отремонтированной ливневой канализации | | пм | - | | | - | Не менее 100 | | - | | | - | | | | Отчет МБУ «НДС» | |
| 2.2.7. | Доля фактически выполненных работ по подготовке к отопительному периоду | | % | - | | | - | 100 | | - | | | - | | | | Отчет МКУ «УБиР» | |
| 2.2.8. | Наличие ПСД ливневой канализации | | Шт. | - | | | - | 1 | | - | | | - | | | | Отчет КУИ | |
| **2.3.** | **Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель - Приречный Печенгского района Мурманской области» | | да/ нет | | да | | да | да | | да | | да | | | | Отчет КУИ | | |
| 2.3.2. | Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Новое городское кладбище г. Заполярный» | | да/ нет | | да | | да | да | | да | | да | | | Отчет КУИ | | | |
| 2.3.3. | Площадь отсыпанной территории городского кладбища | | кв. м. | | - | | 1800 | Не менее 1000 | | - | | - | | | Отчет МБУ «НДС» | | | |
| 2.3.4. | Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в том числе: текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение трупов, не востребованных родственниками) | | шт. | | 4 | | 4 | 4 | | 5 | | 5 | | | Отчеты исполнителей программы | | | |
| 2.3.5. | Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению | | да/ нет | | да | | да | да | | да | | да | | | Отчет ОРН | | | |
| **2.4.** | **Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Количество отремонтированных подпорных стен | | шт. | - | | | 2 | Не менее 1 | Не менее 1 | | Не менее 1 | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.2. | Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков | | шт. | - | | | - | 6 | 2 | | 2 | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.3. | Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов | | кв. м. | - | | | - | Не менее 1419,6 | Не менее 1500 | | Не менее 1500 | | | Отчет МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.4.4. | Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм | | шт. | - | | - | | Не менее 20 | Не менее 20 | | Не менее 20 | | | Отчет МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.4.5. | Количество приобретенных светодиодных украшений | | шт. | - | | - | | Не менее 351 | Не менее  3 | | Не менее 3 | | | Отчет МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.4.6. | Содержание фонтана в г. Заполярный | | да/  нет | да | | да | | да | да | | да | | | Отчет МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.4.7. | Исправное состояние сетей наружного освещения на территории округа | | да/ нет | да | | | да | да | да | | да | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.8. | Наличие надлежащего освещения придомовых территорий нп. Луостари | | да/ нет | - | | | - | да | да | | да | | | МБУ «ДЭСП» | | | | |
| 2.4.9. | Надлежащее содержание парков и скверов в г. Заполярный | | да/  нет | да | | | да | да | да | | да | | | Отчет МКУ «УБиР» | | | | |
| 2.4.10. | Количество благоустроенных детских игровых площадок | | шт. | - | | | 6 | 7 | 6 | | 6 | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.11. | Количество эвакуированного с дворовых территорий бесхозяйного (брошенного) транспорта | | шт. | 5 | | | 13 | Не менее 10 | Не менее 10 | | Не менее 10 | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.12. | Количество бесхозяйного (брошенного) транспорта находящегося на хранении | | шт. | 32 | | | 45 | 57 | 67 | | 72 | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.13. | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в том числе: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях многоквартирных домов жилого фонда; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания жилых помещений в МКД и др.) | | шт. | - | | | - | Не менее  20 | Не менее  20 | | Не менее  20 | | | Отчеты  МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» | | | | |
| 2.4.14. | Количество приобретенного автотранспорта (специализированной техники) | | шт. | - | | | - | Не менее  10 | - | | - | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.15. | Количество спортивных площадок, на которых выполнены работы по устройству покрытия | | шт. | - | | |  | Не менее 2 | - | | - | | | Отчет МБУ «НДС» | | | | |
| 2.4.16. | Количество трудовых бригад | | шт. | - | | | - | Не менее 3 | - | | - | | | Отчеты  МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» | | | | |
| 2.4.17. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства | | да/ нет | да | | | да | да | да | | да | | | Отчеты  МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» | | | | |
| 2.4.18. | Численность граждан, привлеченным к временным общественно полезным работам | | чел. | - | | | - | Не менее 200 | - | | - | | | Отчеты  МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП» | | | | |
| 2.4.19. | Количество установленных светильников | | Шт. | - | | | - | Не менее 80 | - | | - | | | Отчет МКУ «ДЭСП» | | | | |
| 2.4.20. | Количество оборудованных мест надлежащим освещением | | Шт. | - | | | - | 1 | - | | - | | | Отчет МБУ «НДС» | | | | |
| 2.4.21. | Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в свободное от учебы время | | Чел. | - | | | - | Не менее 4 | - | | - | | | Отчет МБУ «ДЭСП» | | | | |
| **2.5.** | **Подпрограмма 5 «Организация отлова безнадзорных животных»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Количество отловленных животных без владельцев | | голов | - | | | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | | Не менее 200 | | | Отчет МКУ «УБиР» | | | | |

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм**

Исполнение программы осуществляется путем реализации подпрограммам, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач программы.

В структуру программы входят пять подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» (приложение 1):

Цель подпрограммы – повышение уровня экологической безопасности округа.

Задача подпрограммы: повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (приложение 2):

Цель подпрограммы – устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

Задача подпрограммы: обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению бесперебойности и надежности функционирования коммунальных систем.

Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» (приложение 3):

Цель подпрограммы – организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Задачи подпрограммы:

1. Расширение мест захоронения.
2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по строительству нового кладбища, повышению уровня благоустройства территории кладбища и санитарного содержания кладбищ.

Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство городской среды» (приложение 4):

Цель подпрограммы - повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.

2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение привлекательности объектов благоустройства, благоустройство общественных территорий, создание новых мест досуга.

Подпрограмма 5 «Организация отлова безнадзорных животных» (приложение 5):

Цель подпрограммы – повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

Задача подпрограммы: регулирование численности безнадзорных животных.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по отлову, содержанию, транспортировке и стерилизации животных без владельцев.

1. **Механизм реализации программы**

Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа) – ответственный исполнитель программы:

- осуществляет текущее управление мероприятиями программы, контроль за ходом выполнения мероприятий программы, подготовку в установленном порядке отчетности по реализации программы;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств в установленном порядке принимает меры по уточнению показателей по программным мероприятиям, механизму реализации программы, составу исполнителей;

- проводит мониторинг реализации программных мероприятий;

- осуществляет подготовку предложений по корректировке программы.

1. **Оценка эффективности программы и рисков ее реализации**

Оценка эффективности выполнения программы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнении мероприятий программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению изменений в программу.

Эффективность реализации программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Реализация программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации Программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием округа.

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты программы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации программы.

Приложение 1

к программе

**ПОДПРОГРАММА 1**

«Охрана окружающей среды»

(в редакции постановлений от 11.04.2022 № 491, от 02.09.2022 № 1167 и от 28.11.2022 № 1619)

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2022-2024 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня экологической безопасности округа |
| Основные мероприятия подпрограммы | Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами |
| Показатели подпрограммы | 1. Количество отремонтированных и построенных контейнерных площадок.  2. Обследование несанкционированных мест размещения отходов.  3. Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2022-2024 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **5 811,2 тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  МБ: 5811,2 тыс. рублей, из них:  2022 год: 2811,2 тыс. рублей,  2023 год: 1500,0 тыс. рублей,  2024 год: 1500,0 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Улучшение санитарно-экологического состояния территории округа. 2. Повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов.   Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «УБиР», МБУ «НДС», МБУ «ДЭСП» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

программных мероприятий с объёмом финансирования

(в редакции постановлений от 11.04.2022 № 491, от 02.09.2022 № 1167 и от 28.11.2022 № 1619)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | |
| **Цель. Повышение уровня экологической безопасности округа** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми коммунальными отходами** | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт и строительство контейнерных площадок | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2311,3 | 711,3 | 800,0 | 800,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **2311,3** | **711,3** | **800,0** | **800,0** |
| 1.2. | Мониторинг несанкционированных мест размещения отходов | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 3499,9 | 2099,9 | 700,0 | 700,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **3499,9** | **2099,9** | **700,0** | **700,0** |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **5811,2** | **2811,2** | **1500,0** | **1500,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **5811,2** | **2811,2** | **1500,0** | **1500,0** |
| **Всего по подпрограмме 1** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **5811,2** | **2811,2** | **1500,0** | **1500,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **5811,2** | **2811,2** | **1500,0** | **1500,0** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; МБ – местный бюджет; ВБС – внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

программных мероприятий с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановлений от 11.04.2022 № 491, от 02.09.2022 № 1167 и от 28.11.2022 № 1619 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | |
| **Цель. Повышение уровня экологической безопасности округа** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми коммунальными отходами** | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт и строительство контейнерных площадок | 2022-2024 | Количество отремонтированных и построенных контейнерных площадок | шт. | Не менее 5 | Не менее 4 | Не менее 4 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС» |
| 1.2. | Мониторинг несанкционированных мест размещения отходов | 2022-2024 | Обследование несанкционированных мест размещения отходов | да/нет | да | да | да | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | 2022-2024 | Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов | да/нет | да | да | да | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС» |

Приложение 2

к программе

**ПОДПРОГРАММА 2**

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

(в редакции постановлений от 11.04.2022 № 491, от 25.05.2022 № 713, от 02.09.2022 № 1167 и от 28.11.2022 № 1619)

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2022-2024 годы |
| Цель подпрограммы | Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства |
| Основные мероприятияподпрограммы | Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| Показатели подпрограммы | 1. Доля отремонтированных магистральных сетей тепло- и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения.  2. Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения.  3. Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения.  4. Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Печенгского муниципального округа; актуализированных схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения округа.  5. Наличие актуализированной проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново.  6. Протяженность отремонтированной ливневой канализации.  7. Доля фактически выполненных работ по подготовке к отопительному периоду.  8. Наличие ПСД ливневой канализации. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2022-2024 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **142 022,8 тыс. рублей,** в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 96885,4 тыс. рублей, из них:  2022 год: 96885,4 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  МБ: 45137,4 тыс. рублей, из них:  2022 год: 21922,9 тыс. рублей,  2023 год: 20232,3 тыс. рублей,  2024 год: 2982,2 тыс. рублей,  0,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение бесперебойного функционирования коммунальных систем, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.  Обеспечение готовности объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к отопительному периоду.  Снижение физического износа и технологических потерь в магистральных трубопроводах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «УБиР», МБУ «НДС», КУИ, администрация |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Приложение 1

к подпрограмме 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

программных мероприятий с объёмом финансирования

(в редакции постановлений от 11.04.2022 № 491, от 25.05.2022 № 713, от 02.09.2022 № 1167 и от 28.11.2022 № 1619)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | |
| **Цель. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Ремонт магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и сетей электроснабжения | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР», администрация |
| ОБ | 14434,3 | 14434,3 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 33453,9 | 13436,2 | 17938,0 | 2079,7 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **47888,2** | **27870,5** | **17938,0** | **2079,7** |
| 1.2. | | Ремонт объектов и внутриквартальных сетей холодного водоснабжения и водоотведения | 2022-2023 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2591,3 | 1199,5 | 1391,8 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **2591,3** | **1199,5** | **1391,8** | **0,0** |
| 1.3. | | Проведение экспертизы сметных расчетов стоимости ремонтных работ | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 379,0 | 79,0 | 150,0 | 150,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **379,0** | **79,0** | **150,0** | **150,0** |
| 1.4. | | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Печенгского муниципального округа; проведение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1505,0 | 0,0 | 752,5 | 752,5 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **1505,0** | **0,0** | **752,5** | **752,5** |
| 1.5. | Актуализация проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново | | 2022 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **400,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.6. | Ремонт ливневой канализации, разработка ПСД | | 2022 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС», КУИ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2468,6 | 2468,6 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **2468,6** | **2468,6** | **0,0** | **0,0** |
| 1.7. | Выполнение работ по капитальному ремонту и замене оборудования в котельной пгт. Никель, в том числе:  - капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст. № 8;  - капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-50 ст. № 9;  - замена сетевого насосного агрегата ЦН1000-180-3 ст. № 2;  - замена мазутного резервуара 1000 м3 ст. № 2; | | 2022 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 82451,1 | 82451,1 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 4339,6 | 4339,6 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **86790,7** | **86790,7** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **96885,4** | **96885,4** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **45137,4** | **21922,9** | **20232,3** | **2982,2** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **142022,8** | **118808,3** | **20232,3** | **2982,2** |
| **Всего по подпрограмме 2** | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **96885,4** | **96885,4** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **45137,4** | **21922,9** | **20232,3** | **2982,2** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **142022,8** | **118808,3** | **20232,3** | **2982,2** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; МБ – местный бюджет; ВБС – внебюджетные средства.

Приложение 2

к подпрограмме 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

программных мероприятий с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановлений от 11.04.2022 № 491, от 25.05.2022 № 713, от 02.09.2022 № 1167 и от 28.11.2022 № 1619)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | |
| **Цель. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и сетей электроснабжения | 2022-2024 | Доля отремонтированных магистральных сетей тепло – и водоснабжения от общей протяженности системы тепло – и водоснабжения | % | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | МКУ «УБиР», администрация |
| 1.2. | Ремонт объектов и внутриквартальных сетей холодного водоснабжения и водоотведения | 2022-2024 | Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения | % | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | МКУ «УБиР» |
| 1.3. | Проведение экспертизы сметных расчетов стоимости ремонтных работ | 2022-2024 | Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт инженерных сетей тепло- и водоснабжения | да/нет | да | да | да | МКУ «УБиР» |
| 1.4. | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Печенгского муниципального округа; проведение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Печенгского муниципального округа; актуализированных схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения округа | да/нет | нет | да | да | МКУ «УБиР» |
| 1.5. | Актуализация проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново | 2022 | Наличие актуализированной проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново | да/нет | да | - | - | КУИ |
| 1.6. | Ремонт ливневой канализации, разработка ПСД | 2022 | Протяженность отремонтированной ливневой канализации | пм | не менее 100 | - | - | МБУ «НДС» |
| Наличие ПСД ливневой канализации | шт. | 1 | - | - | КУИ |
| 1.7. | Выполнение работ по капитальному ремонту и замене оборудования в котельной пгт. Никель, в том числе:  - капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст. № 8;  - капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-50 ст. № 9;  - замена сетевого насосного агрегата ЦН1000-180-3 ст. № 2;  - замена мазутного резервуара 1000 м3 ст. № 2 | 2022 | Доля фактически выполненных работ по подготовке к отопительному периоду | % | 100 | - | - | МКУ «УБиР» |

Приложение 3

к программе

**ПОДПРОГРАММА 3**

«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»

(в редакции постановлений от 11.04.2022 № 491, от 07.06.2022 № 780, от 02.09.2022 № 1167, от 31.10.2022 № 1482,

от 03.11.2022 № 1509, от 28.11.2022 № 1619 и от 21.12.2022 № 1796)

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2022-2024 годы |
| Цель подпрограммы | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Расширение мест захоронения. 2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. |
| Показатели подпрограммы | 1. Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области». 2. Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Новое городское кладбище г. Заполярный». 3. Площадь отсыпанной территории городского кладбища.   4. Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в том числе: текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение трупов, невостребованных родственниками).  5. Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2022-2024 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **323 862,6** **тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 295379,5 тыс. рублей, из них:  2022 год: 147636,2 тыс. рублей,  2023 год: 76173,6 тыс. рублей,  2024 год: 71569,7 тыс. рублей,  МБ: 28483,1 тыс. рублей, из них:  2022 год: 15310,7 тыс. рублей,  2023 год: 6586,2 тыс. рублей,  2024 год: 6586,2 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель - Приречный Печенгского района Мурманской области».  Реализация запланированных мероприятий по строительству объекта «Новое городское кладбище г. Заполярный».  Повышение уровня благоустройства территории кладбищ и санитарного содержания кладбищ.  Обеспечение погребения невостребованных умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг, создание централизованной системы учета захоронений. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | КУИ; МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; ОРН |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Приложение 1

к подпрограмме 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

программных мероприятий с объёмом финансирования

(в редакции постановлений от 11.04.2022 № 491, от 07.06.2022 № 780, от 02.09.2022 № 1167, от 31.10.2022 № 1482, от 03.11.2022 № 1509, от 28.11.2022 № 1619 и от 21.12.2022 № 1796)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** | | | | | | | | | |
| **Цель. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Расширение мест захоронения** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» | | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ;  ОС и ЖКХ |
| ОБ | 268839,2 | 121450,1 | 76000,0 | 71389,1 |
| МБ | 16766,4 | 6792,6 | 4986,9 | 4986,9 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **285605,6** | **128242,7** | **80986,9** | **76376,0** |
| 1.2. | Строительство объекта «Новое городское кладбище г. Заполярный» | | 2022 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ;  ОС и ЖКХ |
| ОБ | 26149,0 | 26149,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1376,3 | 1376,3 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **27525,3** | **27525,3** | **0,0** | **0,0** |
| 1.3. | Отсыпка городского кладбища пгт. Никель, | | 2022 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 5427,6 | 5427,6 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **5427,6** | **5427,6** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **294988,2** | **147599,1** | **76000,0** | **71389,1** |
| **МБ** | **23570,3** | **13596,5** | **4986,9** | **4986,9** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **318558,5** | **161195,6** | **80986,9** | **76376,0** |
| **Мероприятие 2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Содержание мест захоронения на территории Печенгского муниципального округа | 2022-2024 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 4912,8 | 1714,2 | 1599,3 | 1599,3 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **4912,8** | **1714,2** | **1599,3** | **1599,3** |
| 2.2. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 2022-2024 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОРН |
| ОБ | 391,3 | 37,1 | 173,6 | 180,6 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **391,3** | **37,1** | **173,6** | **180,6** |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **391,3** | **37,1** | **173,6** | **180,6** |
| **МБ** | **4912,8** | **1714,2** | **1599,3** | **1599,3** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **5304,1** | **1751,3** | **1772,9** | **1779,9** |
| **Всего по подпрограмме 3** | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **295379,5** | **147636,2** | **76173,6** | **71569,7** |
| **МБ** | **28483,1** | **15310,7** | **6586,2** | **6586,2** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **323862,6** | **162946,9** | **82759,8** | **78155,9** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Приложение 2

к подпрограмме 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

программных мероприятий с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановлений от 11.04.2022 № 491 и от 02.09.2022 № 1167)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** | | | | | | | | |
| **Цель. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Расширение мест захоронения** | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» | 2022-2024 | Осуществление запланированных мероприятий по строительству объекта «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» | да/нет | да | да | да | КУИ;  ОС и ЖКХ |
| 1.2. | Строительство объекта «Новое городское кладбище г. Заполярный» | 2022-2024 | Осуществление мероприятий по строительству объекта «Новое городское кладбище г. Заполярный» | да/нет | да | да | да | КУИ;  ОС и ЖКХ |
| 1.3. | Отсыпка городского кладбища пгт. Никель | 2022 | Площадь отсыпанной территории городского кладбища | кв.м. | не менее 700 | - | - | МБУ «НДС» |
| **Мероприятие 2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** | | | | | | | | |
| 2.1. | Содержание мест захоронения на территории Печенгского муниципального округа | 2022 | Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в т.ч. текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение безродных) | шт. | 4 | 5 | 5 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС» |
| 2.2. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 2022-2024 | Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению | Да/нет | да | да | да | ОРН |

Приложение 4

к программе

**ПОДПРОГРАММА 4**

«Комплексное благоустройство городской среды»

(в редакции постановлений от 11.04.2022 № 491, от 27.06.2022 № 889, от 02.09.2022 № 1167, от 28.09.2022 № 1263,

от 31.10.2022 № 1482, от 03.11.2022 № 1509 и от 28.11.2022 № 1619)

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2022-2024 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории. |
| Основные мероприятияподпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.  2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения. |
| Показатели подпрограммы | 1. Количество отремонтированных подпорных стен.   2. Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков.  3. Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов.  4. Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм.  5. Приобретение светодиодных украшений.  6. Содержание фонтана в г. Заполярный.  7. Исправное состояние сетей наружного освещения.  8. Наличие надлежащего освещения придомовых территорий нп. Луостари.  9. Надлежащее содержание парков и скверов в г. Заполярный.  10. Количество благоустроенных детских игровых площадок.  11. Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий.  12. Количество бесхозяйного (брошенного) транспорта, находящегося на хранении.  13. Количество незаселенных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в том числе: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях многоквартирных домов жилого фонда; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания жилых помещений в МКД и др.).  14. Количество приобретенного автотранспорта (специализированной техники).  15. Количество спортивных площадок, на которых выполнены работы по устройству покрытия.  16. Количество трудовых бригад.  17. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства.  18. Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам.  19. Количество установленных светильников.  20. Количество оборудованных мест надлежащим освещением.  21. Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в свободное от учебы время. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2022-2024 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **518 493,9 тыс. рублей,** в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 52972,2 тыс. рублей, из них:  2022 год: 52972,2 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  МБ: 465446,3 тыс. рублей, из них:  2022 год: 211383,5 тыс. рублей,  2023 год: 144717,4 тыс. рублей,  2024 год: 109345,4 тыс. рублей,  ВБС: 75,4 тыс. рублей, из них:  2022 год: 75,4 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение привлекательности и эстетического состояния общественных территорий.  Создание новых мест досуга для населения. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | КУИ, МКУ «УБиР», МБУ «НДС», МБУ «ДЭСП», МБУ «РЭС» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Приложение 1

к подпрограмме 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

программных мероприятий с объёмом финансирования

(в редакции постановлений от 11.04.2022 № 491, от 27.06.2022 № 889, от 02.09.2022 № 1167, от 28.09.2022 № 1263, от 31.10.2022 № 1482, от 03.11.2022 № 1509 и от 28.11.2022 № 1619)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятие | | | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 4. Комплексное благоустройство городской среды** | | | | | | | | | | |
| **Цель. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории** | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Ремонт подпорных стен, строительство и ремонт лестничных спусков | | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 11574,6 | 3345,4 | 4114,6 | 4114,6 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **11574,6** | **3345,4** | **4114,6** | **4114,6** |
| 1.2. | | Ремонт пешеходных тротуаров и маршрутов, в том числе:  2022 год: г. Заполярный,  - ул. Бабикова, д. 14;  - ул. Бабикова, автостанция – «Дом быта»;  - ул. Юбилейная.  2022 год: п.г.т. Никель,  - ул. Печенгская, д. 1;  - пр. Гвардейский, д.22. | | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 59325,0 | 30093,5 | 28927,1 | 304,4 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **59325,0** | **30093,5** | **28927,1** | **304,4** |
| 1.3. | | Повышение привлекательности объектов благоустройства | | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»;  МБУ «ДЭСП»; МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 14216,5 | 13023,5 | 596,4 | 596,6 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **14216,5** | **13023,5** | **596,4** | **596,6** |
| 1.4. | | Техническое обслуживание наружного освещения, оплата электроэнергии наружного освещения | | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП»; МБУ «РЭС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 58388,9 | 19191,3 | 19383,2 | 19814,4 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **58388,9** | **19191,3** | **19383,2** | **19814,4** |
| 1.5. | | Обеспечение надлежащего освещения придомовых территорий нп. Луостари | | 2022 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 5830,0 | 5830,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **5830,0** | **5830,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.6. | | Содержание парков и скверов г. Заполярный | | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 19572,8 | 4572,8 | 7500,0 | 7500,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **19572,5** | **4572,8** | **7500,0** | **7500,0** |
| 1.7. | | Выполнение комплекса работ по благоустройству детских игровых площадок:  2022 год: г. Заполярный,  - ул. Мира, д.13.  2022 год: пгт. Никель,  - ул. Победы, д. 13;  - пр. Гвардейский, д. 8.  2022 год:  - нп. Корзуново,  - нп. Лиинахамари,  - пгт. Печенга. | | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 24093,2 | 12903,9 | 10974,3 | 215,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **24093,2** | **12903,9** | **10974,3** | **215,0** |
| 1.8. | | Эвакуация с дворовых территорий и хранение бесхозяйного (брошенного) транспорта | | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1698,2 | 756,2 | 471,0 | 471,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **1698,2** | **756,2** | **471,0** | **471,0** |
| 1.9. | | Приведение в санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений | | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1476,6 | 276,6 | 600,0 | 600,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **1476,6** | **276,6** | **600,0** | **600,0** |
| 1.10. | | Приобретение автотранспорта (специализированной техники) | | 2022 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ;  МБУ «НДС» |
| ОБ | 49106,0 | 49106,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 51267,7 | 51267,7 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **100373,7** | **100373,7** | **0,0** | **0,0** |
| 1.11. | | Выполнение работ по устройству покрытия спортивных площадок | | 2022 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 254,6 | 254,6 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 75,4 | 75,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **330,0** | **330,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.12. | | Мероприятия по организации трудовых бригад на территории Печенгского муниципального округа | | 2022 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 3280,6 | 3280,6 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **3280,6** | **3280,6** | **0,0** | **0,0** |
| 1.13. | | Организация временных общественно полезных работ | | 2022 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 3786,0 | 3786,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **3786,0** | **3786,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.14. | | Выполнение работ по устройству наружного освещения нп. Спутник и пгт. Печенга | | 2022 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «ДЭСП»; МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 12904,7 | 12904,7 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **12904,7** | **12904,7** | **0,0** | **0,0** |
| 1.15. | | Обеспечение надлежащего освещения пгт. Никель, пешеходной дорожки от ул. Спортивная до МБУ СОШ № 3 | | 2022 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1434,8 | 1434,8 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **1434,8** | **1434,8** | **0,0** | **0,0** |
| 1.16. | | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | 2022 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 80,2 | 80,2 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **80,2** | **80,2** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по мероприятию 1** | | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **52972,2** | **52972,2** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **265318,2** | **159135,6** | **72566,6** | **33616,0** |
| **ВБС** | **75,4** | **75,4** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **318365,8** | **212183,2** | **72566,6** | **33616,0** |
| **Мероприятие 2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Обеспечение предоставления услуг (работ) | 2022-2024 | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС»;  МКУ «УБиР»;  МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 200128,1 | 52247,9 | 72150,8 | 75729,4 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **200128,1** | **52247,9** | **72150,8** | **75729,4** |
| **Итого по мероприятию 2** | | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **200128,1** | **52247,9** | **72150,8** | **75729,4** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **200128,1** | **52247,9** | **72150,8** | **75729,4** |
| **Всего по подпрограмме 4** | | | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **52972,2** | **52972,2** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **465446,3** | **211383,5** | **144717,4** | **109345,4** |
| **ВБС** | **75,4** | **75,4** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **518493,9** | **264431,1** | **144717,4** | **109345,4** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Приложение 2

к подпрограмме 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

программных мероприятий с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановлений от 11.04.2022 № 491, от 27.06.2022 № 889, от 02.09.2022 № 1167, от 28.09.2022 № 1263, от 31.10.2022 № 1482 и от 28.11.2022 № 1619)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Подпрограмма, цели, задачи, наименование мероприятия | | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 4. «Комплексное благоустройство городской среды»** | | | | | | | | | |
| **Цель. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории** | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт подпорных стен, строительство и ремонт лестничных спусков | 2022-2024 | | Количество отремонтированных подпорных стен | шт. | Не менее 1 | Не менее 1 | Не менее 1 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС» |
| Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков | шт. | 6 | 2 | 2 |
| 1.2. | Ремонт пешеходных тротуаров и маршрутов, в том числе:  2022 год: г. Заполярный,  - ул. Бабикова, д. 14;  - ул. Бабикова: автостанция – «Дом быта»;  - ул. Юбилейная.  2022 год: п.г.т. Никель,  - ул. Печенгская, д. 1;  - пр. Гвардейский, д.22. | 2022-2024 | | Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов | кв.м | Не менее 1419,6 | Не менее 1500 | Не менее 1500 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС» |
| 1.3. | Повышение привлекательности объектов благоустройства | 2022-2024 | | Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм | шт. | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| Количество приобретенных светодиодных украшений | шт. | Не менее 351 | Не менее 3 | Не менее 3 |
| Содержание фонтана в г. Заполярный | да/нет | да | да | да |
| 1.4. | Техническое обслуживание наружного освещения, оплата электроэнергии наружного освещения | 2022-2024 | | Исправное состояние сетей наружного освещения | да/нет | да | да | да | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП»; МБУ «РЭС» |
| 1.5. | Обеспечение надлежащего освещения придомовых территорий нп. Луостари | 2022-2024 | | Наличие надлежащего освещения придомовых территорий нп. Луостари | да/нет | да | да | да | МБУ «ДЭСП» |
| 1.6. | Содержание парков и скверов г. Заполярный | 2022-2024 | | Надлежащее содержание парков и скверов в г. Заполярный | да/нет | да | да | да | МКУ «УБиР» |
| 1.7. | Выполнение комплекса работ по благоустройству детских игровых площадок:  2022 год: г. Заполярный,  - ул. Мира, д.13.  2022 год: пгт. Никель,  - ул. Победы, д. 13;  - пр. Гвардейский, д. 8.  2022 год:  - нп. Корзуново,  - нп. Лиинахамари,  - пгт. Печенга. | 2022-2024 | | Количество благоустроенных детских игровых площадок | шт. | 7 | 6 | 6 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| 1.8. | Эвакуация с дворовых территорий и хранение бесхозяйного (брошенного) транспорта | 2022-2024 | | Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий | шт. | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | МКУ «УБиР» |
| Количество бесхозяйного (брошенного) транспорта, находящегося на хранении | шт. | 57 | 67 | 72 | МКУ «УБиР» |
| 1.9. | Приведение в санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений | 2022-2024 | | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в том числе: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях многоквартирных домов жилого фонда; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания жилых помещений в МКД и др.) | шт. | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС» |
| 1.10. | Приобретение автотранспорта (специализированной техники) | 2022 | | Количество приобретенного автотранспорта (специализированной техники) | шт. | Не менее 10 | - | - | КУИ;  МБУ «НДС» |
| 1.11. | Выполнение работ по устройству покрытия спортивных площадок | 2022 | | Количество спортивных площадок, на которых выполнены работы по устройству покрытия | шт. | Не менее 2 | - | - | МБУ «НДС» |
| 1.12. | Мероприятия по организации трудовых бригад на территории Печенгского муниципального округа | 2022 | | Количество трудовых бригад | шт. | Не менее 3 | - | - | МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| 1.13. | Организация временных общественно полезных работ | 2022 | | Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам | чел. | Не менее 200 | - | - | МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |
| 1.14. | Выполнение работ по устройству наружного освещения нп. Спутник и пгт. Печенга | 2022 | | Количество установленных светильников | шт. | Не менее 80 | - | - | МБУ «ДЭСП»; МКУ «УБиР» |
| 1.15. | Обеспечение надлежащего освещения пгт. Никель, пешеходной дорожки от ул. Спортивная до МБУ СОШ № 3 | 2022 | | Количество оборудованных мест надлежащим освещением | шт. | 1 | - | - | МБУ «НДС» |
| 1.16. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2022 | | Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроенных в | чел. | Не менее 4 | - | - | МБУ «ДЭСП» |
| **Мероприятие 2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение предоставления услуг (работ) | 2022-2024 | | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства | да/нет | да | да | да | МКУ «УБиР»;  МБУ «НДС»;  МБУ «ДЭСП» |

Приложение 5

к программе

**ПОДПРОГРАММА 5**

«Организация отлова животных без владельцев»

(в редакции постановления от 11.04.2022 № 491)

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2022-2024 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа |
| Основные мероприятияподпрограммы | Регулирование численности животных без владельцев |
| Показатели подпрограммы | Количество отловленных животных без владельцев. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2022-2024 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **9 008,3** тыс. рублей, в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 9008,3 тыс. рублей, из них:  2022 год: 3071,0 тыс. рублей,  2023 год: 2968,1 тыс. рублей,  2024 год: 2969,2 тыс. рублей,  МБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Создание благоприятных,  комфортных и безопасных условий для  жизни и здоровья населения за счет сокращения численности животных без владельцев |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «УБиР» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Приложение 1

к подпрограмме 5

**ПЕРЕЧЕНЬ**

программных мероприятий с объёмом финансирования

(в редакции постановления от 11.04.2022 № 491)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,  тысяч рублей | | | | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 5. «Организация отлова животных без владельцев»** | | | | | | | | |
| **Цель. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Регулирование численности животных без владельцев** | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация осуществления полномочий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 2022-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 9008,3 | 3071,0 | 2968,1 | 2969,2 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **9008,3** | **3071,0** | **2968,1** | **2969,2** |
| **Итого по мероприятию 1** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **9008,3** | **3071,0** | **2968,1** | **2969,2** |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **9008,3** | **3071,0** | **2968,1** | **2969,2** |
| **Всего по подпрограмме 5** | | | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **9008,3** | **3071,0** | **2968,1** | **2969,2** |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **9008,3** | **3071,0** | **2968,1** | **2969,2** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Приложение 2

к подпрограмме 5

**ПЕРЕЧЕНЬ**

программных мероприятий с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | | | Исполнитель, соисполнитель |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 5. «Организация отлова животных без владельцев»** | | | | | | | | |
| **Цель: Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа** | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1. Регулирование численности животных без владельцев** | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация осуществления полномочий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 2022-2024 | Количество отловленных животных без владельцев | голов | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | МКУ «УБиР» |