

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 03.11.2022 № 1503**

**п.г.т. Никель**

**Об утверждении муниципальной программы Печенгского муниципального округа**

**«Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы**

(в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 20.01.2023 № 65, от 20.02.2023 № 307, от 21.02.2023 № 313, от 01.03.2023 № 352, от 21.03.2023 № 438, от 13.04.2023 № 541, от 31.05.2023 № 813, от 23.06.2023 № 935, от 31.07.2023 № 1111, от 13.10.2023 № 1522, от 19.10.2023 № 1560, от 28.11.2023 № 1761 и от 22.12.2023 № 1969)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021 № 838, в целях обеспечения комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы (далее – программа) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа Пономарева А.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании газета «Печенга» и разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

Глава Печенгского муниципального округа А.В. Кузнецов

Исакова М.Г., 6-27-04

Приложение

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа

от 03.11.2022 № 1503

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**«Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Печенгского муниципального округа

 «Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы

(в редакции постановлений от 20.01.2023 № 65, от 20.02.2023 № 307, от 21.02.2023 № 313, от 01.03.2023

 № 352, от 21.03.2023 № 438, от 13.04.2023 № 541, от 31.05.2023 № 813, от 23.06.2023 № 935, от 31.07.2023 № 1111, от 13.10.2023 № 1522, от 19.10.2023 № 1560, от 28.11.2023 № 1761 и от 22.12.2023 № 1969)

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня экологической безопасности округа.
2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.
3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
4. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.
5. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.
 |
| Показатели программы | 1. Количество отремонтированных контейнерных площадок.2. Обследование несанкционированных мест размещения отходов.3. Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов.4. Доля отремонтированных магистральных сетей тепло- и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения.5. Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения.6. Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения.7. Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области».8. Площадь отсыпанной территории городского кладбища.9. Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в том числе: текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение трупов, невостребованных родственниками).10. Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению.11. Количество отремонтированных подпорных стен.12. Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков.13. Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов.14. Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм.15. Приобретение рассады, саженцев.16. Содержание фонтана в г. Заполярный.17. Исправное состояние сетей наружного освещения.18. Количество благоустроенных детских игровых площадок.19. Содержание детских игровых и спортивных площадок. 20. Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий.21. Количество незаселенных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в том числе: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях многоквартирных домов жилого фонда; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания жилых помещений в МКД и др.).22. Количество трудовых бригад.23. Количество установленных опор наружного освещения.24. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства.25. Количество отловленных животных без владельцев.26. Количество полученных результатов инженерных изысканий.27. Наличие актуализированной проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново.28. Наличие актуализированной схемы теплоснабжения.29. Доля фактически выполненных работ по подготовке к отопительному периоду.30. Количество приобретенного автотранспорта (специализированной техники).31. Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам.32. Обеспечение устройства светодиодной конструкции по адресу: г. Заполярный, ул. Юбилейная, д. 17.33. Обеспечение предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 - 2025 годы |
| Перечень подпрограмм  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения».Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство городской среды».Подпрограмма 5 «Организация отлова животных без владельцев». |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: **647 713,4** **тыс. рублей,** в том числе:ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 174517,5 тыс. рублей, из них:2023 год: 115853,2 тыс. рублей,2024 год: 54703,0 тыс. рублей,2025 год: 3961,3 тыс. рублей,МБ: 472745,9 тыс. рублей, из них:2023 год: 212127,7 тыс. рублей,2024 год: 158994,8 тыс. рублей,2025 год: 101623,4 тыс. рублей,ВБС:450,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 450,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации программы | Всего: 1033,2 тыс. рублей, в том числе:2023 год: 344,4 тыс. рублей;2024 год: 344,4 тыс. рублей;2025 год: 344,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения.Повышение привлекательности и эстетического состояния общественных территорий. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа) (далее – ОС и ЖКХ) |
| Исполнители программы | Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа (далее - КУИ), муниципальное бюджетное учреждение «Никельская дорожная служба» (далее – МБУ «НДС»), муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и развития» (далее – МКУ «УБиР»), муниципальное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационная служба Печенги» (далее – МБУ «ДЭСП»), муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского муниципального округа» (отдел работы с населением) (далее – ОРН), Администрация Печенгского муниципального округа (далее – Администрация), муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба» (далее – МБУ «РЭС»). |
| Соисполнители программы | Автономная некоммерческая организация «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» (далее – АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа»). |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа**

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях формирования комфортной среды проживания населения в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ.

Создание безопасной и комфортной среды проживания для населения является одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления.

Создавая благоприятные, безопасные и комфортные условия для проживания, муниципалитет получает дополнительные возможности по привлечению экономически активного населения, развитию предпринимательства, и как следствие увеличению налоговых и неналоговых отчислений в бюджеты различных уровней.

В ходе реализации программы будет проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение более комфортных и безопасных условий проживания населения, повышение уровня благоустройства общественных территорий, повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа, повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов, повышению эффективности охраны водных объектов, по обеспечению бесперебойности и надежности функционирования коммунальных систем.

В рамках развития сферы ритуальных услуг и мест захоронения будут осуществлены мероприятия по строительству нового кладбища, повышению уровня благоустройства территории и санитарного содержания кладбищ. Для этих целей планируется строительство административно-бытового здания, цветочного павильона, туалета и организация парковки для автомобилей.

1. **Основные цели и задачи программы с указанием сроков ее реализации,**

**а также перечень основных мероприятий и показателей**

Основной целью программы является обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели программа ориентирована на решение следующих задач:

1. Повышение уровня экологической безопасности округа.
2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.
3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
4. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.
5. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

В ходе успешной реализации программы будут обеспечены более комфортные, безопасные и доступные условия проживания населения на территории Печенгского муниципального округа. Кроме того, будет повышен уровень привлекательности и эстетического состояния общественных территорий.

Основные показатели эффективности реализации программы

(в редакции постановлений от 20.02.2023 № 307, от 21.02.2023 № 313, от 01.03.2023 № 352, от 21.03.2023 № 438, от 31.05.2023 № 813, от 23.06.2023 № 935, от 31.07.2023 № 1111, от 13.10.2023 № 1522 и от 28.11.2023 № 1761)

| № п/п | Цели, мероприятия, показатели | Ед. изм. | Значение показателя  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет | Оценка | Годы реализации программы |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| **1.** | **Показатель цели муниципальной программы** |
| 1.1. | Удовлетворительная оценка населением уровня комфортности и безопасности проживания на территории Печенгского муниципального округа | да/ нет | да | да | да | да | да | Результаты опроса населения |
| **2.** | **Показатели мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)** |
| **2.1.** | **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»** |
| 2.1.1. | Количество отремонтированных контейнерных площадок | шт. | 5 | 5 | Не менее 5 | Не менее 4 | Не менее 4 | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.1.2. | Обследование несанкционированных мест размещения отходов | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчет МБУ «НДС» |
| 2.1.3. | Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчет МБУ «НДС» |
| 2.1.4. | Количество полученных результатов инженерных изысканий | шт. | - | - | 1 | - | - | Отчет КУИ |
| **2.2.** | **Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** |
| 2.2.1. | Доля отремонтированных магистральных сетей тепло- и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения | % | - | 2 | - | Не менее 0,5 | Не менее 0,5 | Отчеты ОС и ЖКХ |
| 2.2.2. | Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения | % | 1,5 | 1,4 | Не менее 0,5 | Не менее 0,5 | Не менее 0,5 | Отчеты ОС и ЖКХ |
| 2.2.3. | Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчеты ОС и ЖКХ |
| 2.2.4. | Наличие актуализированной проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново | да/ нет | - | - | да | - | - | Отчет КУИ |
| 2.2.5 | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения | да/ нет | - | - | да | - | - | Отчеты исполнителей и соисполнителей программы |
| 2.2.6. | Доля фактически выполненных работ по подготовке к отопительному периоду | % | - | - | 100 | - | - | Отчет МКУ «УБиР» |
| **2.3.** | **Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** |
| 2.3.1. | Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель - Приречный Печенгского района Мурманской области» | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчет КУИ |
| 2.3.2. | Площадь отсыпанной территории городского кладбища | кв. м. | 1589 | 1800 | 393,25 | Не менее 700 | Не менее 700 | Отчет МБУ «НДС» |
| 2.3.3. | Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в том числе: текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение трупов, не востребованных родственниками) | шт. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Отчеты исполнителей программы |
| 2.3.4. | Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению | да/ нет | да | да | нет | да | да | Отчет ОРН |
| **2.4.** | **Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство городской среды»** |
| 2.4.1. | Количество отремонтированных подпорных стен | шт. | - | 2 | - | Не менее 1 | - | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.4.2. | Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков | шт. | - | - | - | 2 | - | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.4.3. | Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов | кв. м. | - | - | Не менее 1500 | Не менее 1500 | - | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.4.4. | Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм | шт. | - | - | Не менее 213 | Не менее 20 | - | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4.5. | Приобретение рассады, саженцев | да/нет | - | - | да | да | да | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4.6. | Содержание фонтана в г. Заполярный | да/нет | да | да | да | да | да | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.4.7. | Исправное состояние сетей наружного освещения на территории округа | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4.8. | Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок | шт. | 6 | 4 | 5 | 6 | - | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4.9. | Содержание детских игровых и спортивных площадок | да/ нет | - | - | да | да | да | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4.10. | Количество эвакуированного с дворовых территорий бесхозяйного (брошенного) транспорта  | шт. | 14 | 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Отчеты исполнителей программы  |
| 2.4.11. | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в том числе: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях многоквартирных домов жилого фонда; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания жилых помещений в МКД и др.) | шт. | 12 | 7 | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее20 | Отчеты исполнителей программы   |
| 2.4.12. | Количество трудовых бригад | шт. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4.13. | Количество установленных опор | шт. | - | - | Не менее 60 | Не менее 30 | - | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.4.14. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4.15. | Количество приобретенного автотранспорта (специализированной техники) | шт. | - | - | Не менее 8 | - | - | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4.16. | Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам | чел. | - | - | Не менее 80 | - | - | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4.17. | Количество установленных информационных стендов | Шт. | - | - | Не менее 18 | - | - | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.4.18. | Выполнение работ по устройству светодиодной конструкции | Шт. | - | - | Не менее 1 | - | - | Отчет МБУ «РЭС» |
| 2.4.19. | Обеспечение предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям | да/ нет | - | - | да | - | - | Отчет исполнителей программы |
| **2.5.** | **Подпрограмма 5 «Организация отлова безнадзорных животных»** |
| 2.5.1. | Количество отловленных животных без владельцев | голов | - | - | Не менее 110 | Не менее 200 | Не менее 200 | Отчет МКУ «УБиР» |

**Перечень и краткое описание подпрограмм**

Исполнение программы осуществляется путем реализации подпрограммам, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач программы.

В структуру программы входят пять подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» (приложение 1):

Цель подпрограммы – повышение уровня экологической безопасности округа.

Задача подпрограммы: повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (приложение 2):

Цель подпрограммы – устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

Задача подпрограммы: обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению бесперебойности и надежности функционирования коммунальных систем.

Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» (приложение 3):

 Цель подпрограммы – организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Задачи подпрограммы:

1. Расширение мест захоронения.
2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по строительству нового кладбища, повышению уровня благоустройства территории кладбища и санитарного содержания кладбищ.

Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство городской среды» (приложение 4):

Цель подпрограммы - повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.

2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение привлекательности объектов благоустройства, благоустройство общественных территорий, создание новых мест досуга.

Подпрограмма 5 «Организация отлова безнадзорных животных» (приложение 5):

Цель подпрограммы – повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

Задача подпрограммы: регулирование численности безнадзорных животных.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по отлову, содержанию, транспортировке и стерилизации животных без владельцев.

1. **Механизм реализации программы**

Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа) – ответственный исполнитель программы:

- осуществляет текущее управление мероприятиями программы, контроль за ходом выполнения мероприятий программы, подготовку в установленном порядке отчетности по реализации программы;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств в установленном порядке принимает меры по уточнению показателей по программным мероприятиям, механизму реализации программы, составу исполнителей;

- проводит мониторинг реализации программных мероприятий;

- осуществляет подготовку предложений по корректировке программы.

1. **Оценка эффективности программы и рисков ее реализации**

Оценка эффективности выполнения программы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнении мероприятий программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению изменений в программу.

Эффективность реализации программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Реализация программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации Программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием округа.

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты программы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации программы.

Приложение 1

к программе

**ПОДПРОГРАММА 1**

«Охрана окружающей среды»

**Паспорт подпрограммы**

(в редакции постановлений от 21.02.2023 № 313, от 01.03.2023 № 352, от 13.04.2023 № 541, от 31.07.2023 № 1111, от 13.10.2023 № 1522, от 28.11.2023 № 1761 и от 22.12.2023 № 1969)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня экологической безопасности округа |
| Основные мероприятия подпрограммы | Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами |
| Показатели подпрограммы  | 1. Количество отремонтированных контейнерных площадок.2. Обследование несанкционированных мест размещения отходов.3. Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов.4. Количество полученных результатов инженерных изысканий. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2025 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме:  **62 616,5 тыс. рублей,** в том числе:ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 3270,8 тыс. рублей, из них:2023 год: 3270,8 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,МБ: 59345,7 тыс. рублей, из них:2023 год: 33190,5 тыс. рублей,2024 год: 12880,0 тыс. рублей,2025 год: 13275,2 тыс. рублей,ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Улучшение санитарно-экологического состояния территории округа.
2. Повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов.

Ликвидация несанкционированных свалок на территории округа. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «УБиР», МБУ «НДС», КУИ |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

(в редакции постановлений от 21.02.2023 № 313, от 01.03.2023 № 352, от 13.04.2023 № 541, от 31.07.2023 № 1111, от 13.10.2023 № 1522, от 28.11.2023 № 1761

и от 22.12.2023 № 1969)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,тысяч рублей | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»** |
| **Цель. Повышение уровня экологической безопасности округа** |
| **Мероприятие 1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми коммунальными отходами** |
| 1.1.1. | Ремонт контейнерных площадок | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 8702,2 | 2702,2 | 3000,0 | 3000,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **8702,2** | **2702,2** | **3000,0** | **3000,0** |
| 1.1.2. | Мониторинг несанкционированных мест размещения отходов | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов  | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 50367,3 | 30212,1 | 9880,0 | 10275,2 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **50367,3** | **30212,1** | **9880,0** | **10275,2** |
| 1.1.4. | Оценка накопленного вреда окружающей среде, разработка проектно-сметной документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Санкционированная свалка пгт. Никель Мурманской области» | 2023 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ |
| ОБ | 3270,8 | 3270,8 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 276,2 | 276,2 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **3547,0** | **3547,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по мероприятию 1** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **3570,8** | **3570,8** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **59345,7** | **33190,5** | **12880,0** | **13275,2** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **62616,5** | **36461,3** | **12880,0** | **13275,2** |
| **Всего по подпрограмме 1** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **3270,8** | **3270,8** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **59345,7** | **33190,5** | **12880,0** | **13275,2** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **62616,5** | **36461,3** | **12880,0** | **13275,2** |

Таблица 2

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановлений от 21.02.2023 № 313 и от 31.07.2023 № 1111)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнитель, соисполнитель |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»** |
| **Цель. Повышение уровня экологической безопасности округа** |
| **Мероприятие 1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми коммунальными отходами** |
| 1.1.1. | Ремонт контейнерных площадок | 2023-2025 | Количество отремонтированных контейнерных площадок | шт. | Не менее 5 | Не менее 4 | Не менее 4 | МКУ «УБиР» |
| 1.1.2. | Мониторинг несанкционированных мест размещения отходов | 2023-2025 | Обследование несанкционированных мест размещения отходов | да/нет | да | да | да | МБУ «НДС»  |
| 1.1.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | 2023-2025 | Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов  | да/нет | да | да | да | МБУ «НДС»  |
| 1.1.4. | Оценка накопленного вреда окружающей среде, разработка проектно-сметной документации по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среде «Санкционированная свалка пгт. Никель Мурманской области» | 2023 | Количество полученных результатов инженерных изысканий | шт. | 1 | - | - | КУИ |

Приложение 2

к программе

**ПОДПРОГРАММА 2**

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

 **Паспорт подпрограммы**

(в редакции постановлений от 01.03.2023 № 352 и от 13.04.2023 № 541)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства |
| Основные мероприятияподпрограммы | Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| Показатели подпрограммы  | 1. Доля отремонтированных магистральных сетей тепло- и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения.2. Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения.3. Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения.4. Наличие актуализированной проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново.5. Наличие актуализированной схемы теплоснабжения.6. Доля фактически выполненных работ по подготовке к отопительному периоду. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2025 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **18 576,2 тыс. рублей,** в том числе:ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 12849,9 тыс. рублей, из них:2023 год: 12849,9 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,МБ: 5276,3 тыс. рублей, из них:2023 год: 1076,3 тыс. рублей,2024 год: 2100,0 тыс. рублей,2025 год: 2100,0 тыс. рублей,ВБС: 450,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 450,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей.  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение бесперебойного функционирования коммунальных систем, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.Обеспечение готовности объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к отопительному периоду.Снижение физического износа и технологических потерь в магистральных трубопроводах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «УБиР», КУИ  |
| Соисполнители подпрограммы | Автономная некоммерческая организация «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» (далее – АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа»). |

Приложение 1

к подпрограмме 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

(в редакции постановлений от 01.03.2023 № 352, от 13.04.2023 № 541 и от 13.10.2023 № 1522)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,тысяч рублей | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** |
| **Цель. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства** |
| **Мероприятие 1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры** |
| 2.1.1. | Ремонт магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  | 2023-2025 | ФБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | **4200,0** | 0,0 | 2100,0 | 2100,0 |
| ВБС | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **4200,0** | **0,0** | **2100,0** | **2100,0** |
| 2.1.2. | Ремонт объектов и внутриквартальных сетей холодного водоснабжения и водоотведения | 2023-2025 | ФБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1.3. | Проведение экспертизы сметных расчетов стоимости ремонтных работ | 2023-2025 | ФБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1.4. | Актуализация проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново | 2023 | ФБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ |
| ОБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | **400,0** | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **400,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1.5 | Проведение работ по актуализации схемы теплоснабжения | 2023 | ФБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ; АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» |
| ОБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | **450,0** | 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **450,0** | **450,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1.6. | Выполнение работ по капитальному ремонту и замене оборудования в котельной пгт. Никель, в том числе: - замена сетевого насосного агрегата ЦН1000-180-3 ст. №2;- замена мазутного резервуара 1000 м3 ст. № 2 | 2023 | ФБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | **12849,9** | 12849,9 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | **676,3** | 676,3 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **13526,2** | **13526,2** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по мероприятию 1** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **12849,9** | **12849,9** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **5276,3** | **1076,3** | **2100,0** | **2100,0** |
| **ВБС** | **450,0** | **450,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **18576,2** | **14376,2** | **2100,0** | **2100,0** |
| **Всего по подпрограмме 2** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **12849,9** | **12849,9** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **5276,3** | **1076,3** | **2100,0** | **2100,0** |
| **ВБС** | **450,0** | **450,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **18576,2** | **14376,2** | **2100,0** | **2100,0** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ – федеральный бюджет; ОБ – областной бюджет; МБ – местный бюджет; ВБС – внебюджетные средства.

Приложение 2

к подпрограмме 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановлений от 01.03.2023 № 352 и от 13.10.2023 № 1522)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнитель, соисполнитель |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** |
| **Цель. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства** |
| **Мероприятие 1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры** |
| 2.1.1. | Ремонт магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и сетей электроснабжения | 2023-2025 | Доля отремонтированных магистральных сетей тепло– и водоснабжения от общей протяженности системы тепло– и водоснабжения | % | - | не менее 0,5 | не менее 0,5 | ОС и ЖКХ |
| 2.1.2. | Ремонт объектов и внутриквартальных сетей холодного водоснабжения и водоотведения | 2023-2025 | Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения | % | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | ОС и ЖКХ |
| 2.1.3. | Проведение экспертизы сметных расчетов стоимости ремонтных работ | 2023-2025 | Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт инженерных сетей тепло- и водоснабжения | да/нет | да | да | да | ОС и ЖКХ |
| 2.1.4. | Актуализация проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново | 2023 | Наличие актуализированной проектно-сметной документации на строительство водовода нп. Корзуново | да/нет | да | - | - | КУИ |
| 2.1.5. | Проведение работ по актуализации схемы теплоснабжения | 2023 | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения | да/нет | да | - | - | ОС и ЖКХ; АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» |
| 2.1.6. | Выполнение работ по капитальному ремонту и замене оборудования в котельной пгт. Никель, в том числе: - замена сетевого насосного агрегата ЦН1000-180-3 ст. №2;- замена мазутного резервуара 1000 м3 ст. № 2 | 2023 | Доля фактически выполненных работ по подготовке к отопительному периоду | % | 100 | - | - | МКУ «УБиР» |

Приложение 3

к программе

**ПОДПРОГРАММА 3**

«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»

 **Паспорт подпрограммы**

(в редакции постановлений от 20.01.2023 № 65, от 01.03.2023 № 352, от 13.04.2023 № 541, от 31.07.2023 № 1111 и от 13.10.2023 № 1522)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Расширение мест захоронения.
2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
 |
| Показатели подпрограммы  | 1. Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области».
2. Площадь отсыпанной территории городского кладбища.

3. Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в том числе: текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение трупов, невостребованных родственниками).4. Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2025 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **125 102,4** **тыс. рублей,**в том числе:ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 105465,5 тыс. рублей, из них:2023 год: 54575,4 тыс. рублей,2024 год: 50815,9 тыс. рублей,2025 год: 74,2 тыс. рублей,МБ: 19636,9 тыс. рублей, из них:2023 год: 6615,1 тыс. рублей,2024 год: 6510,9 тыс. рублей,2025 год: 6510,9 тыс. рублей,ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель - Приречный Печенгского района Мурманской области».Повышение уровня благоустройства территории кладбищ и санитарного содержания кладбищ.Обеспечение погребения невостребованных умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг, создание централизованной системы учета захоронений. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | КУИ; МБУ «НДС»; ОРН; МБУ «РЭС» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Приложение 1

к подпрограмме 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

(в редакции постановлений от 20.01.2023 № 65, от 01.03.2023 № 352, от 13.04.2023 № 541, от 31.07.2023 № 1111 и от 13.10.2023 № 1522)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,тысяч рублей | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** |
| **Цель. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** |
| **Мероприятие 1. Расширение мест захоронения** |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» | 2023 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ |
| ОБ | 105317,1 | 54575,4 | 50741,7 | 0,0 |
| МБ | 2872,4 | 2872,4 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **108189,5** | **57447,8** | **50741,7** | **0,0** |
| 3.1.2. | Отсыпка городского кладбища пгт. Никель | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС»  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 13297,8 | 2422,6 | 5437,6 | 5437,6 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **13297,8** | **2422,6** | **5437,6** | **5437,6** |
| **Итого по мероприятию 1** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **105317,1** | **54575,4** | **50741,7** | **0,0** |
| **МБ** | **16170,2** | **5295,0** | **5437,6** | **5437,6** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **121487,3** | **59870,4** | **56179,3** | **5437,6** |
| **Мероприятие 2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** |
| 3.2.1. | Содержание мест захоронения на территории Печенгского муниципального округа (текущее содержание, доставка невостребованных в морг, захоронение) | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 3466,7 | 1320,1 | 1073,3 | 1073,3 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **3466,7** | **1320,1** | **1073,3** | **1073,3** |
| 3.2.2. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОРН |
| ОБ | 148,4 | 0,0 | 74,2 | 74,2 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **148,4** | **0,0** | **74,2** | **74,2** |
| **Итого по мероприятию 2** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **148,4** | **0,0** | **74,2** | **74,2** |
| **МБ** | **3466,7** | **1320,1** | **1073,3** | **1073,3** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **3615,1** | **1320,1** | **1147,5** | **1147,5** |
| **Всего по подпрограмме 3** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **105465,5** | **54575,4** | **50815,9** | **74,2** |
| **МБ** | **19636,9** | **6615,1** | **6510,9** | **6510,9** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **125102,4** | **61190,5** | **57326,8** | **6585,1** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Приложение 2

к подпрограмме 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановлений от 01.03.2023 № 352, от 31.07.2023 № 1111 и от 13.10.2023 № 1522)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнитель, соисполнитель |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** |
| **Цель. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** |
| **Мероприятие 1. Расширение мест захоронения** |
| 3.1.1. | Реализация мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» | 2023 | Осуществление запланированных мероприятий по строительству объекта «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» | да/нет | да | да | да | КУИ |
| 3.1.2. | Отсыпка городского кладбища пгт. Никель | 2023-2025 | Площадь отсыпанной территории городского кладбища | кв.м. | 393,25 | не менее 700 | не менее 700 | МБУ «НДС» |
| **Мероприятие 2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** |
| 3.2.1. | Содержание мест захоронения на территории Печенгского муниципального округа (текущее содержание, доставка невостребованных в морг, захоронение) | 2023-2025 | Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в т.ч. текущее содержание, доставка невостребованных в морг, захоронение) | шт. | 4 | 5 | 5 | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
| 3.2.2. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 2023-2025 | Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению | Да/нет | нет | да | да | ОРН |

Приложение 4

к программе

**ПОДПРОГРАММА 4**

«Комплексное благоустройство городской среды»

**Паспорт подпрограммы**

(в редакции постановлений от 20.02.2023 № 307, от 01.03.2023 № 352, от 21.03.2023 № 438, от 31.05.2023 № 813,

от 13.10.2023 № 1522, от 19.10.2023 № 1560 и от 28.11.2023 № 1761)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.  |
| Основные мероприятияподпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения. |
| Показатели подпрограммы  | 1. Количество отремонтированных подпорных стен.

2. Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков.3. Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов.4. Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм.5. Приобретение рассады, саженцев.6. Содержание фонтана в г. Заполярный.7. Исправное состояние сетей наружного освещения.8. Количество благоустроенных детских игровых площадок.9. Содержание детских игровых и спортивных площадок.10. Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий.11. Количество незаселенных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в том числе: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях многоквартирных домов жилого фонда; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания жилых помещений в МКД и др.).12. Количество трудовых бригад.13. Количество установленных опор наружного освещения.14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства.15. Количество приобретенного автотранспорта (специализированной техники).16. Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам.17. Количество установленных информационных стендов.18. Выполнение работ по устройству светодиодной конструкции.19. Обеспечение предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2025 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **429 702,6** **тыс. рублей,** в том числе:ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 41215,6 тыс. рублей, из них:2023 год: 41215,6 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,МБ: 388487,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 171245,8 тыс. рублей,2024 год: 137503,9 тыс. рублей,2025 год: 79737,3тыс. рублей,ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Повышение привлекательности и эстетического состояния общественных территорий.Создание новых мест досуга для населения. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | КУИ, МКУ «УБиР», МБУ «НДС», МБУ «ДЭСП», Администрация, МБУ «РЭС» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Приложение 1

к подпрограмме 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

(в редакции постановлений от 20.02.2023 № 307, от 01.03.2023 № 352, от 21.03.2023 № 438, от 13.04.2023 № 541, от 31.05.2023 № 813, от 23.06.2023 № 935,

от 31.07.2023 № 1111, от 13.10.2023 № 1522, от 19.10.2023 № 1560 и от 28.11.2023 № 1761)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятие | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,тысяч рублей | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 4. Комплексное благоустройство городской среды** |
| **Цель. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории** |
| **Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования** |
| 4.1.1. | Ремонт подпорных стен, строительство и ремонт лестничных спусков | 2023-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 6500,0 | 0,0 | 6500,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **6500,0** | **0,0** | **6500,0** | **0,0** |
| 4.1.2. | Ремонт пешеходных тротуаров и маршрутов | 2023-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 32045,7 | 11045,7 | 21000,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **32045,7** | **11045,7** | **21000,0** | **0,0** |
| 4.1.3. | Повышение привлекательности объектов благоустройства  | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»;МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»; МБУ «РЭС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 11341,8 | 9341,8 | 1500,0 | 500,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **11341,8** | **9341,8** | **1500,0** | **500,0** |
| 4.1.4. | Техническое обслуживание наружного освещения, оплата электроэнергии наружного освещения | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»; Администрация; МКУ «УБиР»; ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 62363,2 | 19191,3 | 21522,2 | 21649,7 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **62363,2** | **19191,3** | **21522,2** | **21649,7** |
| 4.1.5. | Выполнение комплекса работ по благоустройству детских игровых площадок, содержание детских игровых и спортивных площадок | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»;МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»; МБУ «РЭС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 16933,9 | 8374,1 | 6559,8 | 2000,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **16933,9** | **8374,1** | **6559,8** | **2000,0** |
| 4.1.6. | Эвакуация с дворовых территорий бесхозяйного (брошенного) транспорта  | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»;МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1223,1 | 223,1 | 500,0 | 500,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **1223,1** | **223,1** | **500,0** | **500,0** |
| 4.1.7. | Приведение в санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений  | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ; МБУ «ДЭСП» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2400,0 | 1000,0 | 700,0 | 700,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **2400,0** | **1000,0** | **700,0** | **700,0** |
| 4.1.8. | Мероприятия по организации трудовых бригад на территории Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»; МБУ «РЭС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 8268,2 | 4665,2 | 1801,5 | 1801,5 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **8268,2** | **4665,2** | **1801,5** | **1801,5** |
| 4.1.9. | Ремонт наружного освещения  | 2023-2024 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 32649,4 | 7649,4 | 25000,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **32649,4** | **7649,4** | **25000,0** | **0,0** |
| 4.1.10. | Приобретение автотранспорта (специализированной техники) | 2023 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ;  МБУ «НДС»; МБУ «РЭС»  |
| ОБ | 30175,2 | 30175,2 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 30771,8 | 30771,8 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **60947,0** | **60947,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1.11. | Организация временных общественно полезных работ | 2023 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»; МБУ «РЭС» |
| ОБ | 11040,4 | 11040,4 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 556,8 | 556,8 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **11597,2** | **11597,2** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1.12. | Благоустройство участка автотранспортной дороги | 2023 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2411,3 | 2411,3 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **2411,3** | **2411,3** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1.13. | Устройство светодиодной конструкции | 2023 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2800,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **2800,0** | **2800,0**  | **0,0** | **0,0** |
| 4.1.14. | Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям | 2023 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 14000,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **14000,0** | **14000,0**  | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по мероприятию 1** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **41215,6** | **41215,6** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **224265,2** | **112030,5** | **85083,5** | **27151,2** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **265480,8** | **153246,1** | **85083,5** | **27151,2** |
| **Мероприятие 2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения** |
| 4.2.1. | Обеспечение предоставления услуг (работ) | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС»;МКУ «УБиР»;МБУ «ДЭСП»; МБУ «РЭС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 164221,8 | 59215,3 | 52420,4 | 52586,1 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **164221,8** | **59215,3** | **52420,4** | **52586,1** |
| **Итого по мероприятию 2** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **164221,8** | **59215,3** | **52420,4** | **52586,1** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **164221,8** | **59215,3** | **52420,4** | **52586,1** |
| **Всего по подпрограмме 4** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **41215,6** | **41215,6** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **388457,0** | **171245,8** | **137503,9** | **79737,3** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **429702,6** | **212461,4** | **137503,9** | **79737,3** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Приложение 2

к подпрограмме 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановлений от 20.02.2023 № 307, от 01.03.2023 № 352, от 21.03.2023 № 438, от 31.05.2023 № 813, от 23.06.2023 № 935, от 31.07.2023 № 1111, от 13.10.2023 № 1522, от 19.10.2023 № 1560 и от 28.11.2023 № 1761)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Подпрограмма, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнитель, соисполнитель |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 4. «Комплексное благоустройство городской среды»** |
| **Цель. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории** |
| **Мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования** |
| 4.1.1. | Ремонт подпорных стен, строительство и ремонт лестничных спусков | 2023-2024 | Количество отремонтированных подпорных стен | шт. | - | Не менее 1 | - | МКУ «УБиР» |
| Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков  | шт. | - | 2 | - |
| 4.1.2. | Ремонт пешеходных тротуаров и маршрутов | 2023-2024 | Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов | кв.м | Не менее 1500 | Не менее 1500 | - | МКУ «УБиР» |
| 4.1.3. | Повышение привлекательности объектов благоустройства  | 2023-2025 | Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм | шт. | Не менее 213 | Не менее 20 | - | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»; МБУ «РЭС» |
| Приобретение рассады, саженцев | да/нет | да | да | да |
| Содержание фонтана в г. Заполярный | да/нет | да | да | да |
| Количество установленных информационных стендов | Шт. | Не менее 18 | - | - | МКУ «УБиР» |
| 4.1.4. | Техническое обслуживание наружного освещения, оплата электроэнергии наружного освещения | 2023-2025 | Исправное состояние сетей наружного освещения | да/нет | да | да | да | МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»; Администрация; МКУ «УБиР»; ОС и ЖКХ |
| 4.1.5. | Выполнение комплекса работ по благоустройству детских игровых площадок, содержание детских игровых и спортивных площадок | 2023-2025 | Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок | шт. | 5 | 6 | - | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»; МБУ «РЭС» |
| Содержание детских игровых и спортивных площадок | да/нет | да | да | да |
| 4.1.6. | Эвакуация с дворовых территорий бесхозяйного (брошенного) транспорта  | 2023-2025 | Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий | шт. | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | МКУ «УБиР»; МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| 4.1.7. | Приведение в санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений  | 2023-2025 | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в том числе: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях многоквартирных домов жилого фонда; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания жилых помещений в МКД и др.) | шт. | Не менее 20 | Не менее 20 | Не менее 20 | ОС и ЖКХ; МБУ «ДЭСП» |
| 4.1.8. | Мероприятия по организации трудовых бригад на территории Печенгского муниципального округа | 2023-2025 | Количество трудовых бригад | шт. | 3 | 3 | 3 | МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»; МБУ «РЭС» |
| 4.1.9. | Ремонт наружного освещения  | 2023-2024 | Количество установленных опор наружного освещения | шт. | Не менее 40 | Не менее 30 | - | МКУ «УБиР» |
| 4.1.10. | Приобретение автотранспорта (специализированной техники) | 2023 | Количество приобретенного автотранспорта (специализированной техники) | шт. | Не менее 8 | - | - | КУИ;МБУ «НДС»; МБУ «РЭС»  |
| 4.1.11. | Организация временных общественно полезных работ | 2023 | Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам | чел. | Не менее 80 | - | - | МБУ «НДС»; МБУ «ДЭСП»; МБУ «РЭС» |
| 4.1.12. | Благоустройство участка автотранспортной дороги | 2023 | Количество установленных опор наружного освещения | шт. | Не менее 20 | - | - | МКУ «УБиР» |
| 4.1.13. | Устройство светодиодной конструкции | 2023 | Выполнение работ по устройству светодиодной конструкции | Шт. | 1 | - | - | МБУ «РЭС» |
| 4.1.14. | Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям  | 2023 | Обеспечение предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям | Да/нет | да | - | - | ОС и ЖКХ |
| **Мероприятие 2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения** |
| 4.2.1. | Обеспечение предоставления услуг (работ) | 2023-2025 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства | да/нет | да | да | да | МКУ «УБиР»;МБУ «НДС»;МБУ «ДЭСП»; МБУ «РЭС» |

Приложение 5

к программе

**ПОДПРОГРАММА 5**

«Организация отлова животных без владельцев»

 **Паспорт подпрограммы**

(в редакции постановлений от 20.01.2023 № 65, от 01.03.2023 № 352 и от 13.10.2023 № 1522)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2023-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа |
| Основные мероприятияподпрограммы | Регулирование численности животных без владельцев |
| Показатели подпрограммы  | Количество отловленных животных без владельцев. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2023-2025 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **11 715,7 тыс. рублей,** в том числе:ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 11715,7 тыс. рублей, из них:2023 год: 3941,5 тыс. рублей,2024 год: 3887,1 тыс. рублей,2025 год: 3887,1 тыс. рублей,МБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей,ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:2023 год: 0,0 тыс. рублей,2024 год: 0,0 тыс. рублей,2025 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Создание благоприятных,  комфортных и безопасных условий для  жизни и здоровья населения за счет сокращения численности животных без владельцев |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «УБиР» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Приложение 1

к подпрограмме 5

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

(в редакции постановлений от 20.01.2023 № 65, от 01.03.2023 № 352 и от 13.10.2023 № 1522)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,тысяч рублей | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 5. «Организация отлова животных без владельцев»** |
| **Цель. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа** |
| **Мероприятие 1. Регулирование численности животных без владельцев** |
| 5.1.1. | Организация осуществления деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | 2023-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 11715,7 | 3941,5 | 3887,1 | 3887,1 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **11715,7** | **3941,5** | **3887,1** | **3887,1** |
| **Итого по мероприятию 1** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **11715,7** | **3941,5** | **3887,1** | **3887,1** |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **11715,7** | **3941,5** | **3887,1** | **3887,1** |
| **Всего по подпрограмме 5** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **11715,7** | **3941,5** | **3887,1** | **3887,1** |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **11715,7** | **3941,5** | **3887,1** | **3887,1** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Приложение 2

к подпрограмме 5

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановления от 13.10.2023 № 1522)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнитель, соисполнитель |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 5. «Организация отлова животных без владельцев»** |
| **Цель: Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа** |
| **Мероприятие 1. Регулирование численности животных без владельцев** |
| 5.1.1. | Организация осуществления деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | 2023-2025 | Количество отловленных животных без владельцев | голов | Не менее 110 | Не менее 200 | Не менее 200 | МКУ «УБиР» |