

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 01.11.2024 № 1717**

**п.г.т. Никель**

**Об утверждении муниципальной программы Печенгского муниципального округа**

**«Комфортная среда проживания» на 2025-2027 годы**

(в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 14.11.2024 № 1790, от 12.02.2025 № 218, от 03.03.2025 № 317, от 25.03.2025 № 469, от 15.05.2025 № 805 и от 30.07.2025 № 1263)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021 № 838, в целях обеспечения комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2025-2027 годы (далее – программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании газета «Печенга» и разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа Пономарева А.В.

Глава Печенгского муниципального округа А.В. Кузнецов

Князева Э.Г., 60623

Приложение

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа

от 01.11.2024 № 1717

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Печенгского муниципального округа**

**«Комфортная среда проживания» на 2025-2027 годы**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Комфортная среда проживания» на 2025-2027 годы

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1790, от 12.02.2025 № 218, от 03.03.2025 № 317, от 25.03.2025 № 469, от 15.05.2025 № 805 и от 30.07.2025 № 1263)

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня экологической безопасности округа.
2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.
3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
4. Обеспечение комфортных условий проживания населения.
5. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.
6. Повышение уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа.
 |
| Показатели программы | 1. Количество отремонтированных контейнерных площадок.2. Обследование несанкционированных мест размещения отходов.3. Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов.4. Количество разработанной проектно-сметной документации.5. Доля отремонтированных магистральных и внутриквартальных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы тепло-, водоснабжения и водоотведения.6. Наличие сметной документации и положительного заключения экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения.7. Протяженность построенной сети водоснабжения в районе индивидуальной жилой застройки нп. Корзуново.8. Наличие актуализированной схемы теплоснабжения Печенгского муниципального округа.9. Количество разработанных проектов по реконструкции объектов теплоснабжения.10. Количество реконструированных котельных.11. Протяженность реконструированных сетей теплоснабжения.12. Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (зашивка оконных и дверных проемов, вывоз мусора из квартир, обследование на предмет непригодности для проживания и др.).13. Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов.14. Текущее содержание мест захоронения на территории муниципального округа.15. Организация доставки тел в морг и захоронение трупов, невостребованных родственниками.16. Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению.17. Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов.18. Приобретение рассады, саженцев.19. Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок.20. Содержание детских игровых и спортивных площадок.21. Исправное состояние сетей наружного освещения.22. Количество замененных опор наружного освещения.23. Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий.24. Количество трудовых бригад.25. Численность граждан, привлеченных к общественно полезным работам.26. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства.27. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения по осуществлению деятельности благоустройства.28. Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений.29. Количество отловленных животных без владельцев.30. Площадь благоустроенных дворовых территорий. 31. Количество благоустроенных дворовых территорий.32. Количество дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий.33. Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт.34. Площадь благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации.35. Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации.36. Количество дизайн-проектов благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации.37. Площадь благоустроенных общественных территорий.38. Количество благоустроенных общественных территорий.39. Наличие проектной и сметной документации по благоустройству общественных территорий. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2025 - 2027 годы |
| Перечень подпрограмм  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».Подпрограмма 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство».Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения».Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство и содержание городской среды».Подпрограмма 5 «Организация отлова животных без владельцев».Подпрограмма 6 «Формирование современной городской среды». |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: **831 232,5 тыс. рублей,** в том числе:ФБ: 167492,4 тыс. рублей, из них:2025 год: 0,0 тыс. рублей,2026 год: 167492,4 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 201915,5 тыс. рублей, из них:2025 год: 181581,8 тыс. рублей,2026 год: 12618,3 тыс. рублей,2027 год: 7715,4 тыс. рублей,МБ: 425890,1 тыс. рублей, из них:2025 год: 183675,4 тыс. рублей,2026 год: 158857,9 тыс. рублей,2027 год: 83356,8 тыс. рублей,ВБС: 35934,5 тыс. рублей, из них:2025 год: 35934,5 тыс. рублей,2026 год: 0,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации программы | Всего 738,0 тыс. рублей, в том числе:2025 год: 246,0 тыс. рублей;2026 год: 246,0 тыс. рублей;2027 год: 246,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Улучшение санитарно-экологического состояния территории округа. Повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов. Ликвидация несанкционированных свалок на территории округа.

Обеспечение бесперебойного функционирования коммунальных систем, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.Обеспечение готовности объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к отопительному периоду.Снижение физического износа и технологических потерь в магистральных трубопроводах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.Повышение уровня благоустройства территории кладбищ и санитарного содержания кладбищ. Обеспечение погребения невостребованных умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг, создание централизованной системы учета захоронений.Повышение привлекательности объектов благоустройства, озеленение территорий населенных пунктов Печенгского муниципального округа, поддержание чистоты и порядка, обеспечение комфортного проживания населения.Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни и здоровья населения за счет сокращения численности животных без владельцев.Благоустройство дворовых территорий.Создание мест досуга для населения Печенгского муниципального округа, которые могут использоваться по назначению в течение годаПовышение доступности общественных пространств маломобильным гражданам. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Печенгского муниципального округа) (далее – ОС и ЖКХ) |
| Исполнители программы | Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа (далее - КУИ), муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба» (далее – МБУ «РЭС»), муниципальное бюджетное учреждение «Никельская дорожная служба» (далее – МБУ «НДС»), муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и развития» Печенгского муниципального округа Мурманской области (далее – МКУ «УБиР»), муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области» (отдел работы с населением) (далее – ОРН) |
| Соисполнители программы | - |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа**

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях формирования комфортной среды проживания населения в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ.

Создание безопасной и комфортной среды проживания для населения является одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и административными ресурсами. Современный гражданин воспринимает территорию проживания, как общественное пространство, и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. На сегодняшний день современному жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены заезды на дворовые территории, как обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует комфортная среда на придомовой территории, качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

Проблема благоустройства городской и сельской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. В Печенгском муниципальном округе в большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Содержание жилищного фонда Печенгского муниципального округа с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств. Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации мероприятий, направленных на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий.

Создавая благоприятные, безопасные и комфортные условия для проживания, муниципалитет получает дополнительные возможности по привлечению экономически активного населения, развитию предпринимательства, и как следствие увеличению налоговых и неналоговых отчислений в бюджеты различных уровней.

В ходе реализации программы будет проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение более комфортных и безопасных условий проживания населения, повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий, повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа, повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов, повышению эффективности охраны водных объектов, обеспечению бесперебойности и надежности функционирования коммунальных систем.

В рамках развития сферы ритуальных услуг и мест захоронения будут осуществлены мероприятия по строительству нового кладбища, повышению уровня благоустройства территории и санитарного содержания кладбищ. Для этих целей планируется строительство административно-бытового здания, цветочного павильона, туалета и организация парковки для автомобилей.

1. **Основные цели и задачи программы с указанием сроков ее реализации,**

**а также перечень основных мероприятий и показателей**

Основной целью программы является обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели программа ориентирована на решение следующих задач:

1. Повышение уровня экологической безопасности округа.
2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.
3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
4. Обеспечение комфортных условий проживания населения.
5. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

6. Повышение уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа.

В ходе успешной реализации программы будут обеспечены более комфортные, безопасные и доступные условия проживания населения на территории Печенгского муниципального округа.

Основные показатели эффективности реализации программы

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1790, от 12.02.2025 № 218, от 03.03.2025 № 317,

 от 25.03.2025 № 469, от 15.05.2025 № 805 и от 30.07.2025 № 1263)

| № п/п | Цели, мероприятия, показатели | Ед. изм. | Значение показателя  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет | Оценка | Годы реализации программы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| **1.** | **Показатель цели муниципальной программы** |
| 1.1. | Удовлетворительная оценка населением уровня комфортности и безопасности проживания на территории Печенгского муниципального округа | да/ нет | да | да | да | да | да | Результаты опроса населения |
| **2.** | **Показатели мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)** |
| **2.1.** | **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»** |
| 2.1.1. | Количество отремонтированных контейнерных площадок | шт. | 6 | 10 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 | Отчет ОС и ЖКХ |
| 2.1.2. | Обследование несанкционированных мест размещения отходов | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчет ОС и ЖКХ |
| 2.1.3. | Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов | да/ нет | да | нет | да | да | да | Отчет ОС и ЖКХ |
| 2.1.4. | Количество разработанной проектно-сметной документации  | шт. | 1 | - | 1 | - | - | КУИ |
| **2.2.** | **Подпрограмма 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** |
| 2.2.1. | Доля отремонтированных магистральных и внутриквартальных сетей тепло- и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения | % | 0 | 1 | Не менее 0,5 | Не менее 0,5 | - | Отчет ОС и ЖКХ |
| 2.2.2. | Наличие сметной документации и положительного заключения экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения | шт. | - | 1 | Не менее 2 | - | - | Отчет ОС и ЖКХ |
| 2.2.3. | Протяженность построенной сети водоснабжения в районе индивидуальной жилой застройки нп. Корзуново | км | - | - | - | Не менее 9 | - | Отчет ОС и ЖКХ |
| 2.2.4. | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения Печенгского муниципального округа | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отчет ОС и ЖКХ |
| 2.2.5. | Количество разработанных проектов по реконструкции объектов теплоснабжения | шт. | - | - | 8 | - | - | Отчет ОС и ЖКХ |
| 2.2.6. | Количество реконструированных котельных | шт. | - | - | 4 | - | - |   Отчет ОС и ЖКХ |
| 2.2.7. | Протяженность реконструированных сетей теплоснабжения | км | - | - | Не менее 8 | - | - | Отчет ОС и ЖКХ  |
| 2.2.8. | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (зашивка оконных и дверных проемов, вывоз мусора из квартир, обследование на предмет непригодности для проживания и др. | шт. | 7 | 20 | Не менее 20 | Не менее 15 | - | Отчет ОС и ЖКХ |
| 2.2.9. | Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов | шт. | - | 4 | 13 | - | - | Отчет ОС и ЖКХ |
| **2.3.** | **Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** |
| 2.3.1. | Текущее содержание мест захоронения на территории муниципального округа | шт. | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | Отчеты МБУ «НДС»; МБУ «РЭС»  |
| 2.3.2. | Организация доставки тел в морг и захоронение трупов, не востребованных родственниками | тел | 10 | не менее 25 | не менее 30 | не менее 30 | не менее 30 | Отчеты МБУ «НДС»; МБУ «РЭС»  |
| 2.3.3. | Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению | да/ нет | - | да | да | да | да | Отчет ОРН |
| **2.4.** | **Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство и содержание городской среды»** |
| 2.4.1. | Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов | кв.м. | 1500 | 1996 | Не менее 1200 | - | - | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.4.2. | Приобретение рассады, саженцев | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4.3. | Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок | шт. | 5 | 4 | Не менее 2 | - | - | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.4.4. | Содержание детских игровых и спортивных площадок | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4.5. | Исправное состояние сетей наружного освещения | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4.6. | Количество замененных опор наружного освещения | шт. | 41 | 26 | Не менее 10 | - | - | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4.7. | Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий | шт. | 22 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4.8. | Количество трудовых бригад | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4.9. | Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам | чел. | 415 | Не менее 80 | Не менее 300 | - | - | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4.10. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4.11. | Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения по осуществлению деятельности благоустройства | да/ нет | да | да | да | да | да | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.4.12. | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет МБУ «РЭС» |
| **2.5.** | **Подпрограмма 5 «Организация отлова**  **животных без владельцев»** |
| 2.5.1. | Количество отловленных животных без владельцев | голов | 65 | 88 | Не менее 68 | Не менее 95 | Не менее 95 | Отчет МКУ «УБиР» |
| **2.6.** | **Подпрограмма 6 «Формирование современной городской среды»** |
| 2.6.1. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв. м | 7886,5 | 6242 | Не менее 4910 | Не менее 3500 | - | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.6.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 16 | 3 | Не менее 3 | Не менее 2 | - | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.6.3. | Количество дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий | шт. | 16 | 3 | Не менее 3 | Не менее 2 | - | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.6.4. | Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт | шт. | - | Не менее 1 | Не менее 1 | - | - | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.6.5. | Площадь благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | кв. м | - | - | - | 91495 | - | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.6.6. | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | шт.  | - | - | - | 29 | - | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.6.7. | Количество дизан-проектов благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | шт.  | - | - | - | 29 | - | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.6.8. | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв. м | 970,8 | 1956 | Не менее 1240 | Не менее 3000 | - | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.6.9. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 1 | 1 | Не менее 2 | Не менее 1 | - | Отчет МКУ «УБиР» |
| 2.6.10. | Наличие проектной и сметной документации по благоустройству общественных территорий | да/ нет | да | да | да | да | - | Отчет МКУ «УБиР» |

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм**

Исполнение программы осуществляется путем реализации подпрограмм, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач программы.

В структуру программы входят шесть подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» (приложение № 1):

Цель подпрограммы – повышение уровня экологической безопасности округа.

Задача подпрограммы: повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов.

Подпрограмма 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (приложение № 2):

Цель подпрограммы – устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
2. Ремонт и содержание жилфонда.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению бесперебойности и надежности функционирования коммунальных систем.

Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» (приложение № 3):

 Цель подпрограммы – организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Задачи подпрограммы:

1. Расширение мест захоронения.
2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по строительству нового кладбища, повышению уровня благоустройства территории кладбища и санитарного содержания кладбищ.

Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство и содержание городской среды» (приложение № 4):

Цель подпрограммы – обеспечение комфортных условий проживания населения.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение уровня комфортности проживания населения.

2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение привлекательности объектов благоустройства, озеленение территорий населенных пунктов Печенгского муниципального округа, поддержания чистоты и порядка, обеспечение комфортного проживания населения.

Подпрограмма 5 «Организация отлова животных без владельцев» (приложение № 5):

Цель подпрограммы – повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

Задача подпрограммы: регулирование численности животных без владельцев.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по отлову, содержанию, транспортировке и стерилизации животных без владельцев.

Подпрограмма 6 «Формирование современной городской среды» (приложение № 6):

Цель подпрограммы - Повышение уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Подпрограммой предусмотрено проведение мероприятий по благоустройству территорий Печенгского муниципального округа, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, скверов и иных территорий), дворовых территорий, в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на достижение высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Подпрограммы устанавливается следующий перечень минимальных и дополнительных работ:

Минимальный перечень работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн;

д) установка бортовых камней;

е) устройство ливневой канализации.

Дополнительный перечень работ:

а) озеленение;

б) устройство ограждений;

в) устройство дворовых проездов;

г) оборудование детских площадок;

д) оборудование автомобильных парковок.

Работы по комплексному благоустройству дворовой территории в рамках подпрограммы реализуются при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Реализация работ из дополнительного перечня предусматривает софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в размере 20 % от стоимости выполнения таких работ.

Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную программу дворовых и общественных территорий и Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий устанавливаются нормативным актом администрации Печенгского муниципального округа.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству за счет средств указанных лиц, в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления будет выполняться по мере заключения администрацией Печенгского муниципального округа соглашений с собственниками.

Подпрограммой не предусмотрено обязательное финансовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального перечня. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием не принимается.

В рамках перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере 20 % от стоимости выполнения таких работ. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием устанавливается нормативным актом администрации Печенгского муниципального округа.

В целях осуществления контроля за реализацией подпрограммы создана общественная комиссия. Порядок организации деятельности общественной комиссии и ее состав, утверждается нормативным актом администрации Печенгского муниципального округа.

1. **Механизм реализации программы**

Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа) – ответственный исполнитель программы:

- осуществляет текущее управление мероприятиями программы, контроль за ходом выполнения мероприятий программы, подготовку в установленном порядке отчетности по реализации программы;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств в установленном порядке принимает меры по уточнению показателей по программным мероприятиям, механизму реализации программы, составу исполнителей;

- проводит мониторинг реализации программных мероприятий;

- осуществляет подготовку предложений по корректировке программы.

1. **Оценка эффективности программы и рисков ее реализации**

Оценка эффективности выполнения программы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнении мероприятий программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению изменений в программу.

Эффективность реализации программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Реализация программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации Программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием округа.

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты программы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации программы.

 Приложение № 1

к программе

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Охрана окружающей среды»**

**Паспорт подпрограммы**

(в редакции постановлений от 25.03.2025 № 469 и от 30.07.2025 № 1263)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2025-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня экологической безопасности округа |
| Основные мероприятия | Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами |
| Показатели подпрограммы  | 1. Количество отремонтированных контейнерных площадок.2. Обследование несанкционированных мест размещения отходов.3. Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов.4. Количество разработанной проектно-сметной документации. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025-2027 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **40 028,1 тыс. рублей**, в том числе:ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2025 год: 0,0 тыс. рублей,2026 год: 0,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2025 год: 0,0 тыс. рублей,2026 год: 0,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей,МБ: 40028,1 тыс. рублей, из них:2025 год: 13299,6 тыс. рублей,2026 год: 13612,0 тыс. рублей,2027 год: 13116,5 тыс. рублей,ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:2025 год: 0,0 тыс. рублей,2026 год: 0,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - улучшение санитарно-экологического состояния территории округа;- повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов;- ликвидация несанкционированных свалок на территории округа. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | ОС и ЖКХ, КУИ |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,тысяч рублей | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»** |
| **Цель. Повышение уровня экологической безопасности округа** |
| **Основное мероприятие 1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми коммунальными отходами** |
| 1.1.1. | Ремонт, устройство контейнерных площадок  | 2025-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1940,0 | 940,0 | 1000,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** | **1940,0** | **940,0** | **1000,0** | **0,0** |
| 1.1.2. | Мониторинг несанкционированных мест размещения отходов | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ. Не требует финансирования |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов  | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 25961,2 | 232,7 | 12612,0 | 13116,5 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **25961,2** | **232,7** | **12612,0** | **13116,5** |
| 1.1.4. | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде «Санкционированная свалка на территории пгт. Никель Мурманской области» | 2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КУИ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 12126,9  | 12126,9  | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **12126,9**  | **12126,9**  | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **40028,1** | **13299,6** | **13612,0** | **13116,5** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **40028,1** | **13299,6** | **13612,0** | **13116,5** |
| **Всего по подпрограмме 1** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **40028,1** | **13299,6** | **13612,0** | **13116,5** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **40028,1** | **13299,6** | **13612,0** | **13116,5** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнитель, соисполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»** |
| **Цель. Повышение уровня экологической безопасности округа** |
| **Основное мероприятие 1. Повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми коммунальными отходами** |
| 1.1.1. | Ремонт, устройство контейнерных площадок | 2025-2026 | Количество отремонтированных и обустроенных контейнерных площадок | шт. | Не менее 5 | Не менее 5 | - | ОС и ЖКХ |
| 1.1.2. | Мониторинг несанкционированных мест размещения отходов | 2025-2027 | Обследование несанкционированных мест размещения отходов | да/нет | да | да | да | ОС и ЖКХ |
| 1.1.3. | Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | 2026-2027 | Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов  | да/нет | - | да | да | ОС и ЖКХ |
| 1.1.4. | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде «Санкционированная свалка на территории пгт. Никель Мурманской области» | 2025 | Количество разработанных проектно-сметных документаций | шт. | 1 | - | - | КУИ |

Приложение № 2

к программе

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство»**

**Паспорт подпрограммы**

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1790, от 12.02.2025 № 218, от 03.03.2025 № 317, от 25.03.2025 № 469 и от 30.07.2025 № 1263)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2025-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства |
| Основные мероприятия | 1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.2. Ремонт и содержание жилфонда. |
| Показатели подпрограммы  | 1. Доля отремонтированных магистральных и внутриквартальных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы тепло-, водоснабжения и водоотведения.2. Наличие сметной документации и положительного заключения экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения.3. Протяженность построенной сети водоснабжения в районе индивидуальной жилой застройки нп. Корзуново.4. Наличие актуализированной схемы теплоснабжения Печенгского муниципального округа.5. Количество разработанных проектов по реконструкции объектов теплоснабжения.6. Количество реконструированных котельных.7. Протяженность реконструированных сетей теплоснабжения.8. Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (зашивка оконных и дверных проемов, вывоз мусора из квартир, обследование на предмет непригодности для проживания и др.).9. Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025-2027 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **275 886,9 тыс. рублей**, в том числе:ФБ: 56414,2 тыс. рублей, из них:2025 год: 0,0 тыс. рублей,2026 год: 56414,2 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 150670,9 тыс. рублей, из них:2025 год: 145765,3 тыс. рублей,2026 год: 4905,6 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей,МБ: 32867,3 тыс. рублей, из них:2025 год: 21867,3 тыс. рублей,2026 год: 11000,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей,ВБС: 35934,5 тыс. рублей, из них:2025 год: 35934,5 тыс. рублей,2026 год: 0,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - обеспечение бесперебойного функционирования коммунальных систем, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг;- обеспечение готовности объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к отопительному периоду;- снижение физического износа и технологических потерь в магистральных трубопроводах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1790, от 12.02.2025 № 218, от 03.03.2025 № 317, от 26.03.2025 № 469 и от 30.07.2025 № 1263)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,тысяч рублей | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 2. «Жилищно-коммунальное хозяйство»** |
| **Цель. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства** |
| **Основное мероприятие 1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры** |
| 2.1.1. | Ремонт магистральных и внутриквартальных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2025-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 10200,0 | 10200,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 11800,0 | 1800,0 | 10000,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **22000,0** | **12000,0** | **10000,0** | **0,0** |
| 2.1.2. | Разработка сметной документации, проведение экспертизы сметных расчетов стоимости ремонтных работ | 2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 535,5 | 535,5 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **535,5** | **535,5** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1.3. | Строительство сети водоснабжения в районе индивидуальной жилой застройки нп. Корзуново | 2025-2026 | ФБ | 56414,2 | 0,0 | 56414,2 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 4905,6 | 0,0 | 4905,6 | 0,0 |
| МБ | 10548,5 | 10548,5 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **71868,3** | **10548,5** | **61319,8** | **0,0** |
| 2.1.4. | Актуализация схемы теплоснабжения Печенгского муниципального округа | 2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 64,5 | 64,5 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **64,5** | **64,5** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1.5. | Реконструкция объектов теплоснабжения | 2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 135565,3 | 135565,3 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1369,4 | 1369,4 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 34233,6 | 34233,6 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **171168,3** | **171168,3** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | **ФБ** | **56414,2** | **0,0** | **56414,2** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **150670,9** | **145765,3** | **4905,6** | **0,0** |
| **МБ** | **24317,9** | **14317,9** | **10000,0** | **0,0** |
| **ВБС** | **34233,6** | **34233,6** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **265636,6** | **194316,8** | **71319,8** | **00,0** |
| **Основное мероприятие 2. Ремонт и содержание жилфонда** |
| 2.2.1. | Приведение в санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений | 2025-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **2000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **0,0** |
| 2.2.2. | Ремонт подъездов многоквартирных домов  | 2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 6549,4 | 6549,4 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 1700,9 | 1700,9 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **8250,3** | **8250,3** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 2** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **8549,4** | **7549,4** | **1000,0** | **0,0** |
| **ВБС** | **1700,9** | **1700,9** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **10250,3** | **9250,3** | **1000,0** | **0,0** |
| **Всего по подпрограмме 2** | **ФБ** | **56414,2** | **0,0** | **56414,2** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **150670,9** | **145765,3** | **4905,6** | **0,0** |
| **МБ** | **32867,3** | **21867,3** | **11000,0** | **0,0** |
| **ВБС** | **35934,5** | **35934,5** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **275886,9** | **203567,1** | **72319,8** | **0,0** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1790, от 12.02.2025 № 218 и от 25.03.2025 № 469)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнитель, соисполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 2. «Жилищно-коммунальное хозяйство»** |
| **Цель. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства** |
| **Основное мероприятие 1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры** |
| 2.1.1. | Ремонт магистральных внутриквартальных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2025-2026 | Доля отремонтированных магистральных сетей тепло- и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения | % | не менее 0,5 | не менее 0,5 | - | ОС и ЖКХ |
| 2.1.2. | Разработка сметной документации, проведение экспертизы сметных расчетов стоимости ремонтных работ | 2025 | Наличие сметной документации и положительного заключения экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения | шт. | Не менее 2 | - | - | ОС и ЖКХ |
| 2.1.3. | Строительство сети водоснабжения в районе индивидуальной жилой застройки нп. Корзуново | 2026 | Протяженность построенной сети водоснабжения в районе индивидуальной жилой застройки нп. Корзуново | км | - | не менее 9 | - | ОС и ЖКХ |
| 2.1.4. | Актуализация схемы теплоснабжения Печенгского муниципального округа | 2025-2027 | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения Печенгского муниципального округа | шт. | 1 | 1 | 1 | ОС и ЖКХ |
| 2.1.5. | Реконструкция объектов теплоснабжения | 2025 | Количество разработанных проектов реконструкции объектов теплоснабжения | шт. | 8 | - | - | ОС и ЖКХ |
| Количество реконструированных котельных | шт. | 4 | - | - |
| Протяженность реконструированных сетей теплоснабжения | км | не менее 8 | - | - |
| **Основное мероприятие 2. Ремонт и содержание жилфонда** |
| 2.2.1. | Приведение в санитарно-техническое состояние незаселенных муниципальных жилых помещений | 2025-2026 | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (зашивка оконных и дверных проемов, вывоз мусора из квартир, обследование на предмет непригодности для проживания и др.) | шт.  | Не менее 20 | Не менее 15 | - | ОС и ЖКХ |
| 2.2.2. | Ремонт подъездов многоквартирных домов | 2025 | Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов | шт. | 13 | - | - | ОС и ЖКХ |

Приложение № 3

к программе

**ПОДПРОГРАММА 3**

**«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»**

**Паспорт подпрограммы**

(в редакции постановления от 14.11.2024 № 1790)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2025-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| Основные мероприятия | Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. |
| Показатели подпрограммы  | 1. Текущее содержание мест захоронения на территории муниципального округа. 2. Организация доставки тел в морг и захоронение трупов, невостребованных родственниками.3. Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025-2027 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: **8 831,9 тыс. рублей**, в том числе:ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2025 год: 0,0 тыс. рублей,2026 год: 0,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 200,0 тыс. рублей, из них:2025 год: 63,9 тыс. рублей,2026 год: 66,7 тыс. рублей,2027 год: 69,4 тыс. рублей,МБ: 8631,9 тыс. рублей, из них:2025 год: 2877,3 тыс. рублей,2026 год: 2877,3 тыс. рублей,2027 год: 2877,3 тыс. рублей,ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:2025 год: 0,0 тыс. рублей,2026 год: 0,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - повышение уровня благоустройства территории кладбищ и санитарного содержания кладбищ;- обеспечение погребения невостребованных умерших в соответствии с гарантированным перечнем услуг, создание централизованной системы учета захоронений. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | МБУ «РЭС», МБУ «НДС», ОРН |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

(в редакции постановления от 14.11.2024 № 1790)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,тысяч рублей | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** |
| **Цель. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** |
| **Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** |
| 3.1.1. | Содержание мест захоронения на территории Печенгского муниципального округа (текущее содержание, доставка тел в морг и захоронение трупов, не востребованных родственниками) | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 8631,9 | 2877,3 | 2877,3 | 2877,3 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **8631,9** | **2877,3** | **2877,3** | **2877,3** |
| 3.1.2. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОРН |
| ОБ | 200,0 | 63,9 | 66,7 | 69,4 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **200,0** | **63,9** | **66,7** | **69,4** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **200,0** | **63,9** | **66,7** | **69,4** |
| **МБ** | **8631,9** | **2877,3** | **2877,3** | **2877,3** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **8831,9** | **2941,2** | **2944,0** | **2946,7** |
| **Всего по подпрограмме 3** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **200,0** | **63,9** | **66,7** | **69,4** |
| **МБ** | **8631,9** | **2877,3** | **2877,3** | **2877,3** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **8831,9** | **2941,2** | **2944,0** | **2946,7** |

Таблица 2

к подпрограмме 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнитель, соисполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 3. «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** |
| **Цель. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения** |
| **Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** |
| 3.1.1. | Содержание мест захоронения на территории Печенгского муниципального округа (текущее содержание, доставка тел в морг и захоронение трупов, не востребованных родственниками) | 2025-2027 | Текущее содержание мест захоронения на территории муниципального округа  | шт. | 7 | 7 | 7 | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
| Организация доставки тел в морг и захоронение трупов, невостребованных родственниками | тел | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 |
| 3.1.2. | Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | 2025-2027 | Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению | да/нет | да | да | да | ОРН |

Приложение № 4

к программе

**ПОДПРОГРАММА 4**

**«Комплексное благоустройство и содержание городской среды»**

**Паспорт подпрограммы**

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1790, от 12.02.2025 № 218, от 03.03.2025 № 317 и от 30.07.2025

 № 1263)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2025-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение комфортных условий проживания населения |
| Основные мероприятия | 1. Повышение уровня комфортности проживания населения.2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения. |
| Показатели подпрограммы  | 1. Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов.2. Приобретение рассады, саженцев.3. Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок.4. Содержание детских игровых и спортивных площадок.5. Исправное состояние сетей наружного освещения.6. Количество замененных опор наружного освещения.7. Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий.8. Количество трудовых бригад.9. Численность граждан, привлеченных к общественно полезным работам.10. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства.11. Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения по осуществлению деятельности благоустройства.12. Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025-2027 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме:  **301 830,6 тыс. рублей,** в том числе:ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2025 год: 0,0 тыс. рублей,2026 год: 0,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 36892,8 тыс. рублей, из них:2025 год: 27013,4 тыс. рублей,2026 год: 4939,7 тыс. рублей,2027 год: 4939,7 тыс. рублей,МБ: 264937,8 тыс. рублей, из них:2025 год: 106206,2 тыс. рублей,2026 год: 91368,6 тыс. рублей,2027 год: 67363,0 тыс. рублей,ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:2025 год: 0,0 тыс. рублей,2026 год: 0,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - повышение привлекательности объектов благоустройства, озеленение территорий населенных пунктов Печенгского муниципального округа, поддержание чистоты и порядка, обеспечение комфортного проживания населения. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | МБУ «РЭС», МБУ «НДС», МКУ «УБиР» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1790, от 12.02.2025 № 218, от 03.03.2025 № 317 и от 30.07.2025 № 1263)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятие | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,тысяч рублей | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 4. Комплексное благоустройство и содержание городской среды** |
| **Цель. Обеспечение комфортных условий проживания населения** |
| **Основное мероприятие 1. Повышение уровня комфортности проживания населения** |
| 4.1.1. | Ремонт пешеходных тротуаров и маршрутов | 2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 9000,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **9000,0** | **9000,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1.2. | Повышение привлекательности объектов, озеленение территорий | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС»;МБУ «НДС»  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **1350,0** | **450,0** | **450,0** | **450,0** |
| 4.1.3. | Выполнение комплекса работ по благоустройству детских игровых и спортивных площадок; содержание детских игровых и спортивных площадок | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС»;МБУ «НДС»; МКУ «УБиР» |
| ОБ | 4250,0 | 4250,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 11264,8 | 10414,8 | 550,0 | 300,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **15514,8** | **14664,8** | **550,0** | **300,0** |
| 4.1.4. | Техническое обслуживание наружного освещения, оплата электроэнергии наружного освещения | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС»;МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 64940,6 | 23046,1 | 23967,9 | 17926,6 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **64940,6** | **23046,1** | **23967,9** | **17926,6** |
| 4.1.5. | Ремонт наружного освещения | 2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2465,6 | 2465,6 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **2465,6** | **2465,6** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1.6. | Эвакуация с дворовых территорий бесхозяйного (брошенного) транспорта  | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС»;МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **900,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |
| 4.1.7. | Мероприятия по организации трудовых бригад на территории Печенгского муниципального округа | 2025-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС»;МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 10000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **10000,0** | **5000,0** | **5000,0** | **0,0** |
| 4.1.8. | Организация временных общественно полезных работ | 2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС»;МБУ «НДС» |
| ОБ | 17823,7 | 17823,7 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **17823,7** | **17823,7** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **22073,7** | **22073,7** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **99921,1** | **50676,5** | **30267,9** | **18976,6** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **121994,7** | **72750,2** | **30267,9** | **18976,6** |
| **Основное мероприятие 2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения** |
| 4.2.1. | Предоставление муниципальных услуг (работ) в сфере благоустройства | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС»;МБУ «НДС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 144361,2 | 48644,5 | 54215,5 | 41501,2 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **144361,2** | **48644,5** | **54215,5** | **41501,2** |
| 4.2.2. | Обеспечение функционирования МКУ «УБиР» | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 18040,2 | 6013,4 | 6013,4 | 6013,4 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **18040,2** | **6013,4** | **6013,4** | **6013,4** |
| 4.2.3. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислений по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС» |
| ОБ | 14819,1 | 4939,7 | 4939,7 | 4939,7 |
| МБ | 2615,4 | 871,8 | 871,8 | 871,8 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **17434,5** | **5811,5** | **5811,5** | **5811,5** |
| 4.2.3.1. | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районных коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «РЭС» |
| ОБ | 14819,1 | 4939,7 | 4939,7 | 4939,7 |
| МБ | 2615,1 | 871,8 | 871,8 | 871,8 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **17434,5** | **5811,5** | **5811,5** | **5811,5** |
| **Итого по основному мероприятию 2** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **14819,1** | **4939,7** | **4939,7** | **4939,7** |
| **МБ** | **165016,8** | **55529,7** | **61100,7** | **48386,4** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **179835,9** | **60469,4** | **66040,4** | **53326,1** |
| **Всего по подпрограмме 4** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **36892,8** | **27013,4** | **4939,7** | **4939,7** |
| **МБ** | **264937,8** | **106206,2** | **91368,6** | **67363,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **301830,6** | **133219,6** | **96308,3** | **72302,7** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1790, от 03.03.2025 № 317 и от 30.07.2025 № 1263)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Подпрограмма, цели, задачи, наименование мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнитель, соисполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 4. «Комплексное благоустройство городской среды»** |
| **Цель. Обеспечение комфортных условий проживания населения**  |
| **Основное мероприятие 1. Повышение комфортности проживания населения** |
| 4.1.1. | Ремонт пешеходных тротуаров и маршрутов | 2025 | Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов | кв.м. | Не менее 1200 | - | - | МКУ «УБиР» |
| 4.1.2. | Повышение привлекательности объектов, озеленение территорий | 2025-2027 | Приобретение рассады, саженцев | да/нет | да | да | да | МБУ «РЭС»;МБУ «НДС»  |
| 4.1.3. | Выполнение комплекса работ по благоустройству детских игровых и спортивных площадок; содержание детских игровых и спортивных площадок | 2025 | Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок | шт. | Не менее 2 | - | - | МКУ «УБиР» |
| Содержание детских игровых и спортивных площадок | да/нет | да | да | да | МБУ «РЭС»;МБУ «НДС»  |
| 4.1.4. | Техническое обслуживание наружного освещения, оплата электроэнергии наружного освещения | 2025-2027 | Исправное состояние сетей наружного освещения | да/нет | да | да | да | МБУ «РЭС»;МБУ «НДС»  |
| 4.1.5. | Ремонт наружного освещения | 2025 | Количество замененных опор наружного освещения | шт. | Не менее 10 | - | - | МКУ «УБиР»; МБУ «РЭС» |
| 4.1.6. | Эвакуация с дворовых территорий бесхозяйного (брошенного) транспорта  | 2025-2027 | Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий | шт. | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | МБУ «РЭС»;МБУ «НДС»  |
| 4.1.7. | Мероприятия по организации трудовых бригад на территории Печенгского муниципального округа | 2025-2026 | Количество трудовых бригад | шт. | 3 | 3 | - | МБУ «РЭС»;МБУ «НДС»  |
| 4.1.8. | Организация временных общественно полезных работ | 2025 | Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам | чел. | Не менее 300 | - | - | МБУ «РЭС»;МБУ «НДС» |
| **Основное мероприятие 2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения** |
| 4.2.1. | Предоставление муниципальных услуг (работ) в сфере благоустройства | 2025-2027 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства | да/нет | да | да | да | МБУ «РЭС»;МБУ «НДС»  |
| 4.2.2. | Обеспечение функционирования МКУ «УБиР» | 2025-2027 | Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения по осуществлению деятельности благоустройства | да/нет | да | да | да | МКУ «УБиР» |
| 4.2.3. | Обеспечение выполнения указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислений по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений | 2025-2027 | Выполнение указов Президента Российской Федерации по оплате труда и начислений по выплатам на оплату труда работникам муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | МБУ «РЭС» |

Приложение № 5

к программе

**ПОДПРОГРАММА 5**

«Организация отлова животных без владельцев»

 **Паспорт подпрограммы**

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1790 и от 15.05.2025 № 805)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2025-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа |
| Основные мероприятияподпрограммы | Регулирование численности животных без владельцев |
| Показатели подпрограммы  | Количество отловленных животных без владельцев. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025-2027 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме:  **7 325,9 тыс. рублей**, в том числе:ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2025 год: 0,0 тыс. рублей,2026 год: 0,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 7325,9 тыс. рублей, из них:2025 год: 1913,3 тыс. рублей,2026 год: 2706,3 тыс. рублей,2027 год: 2706,3 тыс. рублей,МБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2025 год: 0,0 тыс. рублей,2026 год: 0,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей,ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:2025 год: 0,0 тыс. рублей,2026 год: 0,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Создание благоприятных,  комфортных и безопасных условий для  жизни и здоровья населения за счет сокращения численности животных без владельцев |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «УБиР» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 5

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1790 и от 15.05.2025 № 805)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,тысяч рублей | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 5. «Организация отлова животных без владельцев»** |
| **Цель. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа** |
| **Основное мероприятие 1. Регулирование численности животных без владельцев** |
| 5.1.1. | Организация осуществления деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 7325,9 | 1913,3 | 2706,3 | 2706,3 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **7325,9** | **1913,3** | **2706,3** | **2706,3** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **7325,9** | **1913,3** | **2706,3** | **2706,3** |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **7325,9** | **1913,3** | **2706,3** | **2706,3** |
| **Всего по подпрограмме 5** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **7325,9** | **1913,3** | **2706,3** | **2706,3** |
| **МБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **7325,9** | **1913,3** | **2706,3** | **2706,3** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 5

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1790 и от от 15.05.2025 № 805)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнитель, соисполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 5. «Организация отлова животных без владельцев»** |
| **Цель: Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа** |
| **Основное мероприятие 1. Регулирование численности животных без владельцев** |
| 5.1.1. | Организация осуществления деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | 2025-2027 | Количество отловленных животных без владельцев | голов | Не менее 68 | Не менее 95 | Не менее 95 | МКУ «УБиР» |

Приложение № 6

к программе

**ПОДПРОГРАММА 6**

**«Формирование современной городской среды»**

**Паспорт подпрограммы**

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1790, от 15.05.2025 № 805 и от 30.07.2025 № 1263)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | муниципальная программа Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2025-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий Печенгского муниципального округа |
| Основные мероприятия | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий  |
| Показатели подпрограммы  | 1. Площадь благоустроенных дворовых территорий. 2. Количество благоустроенных дворовых территорий.3. Количество дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий.4. Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт.5. Площадь благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации.6. Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации.7. Количество дизайн-проектов благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации.8. Площадь благоустроенных общественных территорий.9. Количество благоустроенных общественных территорий.10. Наличие проектной и сметной документации по благоустройству общественных территорий. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2025-2027 |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме:  **197 329,1 тыс. рублей**, в том числе:ФБ: 111078,2 тыс. рублей, из них:2025 год: 0,0 тыс. рублей,2026 год: 111078,2 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 6825,9 тыс. рублей, из них:2025 год: 6825,9 тыс. рублей,2026 год: 0,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей,МБ: 79425,0 тыс. рублей, из них:2025 год: 39425,0 тыс. рублей,2026 год: 40000,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей,ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:2025 год: 0,0 тыс. рублей,2026 год: 0,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - благоустройство дворовых территорий;- повышение привлекательности и эстетического состояния Печенгского муниципального округа (общественных территорий) как места учебы, работы, жизни и отдыха;- создание мест досуга для населения Печенгского муниципального округа, которые могут использоваться по назначению в течение года;- повышение доступности общественных пространств маломобильным гражданам;- вовлечение общественности в развитие городской современной среды. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ОС и ЖКХ |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «УБиР» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

Таблица 1

к подпрограмме 6

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 мероприятий подпрограммы с объёмом финансирования

(в редакции постановлений от 14.11.2024 № 1790, от 15.05.2025 № 805 и от 30.07.2025 № 1263)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятие | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,тысяч рублей | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 6. «Формирование современной городской среды»** |
| **Цель. Повышение уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа** |
| **Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов** |
| 6.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2025-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 43963,9 | 18975,0 | 24988,9 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **43963,9** | **18975,0** | **24988,9** | **0,0** |
| 6.1.2. | Изготовление дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий | 2025-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»не требует финансирования |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 6.1.3. | Ямочный ремонт дворовых проездов на территории Печенгского муниципального округа  | 2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 6825,9 | 6825,9 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2167,9 | 2167,9 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **8993,8** | **8993,8** | **0,0** | **0,0** |
| 6.1.4. | Благоустройство дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | 2026 | ФБ | 111078,2 | 0,0 | 111078,2 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **111089,3** | **0,0** | **111089,3** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | **ФБ** | **111078,2** | **0,0** | **111078,2** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **6825,9** | **6825,9** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **46142,9** | **21142,9** | **25000,0** | **0,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **164047,0** | **27968,8** | **136078,2** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий** |
| 6.2.1. | Благоустройство общественных территорий | 2025-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 33282,1 | 18282,1 | 15000,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **33282,1** | **18282,1** | **15000,0** | **0,0** |
| 6.2.2. | Изготовление проектной и сметной документации по благоустройству общественных территорий | 2025-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР»не требует финансирования |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 2** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **33282,1** | **18282,1** | **15000,0** | **0.0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **33282,1** | **18282,1** | **15000,0** | **0,0** |
| **Всего по подпрограмме 6** | **ФБ** | **111078,2** | **0,0** | **111078,2** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **6825,9** | **6825,9** | **0,0** | **0,0** |
| **МБ** | **79425,0** | **39425,0** | **40000,0** | **0,0** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **197329,1** | **46250,9** | **151078,2** | **0,0** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

Таблица 2

к подпрограмме 6

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий подпрограммы с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановлений от 15.05.2025 № 805 и от 30.07.2025 № 1263)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнитель, соисполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 6. «Формирование современной городской среды»** |
| **Цель. Повышение уровня благоустройства территории Печенгского муниципального округа** |
| **Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов** |
| 6.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 2025-2026 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв. м | Не менее 4910 | Не менее 3500 | - | МКУ «УБиР» |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | Не менее 3 | Не менее 2 | - |
| 6.1.2. | Изготовление дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий | 2025-2026 | Количество дизайн - проектов благоустроенных дворовых территорий | шт. | Не менее 3 | Не менее 2 | - | МКУ «УБиР» |
| 6.1.3. | Ямочный ремонт дворовых проездов на территории Печенгского муниципального округа | 2025 | Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт | шт. | Не менее 1 | - | - | МКУ «УБиР» |
| 6.1.4. | Благоустройство дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | 2026 | Площадь благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | кв. м | - | 91495 | - | МКУ «УБиР» |
| Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | шт. | - | 29 | - |
| Количество дизайн - проектов благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации мероприятий планов социального развития экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | шт. | - | 29 | - |
| **Основное мероприятие 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий**  |
| 6.2.1. | Благоустройство общественных территорий | 2025-2026 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв. м | не менее 1240 | не менее 3000 | - | МКУ «УБиР» |
| Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | не менее 2 | не менее 1 |  | МКУ «УБиР» |
| 6.2.2. | Изготовление проектной и сметной документации по благоустройству общественной территории | 2025-2026 | Наличие проектной и сметной документации по благоустройству общественных территорий | да/нет | да | да |  | МКУ «УБиР» |