**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 01.11.2024 № 1718**

**п.г.т. Никель**

**Об утверждении муниципальной программы Печенгского муниципального округа**

**«Транспортная система» на 2025-2027 годы**

(в редакции постановления Печенгского муниципального округа от 14.11.2024 № 1791)

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 16.08.2021 № 838, в целях обеспечения транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу Печенгского муниципального округа «Транспортная система» на 2025-2027 годы (далее - программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании газета «Печенга» и разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа Пономарева А.В.

Глава Печенгского муниципального округа А.В. Кузнецов

Князева Э.Г., 60623

Приложение

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа

от 01.11.2024 № 1718

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**«Транспортная система» на 2025-2027 годы**

## ПАСПОРТ

муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Транспортная система» на 2025-2027 годы

(в редакции постановления от 14.11.2024 № 1791)

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. |
| Задачи программы | Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа.  |
| Показатели программы | 1. Эксплуатационное содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил. 2. Площадь проведенного ямочного ремонта на участках дорог, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия.3. Протяженность дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения.4. Обеспечение дорожно-уличной системы Печенгского муниципального округа дорожными знаками. 5. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.6. Количество обустроенных автобусных остановок.7. Наличие разработанного проекта содержания автомобильных дорог и нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Печенгского муниципального округа. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2025 – 2027 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: **388 432,2 тыс. рублей**, в том числе:ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:2025 год: 0,0 тыс. рублей,2026 год: 0,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей,ОБ: 133727,4 тыс. рублей, из них:2025 год: 48840,3 тыс. рублей,2026 год: 44991,1 тыс. рублей,2027 год: 39896,0 тыс. рублей,МБ: 254704,8 тыс. рублей, из них:2025 год: 89989,7 тыс. рублей,2026 год: 88084,6 тыс. рублей,2027 год: 76630,5 тыс. рублей,ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:2025 год: 0,0 тыс. рублей,2026 год: 0,0 тыс. рублей,2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации программы | Всего: 0,0 тыс. рублей, в том числе:2025 год: 0,0 тыс. рублей;2026 год: 0,0 тыс. рублей;2027 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы  | Увеличение доли приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.  |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Печенгского муниципального округа) (далее - ОС и ЖКХ) |
| Исполнители программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Никельская дорожная служба» (далее - МБУ «НДС»), муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и развития» (далее - МКУ «УБиР»), муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба» (далее – МБУ «РЭС») |
| Соисполнители программы | - |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа**

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), в границах муниципального округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Устойчивое и эффективное развитие дорожно-транспортного комплекса – необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

Несоответствие уровня обустройства дорог и сервисного обслуживания современным требованиям, неудовлетворительная работа служб эксплуатации дорог могут привести к снижению безопасности дорожного движения. Снизить уровень аварийности, человеческие и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса законодательных, экономических, организационных технических, воспитательных мероприятий.

В связи с постоянным ростом уровня автомобилизации, увеличением интенсивности движения, возросло количество участков автомобильных дорог с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых требуется проведение реконструкции.

В сложившейся ситуации необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций Печенгского муниципального округа, в связи, с чем возникает необходимость реализации комплекса мер, направленных на обеспечение комфортного и безопасного передвижения всех видов транспортных средств на территории Печенгского муниципального округа.

1. **Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также перечень основных мероприятий и показателей**

Целью программы является обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Для достижения поставленной цели должны быть решены задачи:

- приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа.

Реализация данной программы позволит:

- обеспечить удовлетворение потребностей населения в услугах общественного транспорта на территории Печенгского муниципального округа на муниципальных маршрутах;

- увеличить долю приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основные показатели эффективности реализации программы

(в редакции постановления от 14.11.2024 № 1791)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, мероприятия, показатели | Ед. изм. | Значение показателя  | Источник данных |
| Отчет | Оценка | Годы реализации программы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **1.** | **Показатель цели муниципальной программы** |
| 1.1. | Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. | Да/нет | да | да | да | да | да |  |
| **2.** | **Показатели задач муниципальной программы**  |
| 2.1. | Эксплуатационное содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил | да/нет | да | да | да | да | да | Отчеты исполнителей программы |
| 2.2. | Площадь проведенного ямочного ремонта, на участках автодорог, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия  | кв. м. | 800 | 800 | Не менее 500 | Не менее 500 | - | Отчеты исполнителей программы |
| 2.3. | Протяженность дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения | км | 29,2 | 17 | не менее 17 | не менее 17 | - | Отчеты исполнителей программы |
| 2.4. | Обеспечение дорожно-уличной системы Печенгского муниципального округа дорожными знаками | да/нет | да | да | да | да | да | Отчеты исполнителей программы |
| 2.5. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения  | кв. м. | 16997 | 5800 | Не менее 5500 | Не менее 5500 | Не менее 5500 | Отчет МКУ «УбиР» |
| 2.6. | Количество обустроенных автобусных остановок | Шт. | - | - | Не менее 2 | Не менее 2 | - | Отчет МКУ «УбиР» |
| 2.7. | Наличие разработанного проекта содержания автомобильных дорог и нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Печенгского муниципального округа. | Шт. | - | - | 1 | - | - | Отчет ОС и ЖКХ |

 **3. Механизм реализации программы**

Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа) - ответственный исполнитель программы:

- осуществляет текущее управление мероприятиями программы, контроль за ходом выполнения мероприятий программы, подготовку в установленном порядке отчетности по реализации программы;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств в установленном порядке принимает меры по уточнению показателей по программным мероприятиям, механизму реализации программы, составу исполнителей;

- проводит мониторинг реализации программных мероприятий;

- осуществляет подготовку предложений по корректировке программы.

**4. Оценка эффективности программы и рисков ее реализации**

Оценка эффективности выполнения программы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнении мероприятий Программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению изменений в программу.

Эффективность реализации программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей Программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Реализация программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по основным мероприятиям программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием Печенгского муниципального округа.

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по основным мероприятиям программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты программы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации программы.

Приложение 1

к программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий программы с объёмом финансирования

(в редакции постановления от 14.11.2024 № 1791)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,тысяч рублей | Исполнители, соисполнители |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Цель: «Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям»** |
| **Основное мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа**  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, городских площадей и проездов  | 2025-2027 | ФБ | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 208019,4 | 69339,7 | 69339,7 | 69340,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **208019,4** | **69339,7** | **69339,7** | **69340,0** |
| 1.2. | Выполнение работ по карточному (ямочному) ремонту автомобильных дорог | 2025-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2800,0 | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **2800,0** | **1400,0** | **1400,0** | **0,0** |
| 1.3. | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения | 2025-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2300,0 | 1150,0 | 1150,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **2300,0** | **1150,0** | **1150,0** | **0,0** |
| 1.4. | Выполнение работ по обустройству автомобильных дорог дорожными знаками | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **750,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** |
| 1.5. | Выполнение работ по ремонту дорог | 2025-2027 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 133727,4 | 48840,3 | 44991,1 | 39896,0 |
| МБ | 24980,1 | 10000,0 | 7939,6 | 7040,5 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **158707,5** | **58840,3** | **52930,7** | **46936,5** |
| 1.6. | Устройство автобусных остановок | 2025-2026 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УБиР» |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 15000,0 | 7000,0 | 8000,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **15000,0** | **7000,0** | **8000,0** | **0,0** |
| 1.7. | Разработка проекта содержания автомобильных дорог и определению нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Печенгского муниципального округа | 2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОС и ЖКХ |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого:** | **850,0** | **850,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого по основному мероприятию 1** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **133727,4** | **48840,3** | **44991,1** | **39896,0** |
| **МБ** | **254704,8** | **89989,7** | **88084,6** | **76630,5** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **388432,2** | **138830,0** | **133075,7** | **116526,5** |
| **Всего по программе** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ОБ** | **133727,4** | **48840,3** | **44991,1** | **39896,0** |
| **МБ** | **254704,8** | **89989,7** | **88084,6** | **76630,5** |
| **ВБС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого:** | **388432,2** | **138830,0** | **133075,7** | **116526,5** |

В перечне программных мероприятий с объемом финансирования используются сокращения:

 ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ВБС - внебюджетные средства.

 Приложение 2

к программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий программы с показателями результативности выполнения мероприятий

(в редакции постановления от 14.11.2024 № 1791)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, мероприятия | Срок исполнения | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатели результативности выполнения мероприятий | Исполнитель, соисполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Цель: «Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям»** |
| **Основное мероприятие 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа**  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, городских площадей и проездов  | 2025-2026 | Эксплуатационное содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил | да/нет | да | да | да | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| 1.2. | Выполнение работ по карточному (ямочному) ремонту автомобильных дорог  | 2025-2026 | Площадь проведенного ямочного ремонта, на участках автодорог, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия | кв. м. | Не менее 500 | Не менее 500 | - | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| 1.3. | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения | 2025-2027 | Протяженность дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения | км | Не менее 17 | Не менее 17 | - | МБУ «НДС»; МБУ «РЭС» |
| 1.4. | Выполнение работ по обустройству автомобильных дорог дорожными знаками | 2025-2027 | Обеспечение дорожно-уличной системы Печенгского муниципального округа дорожными знаками | да/нет | да | да | да | МБУ «НДС»;МБУ «РЭС» |
| 1.5. | Выполнение работ по ремонту дорог | 2025-2027 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв. м. | Не менее 5500 | Не менее 5500 | Не менее 5500 | МКУ «УБиР» |
| 1.6. | Устройство автобусных остановок | 2025-2026 | Количество обустроенных автобусных остановок | шт. | Не менее 2 | Не менее 2 | - | МКУ «УБиР» |
| 1.7. | Разработка проекта содержания автомобильных дорог и определению нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Печенгского муниципального округа | 2025 | Наличие разработанного проекта содержания автомобильных дорог и нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Печенгского муниципального округа | шт. | 1 | - | - | ОС и ЖКХ |