АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2025     									            № 1846

п.г.т. Никель

Об утверждении муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Комфортная среда проживания» на 2026 - 2028 годы

(в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 04.03.2026 № 316 и от 17.03.2026 № 356)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 18.09.2025 № 1488, в целях создания благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории Печенгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить муниципальную программу Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания» на 2026 - 2028 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

3.	Настоящее постановление опубликовать в официальном издании газета «Печенга» и разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Печенгского муниципального округа 					 А.В. Кузнецов

Шавырова Ю.В., 5-12-91

Приложение

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа

от 12.11.2025 № 1846

(в редакции постановлений от 04.03.2026 № 316 и от 17.03.2026 № 356)

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## Печенгского муниципального округа

## «Комфортная среда проживания»

Срок реализации: 2026 - 2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Печенгского муниципального округа

ПАСПОРТ

муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Комфортная среда проживания»

| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории Печенгского муниципального округа |
| --- | --- |
| Перечень направлений (подпрограмм) | Направление (подпрограмма) 1 «Экологическая безопасность и окружающая среда» Ответственный исполнитель направления (подпрограммы) – Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Печенгского муниципального округа (далее – ОС и ЖКХ) |
|  | Направление (подпрограмма) 2 «Комфортное жилье и городская среда» Ответственный исполнитель направления (подпрограммы) – ОС и ЖКХ |
|  | Направление (подпрограмма) 3 «Выполнение комплекса мер по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения» Ответственный исполнитель направления (подпрограммы) – ОС и ЖКХ |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2026 - 2028 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Всего по программе: 809 795 536,98 рублей, в том числе: МБ: 677 698 272,27 рублей, из них: 2026 год: 314 547 272,27 рублей, 2027 год: 181 578 300,00 рублей, 2028 год: 181 572 700,00 рублей; ОБ: 66 554 564,71 рублей, из них: 2026 год: 63 174 906,71 рублей, 2027 год: 1 688 379,00 рублей, 2028 год: 1 691 279,00 рублей; ФБ: 65 542 700,00 рублей, из них: 2026 год: 65 542 700,00 рублей, 2027 год: 0,00 рублей, 2028 год: 0,00 рублей; ВБС: 0,00 рублей, из них: 2026 год: 0,00 рублей, 2027 год: 0,00 рублей, 2028 год: 0,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - обеспечение доли проведенных мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде от общего количества запланированных мероприятий на уровне 100 % в 2026 году; - обеспечение доли выполненных мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования и эффективного использования объектов жилищно-коммунального хозяйства и территорий Печенгского муниципального округа от общего количества запланированных мероприятий на уровне 100 % ежегодно; - выполнение 100 % мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Печенгского муниципального округа, к работе в отопительный период, от общего числа запланированных; - рост уровня качества городской среды к 2029 году до 35,92 %; - благоустройство территорий Печенгского муниципального округа и обеспечение их содержания от общего количества запланированных на уровне 100 % ежегодно; - поддержание надлежащего состояния мест захоронения в соответствии с установленными нормами от общего числа мест захоронения на уровне 100 % ежегодно. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | ОС и ЖКХ |
| Соисполнители муниципальной программы | ОС и ЖКХ; Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского округа» (отдел по работе с населением) (далее – ОРН); Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа (далее - КУИ); Муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба» (далее - МБУ «РЭС»); Муниципальное бюджетное учреждение «Никельская дорожная сеть» (далее - МБУ «НДС»); Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и развития» Печенгского муниципального округа (далее – МКУ «УБиР») |
| Связь с национальными, региональными проектами/государственными программами Мурманской области | Государственная программа Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда»; Государственная программа Мурманской области «Формирование современной городской среды»; Государственная программа Мурманской области «Развитие ветеринарной службы»; Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка» Региональная программа «План мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно территориальных образований и населенных пунктов Мурманской области, в которых дислоцированы воинские формирования на 2024 - 2026 годы» |

- Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы «Комфортная среда проживания»

Благоустройство территорий Печенгского муниципального округа, в том числе территорий функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) и дворовых территорий, является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, улицы.

Основным стратегическим приоритетом реализации Программы является обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения Печенгского муниципального округа, которое может быть достигнуто в том числе за счет изменения внешнего облика городов и населенных пунктов Печенгского муниципального округа путем благоустройства их территорий и обеспечения условий проживания и возможности полноценной жизнедеятельности населения, семей с детьми.

Приоритеты муниципальной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сфере на территории Печенгского муниципального округа определены исходя из положений стратегических документов федерального и регионального уровня:

-	Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

-	Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. № 3268-р;

-	Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2024 г. № 4146-р;

-	иных нормативных правовых документов федерального и регионального законодательства органов исполнительной власти, касающихся управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Приоритетами в жилищно-коммунальной сфере при реализации Программы будут выступать:

-	модернизация жилищно-коммунальной сферы;

-	формирование комфортной городской среды, обеспечение безопасности мест пребывания детей с родителями;

-	создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и увеличения доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды;

-	соблюдение требований и улучшение качества по содержанию и благоустройству мест захоронений (кладбищ).

Цель Программы - создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории Печенгского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

-	создание надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры;

-	повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

-	кардинальное повышение комфортности городской среды;

-	обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями;

-	повышение уровня экологической безопасности Печенгского муниципального округа;

-	обеспечение комфортных условий проживания населения;

-	повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

В ходе успешной реализации программы будут обеспечены более комфортные, безопасные и доступные условия проживания населения на территории Печенгского муниципального округа.

Способами эффективного решения задач муниципальной программы в рамках реализации муниципальной политики в сфере создания комфортной городской среды на территории Печенгского муниципального округа являются:

-	обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды с учётом приоритетов территориального развития;

-	повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, в соответствии с едиными требованиями;

-	создание механизмов комплексного благоустройства территории Печенгского муниципального округа, в том числе с учётом вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа;

Создание комфортных условий проживания населения на территории Печенгского муниципального округа путём повышения уровня благоустройства общественных, дворовых территорий, улучшения содержания объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика округа, устройства новых спортивных и детских площадок, зон озеленения, пешеходных дорожек на территории Печенгского муниципального округа способствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития Печенгского муниципального округа, повышению туристической привлекательности, формированию позитивного имиджа Печенгского муниципального округа, что соответствует стратегическим целям и приоритетным направлениям развития, определенным прогнозом социально-экономического развития Печенгского муниципального округа.

2. Перечень показателей муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, направления(подпрограммы), цели, показатели | Ед. изм. | Направлен-ность показателя1 | Значение показателя |  |  |  |  | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  | факт | оценка | план | план | план |  |
| 0 | Муниципальная программа «Комфортная среда проживания» Цель муниципальной программы: Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан на территории Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Доля проведенных мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде от общего количества запланированных мероприятий | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | ОС и ЖКХ; КУИ |
| 0.2 | Доля выполненных мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования и эффективного использования объектов жилищно-коммунального хозяйства и территорий Печенгского муниципального округа от общего количества запланированных мероприятий | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОС и ЖКХ |
| 0.3 | Выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Печенгского муниципального округа, к работе в отопительный период от общего количества запланированных мероприятий | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОС и ЖКХ |
| 0.4 | Уровень качества городской среды | % | 1 | 23,59 | 28,40 | 33,80 | 34,15 | 35,92 | МКУ «УБиР» |
| 0.5 | Благоустройство территорий Печенгского муниципального округа и обеспечение их содержания от общего количества запланированных | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ «РЭС», МБУ «НДС», МКУ «УБИР» |
| 0.6 | Поддержание надлежащего состояния мест захоронения в соответствии с установленными нормами от общего числа мест захоронения | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ «РЭС», МБУ «НДС», ОРН |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1. «Экологическая безопасность и окружающая среда» Цель: Обеспечение благоприятной и безопасной окружающей среды на территории Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество вновь созданных и отремонтированных и контейнерных площадок | штук | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ОС и ЖКХ |
| 1.2 | Количество договоров, заключенных с региональным оператором, по вывозу мусора с территорий общего пользования | штук | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ «НДС» |
| 1.3 | Количество рекультивированных, ликвидированных несанкционированных (санкционированных) свалок, включая разработку ПСД | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | КУИ |
| 1.4 | Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий | штук | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | МБУ «РЭС», МБУ «НДС» |
| 1.5 | Количество отловленных животных без владельцев с территорий Печенгского муниципального округа | голов | 1 | 67 | 68 | 70 | 70 | 70 | МКУ «УБиР» |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2. «Комфортное жилье и городская среда» Цель: Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания на территории Печенгского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных инженерных сетей | км | 0 | 1 | 0,125 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | ОС и ЖКХ |
| 2.2 | Наличие актуализированных схемы теплоснабжения и программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры | штук | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ОС и ЖКХ |
| 2.3 | Количество благоустроенных общественных территорий Печенгского муниципального округа | штук | 0 | 1 | 3 | - | - | 1 | МКУ «УБиР» |
| 2.4 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Печенгского муниципального округа, в том числе в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | штук | 0 | 2 | 3 | 31 | 2 | 2 | МКУ «УБиР» |
| 2.5 | Надлежащее содержание, улучшение санитарного, технического и эстетического состояния объектов благоустройства городской среды от общего количества запланированных мероприятий | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ «РЭС», МБУ «НДС», МКУ «УБиР» |
| 2.6 | Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок | штук | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | МКУ «УБиР» |
| 2.7 | Выполнение мероприятий по организации уличного освещения от общего числа запланированных | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ «РЭС» |
| 2.8 | Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам | человек | 0 | 344 | 300 | 120 | 100 | 100 | МБУ «РЭС», МБУ «НДС |
| 2.9 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере благоустройства | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «УБиР» |
| 2.10 | Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «УБиР» |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3. «Выполнение комплекса мер по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения» Цель: Обеспечение порядка и целостности мест захоронений, соблюдение санитарно-экологических мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество кладбищ, содержание которых обеспечивается в надлежащем порядке в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами | штука | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | МБУ «РЭС», МБУ «НДС |
| 3.2 | Выполнение мероприятий по организации захоронения трупов, невостребованных родственниками | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ «РЭС», МБУ «НДС |

1 Направленность показателя обозначается:

1 – направленность на рост;

(-1) – направленность на снижение;

0 – направленность на достижение конкретного значения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Направления (подпрограммы), комплексы процессных и(или) проектных мероприятий | Срок выполнения | Соисполнители | Связь с показателями Программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1. «Экологическая безопасность и окружающая среда» |  |  |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий 1. «Мероприятия по обеспечению благоприятной окружающей среды и экологического благополучия» | 2026 - 2028 | ОС и ЖКХ, КУИ | 0.1. Доля проведенных мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде от общего количества запланированных мероприятий 1.1. Количество вновь созданных и отремонтированных и контейнерных площадок 1.2. Количество договоров, заключенных с региональным оператором, по вывозу мусора с территорий общего пользования 1.3. Количество рекультивированных, ликвидированных несанкционированных (санкционированных) свалок, включая разработку ПСД 1.4. Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий 1.5. Количество отловленных животных без владельцев с территорий Печенгского муниципального округа |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2. «Комфортное жилье и городская среда» |  |  |  |
| 2.2 | Комплекс проектных мероприятий 2. «Устойчивое и надежное функционирование систем коммунальной инфраструктуры» | 2026 - 2028 | ОС и ЖКХ | 0.2. Доля выполненных мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования и эффективного использования объектов жилищно-коммунального хозяйства и территорий Печенгского муниципального округа от общего количества запланированных мероприятий 0.3. Выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Печенгского муниципального округа, к работе в отопительный период от общего количества запланированных мероприятий 2.1. Протяженность отремонтированных инженерных сетей 2.2. Наличие актуализированных схемы теплоснабжения и программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий 3. «Формирование современной городской среды» | 2026 - 2028 | МКУ «УБиР» | 0.4. Уровень качества городской среды 2.3. Количество благоустроенных общественных территорий Печенгского муниципального округа 2.4. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Печенгского муниципального округа 2.10. Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий 4. «Комплексное благоустройство и содержание городской среды» | 2026 - 2028 | МБУ «РЭС», МБУ «НДС», МКУ «УБиР» | 0.5. Благоустройство территорий Печенгского муниципального округа и обеспечение их содержания от общего количества запланированных 2.5. Надлежащее содержание, улучшение санитарного, технического и эстетического состояния объектов благоустройства городской среды от общего количества запланированных мероприятий 2.6. Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок 2.7. Выполнение мероприятий по организации уличного освещения |
| 2.5 | Комплекс процессных мероприятий 5. «Реализация проекта «Работа рядом!» | 2026 - 2028 | МБУ «РЭС», МБУ «НДС» | 2.8. Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам |
| 2.6 | Комплекс процессных мероприятий 6. «Обеспечение деятельности и выполнение функций в сфере благоустройства подведомственными учреждениями администрации Печенгского муниципального округа» | 2026 - 2028 | МБУ «РЭС», МБУ «НДС», МКУ «УБиР» | 0.5. Благоустройство территорий Печенгского муниципального округа и обеспечение их содержания от общего количества запланированных 2.9. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере благоустройства |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3. «Выполнение комплекса мер по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения» |  |  |  |
| 3.7 | Комплекс процессных мероприятий 7. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | 2026 - 2028 | МБУ «РЭС», МБУ «НДС», ОРН | 0.6. Поддержание надлежащего состояния мест захоронения в соответствии с установленными нормами от общего числа мест захоронения 3.1. Количество кладбищ, содержание которых обеспечивается в надлежащем порядке в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами 3.2. Выполнение мероприятий по организации захоронения трупов, невостребованных родственниками |

4. Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Соисполнитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки и этапы выполнения работ | Общая стоимость объекта, рублей | Объемы и источники финансирования, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год/ источник | Всего | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 | Муниципальная программа «Комфортная среда проживания» |  |  |  |  | Всего | 35 000 000,00 | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 35 000 000,00 | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2. «Комфортное жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка магистрального трубопровода ТЭЦ № 1 г. Заполярный | ОС и ЖКХ | 0,35 км | 2026 - 2028 годы | 35 000 000,00 | Всего | 35 000 000,00 | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 35 000 000,00 | 15 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Перечень мер налогового регулирования (налоговых расходов) в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры | Объем выпадающих доходов бюджета округа (руб.) |  |  | Основание применения меры налогового регулирования | Цель применения меры, связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
|  |  | План | План | План |  |  |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Комфортное жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета округа, в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций | 147 748 | 147 748 | 147 748 | Подпункт 4.2 пункта 4 решения Совета депутатов Печенгского муниципального округа от 23.10.2020 № 39 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области» (в ред. от 13.02.2026) | Во избежание встречных потоков денежных средств, уменьшения расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет средств бюджета округа. 2.5. Надлежащее содержание, улучшение санитарного, технического и эстетического состояния объектов благоустройства городской среды от общего количества запланированных мероприятий |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3 «Выполнение комплекса мер по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета округа, в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций | 2 500 | 2 500 | 2 500 | Подпункт 4.2 пункта 4 решения Совета депутатов Печенгского муниципального округа от 23.10.2020 № 39 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области» (в ред. от 13.02.2026) | Во избежание встречных потоков денежных средств, уменьшения расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет средств бюджета округа. 3.1. Количество кладбищ, содержание которых обеспечивается в надлежащем порядке в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами |

6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, ГРБС, направления (подпрограммы) | Период реализации | Объемы и источники финансирования (рублей) |  |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год/ источник | Всего | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 0 | Муниципальная программа «Комфортная среда проживания» | 2026 - 2028 | Всего: | 773 713 685,60 | 407 183 027,60 | 183 266 679,00 | 183 263 979,00 | ОС и ЖКХ, МБУ «РЭС», МБУ «НДС», МКУ «УБиР», ОРН |
|  |  |  | МБ | 641 616 420,89 | 278 465 420,89 | 181 578 300,00 | 181 572 700,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 66 554 564,71 | 63 174 906,71 | 1 688 379,00 | 1 691 279,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 65 542 700,00 | 65 542 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0.1 | Администрация Печенгского муниципального округа | 2026 - 2028 | Всего: | 773 713 685,60 | 407 183 027,60 | 183 266 679,00 | 183 263 979,00 |  |
|  |  |  | МБ | 641 616 420,89 | 278 465 420,89 | 181 578 300,00 | 181 572 700,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 66 554 564,71 | 63 174 906,71 | 1 688 379,00 | 1 691 279,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 65 542 700,00 | 65 542 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1 «Экологическая безопасность и окружающая среда» | 2026 - 2028 | Всего: | 10 266 037,00 | 4 088 679,00 | 3 088 679,00 | 3 088 679,00 | ОС и ЖКХ, МБУ «НДС» |
|  |  |  | МБ | 5 418 100,00 | 2 472 700,00 | 1 472 700,00 | 1 472 700,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 4 847 937,00 | 1 615 979,00 | 1 615 979,00 | 1 615 979,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Мероприятия по обеспечению благоприятной окружающей среды и экологического благополучия» | 2026 - 2028 | Всего: | 10 266 037,00 | 4 088 679,00 | 3 088 679,00 | 3 088 679,00 | ОС и ЖКХ, МБУ «НДС» |
|  |  |  | МБ | 5 418 100,00 | 2 472 700,00 | 1 472 700,00 | 1 472 700,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 4 847 937,00 | 1 615 979,00 | 1 615 979,00 | 1 615 979,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2 «Комфортное жилье и городская среда» | 2026 - 2028 | Всего: | 754 598 448,60 | 400 147 448,60 | 177 228 300,00 | 177 222 700,00 | ОС и ЖКХ, МБУ «РЭС», МБУ «НДС», МКУ «УБиР» |
|  |  |  | МБ | 627 566 420,89 | 273 115 420,89 | 177 228 300,00 | 177 222 700,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 61 489 327,71 | 61 489 327,71 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 65 542 700,00 | 65 542 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Комплекс проектных мероприятий 2 «Устойчивое и надежное функционирование систем коммунальной инфраструктуры» | 2026 - 2028 | Всего: | 36 130 000,00 | 16 130 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | ОС и ЖКХ |
|  |  |  | МБ | 36 130 000,00 | 16 130 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Формирование современной городской среды» | 2026 - 2028 | Всего: | 336 726 048,60 | 236 726 048,60 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | МБУ «РЭС», МБУ «НДС», МКУ «УБиР» |
|  |  |  | МБ | 217 138 520,89 | 117 138 520,89 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 54 044 827,71 | 54 044 827,71 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 65 542 700,00 | 65 542 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Комплексное благоустройство и содержание городской среды» | 2026 - 2028 | Всего: | 144 775 350,00 | 61 345 950,00 | 41 717 500,00 | 41 711 900,00 | МБУ «РЭС», МБУ «НДС», МКУ «УБиР» |
|  |  |  | МБ | 144 775 350,00 | 61 345 950,00 | 41 717 500,00 | 41 711 900,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Комплекс процессных мероприятий 5 «Реализация проекта «Работа Рядом!»» | 2026 - 2028 | Всего: | 25 444 500,00 | 15 444 500,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | МБУ «РЭС», МБУ «НДС» |
|  |  |  | МБ | 18 000 000,00 | 8 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 7 444 500,00 | 7 444 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6 | Комплекс процессных мероприятий. «Обеспечение деятельности и выполнение функций в сфере благоустройства подведомственными учреждениями администрации Печенгского муниципального округа» | 2026 - 2028 | Всего: | 211 522 550,00 | 70 500 950,00 | 70 510 800,00 | 70 510 800,00 | МБУ «РЭС», МБУ «НДС», МКУ «УБиР» |
|  |  |  | МБ | 211 522 550,00 | 70 500 950,00 | 70 510 800,00 | 70 510 800,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3 «Выполнение комплекса мер по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения» | 2026 - 2028 | Всего: | 8 849 200,00 | 2 946 900,00 | 2 949 700,00 | 2 952 600,00 | МБУ «РЭС», МБУ «НДС», ОРН |
|  |  |  | МБ | 8 631 900,00 | 2 877 300,00 | 2 877 300,00 | 2 877 300,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 217 300,00 | 69 600,00 | 72 400,00 | 75 300,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.7 | Комплекс процессных мероприятий 7 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | 2026 - 2028 | Всего: | 8 849 200,00 | 2 946 900,00 | 2 949 700,00 | 2 952 600,00 | МБУ «РЭС», МБУ «НДС», ОРН |
|  |  |  | МБ | 8 631 900,00 | 2 877 300,00 | 2 877 300,00 | 2 877 300,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 217 300,00 | 69 600,00 | 72 400,00 | 75 300,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

6.1. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы за счет переходящих остатков

средств бюджета Печенгского муниципального округа (включая межбюджетные трансферты из областного бюджета)

| № п/п | Наименование Программы, Направления (подпрограммы), комплекса процессных и(или) проектных мероприятий | Объемы и источники финансирования, руб. |  |  | Реквизиты соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета (номер, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | Бюджет округа (всего), из них: | в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |
| 0 | Муниципальная программа «Комфортная среда проживания» | Всего: | 36 081 851,38 | 0,00 | Х |
|  |  | 2026 | 36 081 851,38 | 0,00 |  |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1. «Экологическая безопасность и окружающая среда» | Всего: | 36 081 851,38 | 0,00 | Х |
|  |  | 2026 | 36 081 851,38 | 0,00 |  |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий 1. «Мероприятия по обеспечению благоприятной окружающей среды и экологического благополучия» | Всего: | 36 081 851,38 | 0,00 | - |
|  |  | 2026 | 36 081 851,38 | 0,00 |  |

7. Механизмы управления рисками

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению наступления риска | Меры реагирования при наличии признаков наступления риска | Периодичность мониторинга рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Правовой | Утеря актуальности поставленных задач и запланированных мероприятий (результатов), а также необходимость включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты муниципальной программы | Проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном, региональном законодательстве. | Оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы жилищного обеспечения и благоустройства территорий Печенгского муниципального округа, с целью приведения нормативно-методической базы муниципальной программы в соответствие с государственной политикой на региональном и федеральном уровнях | Постоянно |
| 2. | Финансовый | Недостижение установленных целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в муниципальную программу | Сбалансированное распределение финансовых средств по структурным элементам Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами | Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий (результатов), корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов | Ежеквартально |
| 3. | Внешний | Срыв сроков выполнения мероприятий (результатов) либо выполнение их не в полном объеме | Контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств | Своевременное расторжение контрактов, проведение новых процедур для обеспечения заключения контрактов с иными исполнителями, поставщиками, подрядчиками | Постоянно |
| 4. | Непредвиденный | Снижение бюджетных доходов, необходимость концентрации бюджетных средств на преодоление последствий, связанных с кризисными явлениями в экономике, вызванные природными и техногенными катастрофами | Осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации | Определение приоритетов для первоочередного финансирования | Ежегодно |

8. Порядок взаимодействия Ответственного исполнителя, Соисполнителей и участников муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей мероприятий программы по достижению намеченной цели.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является ОС и ЖКХ, соисполнители мероприятий муниципальной программы: КУИ, ОРН, МБУ «РЭС», МБУ «НДС», МКУ «УБиР».

Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы при реализации муниципальной программы установлены Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержден постановлением администрации Печенгского муниципального округа 
от 18.09.2025 № 1488 (далее – Порядок).

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта муниципальной программы, проектов постановлений администрации Печенгского муниципального округа об утверждении муниципальной программы и (или) о внесении изменений в муниципальную программу и их согласование в соответствии с требованиями Порядка;

- организует и координирует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации в части его касающейся;

- запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы и подготовку отчетов о ходе ее реализации в соответствии с требованиями Порядка.

Соисполнители муниципальной программы:

- обеспечивают разработку и реализацию комплексов процессных и(или) проектных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых являются соисполнителями;

- несут ответственность за достижение плановых значений показателей муниципальной программы в части, их касающейся;

- формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, а также по внесению в нее изменений;

- в пределах своей компетенции участвуют в разработке плана реализации муниципальной программы, направляют ответственному исполнителю соответствующие предложения;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю муниципальной программы необходимую информацию для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы.

В целях обеспечения проведения контроля реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями (в части их касающейся), а также отделом экономического развития администрации Печенгского муниципального округа, финансовым управлением администрации Печенгского муниципального округа осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного. Результаты мониторинга отражаются в отчетах о ходе реализации муниципальной программы по итогам за первый квартал, полугодие, девять месяцев, а также годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы в соответствии с Порядком.

9. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика4 | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности5 | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Муниципальная программа «Комфортная среда проживания» |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Доля проведенных мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде от общего количества запланированных мероприятий | Процент, ежегодно | Dонвос = (К / Кn (план)) x 100 | Кn (план) - общее количество запланированных мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде | Ведомственные данные (Отчет соисполнителей) | ежеквартально | КУИ |
|  |  |  |  | К - количество проведенных мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде |  |  |  |
| 0.2 | Доля выполненных мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования и эффективного использования объектов жилищно-коммунального хозяйства и территорий Печенгского муниципального округа от общего количества запланированных мероприятий | Процент, ежегодно | Dжкх = (К / Кn (план) x 100 | Кn (план) - общее количество запланированных мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования и эффективного использования объектов жилищно-коммунального хозяйства и территорий Печенгского муниципального округа | Ведомственные данные (Отчет ОС и ЖКХ) | ежеквартально | ОС и ЖКХ |
|  |  |  |  | К - количество проведенных мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования и эффективного использования объектов жилищно-коммунального хозяйства и территорий Печенгского муниципального округа |  |  |  |
| 0.3 | Выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Печенгского муниципального округа, к работе в отопительный период | Процент, ежегодно | - | - | Отчет по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7 | ежемесячно по состоянию на 01 июля, 01 августа, 01 сентября, 01 октября, 01 ноября | ОС и ЖКХ |
| 0.4 | Уровень качества городской среды | Процент, ежегодно нарастающим итогом | Кср = (К ср.дт + К ср.от ) / 2 | Кср - средний уровень благоустроенности дворовых и общественных территорий Печенгского муниципального округа; Кср.дт - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; Кср.от - доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования | Ведомственные данные (Отчет соисполнителей) | январь | МКУ «УБиР» |
| 0.5 | Благоустройство территорий Печенгского муниципального округа и обеспечение их содержания от общего количества запланированных | Процент, ежегодно | Dб = (К / Кn (план) x 100 | Кn (план) - общее количество запланированных к благоустройству и содержанию территорий Печенгского муниципального округа | Ведомственные данные (Отчет об исполнении муниципального задания соисполнителей; отчет соисполнителей) | ежеквартально | МБУ «РЭС», МБУ «НДС», МКУ «УБиР» |
|  |  |  |  | К - количество благоустроенных и находящихся на содержании территорий Печенгского муниципального округа |  |  |  |
| 0.6 | Поддержание надлежащего состояния мест захоронения в соответствии с установленными нормами от общего числа мест захоронения | Процент, ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет об исполнении муниципального задания соисполнителей) | ежеквартально | МБУ «РЭС», МБУ «НДС», ОРН |
| 1 | Направление (подпрограмма) 1. «Экологическая безопасность и окружающая среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество вновь созданных и отремонтированных и контейнерных площадок | штук, ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет ОС и ЖКХ, в соответствии с актами выполненных работ) | ежеквартально | ОС и ЖКХ |
| 1.2 | Количество договоров, заключенных с региональным оператором, по вывозу мусора с территорий общего пользования | штук, ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет соисполнителей) | ежеквартально | МБУ «НДС» |
| 1.3 | Количество рекультивированных, ликвидированных несанкционированных (санкционированных) свалок, включая разработку ПСД | единиц, 2026 год | - | - | Ведомственные данные (Отчет КУИ, в соответствии с актами выполненных работ) | ежеквартально | КУИ |
| 1.4 | Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий | штук, ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет соисполнителей) | ежеквартально | МБУ «РЭС», МБУ «НДС» |
| 1.5. | Количество отловленных животных без владельцев с территорий Печенгского муниципального округа | голов, ежегодно | - | - | Отчет о расходовании субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | ежеквартально | МКУ «УБиР» |
| 2 | Направление (подпрограмма) 2. «Комфортное жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность отремонтированных инженерных сетей | км, ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет ОС и ЖКХ, в соответствии с актами выполненных работ) | ежеквартально | ОС и ЖКХ |
| 2.2 | Наличие актуализированной схемы теплоснабжения Печенгского муниципального округа | штук, ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет ОС и ЖКХ) | ежеквартально | ОС и ЖКХ |
| 2.3 | Количество благоустроенных общественных территорий Печенгского муниципального округа | штук, ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет соисполнителей, в соответствии с актами выполненных работ) | ежеквартально | МКУ «УБиР» |
| 2.4 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Печенгского муниципального округа, в том числе в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | штук, ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет соисполнителей, в соответствии с актами выполненных работ) | ежеквартально | МКУ «УБиР» |
| 2.5 | Надлежащее содержание, улучшение санитарного, технического и эстетического состояния объектов благоустройства городской среды от общего количества запланированных мероприятий | процент, ежегодно | Dб = (К / Кn (план) x 100 | Кn (план) - общее количество запланированных мероприятий по повышению привлекательности объектов благоустройства | Ведомственные данные (отчет соисполнителей) | ежеквартально | МБУ «РЭС», МБУ «НДС», МКУ «УБиР» |
|  |  |  |  | К - количество выполненных мероприятий по повышению привлекательности объектов благоустройства |  |  |  |
| 2.6 | Количество благоустроенных детских игровых и спортивных площадок | штук, ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет соисполнителей, в соответствии с актами выполненных работ) | ежеквартально | МКУ «УБиР» |
| 2.7 | Выполнение мероприятий по организации уличного освещения от общего количества запланированных | процент, ежегодно | Dо = (К / Кn (план) x 100 | Кn (план) - общее количество запланированных мероприятий по организации уличного освещения | Ведомственные данные (Отчет соисполнителей) | ежеквартально | МБУ «РЭС», МКУ «УБиР» |
|  |  |  |  | К - количество проведенных мероприятий по организации уличного освещения |  |  |  |
| 2.8 | Численность граждан, привлеченных к временным общественно полезным работам | человек, ежегодно | - | - | Отчет ЕФС-1 | не позднее 1 рабочего дня за днём издания приказа о приеме (увольнении) | МБУ «РЭС», МБУ «НДС» |
| 2.9 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения в сфере благоустройства | единиц, ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет соисполнителей) | ежеквартально | МКУ «УБиР» |
| 2.10 | Количество дворовых проездов, в отношении которых выполнен ямочный ремонт | Шт., ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет соисполнителей, в соответствии с актами выполненных работ) | ежеквартально | МКУ «УБиР» |
| 3 | Направление (подпрограмма) 3. «Выполнение комплекса мер по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество кладбищ, содержание которых обеспечивается в надлежащем порядке в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами | штук, ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет об исполнении муниципального задания соисполнителей) | ежеквартально | МБУ «РЭС», МБУ «НДС» |
| 3.2 | Выполнение мероприятий по организации захоронения трупов, невостребованных родственниками | процент, ежегодно | Дз= Зпос/Зисп*100 | Зпос – поступившие заявки от филиала ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» - Печенгская центральная районная больница на захоронение невостребованных тел | Ведомственные данные (Отчет соисполнителей) | ежеквартально | МБУ «РЭС», МБУ «НДС» |
|  |  |  |  | Зисп – отработанные заявки, поступившие от филиала ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» - Печенгская центральная районная больница на захоронение невостребованных тел, на отчетную дату |  |  |  |

4Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом.

5Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, прочие (указать).