АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2025									                        № 1847

п.г.т. Никель

Об утверждении муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Транспортная система» на 2026 - 2028 годы

(в редакции постановлений администрации Печенгского муниципального округа от 08.04.2026 № 543, от 25.05.2026 № 946 и от 08.06.2026 № 1038)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 18.09.2025 
№ 1488, в целях обеспечения транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Печенгского муниципального округа «Транспортная система» на 2026 - 2028 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании газета «Печенга» и разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа Пономарева А.В.

Глава Печенгского муниципального округа                                                        А.В. Кузнецов

Шавырова Ю.В.,51291

Приложение

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2025 № 1847

(в редакции постановлений от 08.04.2026 № 543, от 25.05.2026 № 946 и от 08.06.2026 № 1038)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Печенгского муниципального округа

«Транспортная система»

Срок реализации: 2026 – 2028 годы Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Транспортная система»

| Цель муниципальной программы | Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2026 - 2028 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Всего по программе: 639 607 665,03 рублей, в том числе: МБ: 430 201 877,00 рублей, из них: 2026 год: 128 013 337,70 рублей, 2027 год: 151 094 269,65 рублей, 2028 год: 151 094 269,65 рублей; ОБ: 188 050 106,30 рублей, из них: 2026 год: 71 042 592,76 рублей, 2027 год: 58 503 756,77 рублей, 2028 год: 58 503 756,77 рублей; ФБ: 21 355 671,73 рублей, из них: 2026 год: 21 355 671,73 рублей, 2027 год: 0,00 рублей, 2028 год: 0,00 рублей; ВБС: 0,00 рублей, из них: 2026 год: 0,00 рублей, 2027 год: 0,00 рублей, 2028 год: 0,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Ожидаемые результаты к 2029 году: - увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям – до 88,09 %; - обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 75 км; - обеспечение площади проведенного ямочного ремонта участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия – 600 м2 ежегодно; - протяженность дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – 16,4 км ежегодно; - сохранение обеспеченности улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа дорожными знаками на уровне 100 %; - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) их участков: 2026 год – 1,45 км, 2027 год – 1,0 км, 2028 год – 1,0 км. - наличие разработанного проекта содержания автомобильных дорог и определения нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Печенгского муниципального округа; - наличие разработанной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Печенгского муниципального округа; - обеспечение выполнения мероприятий по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне 100 % в 2026 году. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа (далее – КУИ) |
| Соисполнители муниципальной программы | КУИ, муниципальное бюджетное учреждение «Никельская дорожная служба» (далее - МБУ «НДС»), муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба» (далее – МБУ «РЭС»), муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и развития» (далее - МКУ «УБиР») |
| ### Связь с национальными, региональными проектами/государственными программами Мурманской области | Государственная программа Мурманской области «Транспортная система» Государственная программа Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда» Региональная программа «План мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно территориальных образований и населенных пунктов Мурманской области, в которых дислоцированы воинские формирования на 2024 - 2026 годы» |

### 1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них.

Устойчивое и эффективное развитие дорожно-транспортного комплекса – необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

Несоответствие уровня обустройства дорог и сервисного обслуживания современным требованиям, неудовлетворительная работа служб эксплуатации дорог могут привести к снижению безопасности дорожного движения. Снизить уровень аварийности, человеческие и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса законодательных, экономических, организационных технических, воспитательных мероприятий.

В связи с постоянным ростом уровня автомобилизации, увеличением интенсивности движения, возросло количество участков автомобильных дорог с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых требуется проведение ремонта.

В сложившейся ситуации необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций Печенгского муниципального округа, в связи, с чем возникает необходимость реализации комплекса мер, направленных на обеспечение комфортного и безопасного передвижения всех видов транспортных средств на территории Печенгского муниципального округа.

Мероприятия муниципальной программы позволят решить вопросы по приведению автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние, повышению безопасности дорожного движения и снижению дорожно-транспортного травматизма.

Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной муниципальной программы с максимальной эффективностью.

Таким образом, приоритетами муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы являются:

- повышение качества транспортной инфраструктуры;

- совершенствование дорожных условий, предупреждение дорожно-транспортного травматизма;

- повышение уровня благоустройства, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети.

Исходя из указанных приоритетов муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы основными задачами программы являются:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил;

- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения посредством выполнения работ по ямочному ремонту участков автомобильных дорог, нанесению дорожной разметки, обеспечения улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа дорожными знаками;

- проведение ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Перечень показателей муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, направления(подпрограммы), цели, показатели | Ед. изм. | Направленность показателя1 | Значение показателя |  |  |  |  | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  | факт | оценка | план | план | план |  |
| 0 | Муниципальная программа «Транспортная система» Цель муниципальной программы: Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 1 | 85,42 | 41,09 | 42,75 | 44,04 | 45,15 | КУИ, МКУ «УБиР» |
| 0.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании | км | 0 | 75 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
| 0.3 | Площадь проведенного ямочного ремонта участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия | кв. м | 0 | 2742 | 600 | 600 | 600 | 600 | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
| 0.4 | Протяженность дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | км | 0 | 19,7 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
| 0.5 | Обеспечение улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа дорожными знаками | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
| 0.6 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) их участков, приведенных в нормативное состояние в результате их ремонта, в том числе в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | км | 0 | 0,7 | 1,14 | 1,23 | 0,95 | 0,82 | МКУ «УБиР» |
| 0.7 | Наличие разработанного проекта содержания автомобильных дорог и определения нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Печенгского муниципального округа | шт. | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | КУИ |
| 0.8 | Наличие разработанной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | шт | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | КУИ |
| 0.9 | Выполнение мероприятий по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 0 | 100 | - | 100 | - | - | КУИ |

1 Направленность показателя обозначается:

1 – направленность на рост;

(-1) – направленность на снижение;

0 – направленность на достижение конкретного значения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Направления (подпрограммы), комплексы процессных и(или) проектных мероприятий | Срок выполнения | Соисполнители | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Муниципальная программа «Транспортная система» |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1. «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа» | 2026 - 2028 | КУИ; МБУ «НДС»; МБУ «РЭС»; МКУ «УБиР» | 0.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 0.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании. 0.3. Площадь проведенного ямочного ремонта участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия. 0.4. Протяженность дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 0.5. Обеспечение улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа дорожными знаками. 0.6. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. 0.7. Наличие разработанного проекта содержания автомобильных дорог и определения нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Печенгского муниципального округа 0.8. Наличие разработанной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 0.9. Выполнение мероприятий по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |

4. Перечень мер налогового регулирования (налоговых расходов) в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование меры | Объем выпадающих доходов бюджета округа (руб.) |  |  | Основание применения меры налогового регулирования | Цель применения меры, связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
|  |  | План | План | План |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1. «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета округа, в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций | 198 572 | 198 572 | 198 572 | Подпункт 4.2 пункта 4 решения Совета депутатов Печенгского муниципального округа от 23.10.2020 № 39 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области» (в ред. от 13.02.2026) | Во избежание встречных потоков денежных средств, уменьшения расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет средств бюджета округа 0.3 Площадь проведенного ямочного ремонта участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия |

5. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, ГРБС, направления (подпрограммы) | Период реализации | Объемы и источники финансирования (рублей) |  |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год/ источник | Всего | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 0 | Муниципальная программа «Транспортная система» | 2026 - 2028 | Всего | 639 607 665,03 | 220 411 612,19 | 209 598 026,42 | 209 598 026,42 | КУИ, МБУ «НДС», МБУ «РЭС», МКУ «УБиР» |
|  |  |  | МБ | 430 201 877,00 | 128 013 337,70 | 151 094 269,65 | 151 094 269,65 |  |
|  |  |  | ОБ | 188 050 106,30 | 71 042 592,76 | 58 503 756,77 | 58 503 756,77 |  |
|  |  |  | ФБ | 21 355 671,73 | 21 355 671,73 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0.1 | Администрация Печенгского муниципального округа | 2026 - 2028 | Всего | 634 958 265,03 | 215 762 212,19 | 209 598 026,42 | 209 598 026,42 |  |
|  |  |  | МБ | 425 552 477,00 | 123 363 937,70 | 151 094 269,65 | 151 094 269,65 |  |
|  |  |  | ОБ | 188 050 106,30 | 71 042 592,76 | 58 503 756,77 | 58 503 756,77 |  |
|  |  |  | ФБ | 21 355 671,73 | 21 355 671,73 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0.2 | Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа | 2026-2028 | Всего | 4 649 400,00 | 4 649 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | МБ | 4 649 400,00 | 4 649 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа» | 2026 - 2028 | Всего | 639 607 665,03 | 220 411 612,19 | 209 598 026,42 | 209 598 026,42 | КУИ, МБУ «НДС», МБУ «РЭС», МКУ «УБиР» |
|  |  |  | МБ | 430 201 877,00 | 128 013 337,70 | 151 094 269,65 | 151 094 269,65 |  |
|  |  |  | ОБ | 188 050 106,30 | 71 042 592,76 | 58 503 756,77 | 58 503 756,77 |  |
|  |  |  | ФБ | 21 355 671,73 | 21 355 671,73 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

6. Механизмы управления рисками

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению наступления риска | Меры реагирования при наличии признаков наступления риска | Периодичность мониторинга рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение законодательства | Невозможность выполнения работ (оказания услуг) в рамках программных мероприятий | Мониторинг изменений законодательства | Своевременная актуализация плана реализации муниципальной программы | Постоянно |
| 2 | Сокращение предусмотренных объемов финансирования в ходе реализации муниципальной программы | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы, невыполнение мероприятий в срок | Своевременное уточнение потребности в финансовых ресурсах | Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных при реализации программных мероприятий, корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов | Ежеквартально |
| 3 | Несостоявшийся аукцион на оказание услуг (выполнение работ) | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы | Мониторинг причины признания аукциона несостоявшимся | Исключение некорректного описания характеристик приобретаемых товаров, работ, услуг и условий закупки. Направление запросов о предоставлении коммерческих предложений более пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), имеющим опыт поставки такого товара (работы, услуги). Корректная подготовка документации на торги | Постоянно |
| 4 | Неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий гражданско- правового договора подрядчиком | Невыполнение мероприятий муниципальной программы в срок | Контроль соблюдения условий исполнения муниципального контракта (гражданско- правового договора) | Проведение с подрядчиком претензионной и исковой работы | Постоянно |

7. Порядок взаимодействия Ответственного исполнителя, Соисполнителей и участников муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей мероприятий программы по достижению намеченной цели.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является ОС и ЖКХ, соисполнители мероприятий муниципальной программы: МБУ «НДС», МБУ «РЭС», МКУ «УБиР».

Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы при реализации муниципальной программы установлены Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержден постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 18.09.2025 № 1488 (далее – Порядок).

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта муниципальной программы, проектов постановлений администрации Печенгского муниципального округа об утверждении муниципальной программы и (или) о внесении изменений в муниципальную программу и их согласование в соответствии с требованиями Порядка;

- организует и координирует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации в части его касающейся;

- запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы и подготовку отчетов о ходе ее реализации в соответствии с требованиями Порядка.

Соисполнители муниципальной программы:

- обеспечивают разработку и реализацию комплексов процессных и(или) проектных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых являются соисполнителями;

- несут ответственность за достижение плановых значений показателей муниципальной программы в части, их касающейся;

- формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, а также по внесению в нее изменений;

- в пределах своей компетенции участвуют в разработке плана реализации муниципальной программы, направляют ответственному исполнителю соответствующие предложения;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю муниципальной программы необходимую информацию для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы.

В целях обеспечения проведения контроля реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями (в части их касающейся), а также отделом экономического развития администрации Печенгского муниципального округа, финансовым управлением администрации Печенгского муниципального округа осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного. Результаты мониторинга отражаются в отчетах о ходе реализации муниципальной программы по итогам за первый квартал, полугодие, девять месяцев, а также годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы в соответствии с Порядком.

8. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Муниципальная программа «Транспортная система» |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент, ежегодно, нарастающим итогом | ДАДо=(ДКМ – ДКМн)/ДКМ*100 | ДАДо - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; ДКМ – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (стр.101, гр.5 формы № 3-ДГ (мо); ДКМн – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (стр.106, гр.5 формы № 3-ДГ (мо) | Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» | 15 февраля года, следующего за отчетным | КУИ |
| 0.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании | км, ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет об исполнении муниципального задания соисполнителей) | ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
| 0.3 | Площадь проведенного ямочного ремонта участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия | кв. м, ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет соисполнителей) | ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
| 0.4 | Протяженность дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | км, ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет соисполнителей) | ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
| 0.5 | Обеспечение улично-дорожной системы Печенгского муниципального округа дорожными знаками | процент, ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет соисполнителей) | ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | МБУ «НДС», МБУ «РЭС» |
| 0.6 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) их участков, приведенных в нормативное состояние в результате их ремонта, в том числе в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации | км, ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет соисполнителей (в соответствии с актами выполненных работ) | ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | МКУ «УБиР» |
| 0.7 | Наличие разработанного проекта содержания автомобильных дорог и определения нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Печенгского муниципального округа | шт., ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет ОС и ЖКХ) | ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КУИ |
| 0.8 | Наличие разработанной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | шт., ежегодно | - | - | Ведомственные данные (Отчет ОС и ЖКХ) | ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КУИ |
| 0.9 | Выполнение мероприятий по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент, 2026 год | - | - | Ведомственные данные (Отчет ОС и ЖКХ) | ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | КУИ |

4Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом.

5Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, прочие (указать).