АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2025               									 № 1848

п.г.т. Никель

Об утверждении муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2026 - 2028 годы

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 18.09.2025 
№ 1488, в целях обеспечения рационального и экономного использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий в Печенгском муниципальном округе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу Печенгского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» на 2026 - 2028 годы согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

- Настоящее постановление опубликовать в официальном издании газета «Печенга» и разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Печенгского муниципального округа Пономарева А.В.

Глава Печенгского муниципального округа                                                        А.В. Кузнецов

Шавырова Ю.В., 51291

Приложение

к постановлению администрации Печенгского муниципального округа от 12.11.2025 № 1848

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Срок реализации: 2026 – 2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Печенгского муниципального округа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

| Цель муниципальной программы | Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий. |
| --- | --- |
| Перечень направлений (подпрограмм) | Отсутствуют |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2026 - 2028 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Всего по программе: 300 000,00 рублей, в том числе: МБ: 300 000,00 рублей, из них: 2026 год: 100 000,00 рублей, 2027 год: 100 000,00 рублей, 2028 год: 100 000,00 рублей; ОБ: 0,00 рублей, из них: 2026 год: 0,00 рублей, 2027 год: 0,00 рублей, 2028 год: 0,00 рублей; ФБ: 0,00 рублей, из них: 2026 год: 0,00 рублей, 2027 год: 0,00 рублей, 2028 год: 0,00 рублей; ВБС: 0,00 рублей, из них: 2026 год: 0,00 рублей, 2027 год: 0,00 рублей, 2028 год: 0,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Обеспечение ежегодно не превышения установленных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, которым установлены лимиты потребления энергетических ресурсов; - Сохранение на уровне 100 % доли муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления, в которых разработаны программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего количества муниципальных учреждений, которым необходимо разработать программы; - Исполнение на уровне 100 % требований российского законодательства по представлению декларации о потреблении энергетических ресурсов; - Сохранение на уровне 100 % доли установленных индивидуальных приборов учета в жилых помещениях муниципальной собственности от запланированного количества. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа (далее - ОС и ЖКХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | ОС и ЖКХ, муниципальные учреждения Печенгского муниципального округа (далее – Муниципальные учреждения) |
| Связь с национальными, региональными проектами/государственными программами Мурманской области | нет |

1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы

Основным приоритетом муниципальной программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в Печенгском муниципальном округе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В настоящее время проблемы энергосбережения и энергетической эффективности не теряют своей актуальности. Спрос на энергетические ресурсы постоянно растет, вместе с тем повышаются тарифы, сокращаются запасы полезных ископаемых (нефть, газ, уголь), ухудшается экология. Все это придает особенное значение вопросам энергосбережения. Одним из эффективных способов снижения энергетических затрат является внедрение современных энергосберегающих технологий, реализация энергосберегающих мероприятий.

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;

- распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий программы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации программы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

Задача программы - обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- повышение качества мониторинга реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями Печенгского муниципального округа;

- реализация механизмов, обеспечивающих популяризацию энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизацию деятельности граждан.

В ходе успешной реализации программы будет обеспечено:

- снижение затрат на энергопотребление учреждений муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- повышение уровня компетентности работников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

- обеспечение муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов.

Правовой основой для разработки программы являются:

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 
«Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 28.10.2019 № 707 «Об утверждении Порядка представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 28.04.2021 № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

2. Перечень показателей муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, направления(подпрограммы), цели, показатели | Ед. изм. | Направленность показателя 1 | Значение показателя |  |  |  |  | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  | факт | оценка | план | план | план |  |
| 0 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» Цель муниципальной программы: Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1 | Доля муниципальных учреждений, у которых лимиты потребления энергетических ресурсов не превышают установленных лимитов, от общего количества муниципальных учреждений, которым установлены лимиты потребления энергетических ресурсов | процент | 0 | 54,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальные учреждения |
| 0.2 | Доля муниципальных учреждений, в которых разработаны программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего количества муниципальных учреждений, которым необходимо разработать программы | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальные учреждения |
| 0.3 | Доля муниципальных учреждений, подавших декларации о потреблении энергетических ресурсов в государственной информационной системе «Энергоэффективность», от общего количества муниципальных учреждений, которые обязаны представлять декларацию | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОС и ЖКХ, Муниципальные учреждения |
| 0.4 | Доля установленных индивидуальных приборов учета в жилых помещениях муниципальной собственности, от запланированного количества | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОС и ЖКХ |

1 Направленность показателя обозначается:

1 - направленность на рост;

(-1) - направленность на снижение;

0 - направленность на достижение конкретного значения.

## 4. Перечень структурных элементов мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Направления (подпрограммы), комплексы процессных и(или) проектных мероприятий | Срок выполнения | Соисполнители | Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1. «Повышение уровня эффективности энергопотребления в муниципальном секторе» | 2026 - 2028 | ОС и ЖКХ, муниципальные учреждения | 0.1. Доля муниципальных учреждений, у которых лимиты потребления энергетических ресурсов не превышают установленных лимитов, от общего количества муниципальных учреждений, которым установлены лимиты потребления энергетических ресурсов 0.2. Доля муниципальных учреждений, в которых разработаны программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего количества муниципальных учреждений, которым необходимо разработать программы 0.3. Доля муниципальных учреждений, подавших декларации о потреблении энергетических ресурсов в государственной информационной системе «Энергоэффективность», от общего количества муниципальных учреждений, которые обязаны представлять декларацию |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2. «Повышение уровня эффективности энергопотребления в муниципальном жилищном фонде» | 2026 - 2028 | ОС и ЖКХ | 0.4. Доля установленных индивидуальных приборов учета в жилых помещениях муниципальной собственности, от запланированного количества |

5. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

| № п/п | Муниципальная программа, ГРБС, направления (подпрограммы) | Период реализации | Объемы и источники финансирования (рублей) |  |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год/ источник | Всего | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 0 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" | 2026 - 2028 | Всего | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ОС и ЖКХ, муниципальные учреждения |
|  |  |  | МБ | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0.1 | Администрация Печенгского муниципального округа | 2026 - 2028 | Всего | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - |
|  |  |  | МБ | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1. «Повышение уровня эффективности энергопотребления в муниципальном секторе» | 2026 - 2028 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОС и ЖКХ, муниципальные учреждения |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2. «Повышение уровня эффективности энергопотребления в муниципальном жилищном фонде» | 2026 - 2028 | Всего | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ОС и ЖКХ |
|  |  |  | МБ | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

6. Механизмы управления рисками

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению наступления риска | Меры реагирования при наличии признаков наступления риска | Периодичность мониторинга рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Правовой | Утеря актуальности поставленных задач и запланированных мероприятий (результатов), а также необходимость включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты муниципальной программы | Проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном, региональном законодательстве. | Оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы жилищного обеспечения и благоустройства территорий Печенгского муниципального округа, с целью приведения нормативно-методической базы муниципальной программы в соответствие с государственной политикой на региональном и федеральном уровнях | Постоянно |
| 2. | Финансовый | Недостижение установленных целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в муниципальную программу | Сбалансированное распределение финансовых средств по структурным элементам Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами | Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий (результатов), корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов | Ежеквартально |
| 3. | Внешний | Срыв сроков выполнения мероприятий (результатов) либо выполнение их не в полном объеме | Контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств | Своевременное расторжение контрактов, проведение новых процедур для обеспечения заключения контрактов с иными исполнителями, поставщиками, подрядчиками | Постоянно |
| 4. | Непредвиденный | Снижение бюджетных доходов, необходимость концентрации бюджетных средств на преодоление последствий, связанных с кризисными явлениями в экономике, вызванные природными и техногенными катастрофами | Осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации | Определение приоритетов для первоочередного финансирования | Ежегодно |

## 7. Порядок взаимодействия Ответственного исполнителя, Соисполнителей и

## участников муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей мероприятий программы по достижению намеченной цели.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является ОС и ЖКХ, соисполнитель мероприятий муниципальной программы: отдел экономического развития администрации Печенгского муниципального округа; участники муниципальной программы: муниципальные учреждения.

Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы при реализации муниципальной программы установлены Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержден постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 18.09.2025 
№ 1488 (далее – Порядок).

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта муниципальной программы, проектов постановлений администрации Печенгского муниципального округа об утверждении муниципальной программы и (или) о внесении изменений в муниципальную программу и их согласование в соответствии с требованиями Порядка;

- организует и координирует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации в части его касающейся;

- запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы и подготовку отчетов о ходе ее реализации в соответствии с требованиями Порядка.

Соисполнители муниципальной программы:

- обеспечивают разработку и реализацию комплексов процессных и(или) проектных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых являются соисполнителями;

- несут ответственность за достижение плановых значений показателей муниципальной программы в части, их касающейся;

- формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, а также по внесению в нее изменений;

- в пределах своей компетенции участвуют в разработке плана реализации муниципальной программы, направляют ответственному исполнителю соответствующие предложения;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю муниципальной программы необходимую информацию для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы.

Участники муниципальной программы:

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, участниками которых они являются;

- представляют ответственному исполнителю муниципальной программы и соисполнителям необходимую информацию для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы.

В целях обеспечения проведения контроля реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями (в части их касающейся), а также отделом экономического развития администрации Печенгского муниципального округа, финансовым управлением администрации Печенгского муниципального округа осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного. Результаты мониторинга отражаются в отчетах о ходе реализации муниципальной программы по итогам за первый квартал, полугодие, девять месяцев, а также годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы в соответствии с Порядком

8. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности » |  |  |  |  |  |  |
| 0.1. | Доля муниципальных учреждений, у которых лимиты потребления энергетических ресурсов не превышают установленных лимитов, от общего количества муниципальных учреждений, которым установлены лимиты потребления энергетических ресурсов | Процент, ежегодно | х | х | Ведомственные данные (Мониторинг соблюдения лимитов потребления энергетических ресурсов администрации Печенгского муниципального округа) | ежеквартально | Муниципальные учреждения |
| 0.2 | Доля муниципальных учреждений, в которых разработаны программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, от общего количества муниципальных учреждений, которым необходимо разработать программы | Процент, ежегодно | Dпэ = (К / Кпэ(план)) x 100 | К – количество муниципальных учреждений, в которых разработаны программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Ведомственные данные (муниципальные учреждения) | ежеквартально | ОС и ЖКХ |
|  |  |  |  | Кпэ (план) - общее количество муниципальных учреждений, которым необходимо разработать программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |
| 0.3 | Доля муниципальных учреждений, подавших декларации о потреблении энергетических ресурсов в государственной информационной системе «Энергоэффективность», от общего количества муниципальных учреждений, которые обязаны представлять декларацию | Процент, ежегодно | Dд = (К / Кд (план)) x 100 | К - общее количество муниципальных учреждений, подавших декларацию о потреблении энергетических ресурсов | Ведомственные данные (муниципальные учреждения) | не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным | ОС и ЖКХ |
|  |  |  |  | Кд (план) – количество муниципальных учреждений, которые обязаны представлять декларацию о потреблении энергетических ресурсов |  |  |  |
| 0.4 | Доля установленных индивидуальных приборов учета в жилых помещениях муниципальной собственности, от запланированного количества | Процент, ежегодно | Dпу = (К / Кпу(план)) x 100 | К- количество установленных индивидуальных приборов учета в жилых помещениях муниципальной собственности | Ведомственные данные ОС и ЖКХ | ежеквартально | ОС и ЖКХ |
|  |  |  |  | Кпу (план) - общее количество запланированных к установке индивидуальных приборов учета в жилых помещениях муниципальной собственности |  |  |  |