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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРОЕКТ

от 									                        № 
п.г.т. Никель


Об утверждении муниципальной программы Печенгского муниципального округа
«Транспортная система» на 2027 - 2029 годы


Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 18.09.2025 
№ 1488, в целях обеспечения транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Печенгского муниципального округа «Транспортная система» на 2027 - 2029 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2027 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании газета «Печенга» и разместить на сайте Печенгского муниципального округа в сети Интернет. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Печенгского муниципального округа Филиппова А.В.

Глава Печенгского муниципального округа                                                        А.С. Пеньшин












Веверица В.А., 2-52-63

Приложение
к постановлению администрации Печенгского муниципального округа от   № 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Печенгского муниципального округа

	«Транспортная система»



Срок реализации: 2027 – 2029 годы
































Ответственный исполнитель муниципальной программы – Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа)
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ПАСПОРТ
муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Транспортная система»

	Цель муниципальной программы
	Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	2027 - 2029 годы

	Финансовое обеспечение  муниципальной программы
	Всего по программе: 613 725 943,50 рублей, в том числе:
МБ: 543 168 000,00 рублей, из них:
2027 год:182 846 600,00 рублей,
2028 год:180 160 700,00 рублей,
2029 год:180 160 700,00 рублей;
ОБ: 26 435 943,50 рублей, из них:
2027 год: 15 828 918,00 рублей,
2028 год: 1 610 025,50 рублей,
2029 год: 8 997 000,00 рублей;
ФБ: 44 122 000,00 рублей, из них:
2027 год: 20 987 400,00 рублей,
2028 год: 2 134 600,00 рублей,
2029 год: 21 000 000,00 рублей;
ВБС: 0,00 рублей, из них:
2027 год: 0,00 рублей,
2028 год: 0,00 рублей,
2029 год: 0,00 рублей.

	Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
	Ожидаемые результаты к 2030 году:
 - увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям – до 46,08 %;     
- обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 73,5 км;
- обеспечение площади проведенного ямочного ремонта участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия – 600 м2 ежегодно;
- протяженность дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – 16,4 км ежегодно;
- сохранение обеспеченности улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа дорожными знаками на уровне 100 %;
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) их участков к 2030 году – 33,87 км;
- обеспечение выполнения мероприятий по оценке технического состояния (диагностика) автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне 100 % ежегодно. 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа (далее – КУИ) 

	Соисполнители муниципальной программы
	КУИ; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Никельская дорожная служба» (далее - МБУ «НДС»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба» (далее – МБУ «РЭС»); 
Муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства и развития» (далее - МКУ «УБиР»).

	Связь с национальными, региональными проектами/государственными программами Мурманской области
	Региональная программа «План мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно территориальных образований и населенных пунктов Мурманской области, в которых дислоцированы воинские формирования на 2026 - 2030 годы»
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1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» к вопросам местного значения муниципального округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них.
Устойчивое и эффективное развитие дорожно-транспортного комплекса – необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.
Несоответствие уровня обустройства дорог и сервисного обслуживания современным требованиям, неудовлетворительная работа служб эксплуатации дорог могут привести к снижению безопасности дорожного движения. Снизить уровень аварийности, человеческие и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса законодательных, экономических, организационных технических, воспитательных мероприятий.
В связи с постоянным ростом уровня автомобилизации, увеличением интенсивности движения, возросло количество участков автомобильных дорог с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых требуется проведение ремонта. 
В сложившейся ситуации необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций Печенгского муниципального округа, в связи, с чем возникает необходимость реализации комплекса мер, направленных на обеспечение комфортного и безопасного передвижения всех видов транспортных средств на территории Печенгского муниципального округа.
Мероприятия муниципальной программы позволят решить вопросы по приведению автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние, повышению безопасности дорожного движения и снижению дорожно-транспортного травматизма.
Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной муниципальной программы с максимальной эффективностью. 
Таким образом, приоритетами муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы являются: 
- повышение качества транспортной инфраструктуры; 
- совершенствование дорожных условий, предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 
- повышение уровня благоустройства, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сети.
Исходя из указанных приоритетов муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы основными задачами программы являются:
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил;
- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения посредством выполнения работ по ямочному ремонту участков автомобильных дорог, нанесению дорожной разметки, обеспечения улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа дорожными знаками;
- проведение ремонтов автомобильных дорог общего пользования местного значения.

[bookmark: P446]2. Перечень показателей муниципальной программы
  
	№ п/п 
	Муниципальная программа, направления(подпрограммы), цели, показатели 
	Ед. изм. 
	Направленность показателя1 
	Значение показателя 
	Соисполнитель,
ответственный
за достижение
показателя 

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	

	
	
	
	
	факт 
	оценка 
	план 
	план 
	план 
	

	0 
	Муниципальная программа «Транспортная система» 
Цель муниципальной программы: Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов Печенгского муниципального округа, увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям

	0.1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процент
	1
	41,09
	42,59


	43,88


	44,99


	46,08
	МКУ «УБиР»

	0.2
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения         
	км
	0
	30,2
	31,3
	32,25
	33,07
	33,87
	МКУ «УБиР»

	0.3 
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании
	км
	0
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	73,5
	МБУ «НДС»,
МБУ «РЭС»

	0.4 
	Площадь проведенного ямочного ремонта участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия 
	кв. м
	0
	600
	600
	600
	600
	600
	 МБУ «НДС»,
МБУ «РЭС»

	0.5
	Протяженность дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

	км
	0
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	16,4
	МБУ «НДС»,
МБУ «РЭС»

	0.6
	Обеспечение улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа дорожными знаками

	процент
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	МБУ «НДС»,
МБУ «РЭС»

	0.7
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) их участков, приведенных в нормативное состояние в результате их ремонта, в том числе в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации
	км
	0
	1,14
	1,1
	0,95
	0,82
	0,8
	МКУ «УБиР»

	0.8
	Выполнение мероприятий по оценке технического состояния (диагностика) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процент
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	КУИ
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1 Направленность показателя обозначается:
  1 – направленность на рост;  (-1) – направленность на снижение;  0 – направленность на достижение конкретного значения.


3. Перечень структурных элементов муниципальной программы
  
	
№ п/п
	№ структурного элемента муниципальной программы 
	Направления (подпрограммы), комплексы процессных и(или) проектных мероприятий
	Срок выполнения 
	Соисполнители 
	Связь с показателями муниципальной программы (наименования показателей) 

	0
	0
	Муниципальная программа «Транспортная система» 

	1
	1
	Комплекс процессных мероприятий 1. «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа»
	2027 - 2029
	КУИ;
МБУ «НДС»;
МБУ «РЭС»;
МКУ «УБиР»
	0.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
0.2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
0.3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании.
0.4. Площадь проведенного ямочного ремонта участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия.
0.5. Протяженность дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
0.6. Обеспечение улично-дорожной сети Печенгского муниципального округа дорожными знаками.
0.7. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
0.8. Выполнение мероприятий по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения




4. Перечень мер налогового регулирования (налоговых расходов) в сфере реализации муниципальной программы

	№ п/п 
	Наименование меры 
	Объем выпадающих доходов бюджета 
округа (руб.) 
	Основание применения меры налогового регулирования 
	Цель применения меры, связь с показателями муниципальной программы 

	
	
	2027
	2028
	2029
	
	

	
	
	План/оценка/ факт
	План/оценка/факт
	План/оценка/ факт
	
	

	1 
	Комплекс процессных мероприятий 1 «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа»


	1.1 













	Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета округа, в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций
	406 912
	406 912
	[bookmark: _GoBack]406 912
	Подпункт 4.2 пункта 4 решения Совета депутатов Печенгского муниципального округа 
от 23.10.2020 № 39 
«Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Печенгский муниципальный округ Мурманской области» 
(в ред. от 26.06.2026)
	Во избежание встречных потоков денежных средств, уменьшения расходов плательщиков, воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет средств бюджета округа
0.4 Площадь проведенного ямочного ремонта участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия

















5. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы 
  
	
№ п/п
	№ структурного элемента муниципальной программы
	Муниципальная программа, ГРБС, направления (подпрограммы) 
	Период реализации 
	Объемы и источники финансирования (рублей) 

	Соисполнители 

	
	
	
	
	Год/
источник 
	Всего 
	2027 
	2028 
	2029 
	

	

0

	0

	Муниципальная программа «Транспортная система»
	2027 - 2029
	Всего 
	613 725 943,50
	219 662 918,00
	183 905 325,50
	210 157 700,00
	КУИ,
МБУ «НДС»,
МБУ «РЭС»,
МКУ «УБиР»




	
	
	
	
	МБ 
	543 168 000,00
	182 846 600,00
	180 160 700,00
	180 160 700,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	26 435 943,50
	15 828 918,00
	1 610 025,50
	8 997 000,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	44 122 000,00
	20 987 400,00
	2 134 600,00
	21 000 000,00
	

	
	
	
	
	ВБС 

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	

	

0.1

	0.1

	Администрация Печенгского муниципального округа
	2027 - 2029
	Всего 
	613 725 943,50
	219 662 918,00
	183 905 325,50
	210 157 700,00
	

	
	
	
	
	МБ 
	543 168 000,00
	182 846 600,00
	180 160 700,00
	180 160 700,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	26 435 943,50
	15 828 918,00
	1 610 025,50
	8 997 000,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	44 122 000,00
	20 987 400,00
	2 134 600,00
	21 000 000,00
	

	
	
	
	
	ВБС 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	


1
	1
	Комплекс процессных мероприятий 1 «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Печенгского муниципального округа»
	2027 - 2029
	Всего 
	613 725 943,50
	219 662 918,00
	183 905 325,50
	210 157 700,00
	КУИ,
МБУ «НДС»,
МБУ «РЭС»,
МКУ «УБиР»




	
	
	
	
	МБ 
	543 168 000,00
	182 846 600,00
	180 160 700,00
	180 160 700,00
	

	
	
	
	
	ОБ 
	26 435 943,50
	15 828 918,00
	1 610 025,50
	8 997 000,00
	

	
	
	
	
	ФБ 
	44 122 000,00
	20 987 400,00
	2 134 600,00
	21 000 000,00
	

	
	
	
	
	ВБС 

	0,00

	0,00

	0,00

	0,00

	











6. Механизмы управления рисками 
  
	№ п/п 
	Наименование риска 
	Ожидаемые последствия 
	Меры по предотвращению наступления риска 
	Меры реагирования при наличии признаков наступления риска 

	Периодичность мониторинга рисков 

	1 
	Изменение законодательства
	Невозможность выполнения работ (оказания услуг) в рамках программных мероприятий
	Мониторинг изменений законодательства
	Своевременная актуализация плана реализации муниципальной программы
	Постоянно

	2 
	Сокращение предусмотренных объемов финансирования в ходе реализации муниципальной программы
	Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы, невыполнение мероприятий в срок
	Своевременное уточнение потребности в финансовых ресурсах
	Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных при реализации программных мероприятий, корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов
	Ежеквартально

	3 
	Несостоявшийся аукцион на оказание услуг (выполнение работ)
	Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы
	Мониторинг причины признания аукциона несостоявшимся
	Исключение некорректного описания характеристик приобретаемых товаров, работ, услуг и условий закупки. Направление запросов о предоставлении коммерческих предложений более пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), имеющим опыт поставки такого товара (работы, услуги). Корректная подготовка документации на торги
	Постоянно

	4
	Неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий гражданско- правового договора подрядчиком
	Невыполнение мероприятий муниципальной программы в срок
	Контроль соблюдения условий исполнения муниципального контракта (гражданско- правового договора)
	Проведение с подрядчиком претензионной и исковой работы
	Постоянно



7. Порядок взаимодействия Ответственного исполнителя, Соисполнителей и участников муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей мероприятий программы по достижению намеченной цели. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является КУИ, соисполнители муниципальной программы: МБУ «НДС», МБУ «РЭС», МКУ «УБиР».
Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы при реализации муниципальной программы установлены Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Печенгского муниципального округа, утвержден постановлением администрации Печенгского муниципального округа от 18.09.2025 № 1488 (далее – Порядок).
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
- обеспечивает совместно с соисполнителями разработку проекта муниципальной программы, проектов постановлений администрации Печенгского муниципального округа об утверждении муниципальной программы и (или) о внесении изменений в муниципальную программу и их согласование в соответствии с требованиями Порядка;
- организует и координирует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации в части его касающейся;
- запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы;
- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы и подготовку отчетов о ходе ее реализации в соответствии с требованиями Порядка.
Соисполнители муниципальной программы:
- обеспечивают разработку и реализацию комплексов процессных и(или) проектных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых являются соисполнителями;
- несут ответственность за достижение плановых значений показателей муниципальной программы в части, их касающейся;
- формируют предложения по разработке проекта муниципальной программы, а также по внесению в нее изменений;
- в пределах своей компетенции участвуют в разработке плана реализации муниципальной программы, направляют ответственному исполнителю соответствующие предложения;
- представляют в установленный срок ответственному исполнителю муниципальной программы необходимую информацию для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы.
В целях обеспечения проведения контроля реализации муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями (в части их касающейся), а также отделом экономического развития администрации Печенгского муниципального округа, финансовым управлением администрации Печенгского муниципального округа осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.
Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного. Результаты мониторинга отражаются в отчетах о ходе реализации муниципальной программы по итогам за первый квартал, полугодие, девять месяцев, а также годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы в соответствии с Порядком.

8. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы 
  
	№ п/п 
	Наименование показателя 
	Единица измерения, временная характеристика 
	Алгоритм расчета (формула) 
	Базовые показатели (используемые в формуле) 
	Метод сбора информации,
код формы отчетности 
	Дата получения фактических значений показателей 
	Ответственный исполнитель 

	0
	Муниципальная программа «Транспортная система» 

	0.1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процент,
ежегодно, нарастающим итогом

	ДАДо=(ДКМ – ДКМн)/ДКМ*100
	ДАДо - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
ДКМ – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (стр.101, гр.5 формы № 3-ДГ (мо);
ДКМн – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (стр.106, гр.5 формы № 3-ДГ (мо)

	Статистическая отчетность по форме № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них»
	15 февраля года, следующего за отчетным 
	МКУ «УБиР»

	0.2
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км,
ежегодно
	-
	-
	Ведомственные данные (Отчет об исполнении муниципального задания соисполнителей)
	ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	МКУ «УБиР»

	0.3 
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании
	км, 
ежегодно
	-
	-
	Ведомственные данные (Отчет об исполнении муниципального задания соисполнителей)
	ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	МБУ «НДС»,
МБУ «РЭС»

	0.4 
	Площадь проведенного ямочного ремонта участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых отсутствует необходимость замены дорожного покрытия 
	кв. м,    
ежегодно
	-
	-
	Ведомственные данные (Отчет соисполнителей)
	ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
	МБУ «НДС»,
МБУ «РЭС»

	0.5
	Протяженность дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	км,
ежегодно 
	-
	-
	Ведомственные данные (Отчет соисполнителей)
	ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	МБУ «НДС»,
МБУ «РЭС»

	0.6
	Обеспечение улично-дорожной системы Печенгского муниципального округа дорожными знаками
	процент,
ежегодно
	-
	-
	Ведомственные данные (Отчет соисполнителей)
	ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	МБУ «НДС»,
МБУ «РЭС»

	0.7
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и (или) их участков, приведенных в нормативное состояние в результате их ремонта, в том числе в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации
	км,
ежегодно
	-
	-
	Ведомственные данные (Отчет соисполнителей 
(в соответствии с актами выполненных работ)
	ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	МКУ «УБиР»

	0.8
	Выполнение мероприятий по оценке технического состояния (диагностика) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процент, 
ежегодно 
	-
	-
	Ведомственные данные 
(Отчет КУИ)
	15 февраля года, следующего за отчетным
	КУИ
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4Ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом. 
5Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, прочие (указать). 
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