**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ПЕЧЕНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**«Комфортная среда проживания» на 2022-2024 годы**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Печенгского муниципального округа

«Комфортная среда проживания» на 2022-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа. |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня экологической безопасности округа. 2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства. 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 4. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории. 5. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа. |
| Показатели программы | 1. Количество отремонтированных и построенных контейнерных площадок.  2. Обследование несанкционированных мест размещения отходов.  3. Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов.  4. Доля отремонтированных магистральных сетей тепло- и водоснабжения от общей протяженности системы тепло- и водоснабжения.  5. Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения.  6. Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения.  7. Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Печенгского муниципального округа; актуализированных схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения округа.  8. Протяженность построенного водопровода к индивидуальны жилым домам п. Корзуново.  9.Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области».  10.Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Новое городское кладбище г. Заполярный».  11. Площадь отсыпанной территории городского кладбища пгт. Никель.  12. Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в том числе: текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение трупов, невостребованных родственниками).  13. Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению.  14. Количество отремонтированных подпорных стен.  15. Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков.  16. Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов.  17. Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм.  18. Количество приобретенных светодиодных украшений.  19.Содержание фонтана в г. Заполярный.  20. Исправное состояние сетей наружного освещения.  21. Наличие надлежащего освещения придомовых территорий нп. Луостари.  22. Надлежащее содержание парков и скверов в г. Заполярный.  23. Количество благоустроенных детских игровых площадок.  24. Количество эвакуированного бесхозяйного (брошенного) транспорта с дворовых территорий.  25. Количество бесхозяйного (брошенного) транспорта, находящегося на хранении.  26. Количество незаселенных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в том числе: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях многоквартирных домов жилого фонда; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания жилых помещений в МКД и др.).  27.Количество приобретенного автотранспорта (специализированной техники).  28. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства.  29. Количество отловленных животных без владельцев. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022 - 2024 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».  Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».  Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения».  Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство городской среды».  Подпрограмма 5 «Организация отлова животных без владельцев». |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе:  **857 704,4 тыс. рублей,**  в том числе:  ФБ: 0,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей,  ОБ: 324646,4 тыс. рублей, из них:  2022 год: 170965,8 тыс. рублей,  2023 год: 79141,7 тыс. рублей,  2024 год: 74538,9 тыс. рублей,  МБ: 533058,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 239608,3 тыс. рублей,  2023 год: 173035,9 тыс. рублей,  2024 год: 120413,8 тыс. рублей,  ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:  2022 год: 0,0 тыс. рублей,  2023 год: 0,0 тыс. рублей,  2024 год: 0,0 тыс. рублей. |
| Справочно: объем налоговых расходов муниципального образования в рамках реализации программы | Всего: 1033,2 тыс. рублей, в том числе:  2022 год: 344,4 тыс. рублей;  2023 год: 344,4 тыс. рублей;  2024 год: 344,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения.  Повышение привлекательности и эстетического состояния общественных территорий. |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа) (далее – ОС и ЖКХ) |
| Исполнители программы | Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа (далее - КУИ), муниципальное бюджетное учреждение «Никельская дорожная служба» (далее – МБУ «НДС»), муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «Управление городского хозяйства»), муниципальное бюджетное учреждение «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Печенга» (далее – МБУ «ОДОМС гп. Печенга»), муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского муниципального округа» (отдел работы с населением) (далее – ОРН) |
| Соисполнители программы | - |

1. **Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа**

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях формирования комфортной среды проживания населения в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ.

Создание безопасной и комфортной среды проживания для населения является одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления.

Создавая благоприятные, безопасные и комфортные условия для проживания, муниципалитет получает дополнительные возможности по привлечению экономически активного населения, развитию предпринимательства, и как следствие увеличению налоговых и неналоговых отчислений в бюджеты различных уровней.

В ходе реализации программы будет проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение более комфортных и безопасных условий проживания населения, повышение уровня благоустройства общественных территорий, повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа, повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов, повышению эффективности охраны водных объектов, по обеспечению бесперебойности и надежности функционирования коммунальных систем.

В рамках развития сферы ритуальных услуг и мест захоронения будут осуществлены мероприятия по строительству нового кладбища, повышению уровня благоустройства территории и санитарного содержания кладбищ. Для этих целей планируется строительство административно-бытового здания, цветочного павильона, туалета и организация парковки для автомобилей.

1. **Основные цели и задачи программы с указанием сроков ее реализации,**

**а также перечень основных мероприятий и показателей**

Основной целью программы является обеспечение комфортной среды проживания населения на территории Печенгского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели программа ориентирована на решение следующих задач:

1. Повышение уровня экологической безопасности округа.
2. Устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.
3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
4. Повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.
5. Повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

В ходе успешной реализации программы будут обеспечены более комфортные, безопасные и доступные условия проживания населения на территории Печенгского муниципального округа. Кроме того, будет повышен уровень привлекательности и эстетического состояния общественных территорий. Кроме того возрастет количество молодых семей, обеспеченных жильем.

Основные показатели эффективности реализации программы

| № п/п | Цели, мероприятия, показатели | Ед. изм. | Значение показателя | | | | | | | | | | | | Источник  данных | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет | | Оценка | Годы реализации программы | | | | | | | | |
| 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | | | 2024 | | | |  | |
| 1. | Показатель цели муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Удовлетворительная оценка населением уровня комфортности и безопасности проживания на территории Печенгского муниципального округа | да/ нет | да | | да | да | | да | | | да | | | | | Результаты опроса населения |
| 2. | Показатели мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Количество отремонтированных и построенных контейнерных площадок | шт. | - | | 4 | Не менее 4 | | Не менее 4 | | | Не менее 4 | | | Отчеты МКУ «Управление городского хозяйства»; МБУ «НДС» | | |
| 2.1.2. | Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов | да/ нет | да | | да | да | | да | | | да | | | Отчеты исполнителей программы | | |
| 2.1.3. | Снижение количества несанкционированных мест размещения отходов | да/ нет | да | | да | да | | да | | | да | | | Отчеты исполнителей программы | | |
| **2.2.** | **Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Доля отремонтированных магистральных сетей тепло - и водоснабжения от общей протяженности системы тепло - и водоснабжения | % | - | | - | Не менее 0,5 | | Не менее 0,5 | | | Не менее 0,5 | | | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» | | |
| 2.2.2. | Доля отремонтированных внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения от общей протяженности системы водоснабжения и водоотведения | % | - | | 1,5 | Не менее 0,5 | | Не менее 0,5 | | | Не менее 0,5 | | | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» | | |
| 2.2.3. | Наличие положительного заключения негосударственной экспертизы сметной документации на ремонт наружных инженерных сетей тепло- и водоснабжения | да/ нет | да | | да | да | | да | | | да | | | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» | | |
| 2.2.4. | Наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Печенгского муниципального округа; актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения округа | да/ нет | - | | да | да | | да | | | да | | | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» | | |
| 2.2.5. | Протяженность построенного водопровода к индивидуальным жилым домам п. Корзуново | км | - | | 0,945 | - | | - | | | - | | | ОС и ЖКХ | | |
| **2.3.** | **Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель - Приречный Печенгского района Мурманской области» | да/ нет | да | | да | да | | да | | да | | | КУИ | | | |
| 2.3.2. | Осуществление запланированных мероприятий по инвестиционному проекту «Новое городское кладбище г. Заполярный» | да/ нет | да | | да | да | | да | | да | | КУИ | | | | |
| 2.3.3. | Площадь отсыпанной территории кладбища | кв.м. | - | | 1800 | Не менее 250 | | 0 | | 0 | | Отчет МБУ «НДС» | | | | |
| 2.3.4. | Организация и содержание мест захоронения на территории муниципального округа (в том числе: текущее содержание, инвентаризация городского кладбища, захоронение трупов, не востребованных родственниками) | шт. | 4 | | 4 | 4 | | 5 | | 5 | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.3.5. | Обеспечение выплат по гарантированному перечню услуг по погребению | да/ нет | да | | да | да | | да | | да | | ОРН | | | | |
| **2.4.** | **Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Количество отремонтированных подпорных стен | шт. | - | | 2 | Не менее 1 | Не менее 1 | | Не менее 1 | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.2. | Количество отремонтированных и построенных лестничных спусков | шт. | - | | - | 7 | 2 | | 2 | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.3. | Площадь отремонтированных тротуаров и маршрутов | кв.м. | - | | - | Не менее 1419,6 | Не менее 1500 | | Не менее 1500 | | | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» | | | | |
| 2.4.4. | Количество приобретенных, установленных малых архитектурных форм | шт. | - | - | | Не менее 20 | Не менее 20 | | Не менее 20 | | | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» | | | | |
| 2.4.5. | Количество приобретенных светодиодных украшений | шт. | - | - | | Не менее 3 | Не менее 3 | | Не менее 3 | | | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» | | | | |
| 2.4.6. | Содержание фонтана в г. Заполярный | да/  нет | да | да | | да | да | | да | | | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» | | | | |
| 2.4.7. | Исправное состояние сетей наружного освещения на территории округа | да/ нет | да | | да | да | да | | да | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.8. | Наличие надлежащего освещения придомовых территорий нп. Луостари | да/ нет | - | | - | да | да | | да | | | МБУ «ОД ОМС гп. Печенга» | | | | |
| 2.4.9. | Надлежащее содержание парков и скверов в г. Заполярный | да/  нет | да | | да | да | да | | да | | | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» | | | | |
| 2.4.10. | Количество благоустроенных детских игровых площадок | шт. | - | | 6 | 7 | 8 | | 8 | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.11. | Количество эвакуированного с дворовых территорий бесхозяйного (брошенного) транспорта | шт. | 5 | | 13 | Не менее 10 | Не менее 10 | | Не менее 10 | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.12. | Количество бесхозяйного (брошенного) транспорта находящегося на хранении | шт. | 32 | | 45 | 55 | 65 | | 75 | | | Отчеты исполнителей программы | | | | |
| 2.4.13. | Количество незаселенных муниципальных жилых помещений, приведенных в надлежащее санитарно-техническое состояние (в том числе: зашивка оконных и дверных проемов в жилых помещениях многоквартирных домов жилого фонда; вывоз мусора из квартир; обследование на предмет непригодности для проживания жилых помещений в МКД и др.) | шт. | - | | - | Не менее  20 | Не менее  20 | | Не менее  20 | | | Отчеты МКУ «Управление городского хозяйства», МБУ «НДС», МБУ  «ОД ОМС  гп. Печенга» | | | | |
| 2.4.14. | Количество приобретенного автотранспорта (специализированной техники) | шт. | - | | - | Не менее  6 | - | | - | | | Отчет КУИ | | | | |
| 2.4.15. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по осуществлению содержания объектов благоустройства | да/ нет | да | | да | да | да | | да | | | Отчеты МКУ «Управление городского хозяйства», МБУ «НДС», МБУ  «ОД ОМС  гп. Печенга» | | | | |
| **2.5.** | **Подпрограмма 5 «Организация отлова безнадзорных животных»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Количество отловленных животных без владельцев | голов | - | | Не менее 200 | Не менее 200 | Не менее 200 | | Не менее 200 | | | Отчет МКУ «Управление городского хозяйства» | | | | |

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм**

Исполнение программы осуществляется путем реализации подпрограммам, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач программы.

В структуру программы входят шесть подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» (приложение 1):

Цель подпрограммы – повышение уровня экологической безопасности округа.

Задача подпрограммы: повышение эффективности управления процессом обращения с твердыми бытовыми отходами.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности системы сбора и удаления твердых бытовых отходов.

Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (приложение 2):

Цель подпрограммы – устойчивое и надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства.

Задача подпрограммы: обеспечение бесперебойного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению бесперебойности и надежности функционирования коммунальных систем.

Подпрограмма 3 «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения» (приложение 3):

Цель подпрограммы – организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Задачи подпрограммы:

1. Расширение мест захоронения.
2. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по строительству нового кладбища, повышению уровня благоустройства территории кладбища и санитарного содержания кладбищ.

Подпрограмма 4 «Комплексное благоустройство городской среды» (приложение 4):

Цель подпрограммы - повышение комфортности условий проживания населения и уровня благоустройства территории.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.

2. Решение вопросов местного значения в сфере благоустройства и озеленения.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение привлекательности объектов благоустройства, благоустройство общественных территорий, создание новых мест досуга.

Подпрограмма 5 «Организация отлова безнадзорных животных» (приложение 5):

Цель подпрограммы – повышение санитарно-эпидемиологического уровня содержания округа.

Задача подпрограммы: регулирование численности безнадзорных животных.

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий по отлову, содержанию, транспортировке и эвтаназии безнадзорных животных.

1. **Механизм реализации программы**

Администрация Печенгского муниципального округа (Отдел строительства и ЖКХ администрации Печенгского муниципального округа) – ответственный исполнитель программы:

- осуществляет текущее управление мероприятиями программы, контроль за ходом выполнения мероприятий программы, подготовку в установленном порядке отчетности по реализации программы;

- с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств в установленном порядке принимает меры по уточнению показателей по программным мероприятиям, механизму реализации программы, составу исполнителей;

- проводит мониторинг реализации программных мероприятий;

- осуществляет подготовку предложений по корректировке программы.

1. **Оценка эффективности программы и рисков ее реализации**

Оценка эффективности выполнения программы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнении мероприятий программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению изменений в программу.

Эффективность реализации программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Реализация программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации Программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием округа.

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты программы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации программы.