АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2012						   		  	                          №  1264

п. Никель

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы

(в редакции постановлений администрации муниципального образования Печенгский район от 31.12.2013 № 1950,                               от 31.12.2014 № 2209, от 26.05.2015 № 667, от 01.09.2015 № 1021, от 29.12.2015  № 2228, от 23.11.2016 № 1186, от 30.12.2016                       № 1382, от 14.11.2017 № 1256, от 28.12.2017 № 1543, от 13.11.2018 № 1113, от 27.12.2018 № 1331, от 13.11.2019 № 1013,                         от 30.12.2019 № 1309, от 24.01.2020 № 41, от 07.09.2020 № 897, от 30.12.2020 № 1342)

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации Печенгского района от 08.12.2014 № 1993 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Печенгский район (в редакции постановления от 30.12.2019 № 1309)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы (далее - Программа) согласно приложению (в редакции постановления от 30.12.2019 № 1309).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Печенга».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации (в редакции постановления от 30.12.2019 № 1309).

И.о главы администрации муниципального

образования Печенгский район						            А.В.Морозов

Жуков Р.А. 4-16-66

сж/8

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Печенгский район от  14.11.2012 № 1264 (в редакции постановлений от 31.12.2013 № 1950, от 31.12.2014 № 2209, от 26.05.2015 № 667, от 01.09.2015 № 1021, от 29.12.2015 № 2228, от 23.11.2016 № 1186, от 30.12.2016 № 1382, от 14.11.2017 № 1256, от 28.12.2017 № 1543, от 13.11.2018 № 1113, от 27.12.2018 № 1331, от 13.11.2019 № 1013, от 30.12.2019 № 1309, от 24.01.2020 № 41, от 07.09.2020 № 897, от 30.12.2020 № 1342)

## Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы»

на 2013-2020 годы

## ПАСПОРТ

| Цель Программы | Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов района, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение потребностей населения в услугах общественного транспорта на территории муниципального образования Печенгский район на муниципальных маршрутах. 2. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Корзуново. |
| Целевые показатели Программы | - Количество регулярных муниципальных маршрутов. - Количество проведенных комплексных комиссионных обследований муниципальных маршрутов, в том числе на предмет наполняемости. - Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция (к базовому периоду). - Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние (к базовому периоду). |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013 – 2020 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по Программе 74 384,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации и источникам финансирования: Годы реализации; Всего; В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.). областной бюджет; районный бюджет. 2013 год; 4801,8; 4801,8. 2014 год; 4900,0; 4900,0. 2015 год; 917,8; 6917,. 2016 год; 8054,6; 8054,6. 2017 год; 8623,5; 8623,5. 2018 год; 9627,3; 90,1; 9537,2. 2019 год; 9945,9; 91,0; 9854,9. 2020 год; 21513,8; 4603,9; 16910,0. Всего; 74384,7; 4785,0; 69599,8. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Удовлетворение потребностей населения в услугах общественного транспорта на территории муниципального образования Печенгский район на муниципальных маршрутах; Увеличение доли приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Корзуново до 80 % к 2020 году |
| Исполнители Программы | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования Печенгский район (далее – КУИ), Муниципальное бюджетное учреждение «Ремонтно-эксплуатационная служба» (далее – МБУ «РЭС»). |

- Характеристика проблемы, описание основных целей и задач, прогноз развития                           сферы реализации муниципальной программы

(в редакции постановлений от 13.11.2018 № 1113, от 30.12.2019 № 1309, от 24.01.2020 № 41)

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003                            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

Маршрутная сеть Печенгского района состоит из восьми автобусных муниципальных маршрутов.

Перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам осуществляют ООО «Заполярное АТП», ООО «АТП-Никель», ООО «ПеченгаТрансСервис» на основании заключенных по результатам аукционов договоров на транспортное обслуживание с возмещением недополученных доходов, связанных с эксплуатационной деятельностью автомобильного транспорта общего пользования на муниципальных маршрутах.

Перевозку пассажиров по маршрутам в границах муниципального образования Печенгский район осуществляет ООО «Премиум» на основании заключенных по результатам проведенных аукционов договоров на транспортное обслуживание населения.

Деятельность данных обществ с ограниченной ответственностью носит социальный характер, так как ими осуществляется перевозка льготной категории граждан, а также перевозка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается минимальный пассажиропоток на маршрутах, что соответственно отражается на финансовом результате предприятий.

Кроме того, за последние несколько лет произошло уменьшение пассажиропотока на муниципальных маршрутах и перемещение его в пользу личного автомобильного транспорта и автобусов малой вместимости.

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры на территории поселений Печенгского района. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных дорог на территории городского поселения Никель составляет около 13,2 км, в сельском поселении Корзуново 13 км.

В настоящее время уровень доступности и качество транспортных услуг в поселениях не отвечают потребностям населения, развитие дорожной сети не соответствует автомобилизации поселения.

Значительное внимание в транспортной системе поселений необходимо уделять развитию дорожного хозяйства, обеспечению качественного транспортного обслуживания населения и обеспечению безопасности дорожного движения.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог поселений и элементов по их благоустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту, по подсыпке дорог песком (гравием) и своевременному их грейдерованию, по очистке придорожных кюветов, установке дорожных знаков и выполнению работ по горизонтальной разметке.

В связи с увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан в дорожное движение необходимо принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения, сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) установлено, что к вопросам местного значения поселения относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Маршрутная сеть на территории городского поселения Никель Печенгского района состоит из двух автобусных муниципальных маршрутов, которые являются социально значимыми.

Деятельность транспортных предприятий носит социальный характер, так как перевозка пассажиров осуществляется по маршрутам с минимальным пассажиропотоком на большие расстояния, что отражается на финансовом результате предприятий.

В связи с этим необходимо оказывать финансовую поддержку транспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на социально значимых маршрутах.

Целью Программы является обеспечение транспортной доступности населенных пунктов района, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Для достижения поставленной цели должны быть решены задачи:

1. Обеспечение потребностей населения в услугах общественного транспорта на территории муниципального образования Печенгский район на муниципальных маршрутах.

2. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Корзуново.

Срок реализации программы - 2013-2020 годы.

Реализация данной программы позволит:

- обеспечить удовлетворение потребностей населения в услугах общественного транспорта на территории муниципального образования Печенгский район на муниципальных маршрутах;

- к 2020 году увеличить долю приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Корзуново до 80 %.

Программа включает мероприятия по:

- возмещению ООО «Заполярное АТП», ООО «АТП-Никель», ООО «ПеченгаТрансСервис» из районного бюджета недополученных доходов, связанных с эксплуатационной деятельностью автомобильного транспорта общего пользования на муниципальных маршрутах;

- по проведению комплексного комиссионного обследования муниципальных маршрутов в границах муниципального образования Печенгский район, в том числе на предмет наполняемости;

- исполнению государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

- по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Корзуново.

2. Перечень показателей муниципальной программы

(в редакции постановлений от 31.12.2013 № 1950, от 01.09.2015 № 1021, от 23.11.2016 № 1186, от 14.11.2017 № 1256,                                    от 13.11.2018 № 1113, от 30.12.2019 № 1309, от 24.01.2020 № 41)

- Для оценки результатов реализации Программы используются следующие индикаторы (показатели).

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Цель: Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов района, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество регулярных муниципальных маршрутов. | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | Отчет КУИ |
| Задача 1. Организация гарантированного и качественного транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании Печенгский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество проведенных комплексных комиссионных обследований муниципальных маршрутов, в том числе на предмет наполняемости | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | Отчет КУИ |
| Задача 2. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт и реконструкция (к базовому периоду) | % |  |  |  |  |  |  |  | 80 | мониторинг |
| 2.2. | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние (к базовому периоду) | км |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 | мониторинг |

3. Перечень программных мероприятий

(в редакции постановлений от 31.12.2013 № 1950, от 31.12.2014 № 2209, от 01.09.2015 № 1021, от 29.12.2015 № 2228, от 23.11.2016 № 1186, от 30.12.2016 № 1382, от 14.11.2017 № 1256, от 28.12.2017 № 1543, от 13.11.2018 № 1113, от 27.12.2018 № 1331, от 13.11.2019 № 1013, от 30.12.2019 № 1309, от 07.09.2020 № 897, от30.12.2020 № 1342)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тели | Сроки испол-нения |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| 1. Обеспечение потребностей населения в услугах общественного транспорта на территории муниципального образования Печенгский район на муниципальных маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Возмещение недополученных доходов, связанных с эксплуатационной деятельностью автомобильного транспорта общего пользования на муниципальных маршрутах | КУИ | 2013-2020 |  | 64375,72 |  | 4801,8 |  | 4900,0 |  | 6917,8 |  | 8054,6 |  | 8623,5 |  | 9537,2 |  | 9854,9 |  | 11685,92 | Районный бюджет |
| 1.2. | Проведение комплексного комиссионного обследования муниципальных маршрутов в границах муниципального образования Печенгский район, в том числе на предмет наполняемости | КУИ | 2013-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.3. | Исполнение государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Администрация Печенгского района | 2018-2020 |  | 275,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,1 |  | 91,0 |  | 94,4 | Областной бюджет |
| 2. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Корзуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по с.п. Корзуново | МБУ «РЭС» | 2020 | 4187,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4187,70 |  | Районный бюджет |
| 2.2. | Выполнение работ по карточному (ямочному) ремонту и автомобильных дорог | МБУ «РЭС» | 2020 | 682,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,56 |  | Районный бюджет |
| 2.3. | Мероприятия по обустройству автомобильных дорог дорожными знаками и нанесение дорожной разметки на дорогах общего пользования местного значения в с.п. Корзуново | МБУ «РЭС» | 2020 | 116,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,4 |  | Районный бюджет |
| 2.4. | Субсидия на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда (сп Корзуново) | МБУ «РЭС» | 2020 | 4509,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4509,45 |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 237,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,4 |  | Районный бюджет |
|  | ИТОГО по Программе |  |  | 74384,73 |  | 4801,8 |  | 4900,0 |  | 6917,8 |  | 8054,6 |  | 8623,5 |  | 9627,3 |  | 9945,9 |  | 21513,83 |  |  |
|  | из строки ИТОГО по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  | 69599,78 |  | 4801,8 |  | 4900,0 |  | 6917,8 |  | 8054,6 |  | 8623,5 |  | 9537,2 |  | 9854,9 |  | 16909,98 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 4784,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,1 |  | 91,0 |  | 4603,85 |  |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

(в редакции постановления от 24.01.2020  № 41)

Объемы и источники финансирования муниципальной программы изложены в разделе 3 Перечень мероприятий Программы.

- Описание механизмов управления рисками

(в редакции постановления от 24.01.2020  № 41)

Реализация Программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования (за счет средств районного бюджета и других источников) в ходе формирования и реализации Программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации Программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям Программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных Программой изменений в федеральные нормативные правовые акты, которые могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты Программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие региональных нормативных правовых актов, регулирующих сферу управления социально-экономическим развитием региона, с целью приведения нормативно-методической базы Программы в соответствие с муниципальной политикой на федеральном уровне.

3. Изменение лицензионных требований.

Мерами по управлению данным видом рисков являются:

- отсутствие объективной информации о потребностях квалифицированных кадров в учреждениях культуры и искусства, учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Минимизация данного риска возможна путем информирования граждан о наличии вакансий в образовательных организациях муниципального образования.

4. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках  Программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации Программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям Программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

5. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты исполнения Программы в полном объеме.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации Программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

6. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации Программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Минимизация данного риска возможна путем дальнейшего развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также минимизации отрицательных последствий.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации Программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

(в редакции постановления от 24.01.2020  № 41)

Оценка эффективности выполнения муниципальной Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов государственной власти оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной Программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению изменений в муниципальную Программу.

Эффективность реализации муниципальной Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов муниципальной программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, на решение которых они направлены.