АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.11.2014                                                                                                                             №  1919

п. Никель

Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество в муниципальном образовании

Печенгский  район» на 2015-2020 годы

(в редакции постановлений администрации муниципального образования Печенгский район от 22.06.2015 № 773, от 21.09.2015 № 1081, от 27.11.2015 № 2105, от 31.12.2015 № 2256, от 22.06.2016 № 649, от 21.11.2016 № 1167, от 30.12.2016 № 1366, от 14.07.2017 № 824, от 14.11.2017 № 1262, от 27.12.2017 № 1539, от 06.11.2018 № 1082, от 13.11.2018 № 1122, от 28.12.2018 № 1333, от 21.03.2019 № 282, от 27.03.2019 № 294, от 14.05.2019 № 457, от 13.11.2019 № 1011, от 11.12.2019 № 1186, от 16.12.2019 № 1212, от 26.12.2019 № 1246, от 16.09.2020 № 928, от 30.12.2020 № 1341)

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», стратегией развития информационного общества в Российской Федерации (утв. Президентом РФ от 07.02.2008 № ПР-212), Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», государственной программой Мурманской области "Информационное общество", утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013           № 573-ПП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Информационное общество в муниципальном образовании Печенгский район» на 2015-2020 годы согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2015 следующие постановления администрации муниципального образования Печенгский район:

- от 31.12.2013 № 1977 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие информационных технологий в администрации муниципального образования Печенгский район и муниципальных казенных учреждениях муниципального образования Печенгский район» на 2014-2016 годы»;

- от 31.07.2014 № 1270 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Печенгский район от 31.12.2013 № 1977»;

- от 31.12.2013 № 1988 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании Печенгский район» на 2014-2016 годы»;

- от 02.06.2014 № 932 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Печенгский район от 31.12.2013 № 1988».

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Печенга» и разместить на официальном сайте муниципального образования Печенгский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации муниципального образования Печенгский район Фоменко И.А.

Глава администрации муниципального

образования Печенгский район                                                                                        C.М. Гончар

Царевский С.В.

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Печенгский район от 26.11.2014 №  1919 (в редакции постановлений от 22.06.2015 № 773, от 21.09.2015 № 1081, от 27.11.2015 № 2105, от 31.12.2015 № 2256, от 22.06.2016 № 649, от 21.11.2016 № 1167, от 30.12.2016 № 1366, от 14.07.2017 № 824, от 14.11.2017 № 1262, от 27.12.2017 № 1539, от 06.11.2018 № 1082, от 13.11.2018 № 1122, от 28.12.2018 № 1333, от 21.03.2019 № 282, от 27.03.2019 № 294, от 14.05.2019 № 457 от 13.11.2019 № 1011, от 11.12.2019 № 1186, от 16.12.2019 № 1212, от 26.12.2019 № 1246, от 16.09.2020 № 928, от 30.12.2020 № 1341)

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Информационное общество в муниципальном образовании Печенгский район»

- на 2015-2020 годы

- ПАСПОРТ

| Цель программы | Повышение качества жизни населения Печенгского района на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи программы | - Cовершенствование системы муниципального управления в Печенгском районе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. 2. Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности органов местного самоуправления. 3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | Общий индекс удовлетворенности населения информационной открытостью (по 5 бальной шкале) |  |  |  | 72,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий в администрации и муниципальных казенных учреждениях». Подпрограмма 2 «Развитие муниципальных средств массовой информации». Подпрограмма 3 «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе 126 995,13 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации: Годы реализации; Всего; В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.). федеральный бюджет; областной бюджет; районный бюджет. 2015 год; 27149,00; 4421,50; 2509,40; 20218,10. 2016 год; 21348,00; 407,51; 20940,49. 2017 год; 17310,67; 13,04; 17297,63. 2018 год; 19862,88; 13,38; 19849,50. 2019 год; 20139,53; 325,49; 19814,04. 2020 год; 21185,05; 404,57; 20780,48. Всего; 126995,13; 4421,50; 3673,39; 118900,24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Общий индекс удовлетворенности населения информационной открытостью (по 5 бальной шкале) – 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы | Отдел информационных технологий МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» (далее – Отдел ИТ), МУП «Печенга», МБУ «МФЦ Печенгского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика проблемы, описание основных целей и задач, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа "Информационное общество в муниципальном образовании Печенгский район" разработана с учетом положений государственной программы Мурманской области "Информационное общество", утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30 сентября 2013 г. № 573-ПП.

В течение последних лет в Печенгском районе осуществлялась реализация ряда целевых программ, направленных на совершенствование системы муниципального управления в Печенгском районе и повышения информационной открытости в муниципальном образовании Печенгский район, что позволило получить положительные результаты в сфере муниципального управления в Печенгском районе.

Ключевой составляющей перехода к информационному обществу является формирование и развитие его базовой инфраструктуры, совершенствование процессов муниципального управления на основе применения современных информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), переход на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Преобразующее влияние  современных далее – ИКТ сказывается практически на всех сферах человеческой деятельности. Уровень внедрения ИКТ становится одним из объективных показателей конкурентоспособности  стран, регионов, муниципальных образований на  внутреннем и внешнем рынках. Ускорение экономического роста и более эффективное решение социальных проблем во всем мире сегодня связываются с широкомасштабным развитием и использованием ИКТ.

Современные сетевые структуры управления на базе ИКТ позволяют создать новые эффективные механизмы взаимодействия органов управления с институтами гражданского общества, бизнесом и населением, обеспечения прав граждан  и общественных институтов на свободное получение, распространение и использование информации,  как важнейшего условия  всестороннего  развития в современном мире.

В ходе реализации муниципальной целевой программы "Развитие информационных технологий в администрации муниципального образования Печенгский район и муниципальных казенных учреждениях муниципального образования Печенгский  район» (2014-2016 гг.)повысилась оснащенность администрации района  и подведомственных учреждений компьютерной техникой, получила развитие система электронного документооборота, повысилась открытость органов местного самоуправления.

Однако на данном этапе недостаточное развитие имеют интеграционные информационные системы и регистры, позволяющие исключить дублирование ввода информации и обеспечить эффективное взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем.

Кроме того, необходимо и в дальнейшем повышать уровень оснащенности сотрудников администрации района и муниципальных казенных учреждений современной вычислительной техникой. Это серьезно ограничивает возможности специалистов в использовании современных программных средств. Решение данной проблемы требует серьезной проработки и принятия кардинального решения по данной проблеме.

Решение данных проблем позволит создать необходимую техническую базу использования ИКТ в целях повышения качества муниципального управления и предоставления муниципальных услуг населению и организациям.

Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления обеспечивается, в том числе и путем реализации механизма системного взаимодействия органов власти со средствами массовой информации и поддержки выпуска и распространения социально значимого для населения Печенгского района периодического печатного издания - газеты "Печенга".

Районная газета публикует правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район, а также ее страницы являются полем для обсуждения проектов правовых актов по вопросам местного значения, источником официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

В 2012 - 2013 годах более 50% всей публикуемой информации посвящено деятельности районной власти и публикации официальной информации. До 20% составляют - рекламные публикации и публикации на платной основе.

В течение нескольких лет предприятие является убыточным. Основной источник доходов предприятия – выручка от реализации газеты по подписке и в розницу. Цена, по которой реализуется газета, не обеспечивает покрытие расходов предприятия по ее выпуску, так как цена минимизирована для доступности населению. Второй по значимости источник доходов предприятия – публикация рекламных и частных объявлений. Доход, полученный от рекламы, позволяет частично покрывать разницу между доходом от реализации и себестоимостью выпуска газеты, но все же не достаточен для покрытия расходов и получения прибили.

Повышению доступности государственных и муниципальных услуг  будет способствовать расширение точек доступа граждан к возможностям получения услуг в режиме «одного окна».

- В настоящее время на территории Печенгского района предоставление государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам (далее - заявители) обеспечивают следующие органы и (или) организации (далее - органы (организации)):

- 1) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти;

- 2) органы государственных внебюджетных фондов;

- 3) исполнительные органы государственной власти Мурманской области;

- 4) органы местного самоуправления;

- 5) государственные и муниципальные учреждения и другие организации, участвующие в предоставлении услуг.

- Многие услуги предоставляются заявителям как непосредственно вышеперечисленными органами и организациями, так и при их участии. Каждый орган обеспечивает предоставление той или иной услуги (ее части) или ряда услуг (их частей) в рамках своих предметов ведения и полномочий, а организация - в пределах осуществляемых ею видов деятельности.

- Процесс предоставления той или иной услуги обычно сопровождается сбором различного рода сведений (выписок, справок) и формированием на их основе пакета документов, необходимых для получения услуги. Количество документов, включаемых в состав данного пакета, может быть достаточно большим и исчисляться десятками в зависимости от вида услуг.

- Для получения большинства услуг заявители вынуждены посещать органы (организации) либо для подачи заявления и необходимых документов, либо для непосредственного получения результата самой услуги. Такие посещения органов (организаций), как правило, связаны с ожиданием в очереди зачастую в условиях, не отвечающих элементарному уровню комфортности.

- Решение задачи создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Печенгского района позволит обеспечить доступность и повысит качество предоставления государственных и муниципальных услуг жителям Печенгского района.

- Реализация Программы направлена на решение проблемы организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" путем организации на территории Печенгского района МБУ «МФЦ Печенгского района», располагающегося в двух городах района и удаленных рабочих мест.

- Созданный многофункциональный центр в результате реализации Программы будет оснащен необходимым количеством "окон" (в зависимости от численности и плотности населения муниципальных образований) для приема заявителей, связанных в единую информационную сеть и позволяющую предоставлять услуги по экстерриториальному принципу вне зависимости от места обращения заявителя для получения услуги.

Целью настоящей Программы является повышение качества жизни населения Печенгского района на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:

- Cовершенствование системы муниципального управления в Печенгском районе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

- Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности органов местного самоуправления.

- Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна.

Реализация комплекса мероприятий Программы к концу 2020 года:

- - повысит оперативность и результативность работы за счет внедрения новых технических средств, качество принимаемых решений за счет улучшения информационно-аналитического обеспечения и информационного взаимодействия,  удовлетворенность  населения Печенгского района качеством  получаемых  муниципальных  услуг, в том числе в электронном виде; расширит доступ населения к информации о деятельности органов местного самоуправления;

- будет способствовать развитию средств массовой информации в муниципальном образовании, укреплению  положительного отношения населения к деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район;

- - обеспечит максимальную доступность и повысит качество предоставления государственных и муниципальных услуг жителям Печенгского района.

- Перечень показателей муниципальной программы.

- (в редакции постановлений от 21.11.2016 № 1167, от 30.12.2016 № 1366)

| п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник данных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год |  | Годы реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Информационное общество в муниципальном образовании Печенгский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общий индекс удовлетворенности населения информационной открытостью (по 5 бальной шкале) | балл | 3,6 | 3,7 |  | 3,8 |  | 3,8 | 3,9 | 3,9 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  | Результаты социологического опроса Министерства экономического развития МО |  |
| 2. | Показатели задач муниципальной программы (целей подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1«Развитие информационных технологий в администрации и муниципальных казенных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Возможность получения муниципальных услуг в электронном виде | Да / нет | нет | нет | да |  | да |  | да |  | да |  | да |  |  | да |  |  | Отчет отдела ИТ |
| 2.2. | Подпрограмма 2«Развитие муниципальных средств массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме публикаций газеты «Печенга» | % | 80 | 80 | 80 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Отчет МБУ «АИА «Печенга» |
| 2.3. | Подпрограмма 3«Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Доля населения Печенгского района, имеющего доступ к Услугам МБУ «МФЦ Печенгского района» | % | 0 | 0 | 72,7 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | отчет МБУ «МФЦ Печенгского района» |

- Перечень и краткое описание подпрограмм

Исполнение муниципальной программы "Информационное общество в муниципальном образовании Печенгский район" осуществляется путем реализации подпрограммам, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач муниципальной программы.

В структуру муниципальной программы входят три подпрограммы:

Подпрограмма 1 "Развитие информационных технологий в администрации и муниципальных казенных учреждениях" (приложение 1):

- Цель подпрограммы:

- Совершенствование системы муниципального управления в Печенгском районе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:

1. Развитие архитектуры электронного правительства в администрации  муниципального образования и муниципальных казенных учреждениях.

2. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в администрации  муниципального образования и муниципальных казенных учреждениях.

3. Создание условий для повышения информационной открытости в муниципальном образовании Печенгский район.

- Реализация подпрограммы обеспечивается комплексом мероприятий по модернизации вычислительной техники  и оргтехники, развитию и совершенствованию системы документооборота, модернизации и оптимизации сайта муниципального образования Печенгский район.

- Решение задач в рамках подпрограммы позволит повысить оперативность и результативность работы, качество принимаемых решений, удовлетворенность  населения Печенгского района качеством  получаемых  муниципальных  услуг, в том числе в электронном виде, расширить доступ населения к информации о деятельности органов местного самоуправления.

- Подпрограмма 2 "Развитие муниципальных средств массовой информации" (приложение 2):

- Цель подпрограммы:

- Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности органов местного самоуправления.

- Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения задачи по развитию муниципальных средств массовой информации.

Успешная реализация подпрограммы, будет способствовать развитию средств массовой информации в муниципальном образовании, укреплению  положительного отношения населения к деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Печенгский район.

Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра" (приложение 3):

- Цель подпрограммы:

- Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

- Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения задачи по созданию и развитию МБУ «МФЦ Печенгского района».

- Реализация подпрограммы обеспечивается комплексом мероприятий по оснащению и обеспечению функционирования МБУ «МФЦ Печенгского района».

- Решение задачи в рамках подпрограммы позволит обеспечить максимальную доступность и повысит качество предоставления государственных и муниципальных услуг жителям Печенгского района.

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

- (в редакции постановлений от 22.06.2015 № 773, от 21.09.2015 № 1081, от 27.11.2015 № 2105, от 31.12.2015 № 2256, от 22.06.2016 № 649, от 21.11.2016 № 1167, от 30.12.2016 № 1366, от 14.07.2017 № 824, от 14.11.2017 № 1262, от 27.12.2017 № 1539, от 06.11.2018 № 1082, от 13.11.2018 № 1122, от 28.12.2018 № 1333, от 27.03.2019 № 294, от 14.05.2019 № 457,от 13.11.2019 № 1011, от 16.12.2019 № 1212, от 26.12.2019 № 1246, от 16.09.2020 № 928, от 30.12.2020 № 1341)

- тыс. руб.

|  | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, всего | 126995,13 | 27149,00 | 21348,00 | 17310,67 | 19862,88 | 20139,53 | 21185,05 |
| в том числе | 118628,71 | 20218,10 | 20940,49 | 17297,63 | 19849,50 | 19814,04 | 20780,48 |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3673,39 | 2509,40 | 407,51 | 13,04 | 13,38 | 325,49 | 404,57 |
| федеральный бюджет | 4421,50 | 4421,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация | 124055,13 | 24209,00 | 21348,00 | 17310,67 | 19862,88 | 20139,53 | 21185,05 |
| КУИ | 2940,00 | 2940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 "Развитие информационных технологий в администрации и муниципальных казенных учреждениях" | 17723,88 | 3600,00 | 2995,84 | 1798,27 | 2875,89 | 2952,10 | 3501,78 |
| в том числе | 17665,70 | 3588,60 | 2984,44 | 1785,23 | 2862,51 | 2947,71 | 3497,21 |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 58,18 | 11,40 | 11,40 | 13,04 | 13,38 | 4,39 | 4,57 |
| Подпрограмма 2 "Развитие муниципальных средств массовой информации" | 16165,18 | 11167,50 | 4997,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе | 16165,18 | 11167,50 | 4997,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра" | 93106,07 | 12381,50 | 13354,48 | 15512,40 | 16986,99 | 17187,43 | 17683,27 |
| в том числе | 85069,36 | 5462,00 | 12958,37 | 15512,40 | 16986,99 | 16866,33 | 17283,27 |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3615,21 | 2498,00 | 396,11 | 0,00 | 0,00 | 321,10 | 400,00 |
| федеральный бюджет | 4421,50 | 4421,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- V. Описание механизмов управления рисками

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования (за счет средств районного бюджета и других источников) в ходе формирования и реализации муниципальной программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации муниципальной программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных муниципальной программой изменений в федеральные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты муниципальной программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие региональных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием региона, с целью приведения нормативно-методической базы муниципальной программы в соответствие с муниципальной политикой на федеральном уровне.

3.Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках муниципальной программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации муниципальной программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям муниципальной программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации муниципальной программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий Программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации муниципальной программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Минимизация данного риска возможна путем дальнейшего развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также минимизации отрицательных последствий.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы.

- VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов государственной власти оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению изменений в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов муниципальной программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, на решение которых они направлены.

Приложение 1 к муниципальной программе «Информационное общество в муниципальном образовании Печенгский район» на 2015-2020 годы (в редакции постановлений от 22.06.2015 № 773, от 21.09.2015 № 1081, от 27.11.2015 № 2105, от 31.12.2015 № 2256, от 22.06.2016 № 649, от 21.11.2016 № 1167, от 30.12.2016 № 1366, от 14.07.2017 № 824, от 14.11.2017 № 1262, от 27.12.2017 № 1539, от 06.11.2018 № 1082, от 13.11.2018 № 1122, от 28.12.2018 № 1333, от 21.03.2019 № 282, от 13.11.2019 № 1011, от 16.12.2019 № 1212, от 26.12.2019 № 1246, от 16.09.2020 № 928, от 30.12.2020 № 1341)

ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие информационных технологий в администрации и муниципальных казенных учреждениях»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цели подпрограммы | Cовершенствование системы муниципального управления в Печенгском районе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | - Развитие архитектуры электронного правительства в администрации муниципального образования и муниципальных казенных учреждениях. - Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в администрации муниципального образования и муниципальных казенных учреждениях. - Создание условий для повышения информационной открытости в муниципальном образовании Печенгский район. |
| Целевые показатели подпрограммы | Возможность получения муниципальных услуг в электронном виде |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 – 2020 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования Программы составит 17 723,88 тыс. руб., в том числе по годам реализации и источникам финансирования: 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; Итого. Районный бюджет; 3 588,60; 2 984,44; 1 785,23; 2 862,51; 2 947,71; 3497,21; 17665,70. Областной бюджет; 11,4; 11,4; 13,04; 13,38; 4,39; 4,57; 58,18. ИТОГО; 3 600,00; 2 995,84; 1 798,27; 2 875,89; 2 952,10; 3501,78; 17723,88. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечена возможность получения муниципальных услуг в электронном виде |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ИТ |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «ЦБ» |

- Перечень показателей подпрограммы

(в редакции постановлений от 22.06.2015 № 773, от 27.11.2015 № 2105, от 31.12.2015 № 2256, от 30.12.2016 № 1366, от 14.11.2017 № 1262, от 13.11.2018 № 1122, от 28.12.2018 № 1333, от 13.11.2019 № 1011)

| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет-ный год 2013 | Оценка 2014 | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Показатели целей подпрограммы. Цель 1 - Cовершенствование системы муниципального управления в Печенгском районе на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Возможность получения муниципальных услуг в электронном виде | Да / нет | нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | да | Отчет отдела ИТ |
| 2. | Показатели задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие архитектуры электронного правительства в администрации муниципального образования и муниципальных казенных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество рабочих мест подключенных к системе электронного документооборота | шт. | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 11 | 157 | 157 | Аналитический отчет отдела ИТ |
| Задача 2. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в администрации муниципального образования и муниципальных казенных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Уровень модернизации (обновления) компьютерного оборудования в администрации района и муниципальных казенных учреждениях, в % общему количеству компьютерного оборудования | % | 38,51 | 60 | 73,3 | 86,7 | 81,9 | 89,1 | 92,9 | 100 | Аналитический отчет отдела ИТ |
| Задача 3. Создание условий для повышения информационной открытости в муниципальном образовании Печенгский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов и сведений о размещении информации об официальном опубликовании нормативных правовых актов от общего количества поступивших за отчетный период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Аналитический отчет отдела ИТ |

- Перечень мероприятий подпрограммы

(в редакции постановлений от 22.06.2015 № 773, от 21.09.2015 № 1081, от 27.11.2015 № 2105, от 31.12.2015 № 2256, от 22.06.2016 № 649, от 21.11.2016 № 1167, от 14.07.2017 № 824, от 14.11.2017 № 1262, от 27.12.2017 № 1539, от 06.11.2018 № 1082, от 13.11.2018 № 1122, от 28.12.2018 № 1333, от 21.03.2019 № 282, от 13.11.2019 № 1011, от 16.12.2019 № 1212, от  26.12.2019 № 1246, от 16.09.2020 № 928, от 30.12.2020 № 1341)

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Испол-нители | Сроки испол-нения | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. Развитие архитектуры электронного правительства в администрации муниципального образования и муниципальных казенных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение обновлений, приобретение дополнительных лицензий и сопровождение системы документооборота |  | Отдел ИТ | 2015-2020 | 1 583,11 | 86,40 | 91,20 | 538,00 | 423,00 | 444,51 |  | Районный бюджет |
|  | Приобретение обновлений, приобретение дополнительных лицензий и сопровождение системы документооборота (оплата кредиторской задолженности 2014 года) |  | Отдел ИТ | 2015-2016 | 433,82 | 421,82 | 12,00 |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение обновлений, приобретение дополнительных лицензий и сопровождение системы документооборота (оплата кредиторской задолженности 2015 года) |  | Отдел ИТ | 2016 | 64,80 |  | 43,20 | 21,60 |  |  |  |  |
| 2. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в администрации муниципального образования и муниципальных казенных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обновление парка вычислительной и оргтехники в учреждениях муниципального образования Печенгский район, в том числе: | в администрации района и МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» | Отдел ИТ | 2016-2020 | 1547,40 |  | 364,87 | 104,00 | 281,23 | 202,70 | 594,60 | Районный бюджет |
|  |  | в МКУ «ЦБ» | МКУ «ЦБ» | 2016-2020 | 568,74 |  | 250,29 |  | 291,45 | 27,00 |  |  |
|  | Обновление парка вычислительной и оргтехники в учреждениях муниципального образования Печенгский район (погашение кредиторской задолженности 2014 года) | в администрации района и МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» | Отдел ИТ | 2015 | 230,38 | 230,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в МКУ «ЦБ» | МКУ «ЦБ» | 2015 | 327,64 | 327,64 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение необходимыми расходными материалами и комплектующими оргтехники и вычислительной техники, в том числе: | в администрации района и МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» | Отдел ИТ | 2015-2020 | 1421,64 | 217,60 | 133,00 | 79,55 | 169,01 | 459,70 | 362,78 | Районный бюджет |
|  |  | в МКУ «ЦБ» | МКУ «ЦБ» | 2015-2016 | 100,38 | 99,72 | 0,66 |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение необходимыми расходными материалами и комплектующими оргтехники (оплата кредиторской задолженности 2014 года) | в администрации района и МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» | Отдел ИТ | 2015 | 190,02 | 190,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение необходимыми расходными материалами и комплектующими оргтехники (оплата кредиторской задолженности 2015 года) | в администрации района и МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» | Отдел ИТ | 2016 | 93,86 |  | 93,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | в МКУ «ЦБ» | МКУ «ЦБ» | 2016 | 14,26 |  | 14,26 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ремонт вычислительной и оргтехники, заправка картриджей и модернизация телекоммуникационной сети, в том числе: | в администрации района и МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» | Отдел ИТ | 2015-2020 | 827,30 | 54,58 | 167,15 | 168,76 | 136,09 | 110,13 | 190,59 | Районный бюджет |
|  |  | в МКУ «ЦБ» | МКУ «ЦБ» | 2015-2020 | 524,35 | 23,60 | 130,00 | 80,00 | 127,85 | 80,00 | 82,90 |  |
|  | Ремонт вычислительной и оргтехники и заправка картриджей (оплата кредиторской задолженности 2014 года) | в администрации района и МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» | Отдел ИТ | 2015 | 98,99 | 98,99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в МКУ «ЦБ» | МКУ «ЦБ» | 2015 | 23,30 | 23,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вычислительной и оргтехники и заправка картриджей (оплата кредиторской задолженности 2015 года) | в администрации района и МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» | Отдел ИТ | 2016 | 105,34 |  | 105,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | в МКУ «ЦБ» | МКУ «ЦБ» | 2016 | 36,00 |  | 36,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Приобретение, сопровождение, обновление и развитие программных комплексов, в том числе: | в администрации района | Отдел ИТ | 2015-2020 | 3 604,68 | 321,54 | 470,15 | 485,80 | 698,89 | 622,00 | 1 006,30 | Районный бюджет |
|  |  | в МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» | Отдел ИТ | 2015-2020 | 1 711,83 | 355,91 | 609,15 | 24,26 | 239,31 | 133,82 | 349,38 |  |
|  |  | в МКУ «ЦБ» | МКУ «ЦБ» | 2015-2020 | 2 038,46 | 335,00 | 233,43 | 145,77 | 380,20 | 592,60 | 351,46 |  |
|  | Сопровождение, обновление и развитие программных комплексов (оплата кредиторской задолженности 2014 года) | в администрации района | Отдел ИТ | 2015 | 141,73 | 141,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» | Отдел ИТ | 2015 | 638,77 | 638,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопровождение, обновление и развитие программных комплексов (оплата кредиторской задолженности 2015 года) | в администрации района | Отдел ИТ | 2016 | 146,67 |  | 146,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | в МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» | Отдел ИТ | 2016 | 80,61 |  | 80,61 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Техническое сопровождение ПО «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» | в администрации района | Отдел ИТ | 2015-2020 | 58,18 | 11,40 | 11,40 | 13,04 | 13,38 | 4,39 | 4,57 | Областной бюджет |
|  |  |  |  |  | 4,78 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | Районный бюджет |
| 2.6. | Проведение мероприятий, в том числе приобретение оборудования и программного обеспечения, в целях обеспечения технической защиты информации, защиты государственной тайны, конфиденциальной информации и персональных данных в информационных системах (других объектах информатизации, предназначенных для обработки информации ограниченного доступа). | в администрации района и МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» | Отдел ИТ | 2017-2020 | 1 029,34 |  |  | 134,79 | 98,60 | 259,35 | 536,60 | Районный бюджет |
| 3. Создание условий для повышения информационной открытости в муниципальном образовании Печенгский район. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение специализированного ПО для оказания услуг в электронном виде и изготовление, продление необходимых электронных подписей |  | Отдел ИТ | 2015-2020 | 77,50 | 21,00 | 2,00 | 2,00 | 16,00 | 14,90 | 21,60 | Районный бюджет |
| 3.2. | Создание новых разделов на сайте муниципального образования и регулярное размещение информации на сайте |  | Отдел ИТ | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |
|  | ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  |  | 17723,88 | 3600,00 | 2995,84 | 1798,27 | 2875,89 | 2952,10 | 3501,78 |  |
|  | из строки ИТОГО по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация |  |  |  | 17723,88 | 3600,00 | 2995,84 | 1798,27 | 2875,89 | 2952,10 | 3501,78 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  | 17665,70 | 3588,60 | 2984,44 | 1785,23 | 2862,51 | 2947,71 | 3497,21 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 58,18 | 11,40 | 11,40 | 13,04 | 13,38 | 4,39 | 4,57 |  |

Приложение 2 к муниципальной программе «Информационное общество в муниципальном образовании Печенгский район» на 2015-2020 годы (в редакции постановлений от 22.06.2015 № 773, от 27.11.2015 № 2105, от 31.12.2015 № 2256, от 21.11.2016 № 1167, от 30.12.2016 № 1366)

ПОДПРОГРАММА 2

«Развитие муниципальных средств массовой информации»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цели подпрограммы | Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности органов местного самоуправления |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Развитие муниципальных средств массовой информации |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме публикаций газеты «Печенга» |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 – 2020 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составляет 16 165,18 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: - 2015 год – 11167,5 тыс. руб. - 2016 год – 4997,68 тыс. руб. - 2017 год – 0 тыс. руб. - 2018 год – 0 тыс. руб. - 2019 год – 0 тыс. руб. - 2020 год – 0 тыс. руб. Источник финансирования – районный бюджет. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме публикаций газеты «Печенга» - 80 % |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | КУИ, Администрация |
| Соисполнители подпрограммы | - |

- Перечень показателей подпрограммы

(в редакции постановления от 21.11.2016 № 1167)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Оценка | годы реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Показатели целей подпрограммы. Цель - Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления в общем объеме публикаций газеты «Печенга» | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчет МБУ «АИА «Печенга» |
| 2. | Показатели задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Развитие муниципальных средств массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования Печенгский район от общего количества поступивших | См2 | 378444 | 427113 | 499215 | 590035 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчет МБУ «АИА «Печенга» |
| 2.1.2. | Среднеразовый тираж газеты «Печенга» (население Печенгского района) | Экз. | 2079 | 1710/ 6839 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчет о подписке МБУ «АИА «Печенга» |

- Перечень мероприятий подпрограммы

(в редакции постановлений от 22.06.2015 № 773, от 27.11.2015 № 2105, от 31.12.2015 № 2256, от 21.11.2016 № 1167, от 30.12.2016 № 1366)

| п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. Развитие муниципальных средств массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Возмещение разницы между полученными доходами и фактически произведенными затратами на производство, выпуск и реализацию периодического печатного издания-газеты "Печенга" (покрытие убытков) | КУИ | 2015-2016 | 2940,0 | 2940,0 |  |  |  |  |  | Районный бюджет |
|  |  | Администрация |  | 13225,18 | 8227,5 | 4997,68 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2 |  |  | 16165,18 | 11167,5 | 4997,68 |  |  |  |  |  |
|  | из строки ИТОГО по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КУИ |  |  | 2940,0 | 2940,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Администрация |  |  | 13225,18 | 8227,5 | 4997,68 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  | 13225,18 | 8227,5 | 4997,68 |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к муниципальной программе «Информационное общество в муниципальном образовании Печенгский район» на 2015-2020 годы (в редакции постановлений от 22.06.2015 № 773, от 21.09.2015 № 1081, от 27.11.2015 № 2105, от 31.12.2015 № 2256, от 22.06.2016 т № 649, от 21.11.2016 № 1167, от 30.12.2016 № 1366, от 14.07.2017 № 824, от 14.11.2017 № 1262, от 13.11.2018 № 1122, от 28.12.2018 № 1333, от 27.03.2019 № 294, от 14.05.2019 № 457, от 13.11.2019 № 1011, от 11.12.2019 № 1186, от 26.12.2019 № 1246, от 16.09.2020 № 928, от 30.12.2020 № 1341)

ПОДПРОГРАММА 3

«Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цели подпрограммы | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Создание и развитие МБУ «МФЦ Печенгского района» |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля населения Печенгского района, имеющего доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна» |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015 – 2020 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общая сумма планируемых затрат составляет 93 106,07 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: Годы реализации; Всего; В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.). федеральный бюджет; областной бюджет; районный бюджет. 2015 год; 12381,50; 4421,50; 2498,00; 5462,00. 2016 год; 13354,48; 0,00; 396,11; 12958,37. 2017 год; 15512,40; 0,00; 0,00; 15512,40. 2018 год; 16986,99; 0,00; 0,00; 16986,99. 2019 год; 17187,43; 0,00; 321,10; 16866,33. 2020 год; 17683,27; 0,00; 400,00; 17283,27. Всего; 93106,07; 4421,50; 3615,21; 85069,36. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля населения Печенгского района, имеющего доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна» - 100 %. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МБУ «МФЦ Печенгского района» |
| Соисполнители подпрограммы | - |

- Перечень показателей подпрограммы

(в редакции постановления от 30.12.2016 № 1366)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Оценка | годы реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Показатели целей подпрограммы. Цель - Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Печенгского района, имеющего доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна» | % | 0 | 0 | 72,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | отчет МБУ «МФЦ Печенгского района» |
| 2. | Показатели задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Создание и развитие МБУ «МФЦ Печенгского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество действующих офисов МБУ «МФЦ Печенгского района»/ «окон» в них | единиц | 0 | 0 | 2/8 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | отчет МБУ «МФЦ Печенгского района» |
| 2.1.2. | Доля услуг, оказываемых по принципу «одного окна» в общем объеме оказываемых услуг в муниципальном образовании | % | 0 | 0 | 40 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | отчет МБУ «МФЦ Печенгского района» |
| 2.1.3. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью Услуг, предоставляемых МБУ «МФЦ Печенгского района» | % | 0 | 0 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | Мониторинг |

3. Перечень мероприятий подпрограммы

(в редакции постановлений от 22.06.2015 № 773, от 21.09.2015 № 1081, от 27.11.2015 № 2105, от 31.12.2015 № 2256, от 22.06.2016 № 649, от 21.11.2016 № 1167, от 14.07.2017 № 824, от 14.11.2017 № 1262, от 13.11.2018 № 1122, от 28.12.2018 № 1333, 27.03.2019 № 294, от 14.05.2019 № 457, от 13.11.2019 № 1011, от 11.12.2019 № 1186, , от 16.09.2020 № 928, от 30.12.2020 № 1341)

| п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполне-ния | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. Создание и развитие МБУ «МФЦ Печенгского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение МБУ «МФЦ Печенгского района» | МБУ «МФЦ Печенгского района» | 2015-2016 | 3007,53 | 2757,9 | 249,63 |  |  |  |  | Районный бюджет |
| 1.2 | Обеспечение функционирования МБУ «МФЦ Печенгского района» | МБУ «МФЦ Печенгского района» | 2015-2020 | 81725,03 | 2704,1 | 12409,94 | 15512,4 | 16986,99 | 16849,43 | 17262,17 | Районный бюджет |
|  | Оплата кредиторской задолженности 2015 года |  | 2016 | 298,80 |  | 298,80 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | МБУ «МФЦ Печенгского района» | 2015-2016 | 2894,11 | 2498,0 | 396,11 |  |  |  |  | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 4421,5 | 4421,5 |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
| 1.4. | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | МБУ «МФЦ Печенгского района» | 2019-2020 | 721,1 |  |  |  |  | 321,1 | 400,0 | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  | 16,9 | 21,1 | Районный бюджет |
| 1.4.1. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82- ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера | МБУ «МФЦ Печенгского района» | 2019-2020 | 721,1 |  |  |  |  | 321,1 | 400,0 | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 38,00 |  |  |  |  | 16,9 | 21,1 | Районный бюджет |
|  | ИТОГО по подпрограмме 3 |  |  | 93106,07 | 12381,50 | 13354,48 | 15512,40 | 16986,99 | 17187,43 | 17683,27 |  |
|  | из строки ИТОГО по подпрограмме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация |  |  | 93106,07 | 12381,5 | 13354,48 | 15512,4 | 16986,99 | 17187,43 | 17683,27 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  | 85069,36 | 5462,00 | 12958,37 | 15512,40 | 16986,99 | 16866,33 | 17283,27 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 3615,21 | 2498,00 | 396,11 | 0,00 | 0,00 | 321,10 | 400,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 4421,50 | 4421,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |