АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                                                                               №

п.г.т. Никель

Об утверждении муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование Печенгский муниципальный округ» на 2021-2023 годы

Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 09.02.2009                        № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (утв. Президентом РФ от 09.05.2017 № 203), государственной программой Мурманской области «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 573-ПП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование Печенгский муниципальный округ» на 2021-2023 годы (далее - программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Печенгский район в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Печенгского района				                  Э.В. Затона

Царевский С.В.

Приложение

к постановлению администрации Печенгского района

от           №

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Цифровое муниципальное образование Печенгский муниципальный округ»

- на 2021-2023 годы

- ПАСПОРТ

| Цель программы | Повышение качества жизни населения Печенгского муниципального округа на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. Своевременное, качественное и объективное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) и учреждений округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи программы | 1. Повышение качества системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. 2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 3. Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы | Общий индекс удовлетворенности населения информационной открытостью (по 5 бальной шкале) |  |  |  | 72,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 - 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ». Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра». Подпрограмма 3 «Деятельность и развитие печатных средств массовой информации Печенгского муниципального округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе 106971,16 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации: Годы реализации; Всего; В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.). федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет муниципального округа; внебюджетные средства. 2021; 35 526,52; 0; 481,31; 34 445,21; 600,00. 2022; 36 026,71; 0; 499,81; 34 876,90; 650,00. 2023; 35 417,93; 0; 518,31; 34 199,62; 700,00. Всего; 106 971,16; 0; 1499,43; 103 521,73; 1 950,00. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Общий индекс удовлетворенности населения информационной открытостью (по 5 бальной шкале) – 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Печенгский муниципальный округ (далее – Администрация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы | МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации Печенгского района» (МКУ «Управление по ОДА»), муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Печенгский район Мурманской области» (далее - МБУ «МФЦ»), муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия (далее - МБУ «ЦБ»), муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городское поселение Заполярный» (далее - МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС гп. Заполярный»), муниципальное автономное учреждение «Городской информационный центр» (далее - МАУ «Городской информационный центр»), Муниципальное бюджетное учреждение «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Печенга» (далее – МБУ «ОДОМС гп Печенга») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика проблемы, описание основных целей и задач, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

В течение последних лет в Печенгском районе осуществлялись мероприятия, направленные на совершенствование системы муниципального управления, повышение информационной открытости, что позволило получить положительные результаты в сфере муниципального управления в Печенгском районе.

Но, несмотря на это актуальными остаются следующие вопросы:

- недостаточно проработаны вопросы обеспечения информационной безопасности информационных систем (в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, таких как Указ президента Российской Федерации № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена», ФЗ РФ «О персональных данных» № 152-ФЗ, ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ;

- создаваемые информационные системы должны быть аттестованы и обеспечивать безопасность конфиденциальной информации, в том числе персональных данных населения, находящихся в информационных системах муниципального образования Печенгский муниципальный округ;

- необходимо поддерживать уровень оснащенности сотрудников ОМСУ и муниципальных учреждений современной вычислительной техникой;

- для дальнейшего развития информационного взаимодействия с организациями и населением необходимо поддержание в актуальном состоянии официального сайта ОМСУ муниципального образования Печенгский район, его модернизация для предоставления информации о деятельности органов государственной власти и ОМСУ и обеспечения доступа к муниципальным ресурсам (исполнение Федерального закона № 8-ФЗ                             от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»);

- внедрение и использование информационных систем и информационных ресурсов Мурманской области, обеспечивающих эффективное взаимодействие ОМСУ муниципального образования Печенгский муниципальный округ с населением и организациями.

Несмотря на наличие нерешенных вопросов, хочется отметить и ряд положительных тенденций. Так, в целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг было создано МБУ «МФЦ». Приём заявителей осуществляется в двух офисах МФЦ с 09.01.2016 – в офисе в п.г.т. Никель, с 01.04.2016 – в офисе в                               г. Заполярный.

Создание офисов МФЦ на территории Печенгского района позволило:

- организовать предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

- предоставлять услуги по экстерриториальному принципу вне зависимости от места обращения заявителя для получения услуги;

- обеспечить жителям повышение доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.

Целями настоящей программы являются:

1. Повышение качества жизни населения Печенгского муниципального округа на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

2. Своевременное, качественное и объективное информирование населения о деятельности ОМСУ и учреждений округа.

Достижение цели программы осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по основным мероприятиям, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

В ходе реализации программы будут решаться следующие задачи:

- Повышение качества системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

- Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

- Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества.

В результате успешной реализации комплекса мероприятий программы к концу 2023 года будут достигнуты следующие результаты:

- совершенствование системы муниципального управления Печенгского муниципального округа;

- снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании;

- повышение уровня удовлетворенности населения при получении государственных и муниципальных услуг;

- сокращение времени на оказание государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Мурманской области и ОМСУ;

- внедрение в деятельность ОМСУ муниципального образования эффективных информационных технологий и современных методов управления;

- создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов Печенгского муниципального округа, обеспечивающих эффективное взаимодействие ОМСУ с населением и организациями.

- Перечень показателей муниципальной программы

| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | Оценка | Годы реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |
| 1. | Показатель цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общий индекс удовлетворенности населения информационной открытостью (по 5 бальной шкале) | Балл | 3,61 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |  | 4,0 | Результаты социологического опроса Министерства экономического развития |
| 2. | Показатели задач муниципальной программы (целей подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля рабочих мест ОМСУ, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Отчет отдела ИТ |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Доля населения Печенгского муниципального округа, имеющего доступ к услугам МБУ «МФЦ» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | отчет МБУ «МФЦ» |
| 2.3. | Подпрограмма 3 «Деятельность и развитие печатных средств массовой информации Печенгского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ и учреждений округа в общем объеме публикаций газеты | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | Отчет исполнителей |
| 2.3.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования от общего количества поступивших | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Отчет исполнителей |

- Перечень и краткое описание подпрограмм

Исполнение программы осуществляется путем реализации подпрограмм, сформированных исходя из необходимости достижения целей и задач программы.

В структуру программы входят две подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ» (приложение 1):

- Цель подпрограммы: повышение качества системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:

1. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение защиты информационных систем и ресурсов.

2. Создание условий для повышения информационной открытости в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ.

- Реализация подпрограммы обеспечивается комплексом мероприятий:

- - созданию, развитию и обеспечению функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Печенгский муниципальный округ;

- - обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах, используемых ОМСУ муниципального образования Печенгский муниципальный округ;

- - обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Печенгский муниципальный округ.

- Решение задач в рамках подпрограммы позволит повысить оперативность и результативность работы, качество принимаемых решений, удовлетворенность  населения Печенгского района качеством получаемых муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, расширить доступ населения к информации о деятельности ОМСУ.

Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» (приложение 2):

- Цель подпрограммы: организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

- Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения задачи по обеспечению функционирования МБУ «МФЦ».

- Реализация подпрограммы обеспечивается комплексом мероприятий по оснащению и обеспечению функционирования МБУ «МФЦ».

- Решение задачи в рамках подпрограммы позволит обеспечить максимальную доступность и повысит качество предоставления государственных и муниципальных услуг жителям Печенгского муниципального округа.

Подпрограмма 3 «Деятельность и развитие печатных средств массовой информации Печенгского муниципального округа» (приложение 3):

- Цель подпрограммы: повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества.

- Достижение цели подпрограммы предполагается за счет решения задачи по обеспечению населения актуальной достоверной информацией о деятельности ОМСУ и учреждений округа.

- Реализация подпрограммы обеспечивается комплексом мероприятий по информированию населения о деятельности ОМСУ, социально-экономическом, общественно – политическом развитии округа.

- Решение задачи в рамках подпрограммы будет способствовать повышению уровня открытости о деятельности ОМСУ.

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

- тыс. руб.

|  | ВСЕГО | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа, всего | 106 971,16 | 35 526,52 | 36 026,71 | 35 417,93 |
| в том числе | 34445,21 | 34876,90 | 34199,62 | 103521,73 |
| бюджет муниципального округа |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 499,43 | 481,31 | 499,81 | 518,31 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 600,00 | 650,00 | 700,00 | 1 950,00 |
| Подпрограмма 1 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ» | 20 526,36 | 7 138,32 | 7 426,51 | 5 961,53 |
| в том числе | 20 471,43 | 7 120,01 | 7 408,20 | 5 943,22 |
| бюджет муниципального округа |  |  |  |  |
| областной бюджет | 54,93 | 18,31 | 18,31 | 18,31 |
| Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра» | 55 412,50 | 18 191,10 | 18 255,60 | 18 965,80 |
| в том числе | 53 968,00 | 17 728,10 | 17 774,10 | 18 465,80 |
| бюджет муниципального округа |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1 444,50 | 463,00 | 481,50 | 500,00 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Деятельность и развитие печатных средств массовой информации Печенгского муниципального округа» | 31 032,30 | 10 197,10 | 10 344,60 | 10 490,60 |
| в том числе | 29 082,30 | 9 597,10 | 9 694,60 | 9 790,60 |
| бюджет муниципального округа |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 1 950,00 | 600,00 | 650,00 | 700,00 |

- V. Описание механизмов управления рисками

Реализация программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов:

1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов финансирования в ходе формирования и реализации программы, что может повлечь за собой корректировку целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень реализуемых основных мероприятий.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы с учетом ограниченности ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости достижения ожидаемых конечных результатов.

2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных программой изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты, могут привести к утере актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты программы.

Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы управления социально-экономическим развитием округа.

3. Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров, работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению в рамках программы объем таких товаров, работ, услуг.

Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование текущих тенденций в сфере реализации программы для своевременного пересмотра объема финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.

4. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные результаты программы.

В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.

5. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты реализации программы и существенно снизить показатели ее результативности.

Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга реализации программы.

- VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности выполнения программы проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнении мероприятий программы. Результаты оценки эффективности используются для подготовки предложений по внесению изменений в программу.

Эффективность реализации программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Приложение 1 к программе

ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие информационной и технологической инфраструктуры системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цели подпрограммы | Повышение качества системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | - Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, и обеспечение защиты информационных систем и ресурсов. - Создание условий для повышения информационной открытости в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ. |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля рабочих мест ОМСУ, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 – 2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 20 526,36 тыс. руб., в том числе по годам реализации и источникам финансирования: 2021; 2022; 2023; Итого. Бюджет муниципального округа; 7 120,01; 7 408,20; 5 943,22; 20 471,43. Областной бюджет; 18,31; 18,31; 18,31; 54,93. ИТОГО; 7 138,32; 7 426,51; 5 961,53; 20 526,36. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 100 % рабочих мест ОМСУ обеспечены необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в целях повышение качества системы муниципального управления. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Соисполнители подпрограммы | МБУ «ЦБ», МКУ «Управление по ОДА», МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС гп. Заполярный», МБУ «ОДОМС гп Печенга» |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | Оценка | Годы реализации программы |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1. | Показатели цели подпрограммы. Цель - Повышение качества системы муниципального управления в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля рабочих мест ОМСУ, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет отдела ИТ |
| 2. | Показатели задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, и обеспечение защиты информационных систем и ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля рабочих мест ОМСУ подключенных к системе электронного документооборота | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Аналитический отчет отдела ИТ |
| 2.1.2. | Доля работников ОМСУ, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями и задачами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Аналитический отчет отдела ИТ |
| 2.2. | Задача 2. Создание условий для повышения информационной открытости в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов и сведений о размещении информации об официальном опубликовании нормативных правовых актов от общего количества поступивших за отчетный период | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Аналитический отчет отдела ИТ |

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки испол-нения | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Задача 1. Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, и обеспечение защиты информационных систем и ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обновление парка вычислительной и оргтехники | Всего, в т. ч. |  | 3 749,56 | 1 426,41 | 1 733,76 | 589,39 | Бюджет муниципального округа |
|  |  | МКУ «Управление по ОДА» | 2021-2023 | 2 349,54 | 996,87 | 996,87 | 355,8 |  |
|  |  | МБУ «ЦБ» | 2021-2023 | 457,52 | 283,74 | 86,89 | 86,89 |  |
|  |  | МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС гп. Заполярный» | 2021-2023 | 898,00 | 124,00 | 650,00 | 124,00 |  |
|  |  | с.п. Корзуново | 2021-2023 | 44,50 | 21,80 |  | 22,70 |  |
| 1.2. | Обеспечение необходимыми расходными материалами и комплектующими оргтехники и вычислительной техники | Всего, в т. ч. |  | 1 716,80 | 568,13 | 572,21 | 576,46 | Бюджет муниципального округа |
|  |  | МКУ «Управление по ОДА» | 2021-2023 | 810,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |  |
|  |  | МБУ «ЦБ» | 2021-2023 | 210,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |  |
|  |  | МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС г.п.Заполярный» | 2021-2023 | 360,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |  |
|  |  | МБУ «ОДОМС гп. Печенга | 2021-2023 | 318,80 | 102,13 | 106,21 | 110,46 |  |
|  |  | с.п. Корзуново | 2021-2023 | 18,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |  |
| 1.3. | Ремонт и утилизация вычислительной и оргтехники, заправка картриджей и модернизация телекоммуникационной сети | Всего, в т. ч. |  | 1 573,82 | 522,00 | 524,60 | 527,22 | Бюджет муниципального округа |
|  |  | МКУ «Управление по ОДА» | 2021-2023 | 690,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |  |
|  |  | МБУ «ЦБ» | 2021-2023 | 456,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 |  |
|  |  | МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС г.п.Заполярный» | 2021-2023 | 225,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |  |
|  |  | МБУ «ОДОМС гп. Печенга | 2021-2023 | 156,00 | 50,00 | 52,00 | 54,00 |  |
|  |  | с.п. Корзуново | 2021-2023 | 46,82 | 15,00 | 15,60 | 16,22 |  |
| 1.4. | Приобретение, сопровождение, обновление и развитие программных комплексов | Всего, в т. ч. |  | 12 368,50 | 4 287,39 | 4 204,64 | 3 876,47 | Бюджет муниципального округа |
|  |  | Администрация | 2021-2023 | 1 546,32 | 508,38 | 703,97 | 333,97 |  |
|  |  | ФИНУ | 2021-2023 | 1 575,80 | 515,80 | 530,00 | 530,00 |  |
|  |  | КУИ | 2021-2023 | 861,30 | 287,10 | 287,10 | 287,10 |  |
|  |  | МКУ «Управление по ОДА» | 2021-2023 | 355,65 | 118,55 | 118,55 | 118,55 |  |
|  |  | МБУ «ЦБ» | 2021-2023 | 1 368,49 | 676,65 | 345,92 | 345,92 |  |
|  |  | МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС г.п.Заполярный» | 2021-2023 | 3 522,00 | 1174,00 | 1174,00 | 1174,00 |  |
|  |  | МБУ «ОДОМС гп. Печенга» | 2021-2023 | 2 101,31 | 674,51 | 699,40 | 727,40 |  |
|  |  | с.п. Корзуново | 2021-2023 | 1 037,63 | 332,40 | 345,70 | 359,53 |  |
| 1.5. | Техническое сопровождение ПО «Система автоматизированного рабочего места муниципального округа» | Всего, в т. ч. |  | 54,93 | 18,31 | 18,31 | 18,31 | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 5,07 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | Бюджет муниципального округа |
|  | п.г.т. Никель | Администрация | 2021-2023 | 13,71 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Бюджет муниципального округа |
|  | г. Заполярный |  | 2021-2023 | 13,80 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Бюджет муниципального округа |
|  | с.п. Корзуново |  | 2021-2023 | 13,71 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 0,72 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | Бюджет муниципального округа |
|  | п. Печенга | МБУ «ОДОМС гп. Печенга | 2021-2023 | 13,71 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | Областной бюджет |
|  |  |  |  | 0,72 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | Бюджет муниципального округа |
| 1.6. | Проведение мероприятий, в том числе приобретение оборудования и программного обеспечения, в целях обеспечения технической защиты информации, защиты государственной тайны, конфиденциальной информации и персональных данных в информационных системах (других объектах информатизации, предназначенных для обработки информации ограниченного доступа) | Всего, в т. ч. |  | 1 057,68 | 314,39 | 371,30 | 371,99 | Бюджет муниципального округа |
|  |  | МКУ «Управление по ОДА» | 2021-2023 | 1 005,64 | 297,72 | 353,96 | 353,96 | Бюджет муниципального округа |
|  |  | п. Корзуново | 2021-2023 | 52,04 | 16,67 | 17,34 | 18,03 | Бюджет муниципального округа |
|  | ВСЕГО по задаче 1: |  |  | 20526,36 | 7138,32 | 7426,51 | 5961,53 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального округа |  |  | 20471,43 | 7120,01 | 7408,20 | 5943,22 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 54,93 | 18,31 | 18,31 | 18,31 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Создание условий для повышения информационной открытости в муниципальном образовании Печенгский муниципальный округ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание новых разделов на сайте муниципального образования и регулярное размещение информации на сайте | МКУ «Управление по ОДА» | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования |
|  | ИТОГО по подпрограмме 1 |  |  | 20 526,36 | 7 138,32 | 7 426,51 | 5 961,53 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального округа |  |  | 20 471,43 | 7 120,01 | 7 408,20 | 5 943,22 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 54,93 | 18,31 | 18,31 | 18,31 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 2 к программе

ПОДПРОГРАММА 2

«Организация и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цели подпрограммы | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение функционирования МБУ «МФЦ» |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля населения Печенгского муниципального округа, имеющего доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна» |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 – 2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общая сумма планируемых затрат составляет 55412,50 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: Годы реализации; Всего; В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.). федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет муниципального округа. 2021; 18 191,10; 0; 463,00; 17 728,10. 2022; 18 255,60; 0; 481,50; 17 774,10. 2023; 18 965,80; 0; 500,00; 18 465,80. Всего; 55 412,50; 0; 1 444,50; 53 968,00. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля населения Печенгского района, имеющего доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна» - 100 %. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Исполнители подпрограммы | МБУ «МФЦ» |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | Оценка | Годы реализации программы |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1. | Показатели цели подпрограммы. Цель - Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Печенгского муниципального округа, имеющего доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | отчет МБУ «МФЦ» |
| 2. | Показатели задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение функционирования МБУ «МФЦ Печенгского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество действующих офисов МБУ «МФЦ»/ «окон» в них | единиц | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | 2/10 | отчет МБУ «МФЦ» |
| 2.1.2. | Доля услуг, оказываемых по принципу «одного окна» в общем объеме оказываемых услуг в муниципальном образовании | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | отчет МБУ «МФЦ» |
| 2.1.3. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых МБУ «МФЦ» | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Мониторинг |

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |  |
| Задача 1. Обеспечение функционирования МБУ «МФЦ Печенгского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение функционирования МБУ «МФЦ» | МБУ «МФЦ» | 2021-2023 | 53 893,00 | 17 704,10 |  | 17 749,10 |  | 18 439,80 | Бюджет муниципального округа |
| 1.2. | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, в том числе: | МБУ «МФЦ» | 2021-2023 | 75,00 | 24,00 |  | 25,00 |  | 26,00 | Бюджет муниципального округа |
|  |  |  |  | 1 444,50 | 463,00 |  | 481,50 |  | 500,00 | Областной бюджет |
| 1.2.1. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 19.06.2000 № 82- ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера | МБУ «МФЦ» | 2021-2023 | 75,00 | 24,00 |  | 25,00 |  | 26,00 | Бюджет муниципального округа |
|  |  |  |  | 1 444,50 | 463,00 |  | 481,50 |  | 500,00 | Областной бюджет |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2 |  |  | 55 412,50 | 18 191,10 |  | 18 255,60 |  | 18 965,80 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального округа |  |  | 53 968,00 | 17 728,10 |  | 17 774,10 |  | 18 465,80 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 1 444,50 | 463,00 |  | 481,50 |  | 500,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к программе

ПОДПРОГРАММА 3

«Деятельность и развитие печатных средств массовой информации Печенгского муниципального округа»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Цели подпрограммы | Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества |
| --- | --- |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности ОМСУ и учреждений округа |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ и учреждений округа в общем объеме публикаций газеты. Доля опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования от общего количества поступивших. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021 – 2023 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общая сумма планируемых затрат составляет 31032,30 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: Годы реализации; Всего; В том числе по источникам финансирования (тыс. руб.). бюджет муниципального округа; внебюджетные средства. 2021; 10197,10; 9597,10; 600,00. 2022; 10344,60; 9694,60; 650,00. 2023; 10490,60; 9790,60; 700,00. Всего; 31032,30; 29082,30; 1950,00. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - Повышение уровня открытости деятельности ОМСУ |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Управление по ОДА», МАУ «Городской информационный центр», МБУ «ОДОМС гп. Печенга» |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | Оценка | Годы реализации программы |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Цель - Повышение открытости и прозрачности деятельности ОМСУ и учреждений округа для общества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности ОМСУ и учреждений округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ и учреждений округа в общем объеме публикаций газеты | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Отчет исполнителей |
| 1.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов муниципального образования от общего количества поступивших | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет исполнителей |

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Задача 1. Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности ОМСУ и учреждений округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование населения о деятельности ОМСУ, социально-экономическом, общественно-политическом развитии округа | ВСЕГО, в т.ч. |  | 31 032,30 | 10 197,10 | 10 344,60 | 10 490,60 |  |
|  |  |  |  | 29 082,30 | 9 597,10 | 9 694,60 | 9 790,60 | Бюджет муниципального округа |
|  |  |  |  | 1 950,00 | 600,0 | 650,00 | 700,00 | Внебюджетные средства |
|  |  | МКУ «Управление по ОДА» | 2021-2023 | 21 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Бюджет муниципального округа |
|  |  | МБУ «ОДОМС гп. Печенга | 2021-2023 | 2 563,60 | 803,00 | 863,00 | 897,60 |  |
|  |  | МАУ «Городской информационный центр» | 2021-2023 | 5 518,70 | 1 794,10 | 1 831,60 | 1 893,00 |  |
|  |  |  |  | 1 950,00 | 600,00 | 650,00 | 700,00 | Внебюджетные средства |
|  | ИТОГО по подпрограмме 3 |  |  | 31 032,30 | 10 197,10 | 10 344,60 | 10 490,60 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального округа |  |  | 29 082,30 | 9 597,10 | 9 694,60 | 9 790,60 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 1 950,00 | 600,0 | 650,00 | 700,00 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |