МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ОТЧЕТ

о результатах проверки эффективности использования средств, выделенных в 2011 году и первом полугодии 2012 года на реализацию муниципальной целевой программы «Проведение землеустроительных мероприятий на территории муниципального образования

Печенгский район" на 2009-2013 годы»

в комитете по управлению имуществом администрации

муниципального образования Печенгский район

29.12.2012                                                                                                  п. Никель

Основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Печенгский район, утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты муниципального образования Печенгский район от 30.12.2011 № 5-К (с изменениями, внесенными приказами от 24.01.2012 № 5-К/1, от 27.02.2012 № 5-К/2, от 21.05.2012 № 5-К/3, от 15.06.2012 № 5-К/4), распоряжения Контрольно-счетной палаты муниципального образования Печенгский район от 13.07.2012 № 13-Р.

Цель проверки: проверка  целевого и эффективного использования в 2011 году и первом полугодии 2012 года на реализацию муниципальной целевой программы «Проведение землеустроительных мероприятий  на территории муниципального образования Печенгский район" на 2009-2013 годы».

Срок проведения проверки: с 07 сентября по 01 октября 2012 года.

Объекты проверки:

- комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования Печенгский район (далее – Комитет).

По результатам проверки оформлен акт проверки от 28.09.2012            № 05/12 Комитета, который подписан Председателем Комитета с возражениями.

Общие сведения

Муниципальная целевая программа ««Проведение землеустроительных мероприятий  на территории муниципального образования Печенгский район" на 2009-2013 годы» (далее – Программа) утверждена Решением Совета депутатов муниципального образования Печенгский район (далее – Совет депутатов) от 18.04.2008 № 322. В целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с действующим законодательством Решением Совета депутатов от 07.09.2012 № 443 вышеназванное Решение Совета депутатов № 322 признано утратившим силу. Комитетом проверке не представлен нормативно-правовой акт, утверждающий данную Программу.

Заказчиком Программы является муниципальное образование Печенгский район. Разработка и реализация Программы возложена на отдел управления землями Комитета (далее –  Отдел управления землями). Контроль за ходом исполнения Программы  возложен на Комитет.

Главной целью Программы является реализация прав жителей района на землю, оформление права пользования землей под объектами муниципальной собственности.

Основными целями и задачами Программы являются:

- упорядочение земельных отношений в границах муниципального образования Печенгский район и реализация прав физических и юридических лиц района на землю;

- обеспечение в максимально короткие сроки выполнения основных видов землеустроительных работ.

Программа предусматривает:

- проведение инвентаризации земель, выявление не учтенных землепользователей, оформления прав на землю;

- оформления прав на землю под объектами муниципальной собственности;

- проведение инвентаризации и оформление прав на землю гражданам, имеющим индивидуальные автомобильные и лодочные гаражи, дачи;

- проведение инвентаризации земельных участков и оформления прав граждан, занимающихся садово-огороднической деятельностью.

Реализация Программы рассчитана на период 2009-2013 годы. Этапы  проведения землеустроительных работ устанавливаются с учетом их первоочередности. По мере проведения землеустроительных мероприятий, в зависимости от объема работы и поступления финансирования, в Программу могут быть внесены соответствующие дополнения и изменения.

Для реализации Программы предлагается следующий план проведения первоочередных  землеустроительных мероприятий:

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков (проведение территориального землеустройства и межевания) с целью оформления права на землю под объектами муниципального недвижимого имущества | 2009-2010 |
| 2 | Проведение инвентаризации земельных участков с целью разграничения прав собственности на землю, выявления земельных участков подлежащих оформлению в муниципальную собственность | 2009-2013 |
| 3 | Инвентаризация земельных участков, оформление права на землю занимаемых: |  |
| 3.1 | Садово-огородными участками | 2009-2013 |
| 3.2 | Индивидуальными гаражами | 2009-2013 |
| 3.3 | Лодочными гаражами | 2010-2013 |
| 3.4 | Дачами и индивидуальным жилищным строительством | 2011-2013 |
| 4 | Создание и обновление топографического материала, составление дежурно-кадастровых планов, карт ограничений и обременений, космических съемок и др. | 2009-2013 |

Основным источником финансирования Программы являются средства местного бюджета. Общий объем бюджетного финансирования  по прогнозу должен составить  33 000 000,0 руб.

Объем расходов на реализацию мероприятий Программы уточняется ежегодно при формировании и принятии местного бюджета на очередной финансовый год.

Перечень программных мероприятий предусмотренных Программой в 2011 и 2012 годах заключался в следующем:

- (тыс. руб.)

| - № - п/п | - Наименование основных мероприятий Программы | - 2011 год | - 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.2. | - Инвентаризация земельных участков, разграничение прав собственности на землю | - 2500 | - 2500 |
| - 3.3. | - Проведение землеустроительных работ под индивидуальными гаражами граждан, лодочными гаражами, садово-огородными участками с целью постановки их на государственный кадастровый учет и выдаче право устанавливающих документов | - 3000 | - 3000 |
| - 3.4. | - Проведение землеустроительных работ по формированию земельных участков с целью дальнейшего выставления их на конкурсы и аукционы | - 500 | - 500 |
| - 3.5. | - Обновление топографического материала, составление дежурно-кадастровых планов, карты ограничений и обременений, космических съемок и др. | - 500 | - 500 |
|  | - Итого: | - 6500 | - 6500 |

Результаты проверки

В соответствии с решением Совета депутатов от 24.12.2010 № 183 «О районном бюджете на 2011 год» первоначальный объем финансирования Программы составил 6 500 000,0 руб. В течение периода охваченного проверкой в Программу внесены изменения следующими постановлениями Администрации:

- от 27.06.2011 № 534 с целью реализации программных мероприятий по упорядочению земельных правоотношений, при этом общий объем финансирования не изменился;

- от 23.12.2011 № 1180 в связи с неисполнением подрядчиком ФГУП «Аэрогеодезия» своих обязательств по муниципальному контракту № 247-юр от 02.06.2011 в части выполнения работ в установленные сроки и в связи с экономией бюджетных средств от проведенных аукционов (торгов) общий объем финансирования уменьшился до 5 457 000,0 руб.

С целью реализации пункта 1 Программы «Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков и оформление права на землю под объектами муниципального недвижимого имущества» Комитетом заключены:

- муниципальный контракт от 25.05.2009 № 484-юр/12 (далее – контракт № 484-юр/12) с ЗАО «Вектор» на выполнения комплекса землеустроительных работ под объектами образовательных учреждений и осуществление постановки земельных участков под объектами на государственный кадастровый учет с целью дальнейшего оформления прав на землю и прочно связанную с ней недвижимость на общую сумму        1 010 000,0 руб.  Подрядчиком были нарушены сроки исполнения контракта, в связи с чем заказчиком была выставлена претензия на сумму 266 926,32 руб. Подрядчиком претензия оплачена в полном объеме. Контракт выполнен в полном объеме и 23.03.2011 сторонами был подписан акт № 8 сдачи приемки-приемки работ к контракту № 484-юр/12, оплата подрядчику произведена в полном объеме;

- муниципальный контракт от 07.5.2010 № 382-юр/18 (далее – контракт № 382-юр/18) с ЗАО «Институт «РОСГИПРОЗЕМ» на выполнения комплекса землеустроительных работ, формирование землеустроительного дела, составление межевого плана и постановка земельного участка на государственный кадастровый учет, на общую сумму 358 000,0 руб.

Согласно актам сдачи-приемки работ №№ 1-8 предусмотренные муниципальным контрактом № 382-юр/18 работы подрядчиком выполнены и приняты заказчиком 04.02.2011. Вместе с тем, подрядчиком были нарушены сроки исполнения контракта, в связи, с чем 16.05.2011 заказчик направил подрядчику претензию за исх. № 1836, в которой предложил подрядчику уплатить 39 397,90 руб. неустойки за просрочку выполнения работ. В связи с тем, что претензии оставлены подрядчиком без удовлетворения, заказчик обратился в суд с иском о взыскании 42 175,98 руб. неустойки за просрочку выполнения работ, исчисленной за период с 04.09.2010 по 03.02.2011. Решением Арбитражного суда Мурманской области от 29.11.2011 решено взыскать с ЗАО «Институт «РОСГИПРОЗЕМ» в пользу Комитета 42 175,98 руб. неустойки. 15.03.2012 Отделом судебных приставов по Вологодскому району ФССП по Вологодской области было возбуждено исполнительное производство в отношении должника ЗАО «Институт «РОСГИПРОЗЕМ». 20.04.2012 платежным поручением № 495 на лицевой счет Комитета была перечислена задолженность ЗАО «Институт «РОСГИПРОЗЕМ» в размере 1000,0 руб.

Из пояснений от 25.09.2012, председателя Комитета, следует, что 21.09.2012 Комитет обратился в юридический отдел администрации муниципального образования Печенгский район с просьбой оказать правовую поддержку в уточнении причин отсутствия с 20.04.2012 и по настоящее время поступлений денежных средств от должника ЗАО «Институт «РОСГИПРОЗЕМ» (служебная записка проверке не представлена);

- муниципальный контракт от 20.11.2011 № 782-юр с ФГУП «Рослесинфорг» на выполнения комплекса землеустроительных работ, осуществление постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами, расположенных в п. Никель, на общую сумму 2 346 556,0 руб. 30.12.2011 заказчиком произведена предоплата в сумме 703 966,80 руб. Срок исполнения контракта истекает 01.10.2012;

- договор от 15.06.2011 № 4 с ОАО «Мурманское землеустроительное предприятие» на выполнения комплекса землеустроительных работ, составление межевого плана осуществление постановки на государственный кадастровый учет земельного участка под обустройство земляных траншей для удобрений п. Никель и объединении земельных участков, на общую сумму 98 447,40 руб. Работы по договору исполнены, оплата подрядчику произведена в полном объеме;

- договор от 09.11.2011 № 13 с ОАО «Мурманское землеустроительное предприятие» на выполнения комплекса землеустроительных работ, под объектами «Здание санатория – профилактория «Бодрость», расположенного в г. Заполярном и «Расширение территории детского сада №12», расположенного в п. Никель, на общую сумму 99 882,28 руб. Работы по договору исполнены, оплата подрядчику произведена в полном объеме;

- муниципальный контракт от 28.10.2010 № 812-юр/26 (далее – контракт № 812-юр/26) с ОАО «Мурманское землеустроительное предприятие» на выполнения комплекса землеустроительных работ, составление межевого плана, постановка на государственный кадастровый учет земельного участка под объектами недвижимости (причал ПЖ-61М №6), расположенных в п. Лиинахамари, на общую сумму 180 000,0 руб.

Проверкой установлено, что подрядчиком нарушено условие пункта 1.3 контракта № 812-юр/26, из которого следует, что срок исполнения контракта завершается по истечению 120 календарных дней с момента заключения контракта, а именно по 24.02.2011. Вместе с тем, 23.05.2011 Комитет направил подрядчику претензию за исх. № 1924, в которой предложил подрядчику уплатить 12 753,0 руб. неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ, за просроченный период с 25.02.2011 по 23.05.201. Подрядчик в письме от 23.06.2011 за № 428 настаивает на своем исполнении контракта в полном объеме и предлагает подписать акт сдачи-приемки работ, ссылаясь на накладную № 50 от 22.02.2011.

Тем не менее, в силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Таким образом, согласно представленным Комитетом проверке документам, следует, что постановка на кадастровый учет земельного участка под объектом недвижимости осуществлен 05.07.2011, акт сдачи-приемки работ № 13 подписан сторонами 07.07.2011, оплата подрядчику заказчиком произведена 13.07.2011, следовательно, неустойка за нарушение срока окончания выполнения работ, за просроченный период должна исчисляться с 25.02.2011 по 07.07.2011. Тогда, согласно пункта 7.2 контракта № 812-юр/26, которым предусмотрено, что при просрочке предусмотренного пунктом 1.3 контракта № 812-юр/26 срока выполнения работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 3/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (далее - ЦБ РФ) от цены контракта, указанной в пункте 3.1, за каждый день просрочки.

Согласно ставки рефинансирования ЦБ РФ на 07.07.2012 (8,25%) и с учетом дней просрочки (134 дня) сумма неустойки на 07.07.2011 составляет 19 899,00 руб. Документов по взысканию указанной неустойки Комитетом проверке не представлено.

С целью реализации пункта 3 Программы «Проведение землеустроительных работ под индивидуальными гаражами граждан, лодочными гаражами, садово-огородными участками с целью постановки их на государственный кадастровый учет и выдачи правоустанавливающих документов» Комитетом заключен муниципальный контракт от 26.11.2010  № 867-юр/28 (далее – контракт № 867-юр/28) с ОАО «Мурманское землеустроительное предприятие» на выполнения комплекса землеустроительных работ, составление межевого плана, постановка на государственный кадастровый учет земельного участка под индивидуальными гаражами граждан, на общую сумму 560 000,0 руб.

Проверкой установлено, что подрядчиком нарушено условие пункта 1.3 контракта № 867-юр/28, из которого следует, что срок исполнения контракта завершается по истечению 100 календарных дней с момента заключения настоящего контракта, а именно по 05.03.2011. Вместе с тем, 23.05.2011 Комитет направил подрядчику претензию за исх. № 1925, в которой предложил подрядчику уплатить 35 686,00 руб. неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ, за просроченный период с 06.03.2011 по 23.05.2011. Подрядчик в письме от 23.06.2011 за № 428 настаивает на своем исполнении контракта в полном объеме и предлагает подписать акт сдачи-приемки работ, ссылаясь  на накладные № 9 от 11.01.2011, № 31 от 07.02.2011, № 59 от 03.03.2011, № 64 от 09.03.2011.

Тем не менее, в силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 4.10 контракта № 867-юр/28 результат выполненных работ считается принятым, а работы – выполненными, с момента подписания Сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ по каждому земельному участку под объектом согласно Техническому заданию.

Таким образом, согласно представленным Комитетом проверке документам, следует, что последний Акт № 97 подписан сторонами 07.11.2011, оплата подрядчику заказчиком произведена 15.11.2011, следовательно, неустойка за нарушение срока окончания выполнения работ, за просроченный период должна исчисляться с 05.03.2011 по 07.11.2011. Тогда, согласно пункту 6.2 контракта № 867-юр/28, которым предусмотрено, что при просрочке предусмотренного пунктом 1.3 контракта № 867-юр/28 срока выполнения работ, подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 3/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, указанной в пункте 3.1, за каждый день просрочки.

Согласно ставки рефинансирования ЦБ РФ на 07.11.2012 (8,25%) и с учетом дней просрочки (246 дня) сумма неустойки на 15.11.2011 составляет 113 652,00 руб. Документов по взысканию указанной неустойки Комитетом проверке не представлено.

С целью реализации пункта 4 Программы «Проведение землеустроительных работ по формированию земельных участков с целью дальнейшего выставления их на конкурсы и аукционы» Комитетом заключен муниципальный контракт от 17.12.2010 № 902-юр/29 (далее – контракт        № 902-юр/29) с ООО «Росич-М», согласно которому подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс землеустроительных работ (горизонтальная съемка, составление схемы расположения на кадастровом плане (карте), составление межевого плана, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков на полуостровах Средний и Рыбачий) с целью дальнейшего перевода земель запаса в другую категорию и проведения аукциона на право аренды для организации отдыха и туристической деятельности, в срок до 31.05.2011, а заказчик обязуется принять и оплатить работы на выполнения комплекса землеустроительных работ, на общую сумму 600 000,0 руб.

Проверкой установлено, что окончательно выполнение работ завершено подрядчиком 27.12.2011, о чем составлен и подписан сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ.

В последствие, заказчик направил подрядчику претензию от 20.03.2012 № 51, в которой указал, что подрядчиком нарушен срок выполнения работ и предложил добровольно уплатить неустойку. На претензию подрядчик направил письмо исх. № 1327 от 09.04.2012, в котором указал, что с исчисленной неустойкой не согласен, так как подрядчиком соблюдены условия статьи 716 Гражданского Кодекса Российской Федерации, предусматривающей обязанность подрядчика предупредить заказчика об обстоятельствах, не зависящих от подрядчика, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок, о чем свидетельствует уведомление от 27.01.2011, подрядчиком были приняты все необходимые меры для соблюдения условий договора.

Комитет обратился в Арбитражный суд Мурманской области с иском к ООО «Росич-М» о взыскании 85 618,44 руб. неустойки за просрочку выполнения работ по контракту № 902-юр/29. Решением Арбитражного суда Мурманской области от 19.09.2012 решено взыскать с ООО «Росич-М» в пользу Комитета 73 711,54 руб. неустойки. На момент проверки данное Решение Арбитражного суда Мурманской области от 19.09.2012 не вступило в законную силу.

С целью реализации пункта 5 Программы «Обновление топографического материала, составление дежурно-кадастровых планов, карты ограничений и обременений, космических съемок и др.» Комитетом заключен муниципальный контракт от 17.10.2011 № 594-юр с ОАО «Мурманское землеустроительное предприятие», согласно которому подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по горизонтальной геодезической съемке, корректировке планово-картографического материал, созданию векторных цифровых моделей территорий населенных пунктов Печенгского района Мурманской области, с нанесением информации Государственного кадастра недвижимости, в срок до 01.12.2011, а заказчик обязуется принять и оплатить их, на общую сумму  2 900 000,0 руб.

Контракт выполнен в полном объеме и 30.11.2011сторонами был подписан акт № 117 сдачи приемки-приемки работ к контракту № 594-юр, оплата подрядчику произведена в полном объеме.

Выборочная проверка расчета стоимости выполняемых работ (далее – смета), являющихся неотъемлемой частью контрактов, показала, что сметы составлены с нарушением действующей нормативной базы, а именно:

- смета к контракту № 594-юр в пункте 1 содержит корректировку за природно-экономические особенности в размере 2,35, при этом составители сметы ссылаются на пункт 14 общих указаний сборника цен и общественно необходимых затрат труда (далее – ОНЗТ).

Однако, согласно приложению 1 пункта 14 ОНЗТ, следует, что при районном и льготном коэффициенте на территории Мурманской области установленного в размере 1,8 и при условии, что продукция землеустройства, изготовление которой осуществляется, в основном, в условиях командировки (III группа) применяется корректирующий коэффициент в размере 2,17. В случае же если продукция землеустройства, при изготовлении которой значительная часть работ выполняется в условиях командировки (II группа), применяется корректирующий коэффициент в размере 1,95. Установить к какой группе и условиям работ относится подрядчик, согласно контракту    № 594-юр, проверки не представляется возможным.

Тогда, в первом случае завышение сметной стоимости, в связи с применением не корректного коэффициента составит не менее 66 807,0 руб. А в случае отнесения подрядных работ к группе II, сумма завышения сметной стоимости составит 146 846,0 руб.

Кроме того, в пункте 1 сметы предусмотрен повышающий коэффициент за неблагоприятный период в размере 1,83, при этом составители сметы ссылаются на пункт 15 ОНЗТ.

Согласно пункту 15 ОНЗТ, предусмотрено, что при выполнении проектных и изыскательских работ в сроки, приходящиеся на неблагоприятный период года, в цены вводится повышающий коэффициент, рассчитываемый путем перемножения коэффициента за неблагоприятный период (Приложение 3) на нормативную долю затрат труда, приходящихся на условия командировки (Приложения 4, 5).

Тогда, повышающий коэффициент за неблагоприятный период составит 2,32*0,65=1,508. Следовательно, завышение сметной стоимости, в связи с применением не корректного коэффициента составляет не менее    151 800,0 руб. В любом случае, согласно Приложению 4 пункта 15 ОНЗТ доля работ в командировках не предусматривает показатель равным 0,788 (1,83/2,32).

Кроме того, в смете предусмотрены транспортные расходы (10% от сметной стоимости), в размере 221 611,0 руб., при этом составители сметы ссылаются на пункт 7 общих указаний.

Согласно пункту 7 общих указаний ОНЗТ в цены не включены расходы, определяемые в конкретных условиях дополнительно, на переезды к объекту работы и обратно (Приложения 14 и 14а), в размере до 25 процентов от сметной стоимости работ. Согласно Приложению 14  стоимость переездов (С) на объект и обратно определяется по формуле: С=1,05Цn+Цn(0,2+в)к, при этом расчеты по стоимости переездов рекомендуется выполнять каждой организацией (предприятием) по зоне ее деятельности, согласовать с соответствующим земельным комитетом с тем, чтобы не проводить расчеты для каждого объекта в отдельности.

В связи с тем, что расчеты по стоимости переездов проверки представлены не были, проверить обоснованность транспортных расходов не представляется возможным.

Вместе с тем, проверкой установлено, что в смете к контракту № 594-юр в пункте 2 заложена стоимость работ с применением  сметных укрупненных расценок на топографо-геодезических работах (далее – СУР–2002), на общую сумму работ 1 353 391,0 руб.

В пункте 5 СУР–2002, указано, что сметные расценки на топографо-геодезические работы содержат затраты производства по статьям основных расходов:

- основная заработная плата (специалистов и рабочих);

- дополнительная заработная плата (10,2% и 12,7% соответственно для специалистов камерального и полевого производства и 10,2% для рабочих);

- единый социальный налог (35,6%, в том числе: отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации 28%, Фонд социального страхования Российской Федерации 4%, фонды обязательного медицинского страхования 3,6%); страховой сбор от несчастных случаев (1,8%);

- налог на автодороги (в размере 1% от выручки);

- полевое довольствие на полевых работах в размере 150 руб. в день на одного работающего;

- материалы;

- износ;

- амортизация;

- транспорт.

Кроме того, пункт 12 СУР-2002, указывает, что при выполнении сметных расчетов запрещается вводить какие-либо надбавки и коэффициенты, не предусмотренные СУР-2002. В отдельных случаях с разрешения Федеральной службы геодезии и картографии России при выполнении работ в особых условиях расценки могут быть изменены.

Следовательно, имеет место быть двойное применение в смете транспортных расходов, поэтому применение 10% от общей сметной стоимости не корректно.

Кроме того, в смете предусмотрены расходы на аренду зданий и сооружений (3% от сметной стоимости), в размере 66 483,0 руб., при этом составители сметы ссылаются на пункт 7 общих указаний.

Согласно пункту 7 общих указаний сборника ОНЗТ цены рассчитаны на условия, при которых организация (предприятие, хозрасчетная группа и т.п.) производит изготовление проектной и изыскательской продукции в производственных зданиях и сооружениях, состоящих на ее балансе. При этом стоимость амортизации зданий (включая текущий и капитальный ремонты) учтена в ценах сборника.

Нормативная величина этих расходов составляет 3 % от цены (в среднем по всем видам работ).

В условиях, когда организация (предприятие и т.п.) арендует здания других организаций и стоимость арендной платы превышает норматив, учтенный в цене, разница учитывается в сметной стоимости проектных и изыскательских работ дополнительно.

Методический пример.

Требуется рассчитать поправочный коэффициент за аренду производственных зданий в условиях, когда объем выполняемых в целом за год работ составляет 100 млн. руб., а стоимость арендной платы равна 7,0 млн. рублей.

Поправочный коэффициент к ценам составит:

К = 1,0 + (7,0 - 3,0): 100 = 1,04.

Примечание. Вышеуказанный коэффициент (в рассматриваемом примере 1,04) вводится к итогу сметной стоимости изготовления проектной и изыскательской продукции, рассчитанной с учетом усложняющих факторов (п. п. 14, 15, 16, 17, 18, 19 Общих указаний и соответствующие приложения).

Таким образом, включение в смету расходов на аренду зданий и сооружений в размере 66 483,0 руб. не правомерно.

Кроме того, в пункте 1 сметы предусмотрен повышающий коэффициент за контурность в размере 2,53, при этом составители сметы ссылаются на таблицу 6 прим.1.4. сборника ОНЗТ. При анализе правильности исчисления данного коэффициента, проверка считает, что коэффициент за контурность не должен превышать 1,83. Следовательно, завышение сметной стоимости, в связи с применением не корректного коэффициента составляет не менее 146 419,0 руб.

Проверкой установлено, что согласно пункту 3.1.1 контракта № 594-юр предусмотрены права заказчика, а именно - осуществлять контроль за достоверностью информации о суммах, представленных подрядчиком к оплате заказчиком.

Стоимость работ на основании исполнительских смет, утвержденных заказчиком, проверке представлены не были.

Таким образом, установлено, что при составлении технического задания, объем средств по смете по контракту № 594-юр превысил необходимые на 733 159,0 руб., то есть в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации неэффективное использование бюджетных средств составляет 733 159,0 руб.

Выводы

По результатам проверки можно сделать следующий обобщающий вывод:

- ненадлежащий контроль за поступлением денежных средств (неустойки) за неисполнение муниципального контракта (Решением Арбитражного суда Мурманской области от 29.11.2011 решено взыскать с ЗАО «Институт «РОСГИПРОЗЕМ» в пользу Комитета 42 175,98 руб. неустойки. 15.03.2012 Отделом судебных приставов по Вологодскому району ФССП по Вологодской области было возбуждено исполнительное производство в отношении должника ЗАО «Институт «РОСГИПРОЗЕМ». 20.04.2012 платежным поручением № 495 на лицевой счет Комитета была перечислена задолженность ЗАО «Институт «РОСГИПРОЗЕМ» в размере 1000,0 руб.	Из пояснений от 25.09.2012, председателя Комитета, следует, что 21.09.2012 Комитет обратился в юридический отдел администрации муниципального образования Печенгский район с просьбой оказать правовую поддержку в уточнении причин отсутствия с 20.04.2012 и по настоящее время поступлений денежных средств от должника ЗАО «Институт «РОСГИПРОЗЕМ» (служебная записка проверке не представлена));

- ненадлежащий контроль за исполнением муниципальных контрактов, а также отсутствие принятых Комитетом мер по взысканию неустойки, а именно:

-  подрядчиком (ОАО «Мурманское землеустроительное предприятие») нарушено условие пункта 1.3 контракта № 812-юр/26, из которого следует, что срок исполнения контракта завершается по истечению 120 календарных дней с момента заключения контракта, а именно по 24.02.2011. Вместе с тем, 23.05.2011 Комитет направил подрядчику претензию за исх. № 1924, в которой предложил подрядчику уплатить 12 753,0 руб. неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ, за просроченный период с 25.02.2011 по 23.05.2011. Подрядчик в письме от 23.06.2011 за № 428 настаивает на своем исполнении контракта в полном объеме и предлагает подписать акт сдачи-приемки работ, ссылаясь на накладную № 50 от 22.02.2011. Согласно представленным Комитетом проверке документам, следует, что постановка на кадастровый учет земельного участка под объектом недвижимости осуществлен 05.07.2011, акт сдачи-приемки работ № 13 подписан сторонами 07.07.2011, оплата подрядчику заказчиком произведена 13.07.2011, следовательно, неустойка за нарушение срока окончания выполнения работ, за просроченный период должна исчисляться с 25.02.2011 по 07.07.2011;

- подрядчиком (ОАО «Мурманское землеустроительное предприятие») нарушено условие пункта 1.3 контракта № 867-юр/28, из которого следует, что срок исполнения контракта завершается по истечению 100 календарных дней с момента заключения контракта, а именно по 05.03.2011. Вместе с тем, 23.05.2011 Комитет направил подрядчику претензию за исх. № 1925, в которой предложил подрядчику уплатить 35 686,0 руб. неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ, за просроченный период с 06.03.2011 по 23.05.2011. Подрядчик в письме от 23.06.2011 за № 428 настаивает на своем исполнении контракта в полном объеме и предлагает подписать акт сдачи-приемки работ, ссылаясь  на накладные № 9 от 11.01.2011, № 31 от 07.02.2011, № 59 от 03.03.2011, № 64 от 09.03.2011. Согласно пункту 4.10 контракта № 867-юр/28 результат выполненных работ считается принятым, а работы – выполненными, с момента подписания Сторонами всех актов сдачи-приемки выполненных работ по каждому земельному участку под объектом согласно Техническому заданию. Согласно представленным Комитетом проверке документам, следует, что последний Акт № 97 подписан сторонами 07.11.2011, оплата подрядчику заказчиком произведена 15.11.2011, следовательно, неустойка за нарушение срока окончания выполнения работ, за просроченный период должна исчисляться с 05.03.2011 по 07.11.2011.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ставки рефинансирования ЦБ РФ на 07.07.2012 и на 07.11.2012 (8,25%) и с учетом дней просрочки по исполнению контракта № 812-юр/26 (134 дня) сумма неустойки составляет 19 899,0 руб.,  по исполнению контракта № 867-юр/28 (246 дней) сумма неустойки составляет 113 652,0 руб. Документов по взысканию указанных неустоек Комитетом проверке не представлено.

- при составлении технического задания, объем средств по смете по контракту № 594-юр превысил необходимые на 733 159,0 руб., то есть в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации неэффективное использование бюджетных средств составляет 733 159,0 руб.

Председатель Контрольно-счетной палаты

муниципального образования

Печенгский район                                                                         А. В. Кузнецов