Справка 01/12

проверки целевого и эффективного использования в 2011 году

бюджетных средств, направленных на приобретение, монтаж и установку детских игровых площадок, в том числе за счет субсидии ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области на 2011-2014 гг»  в муниципальных образованиях Печенгского района

п.г.т. Никель

Мурманская область	          						  12.07.2012

В соответствии с запросом Прокурора Печенгского района от 15.06.2012 № 1-4-2012, на основании удостоверений №№ 07-06/12, 08-06/12 от 15 июня 2012 года, выданных Контрольно-счетной палатой муниципального образования Печенгский район, Председателем и инспектором  Контрольно-счетной палаты муниципального образования Печенгский район проведена проверка целевого и эффективного использования в 2011 году бюджетных средств, направленных на приобретение, монтаж и установку детских игровых площадок, в том числе за счет субсидии ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области на 2011-2014 гг»  в муниципальных образованиях Печенгского района.

Проверка проведена в период с 15 июня по 12 июля 2012 года.

- Проверено:

- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами бюджета;

-  полнота выполнения мероприятий;

- целевое и эффективное расходования бюджетных средств.

- В ходе настоящей проверки установлено:

- В соответствии с законом Мурманской области от 24.12.2010 № 1290-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на приобретение и установку спортивных сооружений, Печенгскому району была предусмотрена субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области на 2011-2014 гг» (далее – субсидия) в общей сумме 6 750 000,0 руб., в том числе:

- - муниципальное образование Печенгский район в сумме 3 000 000,0 руб.;

- - муниципальное образование городское поселение Заполярный в сумме 750 000,0 руб.;

- - муниципальное образование сельское поселение Корзуново 3 000 000,0 руб.

- Решением Совета депутатов муниципального образования Печенгский район от 24.12.2010 № 183 «О районном бюджете на 2011 год» (далее – Решение № 183) предусмотрено распределение данной субсидии, в том числе:

- - отдел образования администрации муниципального образования Печенгский район в сумме 3 000 000,0 руб. (приложение № 7 к Решению № 183);

- - муниципальное образование городское поселение Заполярный в сумме 750 000,0 руб. (приложение № 10 к Решению № 183);

- - муниципальное образование сельское поселение Корзуново 3 000 000,0 руб.  (приложение № 10 к Решению № 183).

- Использование средств субсидии в муниципальном образовании Корзуново

- В соответствии с условиями расходования субсидии между администрацией муниципального образования сельское поселение Корзуново и администрацией муниципального образования Печенгский район заключены следующие Соглашения о предоставлении субсидии:

- - от 27.09.2011 № 11 (на приобретение и установку спортивной площадки в н.п. Луостари), согласно которому размер субсидии составляет 1 200 000,0 руб., размер финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования Корзуново составляет 100 000,0 руб.;

- - от 27.09.2011 № 12 и дополнительное соглашение к нему от 27.12.2011 (на приобретение и установку детского гимнастического спортивного комплекса в н.п. Луостари), согласно которому размер субсидии составляет 373 500,0 руб., размер финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования Корзуново составляет 126 500,0 руб.;

- - от 27.09.2011 № 13 и дополнительное соглашение к нему от 27.12.2011 (на приобретение и установку искусственного покрытия для имеющейся спортивной площадки в н.п. Луостари), согласно которому размер субсидии составляет 1 426 500,0 руб., размер финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования Корзуново составляет 373 500,0 руб.

- На основании результатов проведенных Администрацией муниципального образования сельское поселение Корзуново открытых аукционов в электронной форме по всем трем спортивным объектам заключены следующие муниципальные контракты:

- - от 29.08.2011 № 37/11/ау с ООО «ПЕТСАМО-РОСТ» (на приобретение и установку спортивной площадки в н.п. Луостари), цена  которого составляет               1 200 000,0 руб.;

- - от 26.09.2011 № 41/11/ау с ООО «ПЕТСАМО-РОСТ» (на приобретение и установку искусственного покрытия для имеющейся спортивной площадки в н.п. Луостари), цена  которого составляет 1 800 000,0 руб.;

- - от 26.08.2011 № 36/11/ау с ООО «ПЕТСАМО-РОСТ» (на приобретение и установку детского гимнастического спортивного комплекса в н.п. Луостари), цена  которого составляет 500 000,0 руб.

- Согласно представленным документам работы выполнены в полном объеме, оплата поставщику также осуществлена в полном объеме. Все объекты введены в эксплуатацию и поставлены на учет как движимое имущество, в составе казны муниципального образования сельское поселение Корзуново.

- В ходе проверки произведен осмотр объектов (Акт контрольного обследования от 22.06.2012 б/н прилагается).

Объект обследования спортивной  площадки находится в жилом массиве с ровным рельефом почвы в н. п. Луостари-1.

На момент проверки искусственное покрытия спортивной площадки, полученное по контракту от ООО «ПЕТСАМО - РОСТ» находилось на спортивной площадке и эксплуатировалось. Предъявленное искусственное покрытие в количестве 750 кв. м., соответствует спецификации муниципального контракта  от 26.09.2011    № 41/11/ау и приложенной к нему документации.

Объект обследования детского гимнастического спортивного комплекса находится в жилом массиве с ровным рельефом почвы в н. п. Луостари-1.

На момент проверки детский гимнастический спортивный комплекс, полученный по контракту от ООО «ПЕТСАМО - РОСТ» находился во дворе жилого дома  и эксплуатировался.  Предъявленный гимнастический спортивный комплекс, соответствует спецификации муниципального контракта  от 26.08.2011 № 36/11/ау и приложенной к нему документации.

Объект обследования универсальной спортивной площадки находится в районе бывшего спортивного городка с ровным рельефом почвы в н. п. Луостари-2.

На момент проверки универсальная спортивная площадка, полученная  по контракту от ООО «ПЕТСАМО - РОСТ» находилась в районе бывшего спортивного городка и эксплуатировалась.  Предъявленная проверки универсальная спортивная площадка, соответствует спецификации муниципального контракта  от 29.08.2011    № 37/11/ау и приложенной к нему документации.

Таким образом, на момент проверки объектов можно сделать вывод о том, что объекты проверки эксплуатируется по прямому назначению.

- Использование средств субсидии в муниципальном образовании Печенгский район

- В соответствии с условиями расходования субсидии между администрацией муниципального образования Печенгский район и Комитетом физической культуры и спорта Мурманской области заключено Соглашения о предоставлении субсидии от 06.09.2011 № 75 (на приобретение и установку мини-футбольного поля с искусственным покрытием в г. Заполярный), согласно которому размер субсидии составляет 3 000 000,0 руб., размер финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования Печенгский район составляет 160 000,0 руб.

- На основании результатов проведенного открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 06.09.2011 № 0149300000211000229-0092480-01 между муниципальным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 19» и ООО «Севстрой» (на приобретение и установку мини-футбольного поля с искусственным покрытием в г. Заполярный), цена  которого составляет  2 999 999,0 руб.

- Согласно представленным документам работы выполнены в полном объеме, оплата поставщику также осуществлена в полном объеме. Все объекты введены в эксплуатацию и поставлены на учет как движимое имущество.

- В ходе проверки произведен осмотр объектов (Акт контрольного обследования от 28.06.2012 б/н прилагается).

В результате контрольного обследования установлено:

На момент проверки устройство футбольного поля, ограды и полосы благоустройства, полученное по контракту от ООО «Севстрой» находилось на территории с ровным рельефом почвы МОУ СОШ №19, в городе Заполярном.  Предъявленное проверке, устройство футбольного поля, соответствует договору подряда от 06.09.2011 № 0149300000211000229-0092480-01 и приложенной к нему документации.

Из устных пояснений директора МОУ СОШ № 19 Меркушевой Т. В. следует, что: футбольное поле эксплуатируется с 30 мая 2012 года, а торжественное открытие состоялось 4июня 2012 года.

Вместе с тем, руководство СОШ № 19 констатирует, что благодаря хорошо выполненной подрядчиком работы по устройству дренажной системы футбольного поля, появилась возможность эксплуатировать поле без учета атмосферных осадков. Касательно,  нареканий со стороны проверки о небрежно натянутой сетки устройства за воротами, директор МОУ СОШ № 19 Меркушева Т. В. пояснила, что подрядчиком, согласно пункта 6 технического задания приложения к Договору устройство ограждения за воротами (синтетическая сетка) в количестве 56 п. м.  было выполнено. В тоже время при производстве работ по установки сетки стало ясно, что при натяжении сетки в длину, пропорционально уменьшается высота сетки и наоборот. Данное обстоятельство подрядчиком учтено и в ближайшее время им будет устранено путем добавления дополнительных ячеек сетки.

Проверка обращает внимание на то, что заказчиком по Договору не учтено, что устройство ограждения за воротами, в данном случае синтетическую сетку необходимо было указать в техническом задании в размерах квадратного метра.

- Использование средств субсидии в муниципальном образовании Заполярный

- В соответствии с условиями расходования субсидии между администрацией муниципального образования городское поселение Заполярный и администрацией муниципального образования Печенгский район заключено Соглашения о предоставлении субсидии от 20.07.2011 № 5 и дополнительное соглашение к нему от 20.12.2011 (на приобретение и установку спортивной площадки, подготовку площадки, освещения и монтаж конструкций спортивной площадки в городе Заполярный) путем проведения совместных торгов между муниципальными образованиями, согласно которому размер субсидии составляет 750 000,0 руб., размер финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования Заполярный составляет 69 600,0 руб.

- Согласно представленного проверке ответа администрации муниципального образования городское поселение Заполярный (исх. № 1535 от 19.06.2012) на запрос Прокурора Печенгского района о предоставлении документации получен ответ следующего содержания: «В связи с несостоявшимися совместными торгами путем проведения открытого аукциона в электронной форме (извещение                                № 0349300042211000002), проводимыми Комитетом по образованию администрации г. Мурманска, и на основании согласования размещения заказа у единственного Поставщика, выданного Комитетом государственного и финансового контроля по Мурманской области от 14.09.2011 № 23-02/851-ДР, между муниципальным спортивным учреждением «Спортивный комплекс «Дельфин» муниципального образования городское поселение Заполярный в лице директора Пронина Сергея Владимировича и ООО «ТехноГлобалСнаб», в лице директора Ренжина Андрея Викторовича был заключен договор от 21.10.2011 № 296 на поставку спортивных площадок открытого типа».

- Проверке представлена копия договора от 21.10.2011 № 296 (далее – договор   № 296) между муниципальным спортивным учреждением «Спортивный комплекс «Дельфин» муниципального образования городское поселение Заполярный в лице директора Пронина Сергея Владимировича и ООО «ТехноГлобалСнаб», в лице директора Ренжина Андрея Викторовича.

- Согласно пункту 1.1 договора № 296 «Договор заключается на основании согласования размещения заказа у единственного поставщика, выданного Комитетом государственного и финансового контроля по Мурманской области от 14.09.2011       № 23-02/849-ДР.

- Согласно пункту 3.1. договора № 296 «Цена настоящего Договора 750 000,0 руб. Источник финансирования: субсидия из бюджета Мурманской области».

- Согласно пункту 4.1. договора № 296 «Номенклатура (наименование) и количество поставляемого товара определяется Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора».

- Согласно пункту 5.4.2. договора № 296 «Поставщик обязан выполнить сборку и монтаж спортивной площадки по месту поставки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и условиями договора:

- - Сборка и монтаж осуществляется на подготовленное основание.

- - Планировка территории 1 000, кв.м. производится силами и за счет Поставщика, ручным способом с применением виброинструмента для уплотнения грунта. Материал для планировки предоставляется Заказчиком.

- - Оборудование и материалы используемые при выполнении монтажа, должно быть вывезено силами и средствами Поставщика в течении 5 (пяти) дней со дня подписания сторонами акта приема-передачи товара».

- Согласно пункту 7.1. договора № 296 «Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов РФ, и условиям Договора».

- Согласно пункту 7.2. договора № 296 «Срок предоставления гарантии качества - на весь поставляемый товар и его комплектующие устанавливается гарантия качества - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с момента поставки товара и (или) подписания акта устранения выявленных недостатков».

- Согласно пункту 7.3. договора № 296 договора № 296 «Объем предоставления гарантий качества - устранение выявленных недостатков товара и его комплектующих ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Заказчика об этом в период гарантийного срока».

- Согласно пункту 7.4. договора № 296 «Гарантийный срок в этом случае продлевается на период, определяемый со дня направления письменного извещения Заказчика до дня подписания акта о замене оборудования и комплектующих ненадлежащего качества и (или) акта устранения недостатков».

- Согласно пункту 7.5. договора № 296 «Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, недостатки, препятствующие нормальной работе, и данные дефекты вызваны поставкой товара и его комплектующих ненадлежащего качества, то Поставщик обязан их устранить за свой счет самостоятельно».

- Согласно пункту 7.6. договора № 296 «Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего полномочного представителя не позднее 5 (Пяти) дней со дня получения письменного уведомления Заказчика».

- Согласно пункту 7.8. договора № 296 «При отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. Если экспертиза признает, что поставленный товар и его комплектующие - ненадлежащего качества и не соответствуют требованиям технических регламентов (норм и правил), нормативных правовых актов, и условиям Договора, то Поставщик оплачивает Заказчику расходы по оплате экспертизы, устраняет или оплачивает устранение обнаруженных дефектов за свой счет».

- Проверке представлена копия договора от 25.11.2011 № 792/3-11/356 (далее – договор № 792/3-11/356) между муниципальным спортивным учреждением «Спортивный комплекс «Дельфин» муниципального образования городское поселение Заполярный в лице директора Пронина Сергея Владимировича и муниципальным унитарным предприятием «Жилищный сервис» муниципального образования городское поселение Заполярный (далее – МУП «Жилищный сервис»), в лице директора Источникова Владимира Васильевича.

- Согласно пункту 1.1. договора № 792/3-11/356 «Поставщик обязуется поставить каменную пыль в объеме 200 м3 и щебень в объеме 20 м3 (далее – Товар), необходимые для подготовки площадки для установки спортплощадки, а Заказчик принять и оплатить Товар».

- Согласно пункту 2.1. договора № 792/3-11/356 «Общая стоимость  Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, составляет 69 509,55 руб.».

- Согласно представленных копий первичных учетных документов все обязательства по вышеуказанным договорам исполнены полностью, оплата осуществлена в адрес поставщиков в полном объеме.

- В то же время, в товарной накладной от 25.11.2011 на поставку Товара по договору № 792/3-11/356 отсутствует подпись должностного лица со стороны Поставщика, по фактическому отпуску Товара, имеется только разрешительная подпись директора МУП «Жилищный сервис» Источникова Владимира Васильевича и подпись в получении со стороны заказчика директора муниципального спортивного учреждения «Спортивный комплекс «Дельфин» муниципального образования городское поселение Заполярный Пронина Сергея Владимировича.

- Кроме этого согласно акта от 29.12.2012 б/н о приеме-передаче здания (сооружении)  объект введен в эксплуатацию 29.12.2011. Каких либо иных документов по учету данного объекта  проверке не представлено. Кроме этого согласно данного акта первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету составляет 819 509,55 руб., что противоречит постановке на бухгалтерский учет объектов движимого имущества (следовало к постановке 750 000,0 руб.). Кроме этого в данном акте отсутствует подпись должностного лица со стороны поставщика ООО «ТехноГлобалСнаб».

- В ходе проверки произведен осмотр объекта  (Акт контрольного обследования от 15.06.2012 б/н прилагается).

В результате контрольного обследования установлено:

Объект обследования находится на открытой местности с ровным рельефом почвы по улице Карла Маркса.  Между огороженной автостоянкой и детской игровой площадкой находится сборная конструкция, состоящая из металла и пластика не правильной овальной формы с высотой бортов примерно один метр двадцать сантиметров. Борта конструкции частично отсоединены от основного изделия и находятся под углом менее 70 градусов. В то же время по всему периметру бортов имеются следы деструктивного характера. Внутри короба неравномерными участками  присутствует песок и частично асфальтное покрытие. Межу коробом и детской площадкой находится куча примерным объемов не более трех кубов серого вещества с размером  фракции не менее 2-3 мм.

Освещение площадки предусмотрено только с одной стороны и за счет проходящей рядом линии городского уличного освещения, находящейся на расстоянии примерно 7 метров от борта площадки.

Таким образом, на момент проверки объекта можно сделать вывод о том, что объект проверки не эксплуатируется по прямому назначению и не пригоден к эксплуатации по причине недоделок, отсутствия инвентаря (ворот), отсутствия освещения.

- Кроме этого визуально не просматривается Планировка территории 1 000, кв.м., с использованием  каменной пыли в объеме 200 м3 и щебня в объеме 20 м3.

- В ходе проверки произведен повторный просмотр объекта  (Акт контрольного обследования от 22.06.2012 № 2 прилагается).

В результате контрольного мероприятия установлено:

В период проверки, на  спортивной площадке производились работы, а именно:

- снаружи хоккейной коробки бригада людей, с помощью ручного инструмента, укрепляла борта хоккейной коробки;

- производились работы по монтажу ворот;

- была осуществлена доставка и отсыпка песка;

- внутри  хоккейной коробки работала спецтехника по планировки песка.

Таким образом, в период проверки объекта можно сделать вывод о том, что объект проверки не эксплуатировался по прямому назначению, а также не представляется возможным сделать вывод о дальнейшей его эксплуатации, что свидетельствует о неэффективном использовании администрацией муниципального образования городское поселение Заполярный бюджетных средств, в сумме 750 000,0 руб.

- Также не представляется сделать вывод о правомерности расходования средств в сумме 69 509,55 руб. (необходимо проведение экспертизы планировки территории).

Справка составлена  в 3-х экземплярах.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

муниципального образования

Печенгский район                                                               А.В. Кузнецов