Информация о внесенных Контрольно-счетной палатой Печенгского муниципального округа Мурманской области представлениях и предписаниях, о принятых по ним решениях и мерах

(по состоянию на 01.07.2026)

| № п/п | Дата и номер представления/ предписания, кому внесено/направлено | Указанные в представлении/предписании меры по устранению выявленных нарушений и недостатков | Информация о реализации представления/предписания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» в рамках муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания за 2022-2024 годы (выборочно)» |  |  |  |
| 1 | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ от 19.06.2026 № 1 Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области | 1. Привести в соответствие с бухгалтерским учетом балансовую стоимость объекта «Сооружение Кладбище», с учетом не включенных затрат на проектирование в общем размере 32 994 764,17 рубля. 2. Провести разукомплектацию объекта «Сооружение Кладбище», выделив стоимость движимого имущества и оформив его передачу на баланс МБУ «НДС». 3. Оприходовать выявленные излишки в бухгалтерском учете в соответствии с установленными требованиями. 4. Принять необходимые меры по возврату отсутствующего имущества либо возмещению его стоимости на общую сумму 4 490 804,74 рубля. 5. Принять меры по взысканию с подрядчика ООО «СТК» суммы необоснованно полученных средств (необоснованно оплаченный НДС) в размере 4 839 075,75 рубля. 6. Принять меры по урегулированию вопроса о необоснованном удорожании при замене песчано-гравийной смеси на природный песок на сумму 2 170 320,00 рублей. 7. Провести обследование технической возможности подключения объекта к централизованным электрическим сетям и принять меры по обеспечению функционирования уличного освещения. 8. Устранить выявленные дефекты выполненных работ. 9. Принять меры по устранению и недопущению в дальнейшей работе выявленных нарушений. |  |