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	«Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по инвестиционному проекту «Строительство объекта капитального строительства «Новое кладбище МОГП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области» в рамках муниципальной программы Печенгского муниципального округа «Комфортная среда проживания за 2022-2024 годы (выборочно)»

	1
	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
от 19.06.2026 № 1
Комитет по управлению имуществом администрации Печенгского муниципального округа
Мурманской области
	1. 	Привести в соответствие с бухгалтерским учетом балансовую стоимость объекта «Сооружение Кладбище», с учетом не включенных затрат на проектирование в общем размере 32 994 764,17 рубля.
2. Провести разукомплектацию объекта «Сооружение Кладбище», выделив стоимость движимого имущества и оформив его передачу на баланс МБУ «НДС».
3. Оприходовать выявленные излишки в бухгалтерском учете в соответствии с установленными требованиями.
4. Принять необходимые меры по возврату отсутствующего имущества либо возмещению его стоимости на общую сумму 4 490 804,74 рубля.
5. Принять меры по взысканию с подрядчика ООО «СТК» суммы необоснованно полученных средств (необоснованно оплаченный НДС) в размере 4 839 075,75 рубля. 
6. Принять меры по урегулированию вопроса о необоснованном удорожании при замене песчано-гравийной смеси на природный песок на сумму 2 170 320,00 рублей.
7. Провести обследование технической возможности подключения объекта к централизованным электрическим сетям и принять меры по обеспечению функционирования уличного освещения.
8. Устранить выявленные дефекты выполненных работ.
9. Принять меры по устранению и недопущению в дальнейшей работе выявленных нарушений.
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